Suvestinė redakcija nuo 2022-12-31 iki 2024-02-29

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20991

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO, GATVIŲ DANGŲ APSAUGOS, EISMO NUTRAUKIMO ARBA APRIBOJIMO TAISYKLIŲ IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ, NUTRAUKTI ARBA APRIBOTI EISMĄ IŠDAVIMO DYDŽIŲ PATVIRTINIMO, SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-391
Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1.	Patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisykles (pridedama).
2. Neteko galios nuo 2022-12-31
Punkto naikinimas:
Nr. 1-445, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27434

3.	Pripažinti netekusiais galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos:
3.1.	2002 m. balandžio 11 d. sprendimą Nr. 30-5 „Dėl laikino eismo nutraukimo arba apribojimo miesto gatvėse tvarkos“;
3.2.	2011 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. 1-68-38 „Dėl Leidimų atlikti žemės kasinėjimo, atitvėrimo darbus Panevėžio miesto teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3.3.	2011 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. 1-68-39 „Dėl Vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, nuostatų patvirtinimo“.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas	Petras Luomanas
PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-391

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO, GATVIŲ DANGŲ APSAUGOS, EISMO NUTRAUKIMO ARBA APRIBOJIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato:
1.1. leidimų kasti ir (ar) aptverti išdavimo tvarką;
1.2. konkrečias žemės darbų vykdymo sąlygas statant, rekonstruojant pastatus ir inžinerinius tinklus, įvertinant Panevėžio miesto ypatumus ir vadovaujantis žemės darbų vykdymo teisės aktų pagrindais (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I˗1240 pakeitimo įstatymas, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“);
1.3. leidimų nutraukti arba apriboti eismą miesto gatvėse išdavimo tvarką.
2. Pagrindinės nuostatuose naudojamos sąvokos:
2.1. viešojo naudojimo teritorija – gatvės, vietinės reikšmės keliai, aikštės, žalieji plotai;
2.2. statytojas (užsakovas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kurie investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kitai užsienio organizacijai);
2.3. statinio statybos rangovas (toliau – rangovas) – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys šio įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą rangos sutarties pagrindu;
2.4. gatvė – kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą;
2.5. kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.
3. Šios Taisyklės privalomos organizacijoms, rengiančioms projektinę dokumentaciją, vykdančioms statybų statytojo (užsakovo) funkcijas, atliekančioms statybos ir remonto darbus, organizuojančioms masinius renginius Panevėžio miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje. Taisyklių privalo laikytis ir individualūs statytojai.

II SKYRIUS
LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

4. Statant, remontuojant, rekonstruojant arba griaunant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus, žemės darbai vykdomi tiktai turint leidimą kasti ir (ar) aptverti (2 priedas).
5. Leidimus išduoda Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius. Gauti dokumentai išnagrinėjami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.
6. Leidimai išduodami statybos rangovams arba statytojams (užsakovams), renginių organizatoriams, kai jie pateikia šiuos dokumentus:
6.1. paraišką (1 priedas);
6.2. statybos leidimo kopiją (jei tai nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme);
6.3. suderintą statybos projektą ar jo kopiją;
6.4. žemės darbų vykdymo schemą, suderintą su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų atstovais ir žemės savininkais (naudotojais, valdytojais), jei vykdomiems darbams nereikalingas projektas;
6.5. apylankos ir techninių eismo reguliavimo priemonių schemą, suderintą su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – VPK) Kelių policijos tarnybos atsakingais specialistais, Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi ir VšĮ „Panevėžio keleivinis transportas“ (jeigu numatoma nutraukti ar apriboti transporto eismą gatvėje (-ėse), kuria (-iose) vyksta viešojo transporto eismas), jei vykdant darbus bus apribotas transporto ar pėsčiųjų eismas;
6.6. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimą (nustatytas sąlygas), jei statinio inžinerinių tinklų ir kt. apsaugos zonoje yra archeologinio ar kultūrinio paveldo objektų;
6.7. sutartį su įmone, atkuriančia kelių dangą ir želdinius, dėl išardytos dangos atstatymo ir želdinių persodinimo arba rangovo ar ūkio būdu statančio statytojo garantinį raštą, jei šiuos darbus atliks pats rangovas arba statytojas;
6.8. rinkliavos sumokėjimą įrodančio dokumento kopiją;
6.9. mokamas automobilių stovėjimo vietas eksploatuojančios įmonės suderinimą, jeigu darbai vykdomi tokiose vietose arba jos užimamos;
6.10. perkasamų arba užimamų dangų savininkų, naudotojų, valdytojų (seniūnijos, gyvenamųjų namų statybos ir eksploatavimo bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kt.) suderinimą vykdyti darbus;
6.11. Renginių organizavimo komisijos išduoto leidimo kopija (jei kreipiamasi dėl eismo nutraukimo arba apribojimo sporto ar kitų masinių renginių metu).
7. Dokumentai priimami kiekvieną darbo dieną Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame arba gali būti pateikiami el. paštu.
8. Paraiškos leidimams išduoti pateikiamos ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios, nurodant tikslų žemės darbų ir (ar) eismo nutraukimo arba apribojimo pradžios laiką ir vietą. Leidimai išduodami pareiškėjui pateikus vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, nutraukti arba apriboti eismą, apmokėjimo kvito kopiją.
9. Leidimai kasinėjimo ir (ar) aptvėrimo darbams išduodami statybos darbų technologijos projekte numatytam terminui. Pasibaigus leidimo terminui, vykdomi kasinėjimai ir (ar) aptvėrimai, laikomi šių Taisyklių pažeidimais.
10. Miesto infrastruktūros skyrius neišduoda leidimų kitiems kasinėjimams ir (ar) aptvėrimams, kol nebus sutvarkyta viešojo naudojimo teritorija ir perkasta danga pagal anksčiau išduotus leidimus ir kol nebus sumokėta nustatyta rinkliava.
11. Vienoje paraiškoje negali būti prašymas išduoti kasinėjimo leidimą daugiau kaip 2 viena su kita besiribojančioms gatvėms perkasti ar atitverti vienu metu.
12. Inžineriniai tinklai per gatves ir vietinės reikšmės kelius klojami pagal nustatyta tvarka suderintą projektą.
13. Organizacija, gavusi leidimą atviru būdu kloti inžinerinius tinklus, įrengia apylankas pagal schemas, suderintas su Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos tarnybos atsakingais specialistais, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi, atitinkančias uždaromos gatvės intensyvumą, visą darbų atlikimo laikotarpį jas prižiūri, o baigusi darbus jas išardo. Jeigu gatve vyksta viešojo transporto eismas, apylankų schemas reikia derinti su VšĮ „Panevėžio keleivinis transportas“. Lėšos apylankoms įrengti, techniškai tvarkyti, prižiūrėti, išardyti ir vietovei tvarkyti numatomos objektų sąmatose.
Organizacija tose darbų vietose, kuriose ribojamas pėsčiųjų eismas dėl klojamų inžinerinių tinklų arba išardomų ir įrengiamų dangų, turi užtikrinti nepertraukiamą, saugų pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimą, įrengiant pėsčiųjų ir dviratininkų tiltelius eiti, važiuoti arba laikinus takus gatvės važiuojamojoje dalyje, atskiriant juos nuo transporto priemonių eismo.
Aptvėrimo vietos turi būti paženklintos lentelėmis su informacija apie  vykdomus darbus, jų pradžią ir pabaigą, statinio statybos vadovą, jo kontaktinį telefono numerį.
14. Leidimai kasti ir (ar) aptverti išduodami rangovams, turintiems kvalifikaciją, kurios reikia numatytiems darbams atlikti.
15. Leidimai kasti ir (ar) aptverti neišduodami dirbti žemės kasybos darbus atviru būdu gatvės važiuojamojoje dalyje nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., išskyrus avarijų likvidavimą.
16. Transporto ir pėsčiųjų eismas miesto gatvėse gali būti nutrauktas ar apribotas dėl:
16.1. avarijų ir gatvių ribose esančių įrenginių gedimų;
16.2. nepalankių klimatinių sąlygų sukeltų padarinių likvidavimo darbų;
16.3. gatvės remonto darbų arba komunikacijų tiesimo;
16.4. statinių statybos, remonto ar rekonstravimo darbų;
16.5. sporto ar kitų masinių renginių organizavimo (turint Renginių organizavimo komisijos leidimus).
17. Išduodant leidimą nutraukti arba apriboti eismą (3 priedas) gali būti nurodomos specialios transporto eismo sąlygos (pvz.: leisti pravažiuoti visuomeniniam transportui, vežti gyvybiškai svarbius krovinius ir t. t).
18. Apie maršrutinių autobusų trasų ir eismo tvarkaraščių pakeitimus iš anksto visuomenės informavimo priemonėse turi būti informuojami gyventojai, pranešama Greitosios medicinos pagalbos stočiai, Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Civilinei saugai.
19. Neatidėliotinais atvejais, kai atskirų gatvių dalių naudojimas kelia pavojų eismo saugumui, nutraukti ar apriboti eismą gali VPK Kelių policijos tarnybos darbuotojai. Požeminių tinklų avarijų gatvėse padariniai šalinami vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Leidimai šiais atvejais neišduodami. Apie tai nedelsiant turi būti informuojami Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius, Greitosios medicinos pagalbos stotis, Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, civilinė sauga ir VšĮ „Panevėžio keleivinis transportas“.

III SKYRIUS
ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMAS, EISMO NUTRAUKIMAS ARBA APRIBOJIMAS

20. Žemės darbams vadovauti organizacijų vadovai privalo skirti atsakingus asmenis, turinčius inžinerinį išsilavinimą, susipažinusius su šiomis Taisyklėmis, inžinerinių tinklų, elektros, ryšių, telekomunikacijų, radiofikacijos linijų, kelių, gatvių dangos ir želdinių apsaugos nuostatais, atitinkamų darbų statybos normomis ir taisyklėmis.
21. Statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovai privalo:
21.1. turėti šių Taisyklių nustatyta tvarka gautą leidimą kasti ir (ar) aptverti, nustatyta tvarka suderintą projektą, darbų vykdymo žurnalą ir statinių nužymėjimo aktą;
21.2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešti organizacijoms, turinčioms statybos aikštelėje tinklų ir įrengimų, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą;
21.3. pateikti minėtų organizacijų atstovams leidimą (sutikimą, pažymą) vykdyti žemės darbus arba aptverti, projektą ir statinių nužymėjimą aikštelėje;
21.4. parodyti darbuotojams inžinerinių tinklų vietas žemės darbų plote arba greta jo ir imtis priemonių inžineriniams tinklams apsaugoti;
21.5. perduoti žemės kasimo mechanizmų mašinistams žemės darbų vykdymo paskyrą-užduotį, parodyti vietoje šių darbų ribas, išvardyti saugotinus inžinerinius tinklus, įspėti juos apie atsakomybę už tinklų ir įrengimų sugadinimą.
22. Organizacijos, statybos zonoje turinčios inžinerinių tinklų, darbus vykdančiai organizacijai pakvietus, privalo atsiųsti į vietą savo atsakingus atstovus, kurie tiksliai parodytų, kur yra inžineriniai tinklai, pažymėtų juos darbo brėžiniuose ir duotų išsamius nurodymus dėl jų apsaugos.
Sudėtingais atvejais arba kai inžinerinių tinklų vietos tiksliai nežinomos, inžinerinių tinklų atstovas privalo būti darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų padėtis.
Iškviesti į vietą organizacijų atstovai privalo patikrinti, ar statinio statybos vadovas (statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas) turi leidimą kasti ir (ar) aptverti. Jeigu statinio statybos vadovas (statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas) šio dokumento neturi, žinios apie inžinerinius tinklus jam neteikiamos.
23. Prieš pradedant vykdyti žemės darbus veikiančių požeminių dujotiekių apsauginėje zonoje, turi būti parengtos ir su šiuos dujotiekius eksploatuojančiomis organizacijomis suderintos priemonės saugioms darbo sąlygoms užtikrinti.
Žemės darbai veikiančių požeminių dujotiekių apsauginėje zonoje vykdomi betarpiškai vadovaujant statinio statybos vadovui (statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovui), prižiūrint šiuos dujotiekius eksploatuojančios organizacijos atstovui. Statinio statybos vadovui (statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovui), atsakingam už žemės darbų vykdymą, turi būti išduota nustatytos formos paskyra-leidimas pavojingiems darbams atlikti.
24. Žemės darbai transporto ir pėsčiųjų eismo zonoje atliekami pagal projektą. Už saugų transporto ir pėsčiųjų eismą atsako organizacija, atliekanti žemės darbus. Statinio statybos vadovas (statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas) privalo būti žemės darbų atlikimo vietoje.
25. Draudžiama perkelti į kitą vietą inžinerinius tinklus, naikinti geodezinius punktus, inžinerinių tinklų ir jų įrengimų ženklus, jei tai nenumatyta projekte. Prireikus perkelti į kitą vietą inžinerinius tinklus, naikinti geodezinius punktus bei inžinerinių tinklų, jų įrengimų ženklus, keičiamas nustatyta tvarka suderintas projektas.
26. Už inžinerinių tinklų apgadinimą atsako darbus vykdanti organizacija. Dėl kiekvieno apgadinto inžinerinio tinklo surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotos įstaigos ir statybos organizacijos atstovams. Akte nurodomas apgadinimų pobūdis, priežastis, tikrieji kaltininkai, priemonės ir terminai apgadinimui likviduoti.
27. Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistams, o šis informuoja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinį padalinį. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir gavus papildomą leidimą iš organizacijų, kurioms priklauso rasti inžineriniai tinklai. Leidimo kasti ir (ar) aptverti pratęsimu rūpinasi leidimo gavėjas.
28. Iškasos turi būti kasamos ir užpilamos laikantis galiojančių statybos normų, šių Taisyklių, projekte ir leidime įrašytų reikalavimų.
29. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, visos iškasos turi būti aptvertos, įrengti saugūs ėjimo keliai pėstiesiems, žemės darbų vietos važiuojamojoje gatvės dalyje pažymėtos tipiniais kelio ženklais pagal suderintą Eismo organizavimo schemą.
30. Leidimo gavėjas, prieš pradėdamas darbus klojamų inžinerinių tinklų trasoje, privalo išardyti dangas, o laikinose važiuojamosiose vietose – šaligatvius ir žaliuosius plotus. Laikinos važiuojamosios vietos turi būti įrengiamos, kaip numatyta statybos darbų technologijos projekte ir kad užtikrintų organizuotą statybinių mechanizmų ir transporto judėjimą statomo objekto zonoje ir dangų saugumą. Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) privalo prižiūrėti statybvietę ir įvažiavimo į ją kelius, užtikrinti, kad statybos ar griovimo darbai būtų atliekami taip, kad nebūtų teršiama gatvės, kelio važiuojamoji dalis ir (ar) kitos teritorijos už statybvietės ribų.
31. Išardytos šaligatvių plytelės, kelių borteliai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojami ir pagal aktą perduodami organizacijai, kuri atkurs dangas.
32. Griaunant statinius, betono gaminių ir asfaltbetonio laužas išvežamas į statybinių atliekų sąvartyną.
33. Rekonstruojamų arba panaikinamų dangų naudoti tinkami betoniniai elementai ir derlingasis dirvožemis iš statomų pastatų zonų turi būti perduodami organizacijoms, kurios prižiūri miesto gatves, skverus ir parkus.
34. Draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės ribų. Prireikus parinktos aikštelės sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą už statybos aikštelės ribų vieta derinama su Savivaldybės administracijos specialistais ir sklypo savininku (naudotoju, valdytoju).
35. Atkasti inžineriniai tinklai vėl užpilami prižiūrint šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
Gatvės ir kelio važiuojamojoje dalyje iškasos užpilamos prižiūrint Miesto infrastruktūros skyriaus atstovui.
Apie iškasų užpylimo darbų pradžią organizacijoms pranešama ne vėliau kaip prieš parą. Gatvės važiuojamojoje dalyje, prieš užpilant iškasą ir įrengiant pagrindus dangai atkurti, iškasos vietoje atliekami laboratoriniai grunto ir pagrindų sutankinimo tyrimai.
36. Šulinių dangčių aukščius reguliuoja darbus vykdanti organizacija, prižiūrint minėtus įrenginius eksploatuojančiai organizacijai.
37. Statytojas (užsakovas), vykdantis statybos arba rekonstrukcijos darbus, privalo:
37.1. vykdyti darbus tik pagal patvirtintą ir nustatyta tvarka suderintą projektinę dokumentaciją;
37.2. prieš darbų pradžią kartu su leidimus kasti ir (ar) aptverti išduodančiu Miesto infrastruktūros skyriaus atstovu apžiūrėti statomo objekto teritoriją ir teritoriją aplink ją. Nustatyti esamų dangų būklę laikinai aptvertoje teritorijoje, laikinų privažiavimų įrengimo ir medžiagų sandėliavimo vietose. Išvadas apibendrinti aktu;
37.3. nuolat stebėti, kad darbus vykdantys rangovai neardytų esamų dangų neturėdami leidimų kasti;
37.4. sudaryti sutartį su dangas įrengiančia organizacija ir pervesti jai lėšas už dangų taisymą, išskyrus statytojus (užsakovus), turinčius atestaciją šiems darbams atlikti;
37.5. reikalauti, kad rangovai, užbaigus atskiro inžinerinio tinklo tiesimą arba atlikus tam tikrus darbus ar nutraukus sutartį, atsiskaitytų Miesto infrastruktūros skyriui už išduotus leidimus kasti ir (ar) aptverti. Nutraukus finansavimą arba kai darbai sustabdomi, objektas turi būti užkonservuotas. To neatlikus, rinkliavą už uždelstus darbus moka statytojas (užsakovas);
37.6. besibaigiant Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, numatytam garantiniam laikotarpiui, pareikalauti, kad rangovai perduotų dangų savininkui įrengtas perkasų dangas toliau naudoti. Jei įrengtos dangos nebus perduotos, jas eksploatuos statytojas (užsakovas) ir už galimas transporto avarijas atsakys pagal galiojančius įstatymus;
37.7. statybvietėje ir už jos ribų palaikyti švarą ir tvarką pagal sanitarinių normų reikalavimus. Vadovautis Panevėžio miesto tvarkymo ir švaros taisyklėmis, patvirtintomis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1-156, valyti ir sandėliuoti sniegą, išvežti per žiemą susikaupusį smėlį, užtikrinti saugų pėsčiųjų eismą žiemos metu;
37.8. atiduodant naudoti pastatytus arba rekonstruotus pastatus ir nutiestus inžinerinius tinklus, perduoti leidimus kasti ir (ar) aptverti išdavusio Miesto infrastruktūros skyriaus atstovui sutvarkytą viešojo naudojimo teritoriją, kuria darbų vykdymo laikotarpiu laikinai naudojosi, pateikti nutiestų per gatvės važiuojamąją dalį perspektyvinių vamzdžių kontrolines geodezines nuotraukas ir sumokėti visas apskaičiuotas rinkliavas už uždelstus darbus.
38. Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti gatvių ir kelių dangos konstrukcijos ardymo darbus, taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus požeminių inžinerinių tinklų avarijų likvidavimą ir dangos rekonstravimą ar remontą. Draudžiamuoju laikotarpiu po gatvėmis ir keliais leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiaisiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju kryptiniu gręžimo būdu). Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudžiamuoju laikotarpiu gali būti vykdomi tik kelio (gatvės) savininkui pritarus arba kelio (gatvės) savininkui ir inžinerinių tinklų savininkui ar jo įgaliotiems asmenims sudarius sutartį.
39. Statytojas (užsakovas) apmoka:
39.1. transporto įmonėms pagal pateiktas sąskaitas papildomas išlaidas dėl viešojo transporto maršrutų pakeitimo ar panaikinimo;
39.2. įmonei negautas pajamas dėl mokamose automobilių stovėjimo vietose, kur nustatyta vietinė rinkliava, vykdomų darbų. Šios lėšos apskaičiuojamos taikant Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatytos vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis ir aikštelėmis tarifus pagal užimamų stovėjimo vietų skaičių ir naudojimosi jomis trukmę.

IV SKYRIUS
IŠARDYTOS DANGOS TAISYMAS

40. Gatvių, vietinės reikšmės kelių, aikščių, dviračių takų, šaligatvių, žaliųjų plotų dangų konstrukcijas įrengia žemės darbus vykdžiusi organizacija arba jos subrangovas.
41. Tais atvejais, kai inžineriniai tinklai klojami paeiliui, pirmoji subrangos organizacija, užbaigusi darbus, pagal aktą perduoda juos kitam subrangovui.
42. Tais atvejais, kai lygiagrečiai klojamos kelios inžinerinės komunikacijos, generalinis rangovas suderina subrangovų darbą taip, kad vienu metu būtų galima įrengti išardytas dangas pagal projekto ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus iki nurodytos datos.
43. Rangovas ar subrangovas privalo prižiūrėti paruoštas taisymui perkasas, kad būtų užtikrintas saugus transporto ir pėsčiųjų eismas.
44. Žemės darbus vykdanti organizacija pastato išardytus šulinius ir dangčius gatvės ar kelio dangos lygyje; rangos ar subrangos organizacija, įrengianti dangą, galutinai reguliuoja šulinių dangčių aukštį. Už darbus apmoka statytojas (užsakovas).
45. Suardyta kelių, gatvių, įvažiavimų danga naujai klojama laikantis šių Taisyklių:
45.1. išardytų šaligatvių danga, neatsižvelgiant į jos tipą, įrengiama išardytame plote; tais atvejais, kai nuo išardytosios šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga įrengiama iki pat šaligatvio krašto, įskaitant ir neišardytąją juostą, pagrindas po šia danga įrengiamas išardytame plote;
45.2. važiuojamoji gatvės dalis su asfaltbetonio danga įrengiama išardytame dangos plote, užfiksuotame dvišaliu aktu, surašytu perduodant dangai taisyti;
45.3. išardyta tašytų arba netašytų akmenų danga įrengiama per dvigubą iškasos plotį. Jei nuo gatvės ar kelio krašto neišardytos dangos lieka mažiau kaip l m, visų tipų danga įrengiama iki pat šio krašto;
45.4. važiuojamoje dalyje, kuri neturėjo dangos, įrengiama žvyro danga;
45.5. želdiniai atsodinami (sodinti tinkamu laiku);
45.6. apsauginius pėsčiųjų atitvarus, šulinių ir kelio ženklus, viešojo transporto sustojimo vietų stovus, mažosios architektūros elementus taiso žemės darbus vykdžiusi organizacija;
45.7. užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui. Gatvės važiuojamojoje dalyje ir po šaligatviais gruntai pakeičiami smėlingais;
45.8. kelių ar gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės ar kelio kategoriją;
45.9. gatvės dangos įrengtus pagrindus priima leidimus kasti išdavusios organizacijos atstovas. Iškvietimo metu turi būti:
45.9.1. pateikti grunto tankinimo laboratoriniai duomenys;
45.9.2. įrengtas smėlio pasluoksnis ir skaldos pagrindas, kelio bortai pastatyti ant betono pagrindo, ant inžinerinių tinklų šulinių pastatyti plaukiojančio tipo šulinių dangčiai, asfaltbetonio briaunos turi būti atpjautos ir išteptos bitumu (pjūviai tarpusavyje statūs, skersiniai pjūviai statmeni gatvės ašiai).
45.10. jei pagrindų paruošimas atitinka išvardytas sąlygas, leidžiama kloti važiuojamosios dalies dangą, šaligatvius;
45.11. kai oro sąlygos nepalankios, išardytos dangos B, C ir D kategorijų gatvių važiuojamojoje dalyje taisomos įrengiant laikiną asfaltbetonio dangą, kuri nusistovėjus palankiems orams išardoma ir įrengiama asfaltbetonio danga iškasoje pagal 41 punkte nustatytą tvarką ir pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją. Žaliųjų plotų, vejų zona išlyginama. Nusistovėjus palankiems orams (iki gegužės l d.) dangos iki galo sutvarkomos. Iki to laiko įrengti pagrindai prižiūrimi ir už jų būklę atsako rangovas, įrengęs perkasų pagrindus;
45.12. išardytiems šaligatviams, kurie buvo pakloti ne vėliau kaip prieš 5 metus, išardytų šaligatvių danga, neatsižvelgiant į jos tipą ir būklę, įrengiama iš naujo visu šaligatvio pločiu.
46. Jei per Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytą garantinį laikotarpį dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda arba ištrupa asfaltbetonis, žemės darbus vykdžiusios organizacijos privalo ją sutaisyti.

V SKYRIUS
AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS

47. Žemės darbai šalinant avarijas požeminiuose inžineriniuose tinkluose gali būti atliekami be leidimo, tačiau apie tai pranešama leidimus išduodančiam Miesto infrastruktūros skyriui. Avarija įregistruojama kompiuterinėje duomenų bazėje. Jei darbai atliekami kelio ar gatvės važiuojamojoje dalyje, pranešama ir Kelių policijos valdybai. Apie avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonose, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys.
Dirbant didesnio gaisro pavojingumo zonoje, taip pat šalinant vandentiekio tinklų avarijas rangovas apie darbus praneša Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.
48. Avarijos likvidavimo vietoje privalo būti vadovaujantis asmuo, paskirtas darbus atliekančios organizacijos įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu ar turintis darbus atliekančios organizacijos rašytinį įgaliojimą.
49. Organizacijos, eksploatuojančios pažeistus požeminius inžinerinius tinklus, gavusios pranešimus, privalo operatyviai atsiųsti savo atstovą į avarijos vietą. Organizacijų atstovai patikslina požeminių inžinerinių tinklų ar kitų inžinerinių statinių vietą ir vietovės plano ištraukoje arba schemoje nurodo žemės darbų vykdymo būdą (mechanizuotai, rankomis).
50. Tuo atveju, kai avarijos likviduojamos ilgiau nei per 3 paras, darbus vykdanti organizacija, nenutraukdama darbo, privalo gauti leidimą pagal šių Taisyklių 2 skyriaus reikalavimus.
51. Likvidavus avariją ir užpylus perkasą, pranešama dangas įrengiančiai organizacijai. Atvykus atstovui, surašomas aktas apie perkasos paruošimą dangai įrengti. Nuo akto pasirašymo dienos už kelio ženklų apsaugą atsako dangas įrengianti organizacija.
52. Išardytos dangos įrengiamos pagal šių Taisyklių 40–45 punktuose nustatytą tvarką.
53. Gatves tiesusios organizacijos pagal garantinius įsipareigojimus privalo jas taisyti garantinės priežiūros metu, tai yra 5 metus. Gatvių dangos 5 metus po įrengimo arba atnaujinimo turi būti įrengiamos ar atnaujinamos tik tų organizacijų, kurios atlieka garantinę priežiūrą.
###### VI SKYRIUS
###### GATVIŲ DANGOS APSAUGA

54. Kad būtų apsaugotos dangos viešojo naudojimo teritorijoje, esančioje už darbų vykdymo ribų, darbus vykdančios organizacijos privalo:
54.1. neleisti važiuoti transporto priemonėms ir mechanizmams tam tikslui neskirtomis vietomis;
54.2. neleisti įvažiuoti į gatvę su patobulinta danga vikšriniam ir nešvariam transportui. Veją prieš sandėliuojant iškastą gruntą būtina uždengti specialiu apklotu.
55. Baigęs darbus leidimo gavėjas Miesto infrastruktūros skyriui pagal aktą perduoda sutvarkytą viešojo naudojimo teritoriją, kuria darbų atlikimo laikotarpiu jam buvo leista laikinai naudotis ir saugoti.
56. Visoms organizacijoms, neatsižvelgiant į jų žinybinį pavaldumą, taip pat individualiems statytojams draudžiama:
56.1. sandėliuoti statybines medžiagas viešojo naudojimo teritorijoje, teršti ją statybinėmis šiukšlėmis ir gruntu;
56.2. užvažiuoti ant šaligatvių, dviračių, pėsčiųjų takų ir žaliųjų plotų visų tipų automobiliais, statybinėmis mašinomis ir mechanizmais.
57. Statybos darbų rangovai ar statytojai (užsakovai) išardę arba sugadinę dangas viešojo naudojimo teritorijoje už statybos aikštelės ribų, nedelsdami taiso jas savo lėšomis.
58. Už kasinėjimą kelių, gatvių, kiemų, šaligatvių, skverų, parkų, aikščių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonoje be leidimo, jų užgriozdinimą statybinėmis medžiagomis, reikiamų kelio ženklų nepastatymą, kasinėjimo vietų neaptvėrimą, nesiėmimą priemonių nustatytu laiku statybų aikštelei sutvarkyti baigus statybą ir remontą surašomas administracinių nusižengimų protokolas ir perduodamas nagrinėti įgaliotam pareigūnui.

VII SKYRIUS
TAISYKLIŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

59. Kaip laikomasi šių taisyklių, kontroliuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracija.
60. Už darbų vykdymą atsakingi asmenys, nesilaikantys šių Taisyklių, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
RINKLIAVA

61. Rinkliavos dydžius ir lengvatas nustato Savivaldybės taryba.

IX SKYRIUS
RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

62. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jei:
62.1. sumokėta daugiau, negu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis;
62.2. dėl priimtų kitų teisės aktų pasikeitimo rinkliavos mokėtojas nebegali pasinaudoti išduoto leidimo suteiktomis teisėmis.
63. Panaikinus leidimą už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, sumokėta rinkliava negrąžinama.
___________________________________
PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-391
(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 1-91
priedo redakcija)

Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų
vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo
nutraukimo arba apribojimo taisyklių
1 priedas

(Paraiškos forma)

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIUI
PARAIŠKA
____________________
(data)
Panevėžys

Prašau išduoti leidimą (-us). Pateikiu šiuos duomenis ir dokumentus:

Pareiškėjas_______________________________________________________________________
(rangovo, statytojo įmonės pavadinimas arba pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas, telefonas)
Pareiškėjo elektroninio pašto adresas__________________________________________________
Žemės darbų, eismo nutraukimo arba apribojimo pradžia savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje 20___m. ________________ d. ___val.
Žemės darbų, eismo nutraukimo arba apribojimo pabaiga savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje 20___m. ________________ d. ___val.
Planuojama darbų trukmė:
Eil. / Nr.	Objektai, kuriuose planuojami darbai	Planuojama dirbti dienų (įskaitant švenčių ir poilsio dienas)
1.	Gatvių važiuojamosios dalies (autobusų sustojimo aikštelių) perkasimas arba atitvėrimas, kai visiškai uždaromas eismas
2.	Gatvių važiuojamosios dalies (autobusų sustojimo aikštelių) perkasimas arba atitvėrimas, kai iš dalies apribojamas eismas
3.	Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų perkasimas arba aptvėrimas, kai visiškai uždaromas eismas
4.	Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų perkasimas arba aptvėrimas, kai iš dalies apribojamas eismas
5.	Žaliųjų plotų perkasimas arba atitvėrimas
6.	Daugiabučių namų kiemų dangų (poilsio aikštelių) perkasimas
7.	Pėsčiųjų perėjimo zonų, šaligatvių, dviračių takų atitvėrimas, kada vykdomi darbai, nesusiję su žemės kasimo darbais
8.	Žaliųjų plotų atitvėrimas (nevykdant kasinėjimo darbų)
9.	Gatvių važiuojamosios dalies atitvėrimas ir pėsčiųjų perėjimo zonų, šaligatvių, dviračių takų atitvėrimas, kada vykdomi darbai, nesusiję su žemės kasimo darbais (nevykdant kasinėjimo darbų)

 Leidimą atlikti kasinėjimo darbus:

Statinys _______________________________________________________________________________
(pavadinimas, adresas)
Projektas________________________________________________________________________
(projekto Nr., autorius)
Žemės darbų vadovas ______________________________________________________________
(vardas ir pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel.)
Numatomi naudoti mechanizmai _____________________________________________________
(pavadinimas, tipas)
Numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis ____________________________________________ m³
Žemės perteklių numatoma išvežti ____________________________________________________
(nurodyti vietą)
 Leidimą nutraukti arba apriboti transporto ar pėsčiųjų eismą miesto gatvėse:

Darbai (renginys) vyks _____________________________________________________________
(vieta, pradžios ir pabaigos laikas)
Atsakingas už eismo organizavimo darbus _____________________________________________
(vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono Nr.)
________________________________________________________________________________

Kelio ženklus ir kitas eismo organizavimo priemones pastatys ______________________________
(organizacijos pavadinimas)
________________________________________________________________________________
(adresas, telefono Nr.)

Autobusų ir maršrutinių taksi eismo pakeitimai __________________________________________
(numatomi, nenumatomi)

Apie eismo sąlygų ir visuomeninio transporto maršrutų pakeitimus bus paskelbta gyventojams ir
suinteresuotoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ______________________________________
(visuomenės informavimo priemonių pavadinimai)
_______________________________________________________________________________________________
(paskelbimo data)

Greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai bus pranešta
________________________________________________________________________________
(raštu, el. paštu, data)

PRIDEDAMA:
1. Leidimo statyti statinį kopija, ______ lapas (-ai).
2. Suderintas statybos projektas ar jo kopija, ______ lapas (-ai).
3. Žemės darbų vykdymo schema, suderinta su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų atstovais ir žemės savininkais (naudotojais, valdytojais), jei vykdomiems darbams nereikalingas projektas, ______ lapas (-ai).
4. Apylankos ir techninių eismo reguliavimo priemonių schema, suderinta su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos atsakingais specialistais, Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi ir VšĮ „Panevėžio keleivinis transportas“ (jeigu numatoma nutraukti ar apriboti transporto eismą gatvėje (-ėse), kuria (-iose) vyksta viešojo transporto eismas), jei vykdant darbus bus apribotas transporto ar pėsčiųjų eismas, ______ lapas(-ai).
5. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimas (nustatytos sąlygos), jei statinio inžinerinių tinklų ir kt. apsaugos zonoje yra archeologinio ar kultūrinio paveldo objektų, ______ lapas (-ai).
6. Sutartis su įmone, atkuriančia kelių dangą ir želdinius, dėl išardytos dangos atstatymo ir želdinių persodinimo arba rangovo ar ūkio būdu statančio statytojo garantinis raštas, jei šiuos darbus atliks pats rangovas arba statytojas, ______ lapas (-ai).
7. Rinkliavos sumokėjimą įrodančio dokumento kopija, ______ lapas (-ai).
8. Mokamas automobilių stovėjimo vietas eksploatuojančios Savivaldybės įmonės suderinimas, jeigu darbai vykdomi tokiose vietose arba jos užimamos, ______ lapas (-ai).
9. Perkasamų arba užimamų dangų savininkų, naudotojų, valdytojų (seniūnijos, gyvenamųjų namų statybos ir eksploatavimo bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kitų) suderinimas vykdyti darbus, ______ lapas (-ai).
10. Renginių organizavimo komisijos išduoto leidimo kopija (jei kreipiamasi dėl eismo nutraukimo arba apribojimo sporto ar kitų masinių renginių metu), ______ lapas (-ai).
11. _____________________________________________________________________________

Pastaba. Pateikti priedai (dokumentai) paraiškoje pabraukiami.

Su Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklėmis, patvirtintomis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-391, susipažinau.

Pareiškėjas     _______________________________________                  __________________
(Vardas ir pavardė, data)                                           (Parašas)
Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų
vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo
nutraukimo arba apribojimo taisyklių
2 priedas

(Leidimo forma)

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

LEIDIMAS NR.________
atlikti žemės kasinėjimo, atitvėrimo darbus

__________________
(data)
Panevėžys

Leidžiama rangovui (statytojui)_______________________________________________
________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, tel.)
vykdyti statinio žemės darbus ______________________________________________________________
(pavadinimas, adresas)
pagal projektą ____________________________________________________________________________.
(projekto Nr., autorius)
Žemės darbų vadovas _____________________________________________________________
(vardas ir pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel.)
Žemės darbų apytikris kiekis _____________________________________________________ m³
Leidžiama naudoti šiuos mechanizmus ________________________________________________
(pavadinimas, tipas)
Žemės darbus, vykdomus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, pradėti 20__ m. _________d.
Žemės darbus, vykdomus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, baigti 20__ m. _________d.
Papildomos sąlygos_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Leidimą išdavė __________________________________________________________________
(Pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
A. V.

Leidimas pratęstas iki _____________________________________________________________
(Data)	(Pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

LEIDIMO NR.______________ atlikti žemės kasinėjimo, atitvėrimo darbus galiojimas baigtas

Išvados, atlikus kasinėjimo darbus:
Danga, želdynai ir gazonai atkurti.
Žemės kasinėjimo darbų vykdymo sąlygos išpildytos.
Vietinės rinkliavos mokestis už kasinėjimo ir atitvėrimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje sumokėtas.

20_____ m. ____________________ d. ______________________________________________
(Pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
__________________
PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-391
(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 1-91
priedo redakcija)

Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų
vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių
3 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

LEIDIMAS Nr. _______

LAIKINAI NUTRAUKTI ARBA APRIBOTI EISMĄ MIESTO
GATVĖSE

Darbų pavadinimas

………………………………………………………………………………………………………
Vieta
……………………………………………………………………………….….……………….….

Vykdytojas (pavadinimas, kodas, adresas)
……………………………………………………………………………….….……………….….
……………………………………………………………………………….….……………….….
Atsakingas asmuo (vardas, pavardė)
……………………………………………………………………………….….……………….….
Papildomos sąlygos ……………………………………………………………………………….….……………….….
……………………………………………………………………………….….……………….….

Išdavimo data m.	d.

Leidimas galioja nuo m.	d. val. iki m.	d. val.

___________________________	___________________________	____________
(Leidimą išdavusio asmens pareigos) (Vardas, pavardė) (Parašas)	A.V.
Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų
vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo
nutraukimo arba apribojimo taisyklių
4 priedas

(Mokėjimo nurodymo forma)

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS
MOKĖJIMO NURODYMAS

__________________
(data)
_________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)
_________________________________________________
(adresas)

Prašome sumokėti už kasinėjimo darbus savivaldybės teritorijoje
Įmoka mokama į Panevėžio miesto savivaldybės (kodas 288724610) sąskaitą Nr. LT394010051001939015 LUMINOR banke.

Objekto pavadinimas	Mato vnt.	Koef.	Kiekis	Kaina / (Eur)	Suma / (Eur)

	para
	para
	para

Suma žodžiais:

Mokėjimo nurodymą išrašė

(Vardas ir pavardė, pareigos)	(Parašas)
Priedas. Neteko galios nuo 2022-12-31
Priedo naikinimas:
Nr. 1-445, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27434

Pakeitimai:

1.
Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. 1-91, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-21, i. k. 2019-04422
Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-391 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, nutraukti arba apriboti eismą išdavimo dydžių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

2.
Panevėžio miesto savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. 1-445, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-30, i. k. 2022-27434
Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-391 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo, gatvių dangų apsaugos, eismo nutraukimo arba apribojimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį, nutraukti arba apriboti eismą išdavimo dydžių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo