Suvestinė redakcija nuo 2020-05-27 iki 2020-06-12

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-07-18, i. k. 2019-11769

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KULTŪROS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮRAŠYMO Į PLANUOJAMŲ METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ IR LĖŠŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI AR JO VERTEI PADIDINTI PLANAVIMO, SKYRIMO IR PANAUDOJIMO KONTROLĖS
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. liepos 17 d. Nr. ĮV-487
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 7 punkto nuostatomis ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-280 „Dėl kultūros srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių nustatymo“ 2 dalimi:
1. Tvirtinu Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų Valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario  25 d. įsakymą Nr. ĮV-133„Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skirtų kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai bei kitiems prioritetiniams darbams atlikti, planavimo, kontrolės ir perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 22  d. įsakymą Nr. ĮV-537 „Dėl kultūros srities investicijų projektų įtraukimo į planuojamų metų valstybės investicijų programą tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m.  gruodžio 1 d. įsakymą Nr. ĮV-933 „Dėl kultūros srities investicijų projektų, vykdomų valstybės investicijų programos lėšomis, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas	Mindaugas Kvietkauskas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. ĮV-487

KULTŪROS SRITIES INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮRAŠYMO Į PLANUOJAMŲ METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ IR LĖŠŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI AR JO VERTEI PADIDINTI PLANAVIMO, SKYRIMO IR PANAUDOJIMO KONTROLĖS
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų Valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kultūros srities investicijų projektų (toliau – investicijų projektai) (investicijų projektų įgyvendinimo programų) ir išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti, skirtų kultūros įstaigų infrastruktūrai atnaujinti (modernizuoti), planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarką.
2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis:
2.1. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu;
2.2. Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“;
2.3. Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašu (toliau – Projektų rengimo aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
2.4. Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programa (toliau – Aktualizavimo programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programos patvirtinimo“;
2.5. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų rengimo metodika), patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.
3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Ministerija) institucijų ir įstaigų (toliau – Ministerijos įstaigos), savivaldybių kultūros centrų, bibliotekų ir muziejų (toliau kartu su Ministerijos įstaigomis – Įstaigos) teikiami investicijų projektai turi atitikti bendruosius ir specialiuosius Aktualizavimo programos reikalavimus ir yra atrenkami vadovaujantis Kultūros srities investicijų projektų atrankos kriterijais ir jų reikšmėmis (toliau – Atrankos kriterijai ir jų reikšmės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 12 įsakymu Nr. ĮV-280 „Dėl kultūros srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių nustatymo“, išskyrus investicijų projektus:
3.1. kurie įgyvendinami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus konkretiems kultūros objektams skirti valstybės kapitalo investicijų ar lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti;
3.2. kuriuos įgyvendina viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (išskyrus reikalavimą surinkti mažiausią reikiamą balą);
3.3. kuriuos inicijuoja arba įgyvendina Ministerijos įstaigos ir kurių vertė neviršija Taisyklių 6 punkte nurodytų investicijų projektų verčių (toliau – mažos vertės investicijų projektai);
3.4. savivaldybių įgyvendinamus mažos vertės investicijų projektus. Tokie investicijų projektai pagal Aprašą nėra finansuojami.
Papildyta papunkčiu:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

3.5. kurie įgyvendinami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus skirti finansavimą naujiems kultūros objektams valstybės kapitalo investicijų ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną.
Papildyta papunkčiu:
Nr. ĮV-646, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11131

Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

31. Aprašo 3.5 papunktyje nurodytiems naujiems kultūros objektams netaikomos Aprašo II skyriaus, III skyriaus nuostatos, 35.4–35.7 papunkčiai, 37 punktas, 39.3 papunktis, 40 punktas ir 43.3 papunktis.
Papildyta punktu:
Nr. ĮV-646, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11131

4. Aprašo 3.3 papunktyje nurodyti investicijų projektai atrenkami vadovaujantis Aprašo 4.1–4.5 papunkčiuose prioriteto tvarka nustatytais kriterijais, pagal kuriuos investicijų projektai:
4.1. būtini apsaugoti įstaigos turtą (blogos arba avarinės būklės pastato dalys, kurių nesutvarkius, gali atsirasti žala kitam turtui) ir (ar) būtini įstaigos veiklai užtikrinti;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

4.2. yra užtikrinantys finansinę grąžą (kai investicijos atsiperka ne vėliau kaip per 10 metų);
4.3. kuriais siekiama užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos normas, objekte esančio turto apsaugą, sudaryti sąlygas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

4.4. kuriais įgyvendinami tarptautiniai įsipareigojimai;
4.5. kurie prisideda prie įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.
5. Ministerijos įstaigos mažos vertės investicijų projektams finansavimas nėra skiriamas, jeigu jis neatitinka bent vieno iš Aprašo 4 punkte nurodytų kriterijų.
6. Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisijos, kurios sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu (toliau – Komisija), siūlymu gali būti skiriama:
6.1. Ministerijos įstaigų mažos vertės investicijų projektams – iki 2 proc. nuo bendro Ministerijai skiriamų lėšų valstybės kapitalo investicijoms ir išlaidoms ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti;
6.2. Įstaigų įgyvendinamiems investicijų projektams – iki 1 proc. nuo bendro Ministerijai skiriamų lėšų valstybės kapitalo investicijoms ir išlaidoms ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti rengiant valstybinės reikšmės memorialus ar paminklus, jeigu siūlymas įgyvendinti investicijų projektą teikiamas Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

7. Finansavimas investicijų projektams užbaigti skiriamas ne ilgesniam kaip per 3 metų laikotarpiui. Jeigu dėl techninių ar su veiklos specifika susijusių priežasčių kultūros projektų užbaigti per 3 metus neįmanoma, tokių investicijų projektų finansavimas planuojamas etapais, vienam etapui numatant ne ilgesnį kaip 3 metų terminą.
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

8. Ministerija nenagrinėja prašymų finansuoti investicijų projektus (toliau – Prašymai) atskiroms investicijų projekto dalims finansuoti.
Papildyta punktu:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

II SKYRIUS
PRAŠYMŲ FINANSUOTI INVESTICIJŲ PROJEKTUS TEIKIMAS,
NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

9. Prašymus Ministerijai gali teikti Įstaigos.
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

10. Prašyme (šio Aprašo 1 priedas) turi būti nurodoma:
10.1. finansavimo poreikis (prašomo finansavimo lėšų suma) ir kita informacija (nurodoma projekte planuojamų atlikti darbų ir atskirų jų dalių, jei darbai išskaidyti į dalis, lėšų suma ir jų finansavimo šaltiniai);
10.2. bendra informacija apie numatomą įgyvendinti investicijų projektą nurodomi projektavimo objektas, statomi (įrengiami), rekonstruojami, renovuojami ar remontuojami pastatas (-ai), statinys (-iai), inžinerinės sistemos ar jų dalys (pvz., stogas, sienos ar kt.), koks turtas numatomas įsigyti turtas ir kt.);
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

11. Kartu su Prašymu Įstaigos Ministerijai turi pateikti:
11.1. Kai teikiami investicijų projektai, kurie atitinka Taisyklių 1 punkte nurodytas investicijas:
11.1.1. Kultūros srities investicijų projektų atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams lentelę, patvirtiną Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 12 įsakymu Nr. ĮV-280 „Dėl kultūros srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių nustatymo“;
11.1.2. rinkodaros planą (jeigu projektas neįrašytas į Aktualizavimo programos priedus arba didinama Aktualizavimo programos priede įrašyto projekto vertė), parengtą vadovaujantis Kultūros rinkodaros metodinėmis rekomendacijomis (toliau – Rinkodaros metodinės rekomendacijos) (Aktualizavimo programos 3 priedas);
11.1.3. investicijų projektą, parengtą vadovaujantis Investicijų rengimo metodika, išskyrus Aprašo 3.1 papunktyje numatytus atvejus (šiuo atveju investicijų projektas teikiamas per Ministerijos nustatytą terminą, iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba kultūros ministro sprendimo skirti lėšas patvirtinimo);
11.1.4. Projektų rengimo aprašo 1 priedą;
11.1.5. Informaciją apie investicijų projektu siekiamus rodiklius, jų pasiekimo momentą, skaičiavimą, stebėseną ir atsiskaitymą;
11.1.6. Savivaldybių tarybų sprendimus apie prisidėjimą prie investicijų projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis (taikoma tik Savivaldybėms);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

11.1.7. Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) investicijų projekto vertinimo išvadą dėl energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių projekto (ne)finansavimo (šis reikalavimas netaikomas savivaldybių, taip pat tęstiniams arba C ir aukštesnės energinio naudingumo klasės Ministerijos įstaigų valdomiems pastatams);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

11.1.8. Infrastruktūros išlaikymui reikiamų asignavimų pokyčio, įgyvendinus investicijų projektą, pagrindimą (taikoma tik Ministerijos įstaigoms).
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

11.2. Kai teikiami investicijų projektai, kurie neatitinka Taisyklių 1 punkte apibrėžtų investicijų, t. y. nėra įrašomi į Valstybės investicijų programą, ir kurių vertė viršija Taisyklių 6 punkte nurodytas investicijų projektų vertes:
11.2.1. supaprastintą investicijų projektą, atitinkantį Investicijų projektų, kurie nėra teikiami įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, rengimo reikalavimus (Aprašo 2 priedas);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

11.2.2. Kultūros srities investicijų projektų atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams lentelę;
11.2.3. rinkodaros planą (jeigu projektas neįrašytas į Aktualizavimo programos priedus arba didinama Aktualizavimo programos priede įrašyto projekto vertė), parengtą vadovaujantis Rinkodaros metodinės rekomendacijomis;
11.2.4. Projektų rengimo aprašo 1 priedą;
11.2.5. savivaldybių tarybų sprendimus apie prisidėjimą prie investicijų projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

11.2.6. Tvarkos aprašo 11.1.7 papunktyje nurodytą VIPA investicijų projekto vertinimo išvadą dėl energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių projekto (ne)finansavimo;
11.2.7 Infrastruktūros išlaikymui reikiamų asignavimų pokyčio, įgyvendinus investicijų projektą, pagrindimą (taikoma tik Ministerijos įstaigoms).
Papildyta papunkčiu:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

11.3. Ministerijos įstaigoms teikiant Prašymus dėl investicijų projektų, nurodytų Aprašo 4 punkte, teikiama finansavimo poreikį pagrindžianti informacija (sąmatos, rangovų / tiekėjų / teikėjų pasiūlymai, jų apklausų kopijos), taip pat teikiamas Projektų rengimo aprašo 1 priedas.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

12. Prašymai teikiami Ministerijos interneto svetainėje paskelbtais ir (arba) raštu nurodytais terminais, kurie nustatomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytus terminus.
12.1. Įstaigos, įgyvendinančios tęstinius investicijų projektus, kuriems prašoma didinti investicijų projekto vertę valstybės biudžeto lėšomis, Prašymus Ministerijai teikia Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatyta tvarka.
Papildyta papunkčiu:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

12.2. Įstaigos, įgyvendinančios Komisijos atrinktus tęstinius investicijų projektus, kuriems neprašoma didinti investicijų projekto vertės valstybės biudžeto lėšomis, kiekvienais sekančiais metais Ministerijai teikia aiškinamąjį raštą, nurodant tais metais planuojamus atlikti darbus, ir Projektų rengimo aprašo 1 priedą.
Papildyta papunkčiu:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

13. Pateikti Prašymai, praleidus Aprašo 12 punkte nustatytus terminus, išskyrus Aprašo 3.1 ir 3.3 papunktyje numatytus atvejus, nenagrinėjami.
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

14. Komisija taip pat nesvarsto Prašymų šiais atvejais:
14.1. nepatikslinus Prašymo per Ministerijos nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 5 darbo dienos;
14.2. kai rinkodaros planai neatitinka Aktualizavimo programos nuostatų arba teikiami investicijų projektai vadovaujantis Atrankos kriterijais ir jų reikšmėmis neatitinka nustatytų minimalių reikalavimų, įskaitant surenkamą balų skaičių.
Papildyta punktu:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

15. Ministerijos Investicijų valdymo skyrius, pasitelkdamas kitus Ministerijos struktūrinių padalinių atitinkamų veiklos sričių specialistus, kurie skiriami Ministerijos kanclerio potvarkiu, nustatant jiems konkrečias užduotis, atlieka pirminį Prašymų ir Aprašo 11 punkte nurodytų priedų vertinimą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

16. Ministerijos gauti ir pagal atrankos kriterijus susisteminti Prašymai atskirais Įstaigų sąrašais teikiami svarstyti Komisijai, kuriai taip pat pateikiama:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

16.1 informacija apie gautus Prašymus pagal Aprašo 3.2 ir 3.3 papunkčius;
16.2 informacija apie tęstinius investicijų projektus ir siūlymai skirti finansavimą ateinantiems 3 metams;
16.3. pagrįsti siūlymai neskirti finansavimo tęstiniems investicijų projektams;
16.4. informacija apie Prašymus, pateiktus praleidus Aprašo 12 punkte nustatytus terminus ir (ar) investicijų projektus, kurie neatitiko Kultūros srities investicijų naujų investicijų projektų bendrųjų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu, Nr. ĮV-280 „Dėl kultūros srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių nustatymo“ ir Atrankos kriterijų ir jų reikšmių.
17. Komisija svarsto ir vertina Prašymus vadovaudamasi Atrankos kriterijais ir jų reikšmėmis Komisijos darbo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. ĮV-621 „Dėl kultūros srities investicijų projektų atrankos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka, o finansavimas siūlomas pagal Atrankos kriterijus ir jų reikšmes daugiausia balų surinkusiems investicijų projektams.
18. Skiriant lėšas investicijų projektams, kurie ankstesniais metais nebuvo finansuoti valstybės biudžeto lėšomis, vertinamas jų parengtumas (rangos, prekių, paslaugų pirkimo sutartys, projektinė dokumentacija ir kt.).
19. Atsižvelgdama į Komisijai pateiktą informaciją, Komisija svarsto pagal Aprašo 11.1–11.3 papunkčius Įstaigų pateiktus Prašymus. Prioritetine tvarka pagal investicijų projektams suteiktus balus sudaromas 3 metų finansuojamų investicijų projektų sąrašas.
20. Komisija taip pat svarsto einamųjų metų lėšų perskirstymo, investicijų projektų tikslinimo, stabdymo ar išbraukimo iš finansuojamų investicijų projektų sąrašo klausimus Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka.
21. Sprendimus dėl lėšų paskirstymo, investicijų projektų tikslinimo, finansavimo jiems skyrimo, stabdymo ar jų išbraukimo iš finansuojamų investicijų projektų sąrašo, atsižvelgdamas į Komisijos išvadas ir siūlymus, tvirtina kultūros ministras arba jo įgaliotas asmuo.
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

22. Susisteminta informacija apie Komisijos atrinktus investicijų projektus, nurodant suteiktus balus ir investicijų projektų aprašymus, per 10 darbo dienų po įvykusio Komisijos posėdžio skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje.
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

23. Kultūros srities naujų informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektai turi būti suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos.
24. Investicijų valdymo skyrius, įvertinęs Ministerijai kartu su Prašymais pateiktus investicijų projektus, parengia siūlymus dėl investicijų projektų įrašymo į Valstybės investicijų programą, kurie Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikiami tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektų rengimo plane, kurį kasmet tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nustatytais terminais.
25. Valstybės investicijų programos projektas derinamas ir teikiamas Seimui kartu su Strateginiu Kultūros ministerijos veiklos planu Taisyklėse nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
LĖŠŲ SKYRIMAS INVESTICIJŲ SRITIES PROJEKTAMS

26. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, Ministerija:
26.1. tvirtina išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti paskirstymą;
26.2. kartu su Valstybės investicijų programos sąmatomis teikia Finansų ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu tvirtinamo valstybės kapitalo investicijoms numatytų lėšų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas).
27. Valstybės biudžeto lėšos (dotacijos) savivaldybių investicijų projektams įgyvendinti ir išlaidoms ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti skiriamos pasirašant lėšų pervedimo sutartis (Aprašo 3 priedas).
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

28. Ministerijos tiesioginio pavaldumo įstaigoms, įgyvendinančioms investicijų projektus, taip pat gaunančioms valstybės biudžeto lėšas ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti, finansavimas skiriamas pagal atitinkamai Ministerijos tiesioginio pavaldumo įstaigai tam tikslui metinėje sąmatoje numatytus valstybės biudžeto asignavimus.
29. Kultūros ministro valdymo srities įstaigoms, įgyvendinančioms investicijų projektus, taip pat gaunančioms valstybės biudžeto lėšas ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti, finansavimas skiriamas teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Įstaigos per 10 darbo dienų nuo informavimo apie kultūros ministro patvirtintas atitinkamiems metams valstybės kapitalo investicijoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti numatytas valstybės biudžeto lėšas turi pateikti Investicijų valdymo skyriui informaciją apie metinį investicijų projektui skirtų lėšų paskirstymą ketvirčiais pagal planuojamus darbus, numatomas įsigyti paslaugas ir prekes (Aprašo 4 priedas).
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

IV SKYRIUS
DOKUMENTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMS GAUTI PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

31. Lėšų pervedimo sutartis savivaldybės pasirašo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pervedimo sutarčių projektų pateikimo dienos ir grąžina jas Ministerijai. Ministerija gali nepasirašyti lėšų pervedimo sutarčių tol, kol nepateikiama informacija apie ankstesniais metais finansuotam investicijų projektui panaudotas savivaldybės biudžeto lėšas.
32. Savivaldybė, pasirašydama lėšų pervedimo sutartį, įsipareigoja vykdyti šias funkcijas:
32.1. organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, jeigu ji privaloma pagal teisės aktus;
32.2. paskirti atsakingą darbuotoją už investicijų projekto įgyvendinimą;
32.3. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais organizuoti projektavimo darbus (jeigu privaloma pagal teisės aktus);
32.4. vadovaudamasi teisės aktų nustatyta tvarka parinkti rangovą (-us), prekių teikėją (-us), paslaugų tiekėją (-us);
32.5. priimti faktiškai atliktus darbus ir (ar) įsigytas prekes, ir (ar) suteiktas paslaugas, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statybos užbaigimą ir apie tai informuoti Ministeriją;
32.6. derinti su Ministerija ir gauti jos sutikimą dėl investicijų projekto pavadinimo keitimo:
32.6.1. investicijų projekto vertės padidėjimo, jeigu prašoma papildomai skirti valstybės biudžeto lėšų. Ministerijai pritarus padidinti investicijų projekto vertę, savivaldybė privalo pateikti patikslintą investicijų projektą;
32.6.2. investicijų projekto pavadinimo pasikeitimo.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

32.7. užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. būtų įvykdyti lėšų pervedimo sutartyje nurodytam investicijų projektui įgyvendinimui reikalingų darbų ir (ar) prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai ir pasirašytos sutartys. Mažesnės nei 50 (penkiasdešimt) tūkst. eurų vertės darbų, prekių ar paslaugų viešieji pirkimai turi būti įvykdyti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

32.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, oficialiu raštu informuoti Ministeriją apie:
32.8.1. paaiškėjusias aplinkybes dėl rangovo galimo bankroto ir (ar) atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms dėl galimų rangovo finansinių sunkumų, vykdant prisiimtus įsipareigojimus;
32.8.3. statybos rūšies pasikeitimą.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

32.9. valstybės biudžeto lėšas naudoti tik lėšų pervedimo sutartyje nurodytam(-iems) investicijų projektui(-ams);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

32.10. įstaigos apskaitoje registruoti finansuojamo investicijų projekto nebaigtos statybos išlaidas pagal kiekvieną investicijų projektą;
32.11. užtikrinti, kad būtų įgyvendintas(-i) savivaldybės tarybos sprendimas(-ai) dėl lėšų skyrimo savivaldybės vykdomam(-iems) investicijų projektui(-ams) iš savivaldybės biudžeto, jei toks(-ie) sprendimas(-ams) buvo priimtas(-i);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

32.12. Ministerijai pareikalavus, pateikti su lėšų pervedimo sutarties vykdymu susijusią papildomą dokumentaciją.
33. Lėšos savivaldybei pervedamos už faktiškai atliktus darbus ir (ar) įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, nurodytus Ministerijai savivaldybių teikiamose paraiškose dėl lėšų gavimo pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skirtų savivaldybės investicijų projektui (-ams) įgyvendinti arba savivaldybės kultūros įstaigos infrastruktūros plėtrai, turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti, pervedimo sutartį (toliau – Paraiška) (Aprašo 5 priedas).
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

34. Savivaldybės, norėdamos gauti jų investicijų projektams įgyvendinti numatytas valstybės biudžeto lėšas, Ministerijai iki einamųjų metų gruodžio 1 d. raštu teikia Paraiškas kartu su dokumentų, patvirtinančių faktiškai atliktus darbus, įsigytus turtą (ir) ar paslaugas, kopijomis.
35. Ministerijai pateikiami šie lėšų poreikį patvirtinantys dokumentai:
35.1. pagrindžiantys darbų atlikimą ir (ar) prekių įsigijimą, ir (ar) paslaugų suteikimą (techninio prižiūrėtojo (jeigu techninė priežiūra privaloma) ir už investicijų projekto įgyvendinimą atsakingo savivaldybės darbuotojo patvirtintos rangovų (tiekėjų) darbų perdavimo aktų kopijos;
35.2. techninio prižiūrėtojo (jeigu techninė priežiūra privaloma) ir už investicijų projekto įgyvendinimą atsakingo savivaldybės darbuotojo patvirtintos rangovų (tiekėjų) sąskaitų faktūrų kopijos;
35.3. Neteko galios nuo 2020-03-25
Papunkčio naikinimas:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

35.4. rangos ir (ar) prekių tiekimo, ir (ar) paslaugų teikimo sutarčių ir jų pakeitimų (jei tokių buvo) kopijos (šie dokumentai Ministerijai turi būti patekti per 5 darbo dienas nuo jų pasirašymo dienos);
35.5. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimai dėl sutarčių pakeitimų ir papildomų darbų, prekių ar paslaugų įsigijimo (jei tokie sutikimai privalomai turėjo būti gauti vadovaujantis teisės aktais);
35.6. techninio projekto elektroninė versija (PDF ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga, elektroninių duomenų laikmenoje).
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

35.7. techninio projekto elektroninė versija (PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga, elektroninių duomenų laikmenoje CD, USB laikmenose).
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

36. Tinkamomis išlaidomis negali būti pripažįstamos ir apmokamos:
36.1. išankstinio apmokėjimo sąskaitos;
36.2. kitos išlaidos, iš anksto nesuderintos su Ministerija, atsiradusios dėl pasikeitusios projekto vertės;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

36.3. įgyvendinančiųjų institucijų, administruojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, netinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemones;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

36.4. kofinansavimo išlaidos;
36.5. kitos išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, kurios nebuvo suderintos su Ministerija;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

36.6. išlaidos paslaugoms įsigyti, jeigu tokios paslaugos nėra privalomos pagal teisės aktus, taip pat investicijų projektų administravimo, įskaitant dokumentų, reikalingų investicijų projekto finansavimui gauti, rengimo, išlaidas.
37. Ministerija turi teisę apmokėti ir (ar) kompensuoti ne vėliau nei praėjusiais metais savivaldybių patirtas investicijų projekto įgyvendinimo išlaidas, jeigu investicijų projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, taip pat viso investicijų projekto įgyvendinimo metu patirtas išlaidas, jeigu investicijų projektas finansuojamas kartu su Ministerijos administruojamomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, neviršijant einamaisiais metais lėšų pervedimo sutartyje su savivaldybe nustatytos valstybės biudžeto lėšų išlaidoms sumos.
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

38. Paraiškos registruojamos eilės tvarka pagal jų gavimo Ministerijoje datą.
39. Ministerija turi teisę pateiktos Paraiškos neapmokėti, apie tai per 5 darbo dienas po Paraiškos tikrinimo pabaigos raštu informuodama savivaldybę, jeigu:
39.1. Paraiška netinkamai įforminta ir (ar) pateiktos su skaičiavimo klaidomis;
39.2. prašoma lėšų suma viršija Prašyme nurodytam investicijų projektui einamaisiais metais numatytą išlaidų sumą.
39.3. jeigu Ministerijos nustatytu terminu nėra pateiktas patikslintas investicijų projektas.
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

40. Investicijų valdymo skyrius registruoja Paraiškas ir teikia valstybės biudžeto lėšų išlaidoms prognozę Ministerijos asmeniui, atsakingam už finansų kontrolę, kuris koordinuoja reikalingos informacijos pateikimą laiku Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, gavęs Paraišką iš Ministerijos, teikia ją apmokėjimui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai valstybės biudžeto lėšų poreikio prognozėse numatytą dieną. Savivaldybėms pagal Paraiškas prašomos lėšos pervedamos ne anksčiau nei per 20 darbo dienų nuo Aprašo reikalavimus atitinkančios Paraiškos pateikimo Ministerijai dienos. Ministerija valstybės biudžeto lėšų išlaidoms prognozes gali teikti asmeniui, atsakingam už finansų kontrolę ir savo pačios sprendimu, atsižvelgdama į numatomą savivaldybių lėšų poreikį. Tuo atveju, jeigu suplanuotų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti nepakanka, Paraiška apmokama kitą ataskaitinių metų ketvirtį, einantį po valstybės biudžeto lėšų poreikio prognozės numatyto ketvirčio. Investicijų valdymo skyrius lėšų poreikio srautus planuoja pagal savivaldybių pateiktus metinius investicijų projektui skirtų lėšų paskirstymo ketvirčiais duomenis (Aprašo 4 priedas).
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

41. Ministerijos kultūros įstaigos, kaip ir savivaldybės, turi tas pačias prievoles, numatytas Aprašo 32.1–32.10, 35.4–35.6 papunkčiuose, taip pat joms taikomi išlaidų tinkamumo reikalavimai, nustatyti Aprašo 36.2 papunktyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

V SKYRIUS
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PERVEDIMAS, APSKAITA IR ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

42. Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, pateikęs Paraišką Finansų ministerijai ir gavęs informaciją, kad Paraiška apmokėta, buhalterinėje apskaitoje registruoja finansavimo sumų perdavimą.
43. Įstaigos Investicijų valdymo skyriui teikia informaciją:
43.1. apie investicijų projektų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-037 „Dėl Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka (taikoma į Valstybės investicijų programą įrašomų ir neįrašomų investicijų projektams);
43.2. kas ketvirtį iki sekančio ketvirčio 10 d. – apie investicijų projektui skirtų lėšų panaudojimą, pagal Aprašo 6 priede nustatytą formą (taikoma tik Ministerijos įstaigų į Valstybės investicijų programą įrašomų ir neįrašomų investicijų projektams);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

43.3. pasibaigus ataskaitiniams metams iki sekančių metų vasario 1 d. – apie investicijų projekto vertinimo kriterijų vykdymą – 5 metus po investicijų projekto įgyvendinimo (taikoma Aprašo 11.1 papunktyje nurodytiems, t. y. į Valstybės investicijų programą įrašomiems, investicijų projektams).
43.4. Neteko galios nuo 2020-03-25
Papunkčio naikinimas:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44. Įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už investicijų projektų įgyvendinimą, viešųjų pirkimų organizavimą ir jų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, taip pat investicijų projektams skirtų lėšų skaidrų, ekonomišką ir efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, investicijų projekto vertės didėjimo ar mažėjimo kontrolę ir sutartyse su rangovais (prekių tiekėjais / paslaugų teikėjais) numatytų kainų kitimą.
45. Ministerija bet kuriame investicijų projekto įgyvendinimo etape turi teisę:
45.1. pareikalauti iš Įstaigų pateikti papildomą informaciją apie investicijų projekte numatytų darbų eigą ir skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą;
45.2. kilus abejonėms dėl viešųjų pirkimų procedūrų ar rangos sutarčių vykdymo teisėtumo, kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą ir kitas institucijas;
45.3. vadovaujantis teisės aktais, savivaldybei suplanuotas lėšas perskirstyti kitų savivaldybių investicijų projektų finansavimui, jei savivaldybės:
45.3.1. nepasirašo lėšų pervedimo sutarčių per Aprašo 31 papunktyje nustatytą terminą;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

45.3.2. ankstesniais metais neužtikrino ir neįvykdė Aprašo 32.11 papunkčio ir (ar) 34 punkto reikalavimų;
45.4. nutraukti lėšų pervedimo sutartis ir nepanaudotas lėšas perskirstyti kitų savivaldybių investicijų projektų finansavimui, jeigu:
45.4.1. per Aprašo 32.7 papunktyje nustatytus terminus savivaldybė nepasirašo rangos ir (ar) prekių tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo sutarčių;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

45.4.2. iki Aprašo 34 punkte nustatyto termino nepateikiamos Paraiškos;
45.4.3. Kultūros ministerija nustatė, kad rangos ir (ar) prekių, ir (ar) paslaugų pirkimo sutartys iki Aprašo 34 punkte nustatyto termino nebus įgyvendintos visa apimtimi ar iš dalies einamiesiems metams skirtai valstybės biudžeto lėšų išlaidoms sumai;
45.4.4. Ministerija nustatė, kad savivaldybė pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius investicijų projektų vykdymą;
45.4.5. savivaldybė raštu informavo Ministeriją ir nurodė aplinkybes, dėl kurių neįmanoma įvykdyti lėšų pervedimo sutarties įsipareigojimų.
46. Įstaigos, įgyvendinančios kelis investicijų projektus, nepriklausomai nuo Ministerijos skiriamų asignavimų šaltinio, turi teisę inicijuoti lėšų perskirstymą tarp jų, neviršijant bendros Įstaigų įgyvendinamiems investicijų projektams skirto finansavimo lėšų sumos, pateikus motyvuotą prašymą, jeigu tai numato teisės aktai.
47. Aprašo 46 punkte nurodytas prašymas laikomas motyvuotu, jei:
47.1. prašoma perskirstyti lėšas investicijų projektui, kuriam jau skirtos Ministerijos valstybės biudžeto arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

47.2. pagrindžiama tokio perskirstymo finansinė, ekonominė nauda ir pridėtinė vertė visuomenei ar bendruomenei;
47.3. pateikiamos garantijos dėl vieno ar visų Aprašo 47.3.1–47.3.3 papunkčiuose įvardintų finansavimo šaltinių, kad perskirsčius valstybės biudžeto lėšas investicijų projektas bus visiškai užbaigtas:
47.3.1. savivaldybės Tarybos sprendimas dėl savivaldybės finansinio prisidėjimo;
47.3.2. regiono plėtros Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos investicijų lėšų skyrimo;
47.3.3. kiti sprendimai finansuoti investicijų projektą iš kitų finansavimo šaltinių.
48. Pritarus lėšų perskirstymui tarp finansuotų ir numatomų įgyvendinti naujų savivaldybės investicijų projektų, ankstesniais metais finansuotiems savivaldybės investicijų projektams Ministerijos lėšos neplanuojamos ir tokie investicijų projektai užbaigiami pačių savivaldybių biudžetų lėšomis.
49. Naujai numatytiems įgyvendinti savivaldybių investicijų projektams pagal Aprašo 46 punkto nuostatas finansavimas skiriamas neviršijant anksčiau finansuotam projektui suplanuotų lėšų.
50. Investicijų valdymo skyriaus patikrintos Paraiškos saugomos Ministerijos Investicijų valdymo skyriuje
Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

____________________
Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į
planuojamų metų valstybės investicijų programą
ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei
padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo
kontrolės tvarkos aprašo
1 priedas

_____________________________________________________________________
(Įstaigos pavadinimas)

PRAŠYMAS

_____________ Nr. ___________
(data)

1. Bendra informacija

Investicijų projekto pavadinimas
Objekto paskirtis (kultūros centras, biblioteka, muziejus, teatras, KĮ, kt.)
Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas)

2. Investicijų projekto aprašymas

Bendra informacija apie numatomą įgyvendinti investicijų projektą / (nurodomi projektavimo objektas, statomi (įrengiami), rekonstruojami, renovuojami ar remontuojami pastatas (-ai), statinys (-iai), inžinerinės sistemos ar jų dalys (pvz., stogas, sienos ar kt.), numatomas įsigyti turtas ir kt.)
......
Planuojama: /  naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas; /  statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas; /  ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas; /  naujų informacinių ir ryšių technologijų įsigijimas (sukūrimas); /  ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto atnaujinimas
(tinkamą įrašyti)

3. Atitiktis mažos vertės investicijų projektams keliamiems reikalavimams
(pildoma tik mažos vertės investicijų projekto atveju*)

Investicijų projektas: /  būtinas apsaugoti įstaigos turtą (blogos arba avarinės būklės pastato dalys, kurių nesutvarkius, gali atsirasti žala kitam turtui) ir (ar) būtinas įstaigos veiklai užtikrinti; /  yra užtikrinantis finansinę grąžą (kai investicijos atsiperka ne vėliau kaip per 10 metų); /  kuriuo siekiama užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos normas, objekte esančio turto apsaugą, sudaryti sąlygas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams; /  kuriuo įgyvendinami tarptautiniai įsipareigojimai; /  kuris prisideda prie įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.
(tinkamą (-us) įrašyti ir pagrįsti)

*Aprašo 3.3 papunktis.

4. Finansavimo poreikį pagrindžianti informacija

Eil. Nr.	Planuojamų darbų (išlaidų) pavadinimas	Planuojamų darbų (išlaidų) suma, tūkst. Eur
1.	Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos
2.	Nekilnojamojo turto įsigijimas
3.	Statybos darbai
4.	Įranga kultūrinėms reikmėms, baldai ir kt. turtas
5.	Kita:
5.1.	(įrašyti)
5.2.	(įrašyti)
Iš viso:

5. Planuojami investicijų projekto finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Planuojama suma, tūkst. Eur / (pagal investicijų projekto charakteristikos duomenys)
1.	Kultūros ministerijos valstybės biudžeto lėšos
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos
3.	Pajamų įmokų lėšos
4.	Kitos lėšos:
5.	(įrašyti)
6.	(įrašyti)
	Projekto bendra vertė, iš viso:

6. Pridedami dokumentai (privalomi)

Eil. Nr.	Pridedamo dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Kultūros srities investicijų projektų atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams lentelė
2.	Rinkodaros planas
3.	Investicijų projektas
4.	Investicijų projekto charakteristika
5.	Informacija apie investicijų projekto siekiamus rodiklius, jų pasiekimo momentą, skaičiavimą, stebėseną ir atsiskaitymą
6.	Savivaldybės tarybos sprendimas dėl prisidėjimo prie investicijų projekto finansavimo (taikoma tik savivaldybėms)
7.	Savivaldybės tarybos sprendimas dėl kategorijos suteikimo kultūros centrui (jeigu objekto paskirtis kultūros centras)
8.	UAB VIPA išvada (netaikoma savivaldybėms)
9.	Finansavimo poreikį pagrindžianti informacija / (pateikiamas papildomų asignavimų poreikis infrastruktūros ir įstaigos išlaikymui įgyvendinus investicijų projektą, investicijų projekto sąmata, rangovų/tiekėjų/teikėjų pasiūlymai, apklausų kopijos)

___________________________________ ________________________ _________________________________
(Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) (vardas, pavardė)

Papildyta priedu:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

Kultūros srities investicijų projektų
įrašymo į planuojamų metų valstybės
investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam
materialiajam ir nematerialiajam turtui
sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti
planavimo, skyrimo ir panaudojimo
kontrolės tvarkos aprašo
2 priedas

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ, KURIE NĖRA TEIKIAMI ĮTRAUKTI Į TAM TIKRŲ METŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ, RENGIMO REIKALAVIMAI

Priedo numeracijos pakeitimas:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Investicijų projektų, kurie nėra teikiami įtraukti į tam tikrų metų valstybės investicijų programą, rengimo reikalavimai (toliau – Reikalavimų) nustato reikalavimus, taikomus rengiamiems investicijų projektams, kurie nėra teikiami įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą.
2. Įstaigos atsako už pateiktų faktinių duomenų teisingumą, už numatomus pasiekti rezultatus įgyvendinus investicijų projektą, taip pat už parengtų investicijų projektų pateikimą nustatytu laiku.
3. Įstaigoms, rengiant investicijų projektus, apskaičiuojant investicijų poreikį, rekomenduojama vadovautis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis, skaičiuojamosiomis resursų rinkos kainomis ir ekonominiais normatyvais, parengtais pagal šių kainų nustatymo principus, išdėstytus statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“.
Informaciją apie juridinius, fizinius asmenis ir mokslo įstaigas, rengiančius minėtas rekomendacijas, kainas, normatyvus, registruoja, kaupia ir skelbia valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

II. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO TVARKA IR ETAPAI

4. Investicijų projekto rengimo etapai yra šie:
4.1. Įstaigos investicijų projekto ryšio su Įstaigos atitinkamoje programoje, kurią vykdant numatoma įgyvendinti investicijų projektą, nustatytais uždaviniais apibūdinimas, kuriame reikia:
4.1.1. nurodyti investicijų projekto ryšį su numatomais įgyvendinti programos uždaviniais;
4.1.2. nustatyti kiekvieno investicijų projekto vertinimo kriterijus pagal Atrankos kriterijus ir jų reikšmes;
4.1.3. palyginti numatomus pasiekti, įgyvendinus investicijų projektą, rezultatus su tam pačiam laikotarpiui nustatytais uždavinio įgyvendinimo rezultatais;
4.1.4. parodyti, kokį poveikį Įstaigos veiklai turės kiekvienas įgyvendintas investicijų projektas arba jeigu bus atsisakyta jį įgyvendinti;
4.1.5. aprašyti, kokiu būdu, baigus įgyvendinti investicijų projektą, bus galima įsitikinti, kad yra pasiekti atitinkami uždavinio įgyvendinimo rezultatai ir įvykdyti nustatyti investicijų projekto vertinimo kriterijai;
4.2. investicijų projekto analizė ir alternatyvų numatymas, atsakant į tokius klausimus:
4.2.1. ar investicija užtikrina tokios paslaugos, kurią privalo teikti valstybė (savivaldybė), teikimą;
4.2.2. ar negalima pageidaujamų tikslų pasiekti tobulinant teikiamos paslaugos teisinį reguliavimą (pvz., apmokestinti vartotojus už teikiamas paslaugas, kai kurias paslaugas perduoti privačiam sektoriui);
4.2.3. ar negalima pirkti paslaugų užuot kūrus (įsigijus) ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą (toliau – ilgalaikis turtas);
4.3. finansavimo šaltinių, reikalingų investicijų projektui įgyvendinti, nurodymas;
4.4. geriausios investicijos parinkimas, kurio metu reikia nustatyti investicijų projektų alternatyvų sąrašą, atlikti jų sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizę, prireikus investicijų projektai gali būti įvertinti sąnaudų efektyvumo požiūriu, kartu gali būti taikomi ir kiti finansiniai (ekonominiai) ir socialiniai investicijų projektų pagrindimo būdai bei atliekami kiti veiksmai, reikalingi geriausiai alternatyvai atrinkti.

III. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SĄNAUDŲ IR NAUDOS (REZULTATŲ) ANALIZĖ

5. Investicijų projektų sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizė atliekama norint nustatyti geriausią investicijų projektą iš visų galimų alternatyvų. Tam reikia diskontuoti numatomų sąnaudų (ilgalaikio turto kūrimo (įsigijimo) ir eksploatavimo), taip pat numatomos naudos vertes ekonomiškai pagrįstai sukurto (įsigyto) ilgalaikio turto (investicijos) naudojimo trukmei ir apskaičiuoti kiekvienos alternatyvos grynąją dabartinę vertę.
Investicijų projekto sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizės etapai yra šie:
5.1. prielaidų nustatymas. Prielaidos – teiginiai, kurie nusako sąlygas, kuriomis remiantis bus atliekama sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizė. Prielaidos gali būti:
5.1.1. makroekonominės (pavyzdžiui, infliacijos tempai, valiutų kurso prognozės ir pan.);
5.1.2. pagrįstos sąnaudomis (šios prielaidos turi apibūdinti, kiek įvairių sąnaudų prireiks siekiant įgyvendinti numatytus rezultatus);
5.1.3. veiklos (pavyzdžiui, statant mokyklą, artimiausiems metams numatomas mokinių skaičius, polikliniką – planuojamas ligonių apsilankymų skaičius);
5.2. apribojimų nustatymas. Apribojimai – reikalavimai arba veiksniai, kurie negali būti sumažinti siekiant geresnių sąnaudų ir naudos (rezultatų) rodiklių. Apribojimai dažniausiai susiję su kuriamo (įsigyjamo) ilgalaikio turto našumu (pavyzdžiui, laikas, būtinas vieno ligonio apžiūrai medicinos aparatu ir pan.);
5.3. nustatant sąnaudas ir naudą (rezultatus) ir jų apimtį vertine išraiška apskaičiuojama:
5.3.1. išlaidų sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto apimtis, būtina investicijų projektui įgyvendinti, pagal ekonominės biudžeto pajamų ir asignavimų klasifikacijos straipsnius;
5.3.2. išlaidos, susijusios su trumpalaikio turto ir materialinių atsargų likučių padidėjimu (sumažėjimu), būtinu įgyvendinant investicijų projektą;
5.3.3. išlaidų padidėjimas (sumažėjimas), įgyvendinus investicijų projektą;
5.3.4. biudžetinių įstaigų išlaidų, finansuojamų iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, padidėjimas (sumažėjimas), įgyvendinus investicijų projektą;
5.4. sąnaudų ir naudos (rezultatų) nustatymas. Visų rūšių sąnaudos ir nauda (rezultatai) turi būti įtraukti į skaičiavimus ir išsamiai detalizuoti.
6. Investicijų projekto socialinė-ekonominė analizė atliekama vadovaujantis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų[1] 5 dalyje nurodytais reikalavimais.
[1] Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (interneto nuoroda: http://ppplietuva.lt/lt/docview/?file=%2Fpublications%2Fdocs%2F230_056fdcdf5e8efb9a2aa7fd7162c4749b.pdf).
7. Investicinis projektas, parengtas Reikalavimų 6 punkte nustatyta tvarka, kartu su visais priedais turi būti pateiktas Ministerijai raštu ir elektroniniu paštu (adresu info@lrkm.lt).

__________________________
Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į
planuojamų metų valstybės investicijų programą
ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei
padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo
kontrolės tvarkos aprašo
3 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTUI (-AMS) ĮGYVENDINTI ARBA SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI, TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI AR JO VERTEI PADIDINTI, PERVEDIMO SUTARTIS

20 m. ______________ d. Nr. _______
(Vilnius)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Ministerija), atstovaujama Ministerijos kanclerio _________________________________, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 20... m. ....................................d. įsakymą Nr. ĮV-.......... (nurodyti įsakymo pavadinimą),
ir ____________________________________________________________(toliau – Savivaldybė),
        (savivaldybės administracijos pavadinimas)
atstovaujama________________________________________, veikiančio pagal (nurodyti dokumentą,
(pareigos, vardas, pavardė)
kurio pagrindu suteikiami galiojimai), toliau kartu Sutartyje vadinami „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, vadovaujantis priedo ____ punktu, sudarė šią Lietuvos Respublikos
(teisės akto pavadinimas)
Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skirtų kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai, turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti, pervedimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1. Sutarties objektas ir dalykas:
1.1. Ministerija įsipareigoja teisės aktų ir šios Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka užtikrinti specialios tikslinės dotacijos (investicijų projekto pavadinimas) (kodas .......), skirtos kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai ir kitiems prioritetiniams darbams atlikti, skyrimą 20....... m. investicijų projektui (toliau – investicijų projektas), o Savivaldybė įsipareigoja vykdyti šios specialiosios tikslinės dotacijos valdytojo funkcijas, atsiskaityti su rangovais, prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais skirtos specialiosios tikslinės dotacijos lėšomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po lėšų pervedimo Savivaldybei.
1.2. Sutarties suma, skiriama investicijų projektui įgyvendinti 20.... m. __________ (suma žodžiais) Eur.
1.3 Bendra investicijų projekto, kuriam skiriama specialioji tikslinė dotacija jo įgyvendinimo laikotarpiu, vertė yra ................. (suma žodžiais) Eur, iš kurių Ministerijos finansuojama dalis – ................. (suma žodžiais) Eur, Savivaldybės dalis – ................. (suma žodžiais) Eur.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Savivaldybė įsipareigoja:
2.1. vykdyti investicijų projekto (-ų) užsakovo funkcijas:
2.1.1. organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, jeigu ji privaloma pagal teisės aktus;
2.1.2. paskirti už investicijų projekto įgyvendinimą atsakingą darbuotoją;
2.1.3. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais organizuoti projektavimo darbus (jeigu privaloma pagal teisės aktus).
2.2. vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka parinkti rangovą (-us), prekių teikėją (-us), paslaugų tiekėją (-us);
2.3. priimti faktiškai atliktus darbus ir (ar) pristatytas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti objektų statybos užbaigimą ir apie statybos užbaigimą informuoti Ministeriją;
2.4. derinti su Ministerija ir gauti jos sutikimą dėl investicijų projekto vertės didinimo;
2.5. užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d., būtų įvykdyti Sutarties objekto įgyvendinimui reikalingų paslaugų ir (ar), prekių ir (ar) darbų viešieji pirkimai. Mažesnės nei 50 (penkiasdešimt) tūkst. eurų vertės paslaugų ir (ar), prekių ir (ar) darbų viešieji pirkimai turi būti įvykdyti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.;
2.6. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, oficialiu raštu informuoti Ministeriją apie:
2.6.1 paaiškėjusias aplinkybėms dėl rangovo galimo bankroto ir (ar) atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms dėl galimų rangovo finansinių sunkumų, vykdant prisiimtus įsipareigojimus;
2.6.2. investicijų projekto pavadinimo pasikeitimą;
2.7. užtikrinti, kad, perkant rangos darbus, prekes, paslaugas būtų laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytos tvarkos;
2.8. valstybės biudžeto lėšas naudoti tik Sutartyje nurodytam investicijų projektui(-ams);
2.9. apskaitoje registruoti investicijų projekto nebaigtos statybos išlaidas pagal kiekvieną investicijų projektą;
2.10. užtikrinti, kad būtų įgyvendintas(-i) Savivaldybės tarybos sprendimas(-ai) dėl lėšų skyrimo Savivaldybės vykdomam investicijų projektui iš savivaldybės biudžeto, jei toks sprendimas(-ai) buvo priimtas(-i);
2.11. Ministerijai paprašius pateikti su Sutarties vykdymu susijusią papildomą dokumentaciją;
2.12. teikti paraiškas dėl lėšų gavimo pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skirtų savivaldybės investicijų projektui (-ams) įgyvendinti arba savivaldybės kultūros įstaigos infrastruktūros plėtrai, turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti, pervedimo sutartį (Aprašo 43 priedas) (Toliau – Paraiška) už faktiškai atliktus darbus Ministerijos Investicijų valdymo skyriui raštu iki einamųjų metų gruodžio 1 d. kartu su faktiškai atliktus darbus patvirtinančių dokumentų kopijomis, sunumeruotomis eilės tvarka;
2.13. Ministerijai pateikti šiuos lėšų poreikį patvirtinančius dokumentus:
2.13.1. dokumentus, pagrindžiančius darbų atlikimą ir (ar) prekių įsigijimą, ir (ar) paslaugų suteikimą (techninio prižiūrėtojo ir už investicijų projekto įgyvendinimą atsakingo Savivaldybės darbuotojo (jeigu tai ne tas pats asmuo) patvirtintus rangovų darbų ir (ar) prekių tiekėjų, ir (ar) paslaugų teikėjų priėmimo–perdavimo aktus ir pažymų apie atliktus darbus, kai atliekami statybos darbai, kopijas;
2.13.2 už investicijų projekto įgyvendinimą atsakingo Savivaldybės darbuotojo (jeigu tai ne tas pats asmuo) patvirtintas rangovų ir (ar) prekių tiekėjų, ir (ar) paslaugų teikėjų sąskaitų faktūrų kopijas;
2.13.3. rangos sutarčių ir (ar) prekių tiekimo, ir (ar) paslaugų teikimo sutarčių ir jų pakeitimų (jei tokių buvo);
2.13.4. lokalines sąmatas, jeigu tai numatyta rangos sutartyje, patvirtintas už investicijų projekto įgyvendinimą atsakingo Savivaldybės darbuotojo parašu;
2.13.5. techninio projekto elektroninę versiją (PDF ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga, elektroninių duomenų laikmenoje;
2.14. prie Paraiškų neteikti išankstinio apmokėjimo sąskaitų ir dokumentų, kuriuose nurodytos išlaidos įgyvendinančiųjų institucijų, administruojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, vertinimu yra pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemones;
2.15. per 5 (penkias) darbo dienas nuo valstybės biudžeto lėšų išlaidoms gavimo dienos atsiskaityti su rangovais ir (ar) prekių tiekėjais, ir (ar) paslaugų teikėjais;
2.16. Ministerijos Investicijų valdymo skyriui teikti ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-037 „Dėl Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
2.17. užtikrinti Savivaldybės finansavimą investicijų projektui 1.3 papunktyje nurodyta lėšų dalimi;
2.18. prisiimti papildomus finansinius įsipareigojimus, jeigu įgyvendinant investicijų projektą viršijama 1.3. papunktyje nurodyta bendra investicijų projekto vertė.
3. Ministerija įsipareigoja:
3.1. Savivaldybei pateikus nustatytos formos paraišką valstybės iždo procedūrų nustatytais terminais perduoti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) apmokėjimui. NBFC 1.2 papunktyje numatytas lėšas (priemonės kodas _________________, finansavimo šaltinio kodas - ____________, funkcinės klasifikacijos kodas _____________, ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas - _______________) perveda į ______________________________________________________________
(savivaldybės pavadinimas ir kodas)
nurodytą valstybės biudžeto lėšoms skirtą sąskaitą:
3.1.1. bankas _________________, banko kodas__________________;
3.1.2. sąskaita LT___________________________________________;
3.1.3. Savivaldybės subjekto kodas tarpusavio operacijų derinimui _______________;
3.2. kontroliuoti, ar Sutarties 1.1 papunktyje nurodytam investicijų projektui skirtos lėšos naudojamos pagal paskirtį ir, nenustačius pažeidimų, pateikti NBFC apmokėti už atliktus darbus;
3.3. per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos patikrinti, ar pateikta dokumentacija atitinka reikalavimus Dotacijoms gauti.
4. Ministerija turi teisę:
4.1. kontroliuoti, ar Savivaldybė šios Sutarties 1 punkte nurodytam projektui (-ams) skirtas lėšas naudoja pagal paskirtį, organizuodama patikras objektuose;
4.2. pareikalauti bet kuriame investicijų projekto įgyvendinimo etape iš investicijų projektą įgyvendinančios Savivaldybės papildomos informacijos apie darbų eigą ir skirtų valstybės biudžeto lėšų išlaidoms panaudojimą bei su Sutarties vykdymu susijusią papildomą dokumentaciją;
4.3. kilus abejonėms dėl viešųjų pirkimų procedūrų ir (ar) rangos ir (ar) prekių tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo sutarčių vykdymo teisėtumo, kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą ir (ar) kitas institucijas;
4.4. lankytis statomame, rekonstruojamame, remontuojamame objekte, pasirinktinai patikrinti atliktus darbus, jų kiekius, vykdymo dokumentus, surašyti patikrinimo aktus;
4.5. grąžinti Savivaldybei papildyti ir (ar) pataisyti pateiktą dokumentaciją, jei ji neatitinka šios Sutarties reikalavimų;
4.6. nustačius teisės aktų pažeidimus neapmokėti už rangos darbus ir (ar) įsigytas prekes, ir (ar) paslaugas patirtų išlaidų;
4.7. neapmokėti pateiktų Paraiškų, jeigu:
4.7.1. Paraiškos netinkamai įformintos ir (ar) pateiktos su klaidomis;
4.7.2. prašoma lėšų suma viršija finansuojamam investicijų projektui einamaisiais metais numatytų išlaidų sumą.
4.8. apmokėti ir (ar) kompensuoti ne vėliau nei praėjusiais metais savivaldybių patirtas investicijų projekto įgyvendinimo išlaidas, jeigu investicijų projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, taip pat viso investicijų projekto įgyvendinimo metu patirtas išlaidas, jeigu investicijų projektas finansuojamas kartu su Ministerijos administruojamomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, neviršijant einamaisiais metais lėšų pervedimo sutartyje su savivaldybe nustatytos valstybės biudžeto lėšų išlaidoms sumos.
4.9. Savivaldybei suplanuotas lėšas perskirstyti kitų savivaldybių investicijų projektų finansavimui, jei Savivaldybė:
4.9.1. nepasirašo Sutarčių per Aprašo 31 punkte nustatytą terminą;
4.9.2. ankstesniais metais neužtikrino ir neįvykdė Sutarties 2.11 papunkčio reikalavimų;
4.10. nutraukti Sutartį ir nepanaudotas lėšas perskirstyti kitų savivaldybių investicijų projektų finansavimui, jeigu:
4.10.1. per Sutarties 2.5 punkte nustatytus terminus Savivaldybė nepasirašo prekių ir (ar), paslaugų ir (ar) darbų sutarčių;
4.10.2. iki Sutarties 2.12 punkte nustatyto termino nepateikė Paraiškos;
4.10.3. nustatė rizikas, kad paslaugų, ir (ar) prekių ir (ar) darbų sutartys iki Sutarties 2.12 punkte nustatyto termino nebus įgyvendintos visa apimtimi ar iš dalies einamiesiems metams skirtai valstybės biudžeto lėšų išlaidoms sumai;
4.10.4. nustatė, kad Savivaldybė pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius investicijų projekto(-ų) vykdymą;
4.10.5. Savivaldybė raštu informavo Ministeriją ir nurodė aplinkybes, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutarties įsipareigojimų.

III. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

5. Savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka atsako už vykdomų investicijų projektų įgyvendinimą, viešųjų pirkimų organizavimą ir jų atitikimą teisės aktų reikalavimams, investicijų projektams skirtų lėšų skaidrų, ekonomišką bei efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, investuojamo objekto vertės didėjimo ar mažėjimo kontrolę bei sutartyse su rangovais (tiekėjais) numatytų kainų kitimą.
6. Ministerija neatsako už Sutarties vykdymo nesklandumus, kylančius dėl Sutartyje neteisingai nurodytų Savivaldybės rekvizitų bei kitų duomenų. Už jų tikslumą ir teisingumą atsako Savivaldybės administracija.
7. Sutartis gali būti papildyta arba pakeista abiejų Šalių raštišku sutikimu.
8. Sutartis gali būti nutraukta:
8.1. rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu;
8.2. vienos iš Sutarties Šalių rašytiniu reikalavimu, jei kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, apie tai raštu informuojant Sutarties sąlygas pažeidusią Šalį ne vėliau nei prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo.
9. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
11. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.

Šalių adresai ir rekvizitai:

Ministerija	Savivaldybė
Juridinio asmens kodas 188683671	Juridinio asmens kodas
Adresas J. Basanavičiaus g. 5, / LT-01118 Vilnius	Adresas
Bankas	Bankas
a. s.	a. s.
Banko kodas	Banko kodas
Telefonas (8 5) 219 3400	Telefonas
	Faksas
El. pašto adresas dmm@lrkm.lt	El. pašto adresas

(Pareigų pavadinimas) A. V. / _________________ / (Parašas) / _________________ / (Vardas ir pavardė)	(Pareigų pavadinimas) A. V. / _________________ / (Parašas) / _________________ / (Vardas ir pavardė)

___________________

Priedo pakeitimai:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

Kultūros srities investicijų projektų įrašymo
į planuojamų metų valstybės investicijų programą
ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam
turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo,
skyrimo ir įgyvendinimo kontrolės tvarkos aprašo
4 priedas

METINIS investicijų projektui skirtų lėšų paskirstymAS ketvirčiais

(Kultūros ministerijos Investicijų valdymo skyriui)

			(data)
Įstaigos pavadinimas
Kultūros projekto pavadinimas

Planuojamų darbų, paslaugų, numatomų įsigyti prekių grupės	KM strateginiame plane numatytos lėšos					Pastabos
	(Eur)
	Patvirtina _______ metams	iš jų:
		I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.
Projektavimui atlikti, techninei dokumentacijai parengti
Statybos ir montavimo darbams
Materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti
Kitiems darbams, paslaugoms
Iš viso	0	0	0	0	0
PASTABA: Lentelė pildoma kiekvienam kultūros projektui atskirai

(Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)	(parašas)					(vardas, pavardė)

_________________
Priedo numeracijos pakeitimas:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į
planuojamų metų valstybės investicijų programą ir
lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam
turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti
planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės
tvarkos aprašo
5 priedas

savivaldybė	kodas VSAKIS

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Investicijų valdymo skyriui

PARAIŠKA	Nr.	PR39-	20...-....-

(Pildo KM atsakingas darbuotojas)
PR39-	20...-....-

(Sutarties Nr. ir data)

GAUTI LĖŠŲ IŠ TIKSLINĖS DOTACIJOS, PATVIRTINTOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTUI (-AMS) ĮGYVENDINTI ARBA SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI, TURTUI SUKURTI, ĮSIGYTI AR JO VERTEI PADIDINTI, PERVEDIMO SUTARTIS

20___ ______ ____

Pagrindas: 20_________ kultūros ministro įsakymas Nr._
Investicijų projekto pavadinimas*
Investicijų projektui skirta suma iš valstybės biudžeto – Eur*

Prašome skirtas specialiosios tikslinės dotacijos lėšas pervesti į nurodytą banko sąskaitą:
Gavėjo kodas				AB bankas					LT

Eil. Nr.	LĖŠŲ POREIKĮ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SUVESTINĖ (eurais)
	(sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, sąskaitos, PVM sąskaitos-faktūros, protokolai, viešųjų pirkimų dokumentai)
	prekių/paslaugų teikėjas	dokumento pavadinimas					numeris		data		suma		Paraiška
1.		PVM sąskaita-faktūra

2.	Kiti dokumentai	Darbų aktai
		Sutartis
		Papildomas susitarimas
		Lokalinė sąmata
		Tarybos sprendimai
		ir kt.
Iš viso:

* – turi atitikti kultūros ministro įsakyme nurodytos dotacijos (savivaldybės) pavadinimą ir lėšų sumas.

Vadovas arba įgaliotas asmuo			______________________________ / (pareigos, parašas, vardas, pavardė)
Vyriausiasis finansininkas			______________________________ / (pareigos, parašas, vardas, pavardė)			A. V.
Savivaldybės kontaktinis asmuo:			_______________________________ / (pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p.)
	Investicijų projektui skirta suma* / (Eur)	Nuo metų pradžios investicijų projektui apmokėti pateiktų paraiškų suma / (Eur)		Teikiamos paraiškos investicijų projektui apmokėti suma (Eur)	Investicijų projektui skirtų lėšų nepanaudotas likutis

PARAIŠKĄ PRIĖMĖ IR PATIKRINO PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ATITIKTĮ SAVIVALDYBĖS PATEIKTAI PARAIŠKAI
Investicijų valdymo skyriaus darbuotojas / __________________________________ / (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) / Investicijų valdymo skyriaus vedėjas / ________________________________ / (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) / Paraiškos pateikimo apmokėjimui data 20... -

____________________

Priedo numeracijos pakeitimas:
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930

Priedų pakeitimai:

6 priedas

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas
Nr. ĮV-205, 2020-03-23, paskelbta TAR 2020-03-24, i. k. 2020-05930
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. ĮV-487 „Dėl Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas
Nr. ĮV-646, 2020-05-26, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11131
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. ĮV-487 „Dėl Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo