Suvestinė redakcija nuo 2018-12-21

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-01-26, i. k. 2018-01168

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NAUJOSIOS AKMENĖS V. KUDIRKOS G. DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2018 m. sausio 25 d. Nr. T-8
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 547 „Dėl kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įgyvendindama Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, remdamasi Maksimaliomis metinėmis šilumos suvartojimo normomis daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1.	Patvirtinti Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą (toliau vadinama – Programa).
2.	Nustatyti, kad Programos įgyvendinimo administratorius VšĮ „Akmenės būstas“ atlieka visus veiksmus, susijusius su Programos įgyvendinimu.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras	Vitalijus Mitrofanovas
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-8
(nauja redakcija Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-243)

NAUJOSIOS AKMENĖS V. KUDIRKOS G. DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMA

I	SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos (toliau vadinama – Programa) paskirtis – atkurti ar pagerinti V. Kudirkos g. Naujojoje Akmenėje daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes. Siekti esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo.
2.	Programa parengta vykdant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytą statinių naudojimo priežiūros atlikimo funkciją, remiantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. Įgyvendinant Programą prisidedama prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos tikslo iki 2020 metų pabaigos sumažinti šiluminės energijos (kuro) sąnaudų ir anglies dioksido išmetimo į atmosferą daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus.
3.	Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 547 „Dėl kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, remiantis Maksimaliomis metinėmis šilumos suvartojimo normomis daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“ ir Akmenės rajono savivaldybės atrinktų neefektyviausiai energiją vartojančių pastatų įvertinimo rezultatais, parengtais jų energinio efektyvumo didinimo investicijų planais Programa atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.
4.	Programoje vartojamos sąvokos:
4.1.	Kvartalas – tai V. Kudirkos g. Naujojoje Akmenėje mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas (1 priedas), kurį riboja dalis V. Kudirkos ir Respublikos gatvės bei Naujosios Agluonos upelis. Kvartalą sudaro teritoriniu atžvilgiu tarpusavyje susiję privatūs, viešieji ir kitos paskirties pastatai kartu su viešąja infrastruktūra.
4.2.	Programos įgyvendinimo administratorius (toliau – Programos administratorius) –įstaiga, paskirta Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Programai įgyvendinti.
5.	Kitos Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa).

II	SKYRIUS
PROGRAMOS ATITIKTIS EUROPOS SĄJUNGOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAMS, MIESTO PLANAVIMO DOKUMENTAMS

6.	Programa atitinka Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) planavimo dokumentus.
7.	Susiję Europos Sąjungos teisės aktai:
7.1.	2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL, 2010, L 153/13). Šia direktyva skatinama didinti pastatų energinį naudingumą Europos Sąjungoje atsižvelgiant į išorės klimato sąlygas ir vietos ypatybes, taip pat į patalpų mikroklimato reikalavimus ir ekonominį efektyvumą.
7.2.	2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB bei 2010/30/ES, panaikinamos direktyvos 2004/8/EB bei 2006/32/EB (OL, 2012, L 315/1) ir kurioje nustatoma bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo Europos Sąjungoje priemonių sistema, siekiant užtikrinti, kad 2020 metais Europos Sąjungos valstybėse narėse būtų pasiektas 20 procentų energijos vartojimo efektyvumo tikslas ir sudarytos sąlygos toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą.
8.	Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: Energetikos įstatymas, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas, Šilumos ūkio įstatymas, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“.
9.	Susijęs Savivaldybės planavimo dokumentas – Akmenės rajono ir Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestų teritorijų bendrųjų planai, patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl Akmenės rajono ir Naujosios Akmenės, Akmenės, Ventos miestų teritorijų bendrųjų planų tvirtinimo“.

III	SKYRIUS
ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

10.	Kvartalą sudaro 18 daugiabučių, 3 viešieji pastatai ir 6 komercinės ar kitos paskirties statiniai. Daugiabučiai statyti iki 1993 metų pagal tuo laikotarpiu galiojusius reikalavimus ir šiuo metu nebeatitinka daugiabučiams namams keliamų šiluminės varžos ir kitų techninių reikalavimų. Dėl nepakankamos priežiūros išlaidos daugiabučių techninei priežiūrai kasmet vis didėja. Lietuvos patirtis energetiškai atnaujinat (modernizuojant) pastatus rodo, jog sutaupytomis lėšomis galima padengti atnaujinimo (modernizavimo) kaštus, taip pat ženkliai sumažinti daugiabučių techninei priežiūrai skiriamas lėšas.
Savivaldybės daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų būklė yra nepatenkinama. Dauguma daugiabučių namų yra nerenovuoti, namų kiemai ir viešosios erdvės nebeatitinka šiuolaikinių gyventojų poreikių, yra apleisti, susidėvėjusi jų infrastruktūra, trūksta vietos automobiliams laikyti. Dėl per mažo, gyventojų skaičiui nepritaikyto, automobilių parkavimo vietų skaičiaus daugiabučių namų kiemai yra nuolatos apstatyti automobiliais, kurie važinėja ir vaikščiojimo takais, ir vejomis – taip yra gadinamas takų grindinys, naikinami želdiniai. Didelis automobilių tankumas trukdo gelbėjimo ar specialiosioms tarnyboms su didesniu transportu patekti į miegamųjų rajonų vidų, dėl to ne visuomet gali pavykti laiku žmonėms suteikti reikiamą pagalbą.
11.	Kvartalui tiekiama centralizuoto šildymo paslauga, visi pastatai prijungti prie geriamojo vandens ir nuotekų bei elektros ir dujų tiekimo tinklų. Atliekos tvarkomos vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. T-152 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Kvartalo viešųjų teritorijų priežiūrą organizuoja Naujosios Akmenės miesto seniūnija.
12.	Pasirinktas Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. kvartalas, kadangi daugiau nei pusė (iš 18 daugiabučių 9 jau baigti renovuoti ir 4 daugiabučiams jau pradėtas modernizavimo procesas) jau įtraukti į Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą. Visi daugiabučiai pastatyti iki 1970 m., vyraujantis konstrukcijų tipas – plytų mūras 15 daugiabučių (iš jų 7 modernizuoti) ir 3 gelžbetonio blokai (iš jų 2 modernizuoti). Daugiabučių sienų siūlės ir fasadai neremontuoti arba remontuoti minimaliai, daugiau nei pusė visų langų pakeisti į mažesnio šilumos pralaidumo (plastikinius) langus pačių gyventojų iniciatyva, neturint nei projektų nei leidimų. Daugiabučiuose įrengtos natūralios vėdinimo sistemos nevalytos nuo daugiabučių eksploatavimo pradžios, pastatų šilumos punktai neatnaujinti arba atnaujinti tik iš dalies. Daugiabučių elektros instaliacija atnaujinta tik modernizuotuose daugiabučiuose. Likusios inžinerinės sistemos susidėvėjusios. Kvartale gyvena apie 1 400 gyventojų.
Per metus vidutiniškai kvartalo apšvietimui sunaudojama 44,5 tūkst. kWh per metus, kai instaliuota galia 10 kW, o apšvietimas veikia 4,5 tūkst. val. per metus. Gatvių ir kiemų apšvietimo elektros instaliacija sena, nebeatitinkanti šiuolaikinių apšvietos reikalavimų. 2017 m. viso kvartalo daugiabučių šildymui suvartota 3625,8 MWh.
Dėl išvardintų priežasčių kvartale esančių daugiabučių namų energijos suvartojimas yra didelis, daugiabučiai vietomis neatitinka statiniams taikomų higienos normų ir elementariųjų komforto standartų. Inžinerinių sistemų avaringumas yra padidėjęs. Kai kurios daugiabučių struktūros, pvz., lauko laiptai, nėra saugūs naudoti.
13.	Kvartale iš viso yra:
13.1.	18 daugiabučių, iš jų: 15 keturių aukštų (iš jų 7 modernizuoti, 4 šiuo metu modernizuojami, 4 nemodernizuoti) ir 3 penkių aukštų (2 modernizuoti, 1 nemodernizuotas);
13.2.	919 gyvenamosios paskirties ir 24 negyvenamosios paskirties patalpų (iš jų modernizuotos 445 gyvenamosios paskirties ir 20 negyvenamosios paskirties patalpos bei šiuo metu modernizuojamos 165 gyvenamosios paskirties ir 3 negyvenamosios paskirties patalpos).
13.3.	3 viešieji pastatai: V. Kudirkos g. 5A ir 11 – Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija; V. Kudirkos g. 9 – Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Visi viešieji pastatai modernizuoti.
Palyginus kvartale esančių modernizuotų daugiabučių faktinius metinius šiluminės energijos suvartojimo duomenis su nemodernizuotų daugiabučių faktinis metinis šiluminės energijos suvartojimas modernizuotuose daugiabučiuose vidutiniškai mažesnis 57 proc. Esant šiems ženkliems skirtumams tarp šiluminės energijos suvartojimo, svarbu modernizuoti kuo didesnį daugiabučių skaičių.

IV	SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

14.	Programos tikslai – tolygi švarios aplinkos plėtra, teritorinės sanglaudos didinimas ir teritorijų planavimas, pagerinti kvartalo energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti Akmenės rajone bendrą šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų taršą.
15.	Programos uždavinys – atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus, kvartalui reikalingos energijos kiekį, faktinius gyventojų poreikius, kvartalą atnaujinti kompleksiškai energiniu ir urbanistiniu požiūriu taikant šias priemones:
15.1.	Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) taikant kompleksines energinį efektyvumą didinančias priemones;
15.2.	Sutvarkyti kiemų įvažiavimų ir pravažiuojamąsias dangas, remontuoti arba praplėsti, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, sutvarkyti arba įrengti šaligatvius, žaliąsias zonas;
15.3.	Sutvarkyti arba įrengti kiemuose esančias paviršinių nuotekų sistemas ir kitus inžinerinius tinklus bei įrengti aikšteles komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriams pastatyti;
15.4.	Modernizuoti gatvių ir kiemų apšvietimo tinklą.

1 lentelė

V. Kudirkos g., Naujojoje Akmenėje skaičiuojamasis šiluminės energijos suvartojimas ir CO2 emisijos sumažėjimas tenkantis daugiabučiams

Eil. Nr.	Adresas	Šiluminės energijos suvartojimas, MWh				Sumažėjimas		CO2 emisijos skaičiuojamasis sumažėjimas, t/metus[1]
		2005 m.[2]	2010 m.	2017 m.	2018 m.[3]	MWh	Proc.
1	V. Kudirkos g. 1, Naujoji Akmenė	348,4	406,2	128,4	163,7	184,7	53	81,72
2	V. Kudirkos g. 2, Naujoji Akmenė	280,4	335,2	124,8	124,8	155,6	55	61,06
3	V. Kudirkos g. 3, Naujoji Akmenė	314,0	365,0	153,0	153,9	160,1	51	74,46
4	V. Kudirkos g. 4, Naujoji Akmenė	88,7	116,1	44,1	44,1	44,6	50	17,50
5	V. Kudirkos g. 5, Naujoji Akmenė	303,1	284,5	236,2	139,4	163,7	54	83,79
6	V. Kudirkos g. 6, Naujoji Akmenė	317,7	330,1	274,8	108,0	209,7	66	56,31
7	V. Kudirkos g. 7, Naujoji Akmenė	340,9	356,8	349,2	115,9	225,0	66	71,70
8	V. Kudirkos g. 8, Naujoji Akmenė	110,9	111,3	34,4	34,4	76,5	69	30,02
9	V. Kudirkos g. 10, Naujoji Akmenė	290,1	298,2	241,9	84,1	206,0	71	33,99
10	V. Kudirkos g. 12, Naujoji Akmenė	109,4	99,8	46,6	46,6	62,8	57	24,64
11	V. Kudirkos g. 13, Naujoji Akmenė	365,8	384,0	364,7	124,4	241,4	66	72,68
12	V. Kudirkos g. 14, Naujoji Akmenė	298,5	326,3	268,7	146,3	152,2	51	57,60
13	V. Kudirkos g. 15, Naujoji Akmenė	338,4	316,4	293,1	118,4	220,0	65	75,45
14	V. Kudirkos g. 16, Naujoji Akmenė	102,3	106,4	102,8	26,6	75,7	74	43,76
15	V. Kudirkos g. 17, Naujoji Akmenė	295,5	201,1	204,1	204,1	91,4	31	35,87
16	V. Kudirkos g. 20, Naujoji Akmenė	456,1	449,1	172,0	172,0	284,1	62	111,49
17	V. Kudirkos g. 22, Naujoji Akmenė	490,0	501,3	169,6	169,6	320,4	65	125,73
18	V. Kudirkos g. 24, Naujoji Akmenė	516,3	507,8	417,4	216,8	299,5	58	163,12
Viso:		5366,5	5495,5	3625,8	2193,1	3173,4	-	1220,89
[1] Preliminarus šiluminės energijos suvartojimas apskaičiuotas remiantis daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektais arba taikant apskaičiuotą vidutinį skaičiuojamąjį modernizuotų daugiabučių CO2 emisijos sumažėjimą, t. y. 0,39 t/MWh
[2] Šaltinis: UAB „Akmenės energija“ duomenys
[3] Preliminarus šiluminės energijos suvartojimas apskaičiuotas remiantis daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektais arba remiantis 2017 m. faktiniais duomenimis

15.5.	Numatyti planuojamų įgyvendinti energiją taupančių priemonių paketus pagal atskirus objektus, galimus finansavimo šaltinius, investicijų atsipirkimo laiką, planuojamos sutaupyti šiluminės ir elektros energijos kiekį bei planuojamą sumažinti į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Rengiant atskirų priemonių įgyvendinimo investicijų planus, turi būti siekiama, kad investicijų į energinio efektyvumo didinimą suma būtų pagrįsta sutaupytos energijos kiekiu ir užtikrinta, kad investicijos į energinį efektyvumą būtų sugrąžinamos sutaupytos energijos sąskaita. Pastatų, esančių kvartale, atnaujinimo projektai turi užtikrinti, kad įgyvendinus energiją taupančias priemones bus pasiekta ne mažesnė kaip C energinio naudingumo klasė.
Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos energijos efektyvumą didinančios ir kitos priemonės turi atitikti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje bei kitose su Programos įgyvendinimu susijusiose programose numatytas priemones.

2 lentelė

V. Kudirkos g., Naujojoje Akmenėje, elektros energijos suvartojimas gatvių ir kiemų apšvietimui

Iki rekonstrukcijos			Po rekonstrukcijos
Sunaudota kWh per metus	Galia, kW	Darbo val. per metus	Nauja galia, kW	Darbo val. per metus	Planuojama
					Sunaudojimai, kWh	Sutaupymai per metus
						kWh	Proc.
44541	10	4455	18	4100	31095	13446	30,2

15.6.	Papildomai numatyti alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo galimybes (šilumos siurbliai, saulės kolektoriai, šilumnešio žemos temperatūros sistema ir kt.).
15.7.	Pritraukti privačių investuotojų lėšas kvartalo infrastruktūrai gerinti.

V	SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

16.	Akmenės rajono savivaldybės administracija koordinuoja Programos įgyvendinimą, užtikrina, kad Programa būtų įgyvendinta ir pasiekti joje numatyti tikslai.
17.	Programos administratorius atlieka visus veiksmus, susijusius su Programos įgyvendinimu, inicijuoja reikiamų dokumentų, susijusių su Programos įgyvendinimu rengimą, užtikrina, kad Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės būtų tinkamai ir laiku įgyvendintos. Programos administratorius, įgyvendindamas Programą, turi užtikrinti visų procesų viešumą ir įtraukti į atskirų priemonių svarstymus ir aptarimus suinteresuotus dalyvius – gyvenamųjų ir kitų patalpų savininkus bei kitus suinteresuotus asmenis.
18.	Programos administratoriaus veiklą prižiūri ir kontroliuoja Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.
19.	Programos įgyvendinimo pradžia – 2019 m. sausio 1 d., įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.
20.	Kvartalo atnaujinimo veiksmų planas vykdomas etapais. Kvartalo antžeminių komunikacijų bei inžinerinės infrastruktūros renovacija etapais vykdoma tik atnaujinus (modernizavus) daugiabučius namus ir viešuosius pastatus.
21.	Įgyvendinant Programą planuojama:
21.1.	atnaujinus (modernizuoti) 5 daugiabučius namus, iš viso kvartale sutaupyti iki 3183,4 MWh per metus ir CO2 emisiją sumažinti 1220,89 t/metus;
21.2.	sutvarkyti 18 daugiabučių kiemų įvažiavimų ir pravažiuojamąsias dangas, remontuoti arba praplėsti, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, sutvarkyti arba įrengti šaligatvius, žaliąsias zonas;
21.3.	sutvarkyti arba įrengti kiemuose esančias paviršinių nuotekų sistemas ir kitus inžinerinius tinklus bei įrengti aikšteles komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriams pastatyti;
21.4.	modernizuoti kvartalo gatvių ir kiemų apšvietimo tinklą.
21.5.	modernizuojamuose daugiabučiuose pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę.
21.6.	Skatinti alternatyvių (šilumos siurbliai, saulės kolektoriai, šilumnešio žemos temperatūros sistema ir kt.) energijos šaltinių panaudojimo galimybes.
21.7.	Pritraukti privačių investuotojų lėšas – bent vieno privataus pastato kvartale modernizavimas.

VI	SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS

22.	Programa finansuojama:
22.1.	Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimas finansuojamas iš Valstybės biudžeto lėšų, privačios gyventojų lėšų, ES fondų ir kt. (2 priedas).
22.2.	Kvartalo teritorijų tvarkymo įgyvendinamas panaudojant skolintas, Savivaldybės biudžeto ir kitas teisėtai gautas lėšas (3 priedas).
23.	Šios Programos įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, gyventojų ir kitų šaltinių lėšomis.
24.	Programa gali būti finansuojama ir taikant finansines priemones, teikiant subsidijas arba naudojant šių priemonių derinius.

VII	SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.	Programa gali būti keičiama, tikslinama Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
_______________________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. T-189, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15060
Nr. T-243, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21007

Naujosios Akmenės V. Kudirkos g.
daugiabučių namų kvartalo energinio
efektyvumo didinimo programos
1 priedas

V. Kudirkos g. Naujojoje Akmenėje mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorija

Sutartiniai žymėjimai
        Modernizuojami daugiabučiai
        Modernizuoti daugiabučiai
        Nemodernizuoti daugiabučiai
Naujosios Akmenės V. Kudirkos g.
daugiabučių namų kvartalo energinio
efektyvumo didinimo programos
2 priedas

V. KUDIRKOS G., NAUJOJOJE AKMENĖJE DAUGIABUČIŲ MODERNIZAVIMO EKONOMINIS IR FINANSINIS PLANAS

Eil. Nr.	Adresas	Energinio efektyvumo klasė		Lėšos jau skirtos modernizavimui, Eur			Preliminarios investicijos, Eur			Skaičiuojamas atsipirkimo laikas, metais
		Pasiekta	Planuojama pasiekti	Valstybės biudžeto arba ES	Privačios arba skolintos	Viso	Valstybės biudžeto arba ES	Privačios arba skolintos	Viso
1	V. Kudirkos g. 1, Naujoji Akmenė	C	-	238 921	299 613	538 534	-	-	-	12
2	V. Kudirkos g. 2, Naujoji Akmenė	C	-	446 295	78 758	525 053	-	-	-	5
3	V. Kudirkos g. 3, Naujoji Akmenė	C	-	241 050	316 455	557 505	-	-	-	13
4	V. Kudirkos g. 4, Naujoji Akmenė	C	-	137 844	24 325	162 169	-	-	-	5
5	V. Kudirkos g. 5, Naujoji Akmenė	C	-	239 901	316 324	556 225	-	-	-	12
6	V. Kudirkos g. 6, Naujoji Akmenė	-	B	-	-	-	279 502	282 294	561 796	20
7	V. Kudirkos g. 7, Naujoji Akmenė	-	B	-	-	-	355 747	351 310	707 057	24
8	V. Kudirkos g. 8, Naujoji Akmenė	C	-	147 705	26 066	173 771	-	-	-	5
9	V. Kudirkos g. 10, Naujoji Akmenė	-	C	-	-	-	81 963	556 934	638 897	25
10	V. Kudirkos g. 12, Naujoji Akmenė	C	-	147 705	26 066	173 771	-	-	-	5
11	V. Kudirkos g. 13, Naujoji Akmenė	-	B	-	-	-	337 781	677 073	1 014 854	19
12	V. Kudirkos g. 14, Naujoji Akmenė	C	-	192 957	258 333	451 290	-	-	-	14
13	V. Kudirkos g. 15, Naujoji Akmenė	-	B	-	-	-	307 851	609 700	917 551	21
14	V. Kudirkos g. 16, Naujoji Akmenė	-	C	-	-	-	34 336	234 178	268 514	22
15	V. Kudirkos g. 17, Naujoji Akmenė[4]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	V. Kudirkos g. 20, Naujoji Akmenė	C	-	462 813	81 673	544 486	-	-	-	5
17	V. Kudirkos g. 22, Naujoji Akmenė	C	-	472 660	83 411	556 071	-	-	-	5
18	V. Kudirkos g. 24, Naujoji Akmenė	-	C	-	-	-	420 542	917 897	1 338 439	12
Viso:		-	-	2 727 851	1 511 024	4 238 875	1 817 722	3 629 386	5 447 068	-
[4] Savivaldybės administracija apie atliktų darbų vertę informacijos neturi, kadangi daugiabučio modernizavimą vykdė daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija

Šaltinis: Daugiabučių investicijų planai

Naujosios Akmenės V. Kudirkos g.
daugiabučių namų kvartalo energinio
efektyvumo didinimo programos
 3 priedas

KVARTALO TERITORIJŲ TVARKYMO IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMUI PLANUOJAMOS SKIRTI LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI

Paskirtis	Planuojamos lėšos, Eur	Lėšų šaltinis
Žaliųjų teritorijų tvarkymas	100 000	Savivaldybės biudžetas
Inžinerinių sistemų įrengimas	250 000	Savivaldybės biudžetas
Viso:	350 000	-

Šaltinis: Atlikti viešieji pirkimai apšvietimo įrengimo paslaugai ir rinkos tyrimas apklausos būdu

Pakeitimai:

1.
Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-189, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15060
Dėl Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo

2.
Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-243, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-21007
Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Naujosios Akmenės V. Kudirkos g. daugiabučių namų kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo