Suvestinė redakcija nuo 2006-08-09

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 84-3319, i. k. 1062210ISAK0003-295

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL 2006 METŲ GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1.1 PRIEMONĘ „TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“ IR KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

2006 m. liepos 14 d. Nr. 3-295
Vilnius

Vadovaudamasis Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2003, Nr. 88-3999; 2005, Nr. 51-1700), 9.8 punktu ir Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; 2004, Nr. 93-3421; 2005, Nr. 21-667):
1. Tvirtinu pridedamas:
1.1. 2006 metų Gaires pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau vadinama – Gairės pareiškėjams); 1.2. 2006 metų kvietimo teikti paraiškas pavyzdinę formą.
2. Pavedu:
2.1. Transporto investicijų direkcijai išsiųsti kvietimus teikti paraiškas projektų finansavimui, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“, Gairių pareiškėjams 19 punkte numatytiems pareiškėjams, turintiems teisę teikti paraiškas pagal tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą, taip pat informaciją apie kvietimą teikti paraiškas paskelbti Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje;
2.2. Strateginio planavimo ir finansų departamento ES paramos koordinavimo skyriui paskelbti informaciją apie kvietimą teikti paraiškas Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje;
2.3. šio įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos valstybės sekretoriui Alminui Mačiuliui.

L. E. SUSISIEKIMO MINISTRO PAREIGAS	PETRAS ČĖSNA
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 3-295

2006 METŲ GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1.1 PRIEMONĘ „TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2006 metų gairės pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau vadinama – Gairės pareiškėjams) nustato reikalavimus ir sąlygas projektams, jų paraiškoms bei pareiškėjams, kurie bus pakviesti teikti paraiškas pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. C(2004)2120 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 „Dėl Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 123-4486) (toliau vadinama – BPD), 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“, taikant tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą, taip pat projektų įgyvendinimo priežiūros ir atsiskaitymo už gautą paramą tvarką. Gairėse pareiškėjams pateikiama pagrindinė informacija, kurią turi žinoti pareiškėjas, siekiantis gauti paramą iš Europos regioninės plėtros fondo viešosios transporto infrastruktūros projektams įgyvendinti.
2. Gairės pareiškėjams parengtos vadovaujantis Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėmis (toliau vadinama – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599, Nr. 93-3421; 2005, Nr. 21-667).
3. Gairėse pareiškėjams vartojamos sąvokos atitinka šių Gairių pareiškėjams 1 ir 2 punktuose nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS. BENDRA INFORMACIJA APIE EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDĄ IR TRANSPORTO SEKTORIAUS PERSPEKTYVAS

PIRMASIS SKIRSNIS
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ POLITIKA

4. 1993 metų lapkričio 1 dieną įsigaliojusios Europos Sąjungos (Mastrichto) sutarties XIV skyriuje „Ekonominė ir socialinė sanglauda“ teigiama, kad Europos Sąjunga (toliau vadinama – ES) per struktūrinius fondus (Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondą, Europos socialinį fondą, Europos regioninės plėtros fondą, Žuvininkystės orientavimo finansinę priemonę), Europos investicijų banką ir kitas esamas finansines priemones stiprina ekonominę ir socialinę sanglaudą, siekdama sumažinti įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumus. Kai kurių ES rajonų BVP skiriasi 3,5 karto, nedarbo rodikliai skiriasi iki 7 kartų. ES struktūriniai fondai pirmiausia siekia padėti sunkumus išgyvenantiems regionams prisitaikyti prie besikeičiančių ekonominių ir socialinių sąlygų.
5. Pagal 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (toliau vadinama – Pagrindinis reglamentas), Lietuva yra priskiriama pirmojo tikslo regionams, kuriuose BVP vienam gyventojui yra mažesnis nei 75% ES vidurkio. 2004–2006 metais Lietuvai ES struktūrinių fondų parama teikiama pagal 1-ajį paramos tikslą.
6. Lietuvos transporto sektoriui finansavimas 2004–2006 m. skiriamas iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau vadinama – ERPF). ERPF lėšos sudaro apie pusę visų ES struktūrinių fondų biudžeto.
7. ERPF pagrindinis tikslas – vystyti ekonominę ir socialinę sanglaudą, mažinant regionų išsivystymo skirtumus, skatinti jų darnią plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą.
8. Bendruoju atveju ERPF lėšos skiriamos:
8.1. investicijoms į gamybą nuolatinėms darbo vietoms kurti ir išlaikyti;
8.2. investicijoms į infrastruktūrą (transporto, telekomunikacijų, energetikos), didinant šalies ekonominį potencialą, plėtrą, struktūrinį prisitaikymą ir nuolatinių darbo vietų kūrimą arba jų išlaikymą bei siekiant sujungti centrinius ES regionus su periferiniais;
8.3. vidaus potencialo plėtros priemonėms, kurios skatina ir remia vietinę plėtrą užimtumo iniciatyvas bei mažųjų ir vidutinių įmonių veiklą;
8.4. techninės pagalbos priemonių, nurodytų Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalies antrojoje pastraipoje, finansavimui.
9. Detaliau ERPF finansavimo sritys yra aprašytos 1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1783/1999 dėl Europos regioninės plėtros fondo 2 straipsnyje.

ANTRASIS SKIRSNIS
LIETUVOS TRANSPORTO SEKTORIAUS STRATEGIJA IR TIKSLAI, ĮGYVENDINANT LIETUVOS 2006–2006 M. BENDRĄJĮ PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ

10. Pagrindinis BPD tikslas – sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio konkurencingumo plėtotės prielaidas, paspartinti perėjimą prie žinių ekonomikos, kuriai būdingas didėjantis BVP ir aukštas gyventojų užimtumo rodiklis, stiprinti žinių ekonomikos plėtrą, kuri lemia aukštesnį gyvenimo lygį ir visų Lietuvos gyventojų gerove.
11. Specifiniai BPD tikslai:
11.1. plėtoti naują ir gerinti esamą fizinę infrastruktūrą siekiant paskatinti ūkio augimą ir pagreitinti laisvą prekių, paslaugų ir žmonių judėjimą;
11.2. užtikrinti, kad BPD priemonėmis skatinamas augimas būtų suderintas su darnaus vystymosi principu;
11.3. gerinti Lietuvos darbo jėgos įgūdžius ir užtikrinti, kad darbo jėga būtų lanksti ir mokėtų prisitaikyti. Kitas svarbus tikslas – tobulinti socialiai nuskriaustų grupių, tokių kaip bedarbiai ir jaunimas, įgūdžius ir kvalifikaciją, užtikrinti, kad kompetencija ir įgūdžiai, kurių mokoma, atitiktų darbo rinkos poreikius;
11.4. stiprinti ekonominį konkurencingumą sudarant būtinas augimo sąlygas, skatinat palankios verslo aplinkos formavimąsi ir investicinį klimatą, palankų esamų ir įsteigtų naujų įmonių plėtrai;
11.5. aktyvinti ekonomikos restruktūrizavimo procesus, kurie šiuo metu jau vyksta Lietuvoje.
12. Transporto sektoriaus strategija 2004–2006 metams, tobulinant regioninei plėtrai svarbią transporto infrastruktūrą bei nustatant pagrindinius ERPF panaudojimo prioritetus, taip pat apibrėžta BPD.
13. Pagal savo reikšmę ir teritorinius principus išskiriami trys transporto sektoriaus plėtojimo Lietuvoje lygmenys:
13.1. lokalinio lygmens tikslas – diegti priemones, kurios mažintų transporto koncentruoto naudojimo poreikį: subalansuoti transporto srautus tarp darbo ir gyvenamųjų vietų, formuojant polifunkcines zonas, plėtojant miestų ir rajonų viešąjį transportą, ekologiškas viešojo transporto rūšis, eliminuojant tranzitinį sunkųjį transportą iš miestų teritorijos, pritaikant miestų susisiekimo sistemas žmonėms su negalia ir kt.;
13.2. nacionalinio lygmens pagrindinis tikslas – sukurti vieningą, integruotą Lietuvos susisiekimo sistemą, plėtoti šalies susisiekimo tinklą, subalansuotą transporto sistemą, maksimaliai išnaudoti turimą atskirų transporto rūšių infrastruktūrą, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai ir didinti vežimų greitį, operatyvumą bei kitus vežimų kokybinius rodiklius;
13.3. europinio lygmens tikslai – modernizuoti transporto infrastruktūrą, siekiant, kad ji atitiktų transeuropiniams transporto tinklams keliamus techninius reikalavimus, bei plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūros jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, įgyvendinti priemones, skatinančias multimodalinio transporto vystymą bei logistikos centrų kūrimą ir jų integraciją į Baltijos jūros regiono ir Europos transporto logistikos centrų tinklą, modernizuoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas keleivių ir krovinių vežimams.
14. Visi šie lygmenys yra neatsiejami, nes tik tinkama jų sinergija gali užtikrinti šalies ekonomikos (ūkio) plėtros poreikius atitinkančią transporto sektoriaus plėtrą.
15. ERPF finansavimas skiriamas tik tiems viešosios transporto infrastruktūros tobulinimo projektams, kuriais siekiama įgyvendinti BPD 1.1 priemonės „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau vadinama – transporto sektoriaus priemonė) aprašyme užsibrėžtus tikslus ir kurie atitinka transporto sektoriaus priemonėje numatytas veiklos sritis. Visas transporto sektoriaus priemonės aprašymas yra pateiktas Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priede (toliau vadinama – BPD priedas). BPD priedas 2004 m. vasario 5 d. buvo patvirtintas Laikinojo priežiūros komiteto Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti ir skelbiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklalapyje www.finmin.lt/bpd.
16. Transporto sektoriaus priemonės tikslas ir uždaviniai:
16.1. Transporto sektoriaus priemonės tikslas- sukurti šiuolaikišką vieningą transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių lygį ir integruotą į ES transporto sistemą, siekiant sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos plėtrai.
16.2. Transporto sektoriaus priemonės uždaviniai:
16.2.1. tobulinti eismo sąlygas keliuose ir gatvėse, didinti eismo saugą ir mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai;
16.2.2. didinti geležinkelio pajėgumą skatinti keleivių ir krovinių vežimą geležinkelių transportu, gerinti keleivių aptarnavimo kokybę;
16.2.3. didinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto keleivių ir krovinių srautus, sukurti vieningą vidaus vandens kelių sistemą keleiviams ir kroviniams vežti;
16.2.4. užtikrinti skrydžių saugą saugumą tarptautiniuose oro uostuose, gerinti keleivių aptarnavimo kokybę;
16.2.5. plėtoti multimodalinio transporto tinklą Lietuvoje.
17. BPD yra nustatytos ir su Europos Komisija suderintos transporto sektoriaus priemonės remtinos veiklos sritys.
18. Įgyvendinant transporto sektoriaus priemonėje nustatytus uždavinius šiame kvietime teikti paraiškas numatoma atrinkti projektus finansavimui pagal šias transporto sektoriaus priemonėje nustatytas veiklos sritis:
18.1. valstybinės svarbos transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas, rekonstravimas ir statyba (keliai, geležinkeliai) ir jos funkcionavimo užtikrinimas;
18.2. aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas;
18.3. keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas.
19. Šiame kvietime teikti paraiškas pareiškėjais gali būti:
19.1. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;
19.2. AB „Lietuvos geležinkeliai“.
20. Pareiškėjas turi valdyti nuosavybės arba turto patikėjimo teise paraiškoje nurodytą transporto infrastruktūros objektą.
21. Pareiškėjai gali teikti paraiškas individualiai arba kartu su partneriais, kurie dalyvauja įgyvendinant projektą ir naudojasi jo rezultatais arba produktais. Projekto partneriais gali būti tik tie subjektai, kurie gali būti ir pareiškėjais pagal BPD priedo transporto sektoriaus priemonės aprašymą. Partnerio įtraukimas į projekto įgyvendinimą turi būti pagrįstas ir jo būtinumas turi būti įrodytas paraiškoje.
22. Transporto sektoriaus priemonės finansavimui 2004-2006 m. skirta 655,4 mln. Lt, iš jų 491,5 mln. Lt – ERPF lėšos ir 163,9 mln. Lt – valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos. Iš jų 72 procentai skiriami taikant tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą. Šis lėšų paskirstymas gali būti keičiamas tik pritarus Priežiūros komitetui Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti (toliau vadinama – BPD priežiūros komitetas).
23. 2006 m. kvietimui teikti paraiškas iš viso skirta 131,91 mln. Lt. Toliau lentelėje pateikiamas detalus lėšų paskirstymas pagal finansavimo šaltinius ir skyrimo procedūras:

Paramos teikimo procedūra	Europos regioninės plėtros fondas	Valstybės biudžetas bendrajam finansavimui	PARAMA IŠ VISO:
Iš viso 2004–2006 m.	491 526 316	163 842 104	655 368 420
Tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra	353 898 948	117 966 315	471 865 263
Ribotos trukmės paramos skyrimo procedūra	137 627 368	45 875 789	183 503 157
Skirta parama pagal 2004–2005 m. kvietimus teikti paraiškas	413 444 651	110 015 901	523 460 552
Tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra	275 817 283	64 140 112	339 957 395
Ribotos trukmės paramos skyrimo procedūra	137 627 368	45 875 789	183 503 157
2006 m. kvietimui teikti paraiškas	78 081 665	53 826 203	131 907 868
Tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra	78 081 665	53 826 203	131 907 868

24. Skiriant paramą konkretiems projektams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 390 „Dėl maksimalios lėšų sumos, dėl kurių 2006 metais asignavimų valdytojai turi teisę prisiimti įsipareigojimus, sudarydami sutartis dėl projektų, remiamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemones, patvirtinimo“, Gairių pareiškėjams 23 punkte nustatyta 2006 m. kvietimui teikti paraiškas lėšų suma gali būti viršyta 5% nuo iš viso 2004–2006 m. tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrai numatyto Europos regioninio plėtros fondo limito.
25. Jeigu projektas, dėl kurio teikiama paraiška, siejasi su kitais pareiškėjo vykdomais projektais arba su kitomis BPD priemonėmis, pildydamas paraišką pareiškėjas turi nurodyti projekto horizontalius ryšius, atsižvelgiant į BPD priedo transporto sektoriaus priemonės aprašymo 12 punktą „Priemonės sąsaja su kitomis priemonėmis“ ir 13 punktą „Horizontaliosios sritys“.

TREČIASIS SKIRSNIS
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ VALDYMAS TRANSPORTO SEKTORIUJE

26. ES struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje reglamentuoja Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2003, Nr. 88- 3999; 2005, Nr. 51-1700).
27. Pagal Gairių pareiškėjams 26 punkte nurodytas taisykles:
27.1. Vadovaujančioji institucija atlieka Pagrindinio reglamento jai priskirtas funkcijas ir yra atsakinga už BPD ir jo priedo rengimą bei įgyvendinimo priežiūrą. Vadovaujančiosios institucijos funkcijas Lietuvoje atlieka Finansų ministerija. Finansų ministerija atsako už patikimą ir veiksmingą ES struktūrinių fondų paramos valdymą.
27.2. Mokėjimo institucija atlieka Pagrindinio reglamento priskirtas visų ES struktūrinių fondų mokėjimo institucijos funkcijas. Mokėjimo institucija Lietuvoje paskirta Finansų ministerija.
27.3. Tarpinė institucija atsakinga už jai priskirtų BPD priemonių ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą. Tarpinės institucijos funkcijas Lietuvos transporto sektoriuje atlieka Susisiekimo ministerija.
27.4. Įgyvendinančioji institucija atsakinga už jai priskirtų BPD priemonių projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą. Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas Lietuvos transporto sektoriuje atlieka Transporto investicijų direkcija.
27.5. BPD priežiūros komitetas – pagrindinė BPD įgyvendinimo priežiūros institucija, atliekanti Pagrindinio reglamento Priežiūros komitetui priskirtas funkcijas.

III SKYRIUS. PARAMOS SKYRIMO PROCEDŪROS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, ATRANKA IR TVIRTINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
PARAMOS SKYRIMO PROCEDŪRA

28. Šiame kvietime teikti paraiškas ERPF lėšoms transporto sektoriaus projektams skirti taikoma tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra.
29. Tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra taikoma tada, kai yra tik vienas pareiškėjas, kuris pagal savo kompetenciją ir jam Lietuvos Respublikos teisės aktų priskirtas funkcijas gali įgyvendinti konkrečias pagal priemonę numatytas veiklos sritis.
30. Taikant šią procedūrą:
30.1. parama skiriama valstybinės svarbos projektams;
30.2. pareiškėjai ir paramos gavėjai – valstybės institucijos, įmonės ir įstaigos – yra tiesiogiai įvardyti BPD priedo transporto sektoriaus priemonės aprašymo trečioje dalyje. Šiame kvietime teikti paraiškas kviečiami tik Gairių pareiškėjams 19 punkte numatyti pareiškėjai;
30.3. Transporto investicijų direkcija iš anksto numatytam pareiškėjui tiesiogiai siunčia kvietimą teikti paraišką, nurodydama projektą, dėl kurio siūloma pateikti paraišką. 2006 metais kvietimas teikti paraiškas siunčiamas atsižvelgiant į susisiekimo ministro 2004 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3-509 patvirtintą transporto sektoriaus valstybinės svarbos projektų, numatomų finansuoti ES fondų lėšomis, preliminarų sąrašą (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3-183 redakcija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 3-313 redakcija) ir projektų parengtumą. Pareiškėjai paraiškoje gali nurodyti 5% didesnę prašomą paramos sumą nei numatyta šiame susisiekimo ministro įsakyme Europos regioninės plėtros fondo lėšų konkrečiam projektui. Tokiu atveju pareiškėjas, teikdamas paraišką ir prašydamas didesnės paramos, turi įsipareigoti, kad skirs nuosavų lėšų projekto finansavimui, jeigu nebus sutaupyta paramos lėšų, vykdant kitus pagal transporto sektoriaus priemonę įgyvendinamus projektus, ir nebus padidinta jo projekto įgyvendinimui skiriama paramos lėšų suma;
Punkto pakeitimai:
Nr. 3-314, 2006-08-03, Žin., 2006, Nr. 87-3425 (2006-08-08), i. k. 1062210ISAK0003-314

30.4. galutinė paraiškų priėmimo diena ir valanda nurodoma kvietime teikti paraiškas. Paraiškos, gautos po nustatytos galutinės paraiškų priėmimo dienos ir valandos, atmetamos;
30.5. paraiška įvertinama ir sprendimas dėl paramos skyrimo arba paraiškos atmetimo priimamas per 2 mėnesius po galutinės paraiškų pateikimo dienos;
30.6. su tais pareiškėjais, kurių projektams susisiekimo ministro įsakymu patvirtinama maksimali skiriama parama, sudaroma trišalė paramos sutartis. Pavyzdinė paramos sutarties forma pateikiama Gairių pareiškėjams 10 priede.
31. ERPF paramai gauti gali būti teikiami savarankiški projektai arba susiję su kitais projektais. Informacija apie tai, ar projektas yra atskiras, vienas iš etapų arba vienas iš grupės projektų, yra įvedama į ES struktūrinių fondų informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau vadinama – SFMIS) ir į ją atsižvelgiama vertinant paraiškas. Galimi du projektų sąsajų tipai:
31.1. projektas – vienas iš didesnio projekto etapų. Projekto etapas apibrėžiamas kaip techniškai ir finansiškai nepriklausoma didesnio (platesnio) projekto dalis, kuri gali būti identifikuojama kaip nepriklausomai nuo kitų projekto etapų funkcionuojanti dalis;
31.2. projektas – vienas iš grupės projektų, kai projektų grupės projektai:
31.2.1. yra išsidėstę toje pačioje vietovėje ar kelyje;
31.2.2. priklauso tam pačiam vietovės ar kelio bendrajam planui;
31.2.3. yra stebimi ar prižiūrimi tos pačios priežiūros įmonės.

ANTRASIS SKIRSNIS
KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS IR PARAIŠKŲ FORMOS

32. Transporto investicijų direkcija kvietimui teikti paraiškas suteikia unikalų SFMIS numerį Taisyklių 2 priede nustatyta tvarka.

33. Pareiškėjai paraiškas pildo vadovaudamiesi šiomis Gairėmis pareiškėjams ir paraiškos pildymo instrukcijomis, nurodytomis Gairių pareiškėjams 3 ir 5 prieduose.
34. Paraiškos forma susideda iš dviejų dalių – bendrosios (A) ir specialiosios (B). Bendroji (A) dalis yra vienoda visoms BPD priemonėms ir yra pateikta Gairių pareiškėjams 2 priede. Paraiškos bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija pateikiama Gairių pareiškėjams 3 priede.
35. Specialioji (B) transporto sektoriaus paraiškos dalis, kurios forma nustatyta Gairių pareiškėjams 4 priede. Specialioji (B) paraiškos dalis pildoma vadovaujantis Paraiškos specialiosios (B) dalies pildymo instrukcija, kuri pateikta Gairių pareiškėjams 5 priede.
36. Prie paraiškos pareiškėjas turi pateikti paraiškos specialioje (B) dalyje (Gairių pareiškėjams 4 priedas) nurodytą informaciją bei dokumentus, įrodančius, kad jo projektas yra tinkamas finansavimui ir kuriais vadovaujantis būtų galima priimti tinkamą sprendimą dėl paramos skyrimo.
37. Jeigu paraiška teikiama kartu su partneriais, pareiškėjas prie paraiškos turi pridėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir juridiškai įteisintą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Rekomendacijos dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties turinio pateikiamos Gairių pareiškėjams 6 priede. Sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:
37.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;
37.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;
37.3. projekto vykdytojas privalo visiems partneriams persiųsti visų įgyvendinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų ir mokėjimo prašymų kopijas;
37.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į
įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;
37.5. prieš teikdamas paraišką pareiškėjas susitaria su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių ir šias teises nustato jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje.

TREČIASIS SKIRSNIS
INFORMACIJOS TEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS

38. Informacija apie kvietimo teikti paraiškas sąlygas bei projektų įgyvendinimo ir atsiskaitymo tvarką pateikiama Gairėse pareiškėjams, kurios skelbiamos Susisiekimo ministerijos (www.transp.lt) ir Transporto investicijų direkcijos (www.tid.lt) interneto svetainėse. Šiose interneto svetainėse pateikiama:
38.1. kvietimo teikti paraiškas dokumentacija: Gairės pareiškėjams, paraiškų formos ir jų pildymo instrukcijos ir kiti Gairių pareiškėjams priedai;
38.2. ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys ES struktūrinių fondų paramos lėšų administravimą;
38.3. kita aktuali informacija.
39. Nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki kvietime teikti paraiškas nurodytos paraiškų pateikimo galutinės dienos pareiškėjai gali teikti paklausimus raštu ir žodžiu Transporto investicijų direkcijai dėl paraiškos pateikimo sąlygų ir tvarkos, su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus.
40. Atsakingų Transporto investicijų direkcijos ir Susisiekimo ministerijos darbuotojų, teikiančių detalesnę informaciją apie paramą, kontaktiniai duomenys nurodyti Gairių pareiškėjams 1 priede.
41. Kvietime teikti paraiškas yra nurodomas informacinis telefono, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir paskirtas už tokios informacijos teikimą atsakingas asmuo ar asmenys. Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje.
42. Informacija apie pagal kvietimą teikti paraiškas pateiktas ir užregistruotas paraiškas skelbiama Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje, nurodant:
42.1. pareiškėjo pavadinimą;
42.2. projekto pavadinimą;
42.3. paraiškos kodą;
42.4. prašomą paramos sumą;
42.5. bendrą registruotų paraiškų skaičių bei bendrą prašomos paramos sumą.
43. Užbaigus kiekvieną paraiškų vertinimo etapą Transporto investicijų direkcija vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbia savo interneto svetainėje (www.tid.lt), nurodant:
43.1. pareiškėjo pavadinimą;
43.2. projekto pavadinimą;
43.3. paraiškos kodą;
43.4. prašomą paramos sumą;
43.5. bendrą registruotų paraiškų ir paraiškų, perėjusių užbaigtą vertinimo etapą, skaičių.
44. Susisiekimo ministerija, priėmusi galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Transporto investicijų direkciją apie priimtus sprendimus.
45. Transporto investicijų direkcija po to, kai ji gauna ir užregistruoja Susisiekimo ministerijos pranešimą apie priimtus sprendimus, per 5 darbo dienas informuoja pareiškėjus.
46. Informacija apie priimtus sprendimus skirti paramą skelbiama Susisiekimo ministerijos ir Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėse. Interneto svetainėse nurodoma:
46.1. pareiškėjo pavadinimas;
46.2. projekto pavadinimas;
46.3. paraiškos kodas;
46.4. skirta paramos suma.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

47. Paraiškos turi būti pateiktos Transporto investicijų direkcijai užklijuotame voke (dėžėje), atsiųstos registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba pareiškėjo įteiktos asmeniškai kvietime teikti paraiškas nurodytu adresu. Paraiškos turi būti užpildytos lietuvių kalba. Kartu turi būti pateikta elektroninė paraiškos formos versija kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske). Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną pateikiamos paraiškos puslapį.
48. Ranka užpildytos paraiškos yra atmetamos. Kitais būdais (pavyzdžiui, faksu ar elektroniniu paštu) išsiųstos arba kitais adresais įteiktos paraiškos, taip pat paraiškos, gautos vėliau kvietime nurodyto termino, yra atmetamos.
49. Pareiškėjas turi pateikti atskiruose vokuose (dėžėse) vieną paraiškos (įskaitant bendrąją (A) ir specialiąją (B) dalis bei priedus) originalą ant kurio aiškiai nurodoma „Originalas“, ir vieną kopiją – „Kopija“. Ant kiekvieno voko turi būti užrašyta:
49.1. kvietimo teikti paraiškas pavadinimas ir numeris;
49.2. pareiškėjo pavadinimas ir adresas;
49.3. BPD prioriteto numeris;
49.4. BPD priemonės numeris ir pavadinimas.
50. Šią informaciją ant voko (dėžės) būtina nurodyti tam, kad per klaidą ne tuo adresu patekusi paraiška nedelsiant būtų persiųsta reikiamai institucijai. Taip pat turi būti užrašyti žodžiai „Neatplėšti iki paraiškų registravimo procedūros“.
51. Kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske) pateikiama elektroninė paraiškos formos versija pateikiama voke (dėžėje), kuriame yra paraiškos originalas.
52. Prie paraiškos turi būti pridėti visi Gairių pareiškėjams 4 priede išvardyti reikiami priedai priklausomai nuo to, kokio tipo paraiška (darbams ar paslaugoms) teikiama.
53. Jeigu teikiama paraiška įgyvendina daugiau nei vieną transporto sektoriaus priemonės aprašyme numatytą veiklos sritį, pareiškėjas paraiškos bendrojoje (A) dalyje turi pabraukti ta veiklos sritį, kurią paraiška atitinka labiausiai.
54. Gavus paraišką Transporto investicijų direkcijos paskirtas darbuotojas ją užregistruoja vadovaudamasis nustatyta vidaus tvarka ir įveda duomenis į SFMIS. Paraiškai suteikiamas unikalus identifikavimo kodas. Įteikusiam ar atsiuntusiam paraišką pareiškėjui išsiunčiamas paraiškos registravimą įrodantis raštas. Toks raštas gali būti išduodamas paraiškos pateikimo metu, Transporto investicijų direkcijos atsakingam darbuotojui užregistravus paraišką.
55. Užregistravusi paraišką Transporto investicijų direkcija užveda projekto bylą. Šioje byloje yra saugomi visi su paraiškos pateikimu ir vertinimu susiję duomenys ir dokumentai bei kita su projektu susijusi informacija.

PENKTASIS SKIRSNIS
PARAIŠKŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

56. Vertinimas vykdomas vadovaujantis Taisyklių UI skyriaus „Paraiškų vertinimas ir vertinimo ataskaitų rengimas“, šių Gairių pareiškėjams ir ES struktūrinių fondų remiamų projektų įgyvendinančiosios institucijos procedūrų vadovo nuostatomis.
57. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas kiekvienai gautai paraiškai Transporto investicijų direkcija paskiria darbuotojus, atsakingus už paraiškų vertinimą. Jeigu projektas reikalauja specifinių žinių, Transporto investicijų direkcija gali kviestis nepriklausomus ekspertus vertinimo procedūroms atlikti. Prieš atlikdami vertinimą nepriklausomi ekspertai pasirašo nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją.
58. Kiekviename vertinimo etape vertintojai pildo atitinkamas vertinimo lenteles ir kitus reikiamus dokumentus bei rengia Taisyklėse bei ES struktūrinių fondų remiamų projektų įgyvendinančiosios institucijos procedūrų vadove nustatytas ataskaitas.
59. Vertinimo procesas susideda iš šių etapų:
59.1. administracinės atitikties vertinimo;
59.2. tinkamumo skirti paramą vertinimo;
59.3. projektų naudos ir kokybės vertinimo.
60. Vertinimo metu Transporto investicijų direkcija gali atlikti patikrą vietoje. Apie planuojamą patikrą vietoje pareiškėjas gali būti informuojamas išsiunčiant jam informacinį raštą, kuriame nurodoma, kokia informacija, duomenys, dokumentai turi būti prieinami. Paraiškoje pateiktos informacijos patikra vietoje turi būti atlikta per kuo trumpesnį laiką. Konkretų laiką, per kurį turi būti atlikta patikra, nustato Transporto investicijų direkcija. Atlikus patikrą ir parengus patikros vietoje ataskaitą atsižvelgiant į joje pateikiamą informaciją, paraiška vertinama toliau. Patikros vietoje metu nustačius, jog pareiškėjas paraiškoje pateikė neteisingą ar klaidinančią informaciją, paraiška atmetama.
61. Transporto investicijų direkcija, vertinimo metu teikdama prašymus ir paklausimus pareiškėjui bei kitoms institucijoms, informuodama apie priimtus sprendimus, naudoja nustatytos formos dokumentus (įvairūs informaciniai raštai, papildomos informacijos prašymai, vertinimo ataskaitos).
62. Transporto investicijų direkcija įvertina paraiškas ne ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo galutinės paraiškų pateikimo dienos. Įvertintinus paraiškas, Transporto investicijų direkcija parengia paraiškų vertinimo ataskaitą kuri kartu su vertinimo lentelėmis pateikiama Susisiekimo ministerijai.
63. Pareiškėjai turi teisę apskųsti Transporto investicijų direkcijos, Susisiekimo ministerijos ar Finansų ministerijos veiksmus arba neveikimą susijusius su projektų paraiškų vertinimu, atranka, sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimu ar projektų įgyvendinimu, Gairių pareiškėjams IV skyriaus septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

64. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar paraiška yra tinkamai (visiškai) sukomplektuota, t. y. ar pateikti visi Gairių pareiškėjams 4 priede nurodyti dokumentai bei reikiama informacija. Vertinimą atlieka du Transporto investicijų direkcijos vertintojai, pildydami Gairių pareiškėjams 7 priede nurodytą administracinės atitikties vertinimo lentelę kiekvienai paraiškai.
65. Jeigu vertinant paraišką administracinės atitikties lentelėje pažymimas bent vienas atsakymas „ne“, pareiškėjui siunčiamas raštas (paklausimas), kuriame prašoma per 2 darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos pateikti trūkstamą informaciją arba reikiamus dokumentus. Siekiant operatyvumo raštas (paklausimas) taip pat siunčiamas tiesiogiai paraiškoje nurodytam projekto vadovui elektroniniu paštu ir paraiškoje nurodytu fakso numeriu (rašto originalas išsiunčiamas paštu).
66. Gavęs paklausimą pareiškėjas turi išsamiai ir tiksliai atsakyti į kiekvieną Transporto investicijų direkcijos užduotą klausimą. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką prašomos informacijos ir dokumentų nepateikia, paraiška atmetama.
67. Prieš priimdama sprendimą dėl paraiškos atmetimo, Transporto investicijų direkcija atidžiai išnagrinėja nustatytus neatitikimus ir papildomos informacijos bei dokumentų nepateikimo aplinkybes ir tik galutinai įsitikinusi, jog atmetimas yra visiškai teisėtas, o paraišką tikrinę darbuotojai (vertintojai) nenusižengė Taisyklių ir ES struktūrinių fondų remiamų projektų įgyvendinančiosios institucijos procedūrų vadovo nuostatoms, priima sprendimą dėl paraiškos paramai gauti atmetimo.
68. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties reikalavimų neatitikimo, Transporto investicijų direkcija per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia informacinį raštą pareiškėjui dėl paraiškos atmetimo, nurodydama atmetimo priežastis. Parengtą pranešimą pasirašo Transporto investicijų direkcijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
69. Surinkusi visus „taip“ administracinės atitikties vertinimo lentelėje, paraiška pereina į kitą vertinimo etapą.
70. Užbaigus administracinės atitikties vertinimo etapą, atsakingas Transporto investicijų direkcijos darbuotojas įveda administracinės atitikties vertinimo rezultatus į SFMIS.
71. Užbaigus administracinės atitikties vertinimą per 5 darbo dienas informacija apie vertinimo etapo rezultatus pateikiama Susisiekimo ministerijai, nurodant paraiškas, atitikusias vertinimo kriterijus ir atmestas paraiškas bei tų paraiškų atmetimo priežastis.
72. Informacija apie administracinės atitikties vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 43 punkte.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
TINKAMUMO SKIRTI PARAMĄ VERTINIMAS

73. Siame vertinimo etape nustatoma, ar projektas (arba jo dalis) yra tinkamas finansuoti įgyvendinant transporto sektoriaus priemonę, taip pat projekto atitiktis bendriesiems BPD priedo ir specifiniams projektų atrankos kriterijams.
74. Tinkamumo skirti paramą vertinimą atlieka du Transporto investicijų direkcijos paskirti vertintojai. Vertintojai pildo Gairių pareiškėjams 8 priede nurodytą tinkamumo skirti paramą vertinimo lentelę kiekvienai paraiškai.
75. Tinkamumo skirti paramą vertinimo etape yra įvertinamas:
75.1. pareiškėjo ir partnerio (-ių) tinkamumas;
75.2. projekto atitiktis BPD transporto sektoriaus priemonės tikslams, Lietuvos nacionalinei ūkio sektorių politikai bei strategijai ir ES horizontalaus lygio sritims (konkurencija, aplinkosauga);
75.3. projekto ir projekto veiklos sričių tinkamumas;
75.4. projekto išlaidų tinkamumas finansuoti ir bendrojo finansavimo reikalavimai;
75.5. projekto įgyvendinimo laikotarpio tinkamumas;
75.6. projekto tęstinumas;
75.7. pridėtinė projekto rezultatų vertė.
76. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) tinkamumas apibrėžiamas tokiomis nuostatomis:
76.1. projekto pareiškėjas ar jo partneris (-iai) gali būti tik tas subjektas, kuris yra įvardytas BPD priedo transporto sektoriaus priemonės aprašyme ir turi teisę tvarkyti viešąją transporto infrastruktūrą;
76.2. pareiškėjas ir/ar jo partneris (-iai) privalo turėti projektui sėkmingai įgyvendinti tinkamų administracinių ir finansinių gebėjimų, siekiant užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą, t. y. turi būti paskirti ir nurodyti paraiškos bendrojoje (A) dalyje: projekto vadovas, vyriausiasis finansininkas (buhalteris), asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą ir prie paraiškos pridėti šių asmenų gyvenimo aprašymai (CV), kad vertintojai galėtų įsitikinti, ar paskirti asmenys pakankamai kompetentingi vykdyti projekto įgyvendinimo priežiūrą;
76.3. bendruoju atveju pareiškėjui ar partneriui (-iams) negali būti skirta ES struktūrinių fondų parama, jeigu:
76.3.1. nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
76.3.2. yra bankrutuojantis, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jam yra iškelta bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas, yra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais ar jis yra bet kokios panašios padėties, numatytos šalies įstatymuose ar kituose teisės aktuose;
76.3.3. bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Transporto investicijų direkcijai, Susisiekimo ministerijai arba projektų atrankos komitetui dabartinio ar ankstesnio paraiškų vertinimo ir atrankos proceso metu;
76.3.4. projekto paraiškoje, jos prieduose ir pridedamuose dokumentuose Transporto investicijų direkcijai pateikė klaidinančią arba klaidingą informaciją;
76.3.5. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;
76.4. teikdamas paraišką pareiškėjas turi pridėti Gairių pareiškėjams 4 priede nurodytus dokumentus, kurie įrodytų, kad pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka jiems keliamus reikalavimus. Jei pareiškėjas ar partneris negali pateikti tinkamumą įrodančių dokumentų, jis privalo raštu nurodyti priežastis, dėl kurių šie dokumentai negali būti pateikti, ir pats patvirtinti atitiktį tinkamumo reikalavimams.
77. Vertinant projekto atitiktį BPD strategijai ir transporto sektoriaus priemonės tikslams, Lietuvos ilgalaikei ūkio (ekonomikos) plėtros strategijai ir ES horizontaliosios politikos nuostatoms (darnus vystymasis, informacinė visuomenė, lygios galimybės, regioninė plėtra), atsižvelgiama į tai, ar:
77.1. projektas atitinka bendrą BPD strategiją ir Lietuvos bei ES regioninės plėtros politikos kryptis;
77.2. projektas prisideda prie BPD ir BPD transporto sektoriaus priemonės tikslų įgyvendinimo;
77.3. projektas nepažeidžia ES ir Lietuvos Respublikos konkurencijos ir aplinkosauginių reikalavimų;
77.4. projektas parengtas atsižvelgiant į darnaus vystymosi, informacinės visuomenės, lygių galimybių ir regioninės plėtros principus (jo poveikis šių principų atžvilgiu turi būti neutralus arba teigiamas).
78. Projekto ir projekto veiklos sričių tinkamumui keliami tokie reikalavimai:
78.1. projektas ir jame numatytos veiklos sritys yra tinkamos, jeigu jos atitinka bent vieną BPD priedo transporto sektoriaus priemonės aprašyme ir šių Gairių pareiškėjams 18 punkte išvardytą veiklos sritį. Projekto veiklos sritys turi būti įgyvendintos tinkamoje tikslinėje teritorijoje – Lietuvos Respublikoje;
78.2. ar projekto veiklos sritys yra tinkamos finansavimui iš ES struktūrinių fondų gauti, nustatoma pagal paraiškoje pateiktą informaciją.
79. Projekto išlaidų tinkamumas finansuoti ir bendrojo finansavimo reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į tokius kriterijus:
79.1. gali būti kompensuojamos ar apmokamos tik tinkamos finansuoti išlaidos. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti:
79.1.1. suplanuotos atsižvelgiant į vidutinį metinį kainų augimą ir valiutų riziką ir būtinos projektui įgyvendinti;
79.1.2. patirtos projekto įgyvendinimo metu (išskyrus išlaidas auditui);
79.1.3. faktiškai patirtos, užregistruotos projekto vykdytojo ar jo partnerių sąskaitose bei pagrįstos jas įrodančių dokumentų projekto vykdytojo įgalioto asmens patvirtintomis kopijomis;
79.2. projekto išlaidos turi atitikti transporto sektoriaus priemonės aprašyme bei Gairių pareiškėjams 4 priede nustatytas finansuotinų išlaidų kategorijas (intervencijų sritis);
79.3. vertinant projekto biudžetą atsižvelgiama į tai, ar numatomos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti, ar jos yra realios ir ar atitinka rinkos kainą;
79.4. paramos dydis nustatomas kaip mažiausia projektui įgyvendinti būtina lėšų suma, įvertinant visų kitų finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes. Paramos lyginamoji dalis nustatoma kaip procentinė išraiška, skaičiuojama nuo bendros tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
79.5. ES fondų finansavimo ribos nustatytos Pagrindinio reglamento 29 straipsnyje. Sis reglamentas nustato, kad:
79.5.1. bendruoju atveju viešosios infrastruktūros plėtros projektams skiriama ES struktūrinių fondų paramos apimtis turėtų būti ne mažesnė nei 50 procentų tinkamų projekto išlaidų, bet ir ne didesnė nei 75 procentai visų tinkamų projekto išlaidų;
79.5.2. tuo atveju, kai paramos prašoma pajamas generuojantiems viešosios transporto infrastruktūros investiciniams projektams, pareiškėjas turi įvertinti projekto galimas grynąsias pajamas (pajamų ir veiklos kaštų skirtumas) ir investicijų atsiperkamumo normą (diskontuotų grynųjų pajamų ir diskontuotų pradinių investicijų santykis (gross self-financing margiu). Apskaičiuodamas projekto pajamas pareiškėjas turi vadovautis Europos Komisijos parengtu dokumentu „Investicijų projektų kaštų ir naudos analizės vadovas 2002“ (angl. k. Guide to cost-benefit analysis of investment projects 2002). Sis dokumentas yra pateiktas internete adresu: http://europa.eu.int/comm/regionalpolicv/sources/docgener/guides/cost/guide02en.pdf Bet kokiu atveju Pagrindinis reglamentas nustato, kad ES struktūrinio fondo paramos dalis viešosios infrastruktūros plėtros projektams, kurių atsiperkamumo norma sudaro daugiau kaip 25 procentus, negali sudaryti daugiau nei 50 procentų visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
79.6. teikdamas paraišką pagal transporto sektoriaus priemonę pareiškėjas neprivalo numatyti nuosavų lėšų projekto bendrajam finansavimui, tačiau paraiškai, kuriai pareiškėjas įsipareigoja skirti nuosavų lėšų, projektų naudos ir kokybės vertinimo metu suteikiami papildomi balai;
79.7. projekte gali būti numatytos visos išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos tam projektui įgyvendinti. Tačiau iš paramos lėšų bus finansuojamos tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos, t.y. nustatytas tinkamų finansuoti išlaidų dydis. Todėl projekto netinkamas finansuoti išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia ES struktūrinio fondo ir valstybės biudžeto parama, pareiškėjas privalo finansuoti pats;
79.8. transporto sektoriaus projektų atveju pareiškėjo bendrojo finansavimo įnašai gali būti tik piniginiai;
79.9. pavyzdyje pateikiamos visos projekto išlaidos pagal finansavimo šaltinius bendruoju atveju:
VISOS PROJEKTO IŠLAIDOS
	TINKAMOS PROJEKTO IŠLAIDOS (100 %)					NETINKAMOS PROJEKTO IŠLAIDOS / (privalo padengti pareiškėjas)
		Finansavimas iš ERPF (ne daugiau kaip 75 %)		Valstybės biudžeto lėšos bendrafinansavimui ir pareiškėjo įnašas (ne mažiau kaip 25 %)

79.10. pagrindinės taisyklės, kuriomis vadovaujantis nustatomas išlaidų tinkamumas, yra išdėstytos 2004 m. kovo 10 d. Europos Komisijos reglamente Nr. 448/2004 „Iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1145/2003“ (toliau – Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamentas Nr. 448/2004);
79.11. bendruoju atveju galioja principas, kad tinkamos finansuoti yra tos išlaidų kategorijos, kurių kompensuoti Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamentas Nr. 448/2004 nedraudžia;
79.12. pagal transporto sektoriaus priemonę tinkamomis finansuoti laikomos tokios išlaidos:
79.12.1. nekilnojamojo turto ar įrenginių sukūrimo, kurios yra tiesiogiai susijusios su veiklos tikslais, ir nusidėvėjimo išlaidos, jeigu patenkinamos tokios Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamente Nr. 448/2004 nustatytos sąlygos:
79.12.1.1. nacionalinė ar ES dotacija nebuvo naudojama tokiam nekilnojamajam turtui ar įrenginiams įsigyti;
79.12.1.2. nusidėvėjimo išlaidos apskaičiuotos pagal nustatytas apskaitos taisykles;
79.12.1.3. išlaidos yra patirtos finansuojamos veiklos laikotarpiu;
79.12.2. pridėtinės (administracinės) išlaidos, jeigu jos paremtos realiomis išlaidomis, kurios yra susijusios su struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos įgyvendinimu ir yra teisingai bei proporcingai paskirstytos veiklai;
79.12.3. banko sąskaitų mokesčiai (už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą);
79.12.4. teisininkų atlygis už konsultacijas, mokesčiai notarams, techninės ar finansinės ekspertizės ir apskaitos ar audito išlaidos, jei jos yra tiesiogiai susijusios su ES remiama veikla ir yra reikalingos jai įgyvendinti, arba, apskaitos ar audito išlaidų atveju, jeigu jos susijusios su vadovaujančiosios institucijos reikalavimais;
79.12.5. bankų arba kitų finansinių institucijų garantijų išlaidos;
79.12.6. naudotų įrenginių pirkimo išlaidos laikomos tinkamomis, jeigu jos atitinka šiuos Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamente Nr. 448/2004 nustatytus reikalavimus:
79.12.6.1. įrenginių pardavėjas pateikia deklaraciją, kurioje nurodyta įrenginių kilmė, ir patvirtina, kad pastaruosius septynerius metus jų nepirko nacionalinių ar ES dotacijų lėšomis;
79.12.6.2. įrenginių kaina nėra didesnė už jų rinkos vertę ir yra mažesnė nei panašių naujų įrenginių kaina;
79.12.6.3. įrenginių techniniai reikalavimai yra tokie, kurie reikalingi veiklai vykdyti, ir atitinka taikomas normas bei standartus;
79.12.7. neapstatytos žemės pirkimo išlaidos laikomos tinkamomis, jeigu jos atitinka šiuos Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamente Nr. 448/2004 nustatytus reikalavimus:
79.12.7.1. žemės pirkimas turi būti tiesiogiai susijęs su finansuojamos veiklos tikslais;
79.12.7.2. išskyrus 90.13.7.4 punkte nurodytus atvejus, kai žemės pirkimas yra susijęs su aplinkos apsaugos veikla, žemės pirkimas negali sudaryti daugiau nei 10 procentų visų tinkamų finansuoti veiklos išlaidų;
79.12.7.3. yra gauta nepriklausomo kompetentingo vertintojo ar įgaliotos oficialios įstaigos išduota pažyma, patvirtinanti, kad pirkimo kaina nėra didesnė už rinkos vertę;
79.12.7.4. siekiant, kad aplinkos apsaugos veiklos išlaidos atitiktų tinkamumo finansuoti reikalavimus, turi būti įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:
79.12.7.4.1. pirkimas yra vadovaujančiosios institucijos teigiamo sprendimo klausimas;
79.12.7.4.2. žemė yra skirta numatytai paskirčiai tame sprendime nurodytu laikotarpiu;
79.12.7.4.3. žemė yra ne žemės ūkio paskirties, išskyrus tinkamai pateisintus atvejus, kuriuos patvirtino vadovaujančioji institucija;
79.12.7.4.4. žemę įsigijo viešosios teisės reguliuojama valstybinė institucija ar įstaiga arba ji buvo įsigyta jų vardu;
79.12.8. nekilnojamojo turto, t.y. jau pastatytų pastatų ir žemės, ant kurios jie pastatyti, pirkimo išlaidos laikomos tinkamomis, jeigu jos atitinka šiuos Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamente Nr. 448/2004 nustatytus reikalavimus:
79.12.8.1. turi būti gauta nepriklausomo kompetentingo vertintojo arba įgaliotos oficialios institucijos išduota pažyma, nustatanti, kad kaina nėra didesnė už rinkos vertę, ir patvirtinanti, kad pastatas atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (ar) norminių dokumentų nustatytus reikalavimus, arba nurodanti, kurios sritys neatitinka jų, ir numatyta, kad paramos gavėjas veiklos metu ištaisys šių sričių trūkumus;
79.12.8.2. pastatui pastaruosius 10 metų nebuvo skirta nacionalinė arba ES dotacija, dėl kurios ES struktūrinių fondų finansuojamam pirkiniui lėšos būtų skiriamos du kartus;
79.12.8.3. nekilnojamasis turtas yra naudojamas vadovaujančiosios institucijos nustatytu tikslu ir laikotarpiu;
79.12.8.4. pastatas gali būti naudojamas tik atsižvelgus į veiklos tikslus. Pirmiausia tokiame pastate gali būti įkurdintos viešojo administravimo institucijos, bet tik tuo atveju, jeigu tokia paskirtis yra numatyta veikloje, kuri atitinka tam tikro struktūrinio fondo reikalavimus;
79.12.9. tiesiogiai su projekto išlaidomis susijęs PVM, kuris nėra grąžintinas galutiniam paramos gavėjui;
79.13. Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamentas Nr. 448/2004 draudžia finansuoti šias išlaidas:
79.13.1. išlaidas, susijusias su subrangos sutartimis, kurios padidina vykdomos veiklos išlaidas, proporcingai nepadidindamos jos vertės;
79.13.2. išlaidas, susijusias su subrangos sutartimis su tarpininkais ar konsultantais, kuriose mokėjimas yra nurodytas veiklos bendrųjų išlaidų procentu, jeigu galutinis gavėjas tokio mokėjimo nepateisino tikrąja atlikto darbo ar suteiktų paslaugų verte;
79.13.3. debeto palūkanas;
79.13.4. finansinių operacijų išlaidas;
79.13.5. komisinius bei nuostolius, patirtus dėl užsienio valiutų keitimo;
79.13.6. grynai finansines išlaidas (finansinių sandorių kaštus), (išskyrus reglamente numatytus atvejus, kai finansinių sandorių išlaidas kompensuoti yra leidžiama);
79.13.7. baudas, finansines nuobaudas ir bylų nagrinėjimo išlaidas;
79.13.8. PVM, kurį galima susigrąžinti;
79.13.9. kitus mokesčius ir rinkliavas, atsirandančius dėl ES struktūrinių fondų papildomo finansavimo ir kurie nėra sumokami iš tikrųjų (pavyzdžiui, tiesioginius mokesčius, socialinio draudimo įmokas nuo darbo užmokesčio ir atlyginimo);
79.13.10. kitas su ilgalaikės nuomos sutartimi susijusias išlaidas, t. y. mokesčius, nuomotojo pelną, palūkanas, skirtas pakartotinai finansuoti išlaidas, pridėtines išlaidas, draudimo mokesčius;
79.13.11. su turto įsigijimu susijusias išlaidas;
79.13.12. struktūrinių fondų valdymo, įgyvendinimo, stebėsenos ir kontrolės išlaidas, išskyrus tas šių išlaidų kategorijas, kurios numatytos reglamente;
79.13.13. valstybės tarnautojų ar kitų valstybės pareigūnų, įgyvendinančių priemones, kurios gali būti papildomai finansuojamos pagal techninę paramą, atlyginimų išlaidas;
79.13.14. projekto vykdytojo patiriamas netiesiogines projekto administravimo išlaidas.
80. Jeigu dalis projekto išlaidų yra nepagrįsta, nėra akivaizdaus šių išlaidų būtinumo projekto veiklos sritims įgyvendinti, Transporto investicijų direkcijos vertintojai raštu paprašo pareiškėjo pagrįsti tokias išlaidas ir/arba pasiūlyti sumažinti dalį projekto išlaidų. Jei per Transporto investicijų direkcijos nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia prašomos informacijos arba jo pateikta informacija nepagrindžia išlaidų būtinumo projekto veiklai įgyvendinti, nepagrįstos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti. Jeigu projekto išlaidos yra suskaičiuotos nesinaudojant realiais įkainiais, vertintojai turi teisę perskaičiuoti projekto biudžetą naudodami vidutinius rinkos įkainius ir atitinkamai sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas bei apie tai informuoti pareiškėją.
81. Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra tinkamas, jeigu:
81.1. išlaidos yra ar bus patirtos tiesiogiai vykdant projektą nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d., projektas yra patvirtintas ir patirtos išlaidos atitinka tinkamoms finansuoti išlaidoms keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad visi su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas pateisinantys ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai turi būti išrašyti šiuo laikotarpiu. Išlaidos turi būti faktiškai patirtos, projekto vykdytojo bei partnerių nuosavos lėšos išmokėtos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai iki 2008 m. gruodžio 31 d.;
81.2. paramos sutartis pasirašyta iki 2006 m. gruodžio 31 d.
82. Vertinant projekto tęstinumą tikrinama, ar paraiškoje yra pagrįsta, kaip bus užtikrintas projekto tęstinumas finansiniu ir instituciniu požiūriu.
83. Turi būti aiškiai apibrėžta pridėtinė projekto rezultatų vertė, t.y.:
83.1. paraiškoje turi būti paaiškinta, kokį naują produktą ar paslaugą sukuria projektas institucijos, ūkio sektoriaus ir (arba) regiono mastu arba kaip jis kiekybiškai ir kokybiškai keičia esamus produktus arba paslaugas;
83.2. parama negali būti skiriama esamų produktų gamybai arba esamų paslaugų teikimui ir einamosioms išlaidoms dengti.
84. Transporto investicijų direkcija, įvertinusi numatomų projekto išlaidų bei prašomos paramos lėšų tinkamumą finansuoti iš ERPF ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų ir nustačiusi, jog galimas maksimalus paramos dydis skiriasi nuo paraiškoje pateiktų projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir prašomos paramos dydžių, informuoja apie tai pareiškėją ir suderina su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą su Transporto investicijų direkcijos nustatytomis maksimalaus dydžio išlaidomis ir parama. Pareiškėjui sutikus, paraiška perduodama į kitą vertinimo etapą. Jei pareiškėjas nesutinka, Transporto investicijų direkcija atmeta paraišką.
85. Atliekant tinkamumo skirti paramą vertinimą Transporto investicijų direkcijos vertintojai pildo tinkamumo skirti paramą vertinimo lentelę, nurodytą Gairių pareiškėjams 8 priede. Jeigu paraiška atitinka ne visus tinkamumo skirti paramą kriterijus ir bent vienas vertinimo atsakymas yra „ne“, siunčiamas raštas (paklausimas) pareiškėjui su prašymu per 2 darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos pateikti trūkstamą informaciją ar išaiškinimus. Siekiant operatyvumo raštas (paklausimas) taip pat siunčiamas tiesiogiai paraiškoje nurodytam projekto vadovui elektroniniu paštu ir paraiškoje nurodytu fakso numeriu (rašto originalas išsiunčiamas paštu).
86. Pareiškėjas turi išsamiai ir tiksliai atsakyti į kiekvieną Transporto investicijų direkcijos užduotą klausimą.
87. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką prašomos informacijos nepateikia, paraiška atmetama. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas per 5 darbo dienas, išsiunčiant informacinį raštą, kuriame nurodomos paraiškos atmetimo priežastys.
88. Prieš priimdami sprendimą dėl paraiškos atmetimo Transporto investicijų direkcijos darbuotojai atidžiai išnagrinėja nustatytus neatitikimus ir papildomos informacijos ar išaiškinimų nepateikimo aplinkybes ir tik galutinai įsitikinę, kad atmetimas yra visiškai teisėtas, o paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nenusižengė nustatytai paraiškų vertinimo tvarkai, priima sprendimą dėl paraiškos atmetimo.
89. Tinkamumo skirti paramą vertinimo lentelėje surinkusi visus „taip“ paraiška pereina į kitą vertinimo etapą.
90. Įvertinę tinkamumą skirti paramą vertintojai parengia išvadą ar projektas tinkamas gauti paramą ir kokio maksimalaus dydžio parama galėtų būti suteikta, taip pat ar pareiškėjas sutinka įgyvendinti projektą su Transporto investicijų direkcijos nustatytu planuojamu paramos dydžiu.
91. Užbaigus tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą atsakingas Transporto investicijų direkcijos darbuotojas (-ai) įveda vertinimo rezultatus į SFMIS ir į paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę.
92. Pasibaigus šiam vertinimo etapui, per 5 darbo dienas Transporto investicijų direkcija pateikia Susisiekimo ministerijai informaciją apie tinkamumo skirti paramą vertinimo rezultatus. Prireikus teikia papildomą informaciją.
93. Informacija apie tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 43 punkte.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS

94. Projektų naudos ir kokybės vertinimo etape tinkami finansuoti projektai vertinami, kaip jie atitinka prioritetinius bendruosius BPD priedo ir priemonės specifinius projektų atrankos kriterijus, ar efektyviai planuojama panaudoti paramos lėšas ir ar gerai suplanuotas projektų įgyvendinimas. Siame vertinimo etape projektai vertinami balais.
95. Didžiausia projektui galima skirti balų suma gali sudaryti 100 balų.
96. Projektų naudos ir kokybės vertinimo kriterijai su jiems priskiriamais maksimaliais vertinimo balais išdėstyti projektų naudos ir kokybės vertinimo lentelėse ir pateikiami Gairių pareiškėjams 9 priede.
97. Kiekvieną projektą nepriklausomai vienas nuo kito vertina mažiausiai du Transporto investicijų direkcijos paskirti vertintojai. Jeigu vertintojų suteikti balai pagal atskirą vertinimo kriterijų skiriasi daugiau kaip 50 procentų nuo visos vertinimo kriterijui skiriamos maksimalios balų sumos, projekto paraiškos vertinimui skiriamas trečiasis vertintojas. Visų trijų vertintojų vertinimų aritmetinis vidurkis nulemia galutinį projekto įvertinimo balų skaičių.
98. Bendrieji projektų atrankos kriterijai, už kuriuos bus skiriami balai, nustatyti BPD priede, t. y. prioritetas teikiamas tiems projektams:
98.1. kurie turi teigiamą poveikį regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (ypač probleminėse teritorijose ir Ignalinos AE regiono problemoms spręsti);
98.2. kuriuos įgyvendinant pareiškėjai įsipareigojo skirti didesnį nuosavų lėšų indėlį.
99. Atrenkant paraiškas daugiau balų skiriama toms transporto sektoriaus paraiškoms, kuriuose aprašyti projektai labiausiai atitinka šiuos BPD priedo transporto sektoriaus priemonės aprašyme nustatytus specifinius projektų atrankos kriterijus:
99.1. prognozuojamo transporto eismo intensyvumas, t.y. eismo intensyvumo padidėjimas per 10 metų;
99.2. projektai, skatinantys skirtingų transporto rūšių tarpusavio sąveiką;
99.3. projektai, kuriuose diegiamos eismo saugos bei aplinkosaugos priemonės;
99.4. projektai, skatinantys teritoriškai nepertraukiamą transporto plėtrą (sujungiant su kitais infrastruktūros objektais).
100. Jeigu projektų naudos ir kokybės vertinimo metu vertintojams kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, Transporto investicijų direkcija raštu paprašo per jos nustatytą terminą, bet ne ilgesnį nei 5 (penkios) darbo dienos, pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją. Pareiškėjui nepateikus trūkstamos informacijos arba jei pareiškėjo pateikta trūkstama informacija yra nepakankama, vertinimo metu mažinamas atitinkamo vertinimo kriterijaus balų skaičius arba balai visai neskiriami.
101. Užbaigusi šį vertinimo etapą, per 5 darbo dienas Transporto investicijų direkcija pateikia Susisiekimo ministerijai informaciją apie naudos ir kokybės vertinimo rezultatus bei paraiškoms siūlomas skirti paramos sumas. Prireikus teikia papildomą informaciją.
102. Užbaigus naudos ir kokybės vertinimo etapą atsakingas (-i) Transporto investicijų direkcijos darbuotojas (-ai) įveda vertinimo rezultatus į SFMIS.
103. Informacija apie pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas projektų naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėje, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 43 punkte.

DEVINTASIS SKIRSNIS
PROJEKTŲ ATRANKA IR TVIRTINIMAS

104. Įvertinusi paraiškas, Transporto investicijų direkcija parengia visų pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas gautų paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias sudaro paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (Taisyklių 3 priedas) ir atskirų paraiškų vertinimo ataskaitos (Taisyklių 4 priedas), suteikia joms registracijos numerius ir teikia Susisiekimo ministerijai. Kartu su ataskaitomis Susisiekimo ministerijai pateikiamos paraiškų ir jų priedų kopijos.
105. Susisiekimo ministerijai paprašius, kartu su paraiškų vertinimo ataskaita gali būti teikiami ir šie dokumentai:
105.1. susirašinėjimo su pareiškėjais paraiškų vertinimo metu raštų kopijos;
105.2. kita su paraiškų vertinimu susijusi informacija.
106. Galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo priima Susisiekimo ministerija, vadovaudamasi Transporto investicijų direkcijos vertinimo išvadomis. Detali galutinio sprendimo priėmimo tvarka aprašyta Gairių pareiškėjams 110 punkte.
107. Susisiekimo ministerija gali siūlyti pakartotinai įvertinti konkrečią paraišką, pateikiant sprendimo motyvus. Tokiu atveju ši paraiška grąžinama Transporto investicijų direkcijai, nurodant laiką, per kurį turi būti pateikta nauja vertinimo ataskaita. Transporto investicijų direkcija privalo iš naujo įvertinti šią paraišką atsižvelgdama į Susisiekimo ministerijos pastabas ir per nurodytą laiką pateikti naują vertinimo ataskaitą.
108. Jeigu sutarus dėl remtinų projektų sąrašo lieka lėšų, kurių galėtų užtekti vienam projektui paremti, tačiau jų yra mažiau, nei prašoma toje paraiškoje, kuriai nesuteikta parama ir kurios įvertinimas aukščiausias, palyginti su likusiomis paraiškomis (kurioms nesuteikta parama), Susisiekimo ministerija turi teisę įgalioti Transporto investicijų direkciją derėtis dėl šio projekto biudžeto ar apimties sumažinimo su pareiškėju, kurio projektui nesuteikta parama, arba pateikti kitą rekomendaciją dėl likusių lėšų paskirstymo.
109. Jeigu projektų, kuriems rekomenduota skirti paramą paraiškose bendra prašoma paramos suma yra mažesnė nei ta, kurią buvo numatyta skirti pagal konkretų kvietimą teikti paraiškas, Transporto investicijų direkcija informuoja apie tai Susisiekimo ministeriją, kuri, suderinusi su vadovaujančiąja institucija, priima sprendimą dėl likusių lėšų panaudojimo. Sprendimai gali būti:
109.1. skelbti papildomą kvietimą teikti paraiškas;
109.2. siūlyti BPD priežiūros komitetui apsvarstyti galimybę dėl lėšų perskirstymo tarp priemonei taikomų paramos skyrimo procedūrų arba tarp to paties BPD prioriteto priemonių.
110. Galutinio sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimas vykdomas tokia tvarka:
110.1. Susisiekimo ministerija, gavusi Transporto investicijų direkcijos paraiškų vertinimo ataskaitas, patikrina vertinimo ataskaitas, parengia sprendimo dėl paramos skyrimo projektą ir pateikia derinti vadovaujančiajai institucijai;
110.2. gavusi vadovaujančiosios institucijos pritarimą sprendimą dėl paramos skyrimo priima Susisiekimo ministerija per kuo trumpesnį laiką. Susisiekimo ministerijos sprendimas įforminamas susisiekimo ministro įsakymu arba jo įgalioto asmens potvarkiu;
110.3. Susisiekimo ministerija turi teisę neskirti paramos konkrečiam Transporto investicijų direkcijos rekomenduotam projektui, pagrįsdama tokio sprendimo priežastis ir suderinusi tokį sprendimą su vadovaujančiąja institucija;
110.4. apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Susisiekimo ministerija informuoja Transporto investicijų direkciją, kuri nustatyta tvarka per 5 darbo dienas, kai ji gauna Susisiekimo ministerijos sprendimą, informuoja apie tai pareiškėjus;
110.5. Susisiekimo ministerijos atsakingi darbuotojai duomenis apie priimtus sprendimus dėl paramos skyrimo įtraukia į SFMIS;
110.6. Susisiekimo ministerijos ir Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėse skelbiama informacija apie priimtus sprendimus skirti paramą, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 46 punkte.
111. Priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir pareiškėjas, kuriam skirta parama, pasirašo trišalę paramos sutartį. Paramos sutartis sudaroma su pareiškėju, pateikusiu paraišką. Su projekto partneriais paramos sutartis nėra sudaroma.
112. Gavusi ir užregistravusi Susisiekimo ministerijos sprendimą skirti paramą, Transporto investicijų direkcija pagal Gairių pareiškėjams 10 priede pateiktą pavyzdinę paramos sutarties formą parengia ir suderina su pareiškėju bei Susisiekimo ministerija paramos sutartį. Paramos sutartis sudaroma 3 egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią.
113. Transporto investicijų direkcijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui pasirašius paramos sutartį, Transporto investicijų direkcija išsiunčia paramos sutartį pasirašyti pareiškėjui, nurodydama pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą. Pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 10 darbo dienų, jei pasirašančios šalys nenurodo svarbių priežasčių pratęsti šį terminą. Pareiškėjui per rašte nustatytą pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą nepasirašius paramos sutarties, pasiūlymas netenka galios ir parama projektui neskiriama.
114. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą paramos sutarties nepasirašo, Transporto investicijų direkcija apie tai informuoja Susisiekimo ministeriją ir siūlo paskirti pagal kvietimą teikti paraiškas nepanaudotas lėšas eilės tvarka geriausiai įvertintiems projektams arba skirti likusias lėšas pagal kitą kvietimą teikti paraiškas teikiamiems projektams.
115. Visoms šalims pasirašius paramos sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.
116. Projekto paraiška kartu su priedais tampa paramos sutarties priedu. Vienas paramos sutarties egzempliorius saugomas Transporto investicijų direkcijoje, kitas – Susisiekimo ministerijoje, o trečias įteikiamas projekto vykdytojui.
117. Informaciją apie pasirašytas paramos sutartis Transporto investicijų direkcija įtraukia į SFMIS, taip pat paskelbia šią informaciją savo interneto svetainėje, nurodydama:
117.1. projekto vykdytojo pavadinimą;
117.2. projekto pavadinimą;
117.3. projekto kodą;
117.4. skirtą paramos sumą;
117.5. pateikia trumpą projekto aprašymą.

IV SKYRIUS. TRANSPORTO SEKTORIAUS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTACIJOS TIKRINIMAS

118. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, o statybos darbų projekto įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, poįstatyminiais aktais bei Statybos techninių reglamentų reikalavimais ir FIDIC (Tarptautinė inžinierių-konsultantų federacija) nustatytomis rekomendacijomis dėl sutarčių vykdymo. Sutartys dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo turi būti sudaromos vadovaujantis Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-83 (Žin., 2005, Nr. 8-262).
119. Su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai turi būti vykdomi pagal paraiškoje pateiktą preliminarų viešųjų pirkimų organizavimo grafiką.
120. Jei paskelbus viešuosius pirkimus pasiūlymuose pateikta kaina viršija tą, kuri buvo nurodyta paraiškoje, projekto vykdytojas (perkančioji organizacija) privalo padengti skirtumą iš nuosavų lėšų arba pakartotinai skelbti viešuosius pirkimus. Tačiau bet kuriuo atveju, jei pasirašytų sutarčių su rangovu, paslaugų teikėju ar prekių tiekėju kaina yra didesnė nei skiriama parama, projekto vykdytojas (perkančioji organizacija) privalo padengti skirtumą iš nuosavų lėšų.
121. Jeigu projekto vykdytojas numato organizuoti viešuosius pirkimus projekto įgyvendinimo metu, jis iš anksto privalo pateikti Transporto investicijų direkcijai ir su ja suderinti tokią informaciją:
121.1. pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios procedūros pasirinkimo;
121.2. viešojo pirkimo skelbimo (taip pat ir išankstinio skelbimo) turinį ir pirkimo dokumentus: pirkimo sąlygas; techninį projektą (darbams) su ekspertizės aktu; techninę specifikaciją (prekėms) ar techninę užduotį (paslaugoms), projektavimo sąlygų sąvadą (projektavimo paslaugoms); prekių kiekius; rangos darbų, paslaugų teikimo, prekių tiekimo sutarties projektą (toliau – pirkimo sutartis) ir kitus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą reikalaujamus dokumentus. Skelbimo turinys neturi būti derinamas, jeigu taikomos šiame įstatyme nustatytos įprastos komercinės praktikos ir neskelbiamų derybų viešųjų pirkimų procedūros. Taip pat, jei taikomos įprastos komercinės praktikos viešųjų pirkimų procedūros, neturi būti derinami ir pirkimo dokumentai.
122. Pirkimo dokumentai turi būti patvirtinti projekto vykdytojo ir pateikti Transporto investicijų direkcijai visi, tarp jų ir pirkimo skelbimas, vienu metu.
123. Pirkimo dokumentai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Standartinių pirkimo dokumentų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1S-32 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 patvirtintų standartinių pirkimo dokumentų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 104-3870), nustatytais reikalavimais bei Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Žin., 2002, Nr. 118-5296; 2004, Nr. 63-2285), galiojančia redakcija.
124. Transporto investicijų direkcija, gavusi 121 punkte nurodytus dokumentus, per 15 darbo dienų pritaria arba pateikia pastabas projekto vykdytojo parengtiems dokumentams. Projekto vykdytojas, skelbime apie pirkimą, pirkimo sąlygose bei pirkimo sutarties projekte numatydamas darbų, paslaugų ar prekių tiekimo pradžios datą, turi įvertinti pirmiau minėtą laikotarpį bei tai, kad gali būti pastabų dėl pirmiau išvardytų pirkimo dokumentų.
125. Tuo atveju, kai Transporto investicijų direkcija raštu pateikia pastabų dėl skelbimo (išankstinio skelbimo) apie pirkimus, pirkimo sąlygų ar pirkimo sutarties projekto, projekto vykdytojas turi pataisyti skelbimą apie pirkimus, pirkimo sąlygas ar pirkimo sutarties projektą, juos turi pakartotinai pateikti derinti Transporto investicijų direkcijai. Jei projekto vykdytojas negali atsižvelgti į pastabas, jis privalo argumentuotai paaiškinti, kodėl negali atsižvelgti į pateiktas pastabas ir kokiais teisės aktais vadovaujasi.
126. Transporto investicijų direkcija gali paskirti atstovą stebėti viešųjų pirkimų procedūras, todėl projekto vykdytojas privalo pranešti Transporto investicijų direkcijai apie viešųjų pirkimų komisijos sudėtį, vokų atplėšimo posėdžio vietą ir laiką bei tolesnių vertinimo posėdžių grafiką ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki vokų atplėšimo dienos. Taip pat projekto vykdytojas turi patvirtinti, kad jo paskirtos viešųjų pirkimų komisijos nariai yra nešališki, nepriekaištingos reputacijos ir kompetentingi atlikti pasiūlymų vertinimą.
127. Įvykdęs viešųjų pirkimų procedūrą, projekto vykdytojas privalo pateikti Transporto investicijų direkcijai:
127.1. ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimų apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos arba po pretenzijų ir skundų išnagrinėjimo – gautų pasiūlymų vertinimo ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama visa informacija, susijusi su gautų pasiūlymų vertinimo procedūromis, tai:
127.1.1. viešojo pirkimo komisijos sudėtis;
127.1.2. viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas;
127.1.3. gautų pasiūlymų registro kopija;
127.1.4. viešojo pirkimo komisijos narių pasirašytų nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų kopijos;
127.1.5. vokų atplėšimo protokolo kopija;
127.1.6. pasiūlymų vertinimo posėdžių protokolų kopijos;
127.1.7. preliminarios eilės sudarymo protokolo kopija;
127.1.8. viešojo pirkimo komisijos narių pateiktų pasiūlymų vertinimo lentelių kopijos;
127.1.9. pranešimų apie laimėtoją kopijos;
127.1.10. kitų viešųjų pirkimų procedūras paaiškinančių dokumentų kopijos;
127.1.11. susirašinėjimo su pasiūlymus pateikusias dalyviais kopijos;
127.1.12. informacija apie pretenzijų ir skundų nagrinėjimą (jeigu tokių buvo gauta);
127.2. kartu su ataskaita – laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kopiją kartu su pasiūlymo priedais (techninės specifikacijos/techninė užduotis/techninis projektas, brėžiniai, užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai ir kiti priedai);
127.3. derinti pirkimo sutarties projektą, į sutartį įrašius laimėjusio tiekėjo rekvizitus bei sutarties kainą.
128. Projekto vykdytojas, gavęs Transporto investicijų direkcijos raštišką pritarimą pirkimo sutarčiai, ją turi siųsti rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui pasirašyti.
129. Po pirkimo sutarties sudarymo projekto vykdytojas turi atsiųsti Transporto investicijų direkcijai:
129.1. visų šalių pasirašytos pirkimo sutarties kopiją;
129.2. visų ataskaitų, kurias projekto vykdytojas teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kopijas.
130. Vykdant viešuosius pirkimus, taikant įprastą komercinę praktiką, pirkimo dokumentų derinti su Transporto investicijų direkcija nereikia, bet jie turi būti pateikti kartu su mokėjimo prašymu. Prieš pasirašant tokio pirkimo sutartį su Transporto investicijų direkcija turi būti derinamas šios sutarties projektas.
131. Iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo projekto vykdytojas Transporto investicijų direkcijai turi būti pateikęs patvirtintą pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo kopiją, banko garantijos arba laidavimo draudimo sutarties dėl avanso sumos kopiją (jei taikomas avansinis mokėjimas), pirkimo sutartyse reikalaujamų draudimų kopijas, statybos leidimo kopiją.
132. Jei projekto vykdytojas yra paskelbęs apie viešąjį pirkimą ar jau atliko viešuosius pirkimus iki paramos sutarties pasirašymo, jis privalo pateikti visus pirmiau minėtus dokumentus Transporto investicijų direkcijai, kad ji galėtų patikrinti, ar buvo tinkamai laikomasi viešųjų pirkimų procedūrų. Jei Transporto investicijų direkcija nustato viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų, ji gali kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir privalo informuoti Susisiekimo ministeriją apie nustatytus pažeidimus.

ANTRASIS SKIRSNIS
PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

133. Visi paramos lėšų apmokėjimo bei projekto vykdytojo atsiskaitymo už gautas lėšas reikalavimai nustatomi paramos sutartyje.
134. Projekto vykdytojui apmokamos tik tos projekto išlaidos, kurios yra:
134.1. tiesiogiai susijusios su projekto, dėl kurio pasirašyta paramos sutartis, įgyvendinimu;
134.2. būtinos projektui įgyvendinti ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus;
134.3. patirtos projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių):
134.4. tinkamos finansuoti, vadovaujantis Gairių pareiškėjams nuostatomis;
134.5. projekto vykdytojo patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei;
134.6. įtrauktos į projekto vykdytojo (jo partnerių) apskaitą ir kurios gali būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais: (rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo-priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais ir kitais dokumentais, pateisinančiais patirtas išlaidas, banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtintais išrašais iš banko sąskaitos, kasos išlaidų orderiais ir kitais dokumentais, įrodančiais, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas).
135. Paramos lėšos pervedamos į projekto vykdytojo specialiai tam projektui atidarytą banko sąskaitą, kurios rekvizitai nurodomi paramos sutartyje.
136. Projektui įgyvendinti skirtos paramos lėšos apmokamos Taisyklių nustatyta tvarka.
137. Projektų, įgyvendinamų pagal transporto sektoriaus priemonę, išlaidos gali būti apmokamos Taisyklėse nustatytais dviem būdais: kompensavimo be avanso apmokėjimo būdu ir (arba) sąskaitų apmokėjimo būdu.
138. Koks projekto išlaidų apmokėjimo būdas taikomas konkrečiam projektui sprendžia Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į Transporto investicijų direkcijos siūlymus, ir nustato paramos sutartyje.
139. Jeigu projekto išlaidų apmokėjimui taikomas kompensavimo be avanso apmokėjimo būdas:
139.1. projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti projektą nuosavomis lėšomis ir paramos sutartyje nustatytu periodiškumu teikia Transporto investicijų direkcijai mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas pateisinančius ir išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus;
139.2. galutinis mokėjimas projekto vykdytojui (ne mažiau kaip 5 (penki) procentai paramos sumos) išmokamas tik tada, kai projekto vykdytojas yra patyręs visas su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas ir nustatyta tvarka yra pateikęs galutinį mokėjimo prašymą, auditoriaus išvadą (kartu su audito ataskaita) ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
140. Jeigu projekto išlaidų apmokėjimui taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas:
140.1. projekto vykdytojas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą jos atitiktį pirkimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes (išskyras išankstinio apmokėjimo sąskaitą) ir, pasirašęs sąskaitą, kaip tinkamą apmokėti, kartu su kitais paramos sutartyje nustatytais dokumentais pateikti ją Transporto investicijų direkcijai paramos sutartyje nustatytu periodiškumu, bet likus ne mažiau kaip 45 dienoms iki sąskaitoje nurodyto apmokėjimo termino;
140.2. rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateikta sąskaita dėl išankstinio apmokėjimo gali būti laikoma tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei kartu yra pateikta banko garantija arba laidavimo draudimo sutartis dėl išrašytos sąskaitos sumos ir Transporto investicijų direkcija yra įsitikinusi, kad:
140.2.1. pirkimo sutartys yra sudarytos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir apie atliekamus pirkimus informuota Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
140.2.2. rangos, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateikta sąskaita atitinka pirkimo sutarties sąlygas;
140.2.3. galutinį mokėjimo prašymą projekto vykdytojas teikia Transporto investicijų direkcijai gavęs paskutinę rangovų, prekių tiekėjų ar paslaugų teikėjų sąskaitą po to, kai įsitikina, kad yra įvykdytos visos pirkimo sutarties sąlygos. Galutinį mokėjimo prašymą projekto vykdytojas turi pateikti Transporto investicijų direkcijai ne vėliau kaip iki paramos sutartyje nustatytos datos, kuri neturi būti vėlesnė nei 2008 m. birželio 30 d.;
140.2.4. projekto vykdytojas galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą kartu su auditoriaus išvada turi pateikti Transporto investicijų direkcijai per du mėnesius nuo paskutinio lėšų pervedimo rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui.
141. Jeigu projekto išlaidų apmokėjimui taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas ir projekto vykdytojas paramos sutartyje yra įsipareigojęs skirti nuosavų lėšų projekto bendrajam finansavimui, gavęs paramos lėšas projekto vykdytojas privalo per 5 (penkias) darbo dienas:
141.1. apmokėti rangovų sąskaitas, kartu išmokant gautas paramos lėšas ir nuosavas lėšas pagal paramos sutartyje nustatytas paramos ir nuosavų lėšų finansavimo dalis;
141.2. informuoti Transporto investicijų direkciją apie atliktus mokėjimus, pateikiant išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas.
142. Projekto vykdytojui apmokamos tik Transporto investicijų direkcijos pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos. Jei mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos negali būti apmokėtos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų, praleisti terminai ir pan.), atitinkama išlaidų dalis neapmokama ir apie tai Transporto investicijų direkcija informuoja projekto vykdytoją. Tokios išlaidos, pašalinus trūkumus, gali būti apmokėtos projekto vykdytojui pateikus kitus mokėjimo prašymus.

TREČIASIS SKIRSNIS
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS UŽTIKRINIMAS BEI ATASKAITŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

143. Projekto vykdytojas, gaunantis paramą turi užtikrinti, kad visą projekto įgyvendinimo laikotarpį bus vykdoma tinkama projekto priežiūra, rengiamos bei teikiamos Transporto investicijų direkcijai reikiamos ataskaitos.
144. Kiekvienam projektui projekto vykdytojas paskiria projekto vadovą, asmenį, atsakingą už projekto priežiūrą, ir vyriausiąjį finansininką (buhalterį). Pildant paraiškos bendrąją (A) dalį (Gairių pareiškėjams 2 priedas), turi būti nurodyti šie asmenys:
144.1. projekto vadovas yra atsakingas už tinkamą projekto valdymą ir priežiūrą projekto įgyvendinimo metu. Projekto vadovas organizuoja kitų projekto įgyvendinime dalyvaujančių projekto vykdytojo atstovų darbą ir užtikrina, kad darbas būtų atliekamas tinkamai. Jis tikrina duomenų teisingumą ir vizuoja visus projekto vykdytojo siunčiamus dokumentus, ataskaitas, sąskaitas apmokėjimui, sąskaitų faktūrų kopijas ir kitus dokumentus, kurie yra susiję su projekto įgyvendinimu;
144.2. asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą, yra atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą, ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu bei medžiagos teikimą projekto priežiūros komiteto nariams. Jis taip pat protokoluoja projekto priežiūros komiteto posėdžius;
144.3. projekto vadovo ir projekto įgyvendinimo priežiūrą atliekančio asmens funkcijas gali atlikti tas pats asmuo;
144.4. vyriausiasis finansininkas (buhalteris) yra atsakingas už tinkamą ir teisingą su projektu susijusios finansinės apskaitos vedimą finansinių ataskaitų rengimą ir teikimą laiku Transporto investicijų direkcijai.
145. Įgyvendindamas paslaugų teikimo projektą projekto vykdytojas turi suformuoti projekto priežiūros komitetą, kuris stebi projekto eigą, teikia rekomendacijas projekto vykdytojo organizacijos vadovui dėl iškilusių problemų, bendrauja su paslaugų teikėju projekto įgyvendinimo klausimais. Projekto priežiūros komiteto posėdžiai organizuojami vadovaujantis darbo reglamentu projekto vykdymo eigai aptarti. Projekto priežiūros komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Pasirašyti posėdžių protokolai saugomi projekto vykdytojo, o kopijos siunčiamos Transporto investicijų direkcijai.
146. Su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus projekto vykdytojas privalo saugoti 10 metų po projekto užbaigimo.
147. Projekto vykdytojas privalo teikti Transporto investicijų direkcijai šias projektų įgyvendinimo ataskaitas:
147.1. ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pasibaigus ketvirčiui – projekto įgyvendinimo
ataskaitą kartu su ataskaitos priedais, kurios forma yra nustatyta paramos sutarties 6 priede. Susisiekimo ministerija ar Transporto investicijų direkcija, gavusi Susisiekimo ministerijos pritarimą, gali papildyti šios ataskaitos formą. Projekto įgyvendinimo ataskaitose projekto vykdytojas pateikia informaciją apie:
147.1.1. projekto įgyvendinimo eigą pagal veiklos sritis siekiant projekto tikslų ir rezultatų;
147.1.2. kylančius sunkumus ir priemones jiems spręsti;
147.1.3. atsilikimą nuo projekto įgyvendinimo plano ar nepasiektus rezultatus, nurodydamas priežastis;
147.1.4. atliktus viešuosius pirkimus ir suteiktos paramos viešumo priemones;
147.1.5. išlaidas, patirtas per ataskaitinį laikotarpį;
147.1.6. taip pat projekto vykdytojas kartu su projekto įgyvendinimo ataskaitomis pateikia projekto įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, publikacijas, seminarų dalyvių sąrašus, brėžinius, statinių nuotraukas ir kitus), informaciją apie įvykdytų viešųjų pirkimų rezultatus (pasirašytas sutartis), projekto viešumo priemonių dokumentų ar medžiagos kopijas (iškarpos iš laikraščių, informaciniai bukletai, stendų nuotraukos ir t. t.);
147.2. įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas per du mėnesius nuo paskutinio lėšų pervedimo rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui pateikia Transporto investicijų direkcijai galutinę projekto ataskaitą kartu su atlikto projekto audito išvada (pridedant audito ataskaitą).
148. Transporto investicijų direkcija, gavusi projekto įgyvendinimo ataskaitą, ją išnagrinėja per 20 darbo dienų ir nustato, ar projektas vykdomas laikantis paramos sutarties sąlygų, taip pat ar:
148.1. projekto vykdytojas pateikė projekto įgyvendinimo ataskaitą laiku ir įvykdė kitus ataskaitos pateikimo reikalavimus (įskaitant priedus ir dokumentus);
148.2. projektas įgyvendinamas pagal planą;
148.3. per ataskaitinį laikotarpį pasiekti rezultatai sutampa su projekto vykdytojo įsipareigojimais, prisiimtais pasirašant paramos sutartį, ir jie leidžia tikėtis, kad įgyvendinus projektą bus pasiekti visi numatyti projekto tikslai;
148.4. projektas įgyvendinamas laikantis viešumo priemonių ir kitų paramos sutartyje bei pirkimo sutartyje nustatytų reikalavimų.
149. Patikrinusi ir įvertinusi projekto įgyvendinimo ataskaitą Transporto investicijų direkcija gali:
149.1. patvirtinti projekto įgyvendinimo ataskaitą;
149.2. projekto vykdytojo paprašyti papildomos informacijos ir nustatyti terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją ir (arba) nuspręsti atlikti projekto patikrą vietoje;
149.3. atmesti projekto įgyvendinimo ataskaitą, išdėstydama atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį projekto vykdytojas turi ištaisyti ataskaitos ir (ar) projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują projekto įgyvendinimo ataskaitą.
150. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia projekto įgyvendinimo ataskaitos, Transporto investicijų direkcija turi raštu apie tai priminti projekto vykdytojui ir nustatyti terminą, per kurį tarpinė projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikta.
151. Jeigu projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo ataskaitos nepateikia ir po priminime nustatyto termino arba Transporto investicijų direkcija ją atmetė 3 kartus, Transporto investicijų direkcija gali inicijuoti paramos projektui sustabdymą, paramos sutarties nutraukimą ir (arba) suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimą.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
PATIKROS VIETOJE

152. Transporto investicijų direkcija atlieka kiekvieno projekto patikrą projekto įgyvendinimo vietoje ne mažiau kaip vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Jei Transporto investicijų direkcija neatliko projekto patikros vietoje, projekto vykdytojui negali būti išmokėta galutinė paramos suma.
153. Transporto investicijų direkcijos atliekamos patikros vietoje gali būti planinės arba neplanuotos:
153.1. planines patikras vietoje Transporto investicijų direkcija atlieka pagal metinį patikrų planą;
153.2. neplanuotas patikras vietoje Transporto investicijų direkcija atlieka esant įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neaiški arba klaidinga.
154. Patikras vietoje gali atlikti du arba daugiau Transporto investicijų direkcijos paskirti darbuotojai.
155. Apie patikrą vietoje Transporto investicijų direkcija raštu (faksu arba registruotu laišku) informuoja projekto vykdytoją likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo dienos. Siunčiamame rašte Transporto investicijų direkcija nurodo:
155.1. patikros vietoje datą;
155.2. patikrą vietoje atliksiančių darbuotojų vardus, pavardes ir kontaktinius duomenis;
155.3. numatomą patikros vietoje apimtį;
155.4. projekto vykdytojo ir (arba) projekto partnerių atstovus, kurie turėtų dalyvauti patikros atlikimo metu;
155.5. projekto įgyvendinimo dokumentus, kuriuos projekto vykdytojas privalo pateikti patikrą vietoje atliekantiems darbuotojams.
156. Jei išankstinis projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams, Transporto investicijų direkcija patikrą vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavusi projekto vykdytojo.
157. Patikros vietoje metu Transporto investicijų direkcijos darbuotojas pildo patikros vietoje lapą ir tikrina, ar:
157.1. projekto vykdytojo Transporto investicijų direkcijai pateiktoje paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir projekto ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;
157.2. projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais teiktos išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus;
157.3. atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias projekto vykdytojas atsiskaitė Transporto investicijų direkcijai, yra realiai įvykdyti;
157.4. nepasikeitė projekto ar projekto vykdytojo duomenys, turintys įtakos paramos poreikio nustatymui;
157.5. nėra padaryta ES ir Lietuvos teisės aktų pažeidimų projekto vykdytojui naudojant paramos lėšas;
157.6. projekto vykdytojas įgyvendina projekto viešumo ir informavimo priemones;
157.7. projekto vykdytojas tinkamai tvarko projekto apskaitą;
157.8. projekto vykdytojas laikosi paramos sutarties sąlygų.
158. Transporto investicijų direkcija gali nustatyti kitus patikros vietoje tikrinimo elementus.
159. Jei patikrą vietoje atliekantiems Transporto investicijų direkcijos darbuotojams kyla pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas paramos sutartį vykdo netinkamai, ir kilusių neaiškumų per Transporto investicijų direkcijos nustatytą patikros vietoje laiką išsiaiškinti nepavyksta, patikros atlikimo terminas gali būti pratęstas ir (arba) skirta papildomų darbuotojų patikrai vietoje atlikti.
160. Atlikęs patikrą vietoje Transporto investicijų direkcijos darbuotojas užpildo patikros vietoje atlikimo lapą, kuriame pateikia patikros vietoje rezultatus, išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo, prireikus nustato privalomus projekto vykdytojui nurodymus ir siūlymus dėl tolesnių Transporto investicijų direkcijos veiksmų.
161. Patikros vietoje metu nustačiusi neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia paramos sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, Transporto investicijų direkcija suformuluoja reikalavimus projekto vykdytojui ir nustato terminą, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti, ir tai nurodo patikros vietoje atlikimo lape. Apie reikalavimų įvykdymą projekto vykdytojas turi pranešti Transporto investicijų direkcijai pateikdamas projekto įgyvendinimo ataskaitą, jei Transporto investicijų direkcija nenurodo ko kita.
162. (2005-12-21 FM pagal 191 p.)Nustačiusi paramos sutarties pažeidimų arba gavusi informaciją apie pažeidimus, Transporto investicijų direkcija šią informaciją registruoja SFMIS bei nustatytų ir įtariamų pažeidimų registracijos žurnale, kurio pavyzdinė forma nustatyta Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 (Žin., 2005, Nr. 127-4588), sustabdo projekto vykdytojo mokėjimo prašymų nagrinėjimą, apie nustatytus paramos sutarties pažeidimus informuoja Susisiekimo ministeriją ir tuo atveju, jei mokėjimo paraiška yra pateikta Susisiekimo ministerijai, prašo sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą kol projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus. Susisiekimo ministerija, gavusi informaciją apie paramos sutarties pažeidimus, turi teisę sustabdyti arba nutraukti mokėjimų projekto vykdytojui procedūras, nutraukti paramos sutartį, pareikalauti projekto vykdytojo grąžinti jau išmokėtas lėšas. Paramos lėšų išmokėjimas gali būti atnaujintas tik projekto vykdytojui pašalinus visus nustatytus pažeidimus. Jei Transporto investicijų direkcija, atlikusi patikrą vietoje, įtaria, kad projekto vykdytojo pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai informuoja Susisiekimo ministeriją Finansų ministeriją ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – FNTT). Transporto investicijų direkcija tam naudoja pranešimo apie pažeidimą pagal Europos Komisijos 2004 m. liepos 11 d. reglamento Nr. 1681/94 3 ir 5 straipsnius formą kurios pildymo instrukcija yra nurodyta Taisyklių 27 priede. Kartu su pranešimu apie pažeidimą Transporto investicijų direkcija pateikia visus turimus su pažeidimu susijusius dokumentus ir informaciją.
163. Transporto investicijų direkcija, atlikusi patikrą vietoje, projekto vykdytoją supažindina su patikros vietoje lapu. Projekto vykdytojas turi pasirašyti ant patikros vietoje lapo. Patikros vietoje rezultatus ir privalomus projekto vykdytojui vykdyti reikalavimus ir terminus, per kuriuos nurodymai turi būti įvykdyti, Transporto investicijų direkcija įtraukia į SFMIS.
164. ES Audito rūmų bei Europos Komisijos, Valstybės kontrolės, Finansų ministerijos, Susisiekimo ministerijos ir Transporto investicijų direkcijos įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti projekto vykdytojo finansinę ar ūkinę veiklą kiek ji susijusi su projektu, visas kitas aplinkybes, susijusias su projektu bei sutartimi, projekto vykdymo laikotarpiu ir 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

PENKTASIS SKIRSNIS
PARAMOS SUTARTIES PAKEITIMAI

165. Jokie su Transporto investicijų direkcija raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, projekto išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar paramos sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus, nėra leidžiami. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti Transporto investicijų direkciją apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su paramos sutartimi ir projekto įgyvendinimu.
166. Paramos sutartis turi būti keičiama, jeigu:
166.1. pasikeitė projekto vykdytojo rekvizitai;
166.2. būtina pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį;
166.3. kurios nors projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma keičiasi daugiau kaip 10 procentų nuo paramos sutartyje planuotos sumos;
166.4. planuoti projekto kiekybiniai rezultatai gali sumažėti daugiau kaip 10 procentų;
166.5. yra nenumatytų aplinkybių, turinčių įtakos projekto įgyvendinimo nukrypimui nuo paramos sutarties sąlygų.
167. Projekto vykdytojas privalo raštu pateikti Transporto investicijų direkcijai prašymą pakeisti paramos sutartį ir kartu su prašymu pateikti visus įrodymus, pagrindžiančius prašymą. Jeigu projekto vykdytojui neaišku, ar keičiant tam tikrus projekto įsipareigojimus ir paramos gavimo sąlygas būtina pakeisti paramos sutartį, jis raštu gali kreiptis į Transporto investicijų direkciją kuri per 10 darbo dienų pateikia projekto vykdytojui paaiškinimą.
168. Sprendimą dėl paramos sutarties keitimo Transporto investicijų direkcija derina su Susisiekimo ministerija.
169. Apie priimtą sprendimą dėl paramos sutarties keitimo Transporto investicijų direkcija informuoja projekto vykdytoją. Jei projekto vykdytojo prašymas pakeisti paramos sutartį patenkinamas arba patenkinamas su tam tikromis sąlygomis, Transporto investicijų direkcija prie rašto projekto vykdytojui prideda parengtą ir pasirašytą susitarimą dėl paramos sutarties keitimo. Rašte Transporto investicijų direkcija nurodo terminą per kurį projekto vykdytojas turi pasirašyti susitarimą dėl paramos sutarties keitimo ir grąžinti ją Transporto investicijų direkcijai. Jeigu projekto vykdytojas per Transporto investicijų direkcijos nurodytą terminą neatsiunčia pasirašyto susitarimo dėl paramos sutarties pakeitimo, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu paramos sutarties pakeitimu.
170. Jeigu projekto vykdytojo prašymas pakeisti paramos sutartį atmetamas, Transporto investicijų direkcija rašte išdėsto atmetimo motyvus.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

171. Transporto investicijų direkcija turi teisę inicijuoti paramos teikimo sustabdymą arba paramos sutarties nutraukimą ir (arba) siūlyti Susisiekimo ministerijai priimti sprendimą dėl projekto vykdytojui suteiktos paramos arba jos dalies grąžinimo, kai projekto vykdytojas:
171.1. nepateikia mokėjimo prašymų ir projekto įgyvendinimo ataskaitų paramos sutartyje nustatyta tvarka;
171.2. teikdamas projekto paraišką, prašydamas išmokėti paramos lėšas arba vykdydamas paramos sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją turinčią reikšmės sprendimo suteikti paramą priėmimui arba tinkamai paramos sutarties vykdymo kontrolei;
171.3. vykdydamas projektą pažeidė ES ar Lietuvos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;
171.4. nustojo vykdyti projektą nukrypo nuo patvirtintų projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumų daugiau kaip 10 procentų, negali pasiekti paramos sutartyje nustatytų projekto uždavinių, tikslų ir apie tai neinformavo Transporto investicijų direkcijos;
171.5. neinformuoja Transporto investicijų direkcijos apie projekto įgyvendinimo metu ir per 1 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos projekto sukurtais rezultatais gautas pajamas;
171.6. per penkerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos:
171.6.1. pakeičia pagal paramos sutartį remiamos veiklos srities (-čių) pobūdį;
171.6.2. perleidžia iš paramos lėšų įsigytą turtą;
171.6.3. parduoda turtą, įsigytą iš paramos lėšų (tokiu atveju turi būti grąžinama paramos suma, lygi pirminės investicijos iš paramos lėšų likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies parduoto turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas);
171.7. nesuderinęs su Transporto investicijų direkcija perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal paramos sutartį;
171.8. nevykdo paramos sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius bei gautinas draudimo išmokas;
171.9. nesudaro sąlygų ar neleidžia Gairių pareiškėjams 182 punkte nurodytiems asmenims apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo;
171.10. nevykdo paramos sutarties sąlygų, nustatančių projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;
171.11. pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir paramos sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;
171.12. sistemingai pažeidinėja aplinkos apsaugos ar kitas taisykles, reglamentuojančias projekto vykdytojo veiklą;
171.13. nepradeda vykdyti projekto per paramos sutartyje nustatytą terminą arba nesilaiko nustatyto projekto įgyvendinimo grafiko;
171.14. tampa bankrutuojančiu arba likviduojamu projekto įgyvendinimo metu;
171.15. vykdydamas projektą pažeidžia Pagrindiniame reglamente nustatytus suderinamumo principus;
171.16. pažeidžia kitas paramos sutarties sąlygas.
172. Įgyvendinančioji institucija, nustačiusi ir/arba gavusi informacijos, jog esama 171 punkte išvardytų pažeidimų, per 10 darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo atlieka papildomą projekto vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje.
173. Jeigu Transporto investicijų direkcija atliko projekto vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje ir aptiko tam tikrų pažeidimų, ji nustato projekto vykdytojui terminą (ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų), per kurį aptikti pažeidimai turi būti ištaisyti, sustabdo atitinkamo projekto vykdytojo mokėjimo prašymo vertinimą (jei mokėjimo prašymas yra pateiktas). Jei buvo pateikta mokėjimo paraiška Susisiekimo ministerijai, prašo Susisiekimo ministerijos sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą, kol projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus.
174. Jei nustatytų pažeidimų, Transporto investicijų direkcijos nuomone, ištaisyti neįmanoma, taip pat jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepašalina aptiktų pažeidimų, Transporto investicijų direkcija nedelsdama apie tai informuoja Susisiekimo ministeriją ir siūlo:
174.1. nutraukti paramos sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas;
174.2. sumažinti paramą projekto vykdytojui ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtų paramos lėšų dalį
174.3. kitus siūlymus.
175. Tuo atveju, jei yra nustatyta ar įtariama nusikalstama veika, Transporto investicijų direkcija nedelsdama informuoja Susisiekimo ministeriją, Finansų ministeriją ir FNTT. Transporto investicijų direkcija tam naudoja pranešimo apie pažeidimą (Taisyklių 26 priedas) formą, kartu pateikdama visus turimus su pažeidimu susijusius dokumentus ir informaciją.
176. Susisiekimo ministerija, gavusi vieną iš 174 punkte nurodytų įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, išnagrinėja šį pasiūlymą ir priima sprendimą:
176.1. sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą, kol projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus;
176.2. nutraukti paramos sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas paramos lėšas;
176.3. sumažinti paramą projekto vykdytojui ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtų paramos lėšų dalį
176.4. transporto investicijų direkcijos siūlymą atmesti kaip nepagrįstą;
176.5. kitą sprendimą.
177. Susisiekimo ministerija, įtarusi arba nustačiusi pažeidimus ir (arba) gavusi informaciją apie įtariamus arba nustatytus pažeidimus iš Finansų ministerijos, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos audito rūmų ir trečiųjų šalių, gali nuspręsti:
177.1. sustabdyti paramos lėšų išmokėjimą, kol projekto vykdytojas pašalins nustatytus pažeidimus;
177.2. nutraukti paramos sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas paramos lėšas;
177.3. sumažinti paramą projekto vykdytojui ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtų paramos lėšų dalį
177.4. priimti kitą sprendimą.
178. Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija, priimdamos sprendimą dėl netinkamai įgyvendinamų projektų atsižvelgia į tai, ar projektas įgyvendinamas netinkamai dėl projekto vykdytojo kaltės bei aplaidumo ar dėl objektyvių aplinkybių kurių neįmanoma buvo numatyti teikiant projekto paraišką.
179. Susisiekimo ministerija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie priimtą sprendimą raštu informuoja Transporto investicijų direkciją, kuri nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie priimtą sprendimą informuoja projekto vykdytoją.
180. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl paramos teikimo sustabdymo arba paramos sutarties nutraukimo ir paramos lėšų grąžinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu informuoti Transporto investicijų direkciją. Sis terminas negali būti trumpesnis nei 10 darbo dienų.
181. Paramos teikimą Susisiekimo ministerija atnaujina tik projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
VIEŠUMO PRIEMONĖS

182. Už informavimą apie konkrečius projektus, finansuojamus įgyvendinant transporto sektoriaus priemonę, ir viešumo priemonių įgyvendinimą atsakingi projektų vykdytojai.
183. Informuojant apie konkrečius projektus, finansuojamus įgyvendinant transporto sektoriaus priemonę, ir viešinant ERPF paramą konkretiems projektams naudojamos šios informavimo ir viešumo priemonės:
183.1. skelbimų lentos, kurios statomos pradėjus vykdyti projekte numatytus darbus, nuimamos ne vėliau kaip po šešių mėnesių juos pabaigus ir keičiamos atminimo lentomis;
183.2. atminimo lentos, kurios primena visuomenei apie jau įgyvendintą projektą ir suteiktą ERPF paramą;
183.3. plakatai (stendai patalpose);
183.4. informacinė medžiaga (lankstinukai, brošiūros, informaciniai lapeliai, biuleteniai ir kita), skirta informuoti tikslines grupes ir visuomenę apie bendrą Lietuvos Respublikos ir ERPF paramą bei jos rezultatus;
183.5. informaciniai renginiai;
183.6. pranešimai žiniasklaidai. Juos siūloma platinti programos ar projekto įgyvendinimo pradžioje ir pabaigoje, taip pat informuojant apie svarbius tarpinius veiksmus ar rezultatus;
183.7. kitos.
184. Visas numatomas įgyvendinti informavimo ir viešumo priemones, jų turinį bei vietą projekto vykdytojas turi derinti su Transporto investicijų direkcija.
185. Projekto vykdytojas privalo:
185.1. išplatinti bent vieną pranešimą žiniasklaidai;
185.2. įgyvendinti 183.1 ir 183.2 punktuose nurodytas priemones, kai infrastruktūros projekto vertė didesnė nei 3 mln. eurų;
185.3. įgyvendinti bent vieną 183.1 ir 183.2 ar 183.4 punktuose nurodytą priemonę, kai infrastruktūros projekto vertė yra ne didesnė nei 3 mln. eurų.
186. Prieš išleidžiant leidinį, pranešimą spaudoje ar prieš suorganizuojant seminarą, kiekvienas projekto vykdytojas projekto viešinimo medžiagą pateikia Transporto investicijų direkcijai (konkrečiam Transporto investicijų direkcijos paskirtam projekto vadovui). Projekto vadovas, patikrinęs viešinimo medžiagos turinį, siunčia pritarimą viešinimo medžiagai arba pastabas, kaip ta medžiaga turi būti pataisyta ar papildyta. Viešinimo medžiaga derinama tik elektroniniu paštu.
187. Tikrinant bus kreipiamas dėmesys į tai:
187.1. ar suteiktos paramos viešumo priemonėje tinkamai naudojami ES ir BPD ženklai bei užrašai;
187.2. ar tinkamai įvardyti projekto ar (ir) BPD priemonės, pagal kurią remiamas projektas, tikslai;
187.3. ar neiškraipoma informacija apie ES paramos mastą projektui.
188. Projekto vykdytojas privalo prisiimti atsakomybę už informavimo ir viešumo priemonių turinį ir užtikrinti jų kokybę.
189. Išlaidos, projekto vykdytojo patirtos įgyvendinant 183 punkte nurodytas informavimo ir viešumo priemones, gali būti priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
190. Įgyvendinant 183 punkte nurodytas informavimo ir viešumo priemones būtina vadovautis Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-233 (Žin., 2004, Nr. 98-3650), Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1K-279 (Žin., 2004, Nr. 122-4473; 2005, Nr. 21-666), bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos viešinimo gairėmis projektų vykdytojams, kurias galima rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lt.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
SKUNDŲ TEIKIMAS IR JŲ NAGRINĖJIMAS

191. Pareiškėjai turi teisę apskųsti Transporto investicijų direkcijos, Susisiekimo ministerijos, Finansų ministerijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimu ar projekto įgyvendinimu.
192. Transporto investicijų direkcijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu ir atranka, pareiškėjas gali apskųsti Susisiekimo ministerijai raštu per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Transporto investicijų direkcijos veiksmus.
193. Susisiekimo ministerija, gavusi pareiškėjo skundą, per 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo dienos privalo išnagrinėti skunde pateiktus argumentus ir priimti sprendimą, ar jie pagrįsti, atsižvelgdama į paraiškos registravimo ir vertinimo dokumentus. Jei Susisiekimo ministerija nusprendžia, kad Transporto investicijų direkcijos veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, ji apie tai informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos. Jei Susisiekimo ministerija nusprendžia, kad yra pagrindo manyti, kad Transporto investicijų direkcijos veiksmai yra nepagrįsti, ji gali įpareigoti Transporto investicijų direkciją pakartoti vertinimo procedūrą arba atlikti kitus veiksmus. Tokiu atveju Susisiekimo ministerija nustato terminą, per kurį vertinimo procedūra turi būti pakartota arba atlikti kiti veiksmai, ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos.
194. Susisiekimo ministerijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos atranka ir sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimu, pareiškėjas gali apskųsti Finansų ministerijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Susisiekimo ministerijos veiksmus arba neveikimą. Finansų ministerija pareiškėjo skundą apsvarsto ir priima sprendimą per 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo dienos. Finansų ministerija gali nuspręsti pratęsti šį terminą, jei skundui nagrinėti reikia gauti papildomos informacijos. Nusprendusi, kad skundas yra nepagrįstas, Finansų ministerija informuoja apie tai pareiškėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos, nurodydama sprendimo motyvus. Nusprendusi, kad skundas yra pagrįstas, Finansų ministerija nustato, kokius veiksmus Susisiekimo ministerija turi atlikti, nustato jų atlikimo terminus ir apie tai per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos informuoja pareiškėją.
195. Projekto vykdytojas turi teisę apskųsti Susisiekimo ministerijai Transporto investicijų direkcijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su jo įgyvendinamu projektu, kuriam buvo suteikta parama, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Transporto investicijų direkcijos veiksmus ar neveikimą. Susisiekimo ministerija, gavusi projekto vykdytojo skundą, per 10 darbo dienų nuo skundo užregistravimo dienos privalo išnagrinėti skunde pateiktus argumentus ir priimti sprendimą, ar jie pagrįsti. Susisiekimo ministerija gali nuspręsti pratęsti šį terminą, jei skundui nagrinėti reikia gauti papildomos informacijos. Nusprendusi, kad skundas yra nepagrįstas, Susisiekimo ministerija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą informuoja pareiškėją. Jei Susisiekimo ministerija nusprendžia, kad skundas yra pagrįstas, ji paveda Transporto investicijų direkcijai imtis Susisiekimo ministerijos siūlomų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir informuoja apie tai projekto vykdytoją per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos.
196. Projekto vykdytojas turi teisę apskųsti Finansų ministerijai Susisiekimo ministerijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su jo įgyvendinamu projektu, kuriam buvo suteikta parama, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Susisiekimo ministerijos veiksmus ar neveikimą. Finansų ministerija, gavusi projekto vykdytojo skundą, per 10 darbo dienų nuo skundo užregistravimo dienos privalo išnagrinėti skunde pateiktus argumentus ir nustatyti, ar jie pagrįsti. Finansų ministerija gali nuspręsti pratęsti šį terminą, jei skundui nagrinėti reikia gauti papildomos informacijos. Nusprendusi, kad skundas nėra pagrįstas, Finansų ministerija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja pareiškėją. Jei Finansų ministerija nusprendžia, kad skundas yra pagrįstas, ji paveda Susisiekimo ministerijai imtis Finansų ministerijos siūlomų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir informuoja apie tai projekto vykdytoją per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos.
197. Finansų ministerija ir Susisiekimo ministerija skundams nagrinėti gali sudaryti nepriklausomas skundų nagrinėjimo komisijas.
198. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutikdamas su Transporto investicijų direkcijos, Susisiekimo ministerijos ir Finansų ministerijos sprendimais ar veiksmais, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

DEVINTASIS SKIRSNIS
DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS

199. Visi dokumentai, susiję su projekto įgyvendinimu, turi būti komplektuojami ir saugomi projekto byloje, sudarytoje vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 „Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-211). Bylą sudaro ir už ją yra atsakingas projekto vadovas. Pasibaigus projekto įgyvendinimui ir įvykdžius galutinį mokėjimą projektui, byla saugoma paramos gavėjo archyve 10 metų po projekto užbaigimo. Prireikus dokumentai teikiami 164 punkte minėtoms institucijoms.
200. Projekto vykdytojas privalo saugoti:
200.1. paraiškos ir jos priedų kopijas;
200.2. paraiškos keitimo dokumentų kopijas;
200.3. paramos sutarties ir visų susitarimų dėl paramos sutarties pakeitimo originalus;
200.4. tarpinių ir galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų ir jų priedų kopijas ir kitus susijusius dokumentus;
200.5. išlaidas pateisinančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus;
200.6. susirašinėjimo su Transporto investicijų direkcija ir Susisiekimo ministerija dokumentų kopijas;
200.7. viešųjų pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;
200.8. įgyvendintas viešumo priemones įrodančius dokumentus.
______________
2006 m. Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
1 priedas

ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ, TEIKIANČIŲ DETALESNĘ INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

LR susisiekimo ministerija
Gedimino pr. 17,
LT-2001 Vilnius
Strateginio planavimo ir finansų departamento / ES paramos koordinavimo skyrius
Vyriausiasis specialistas	Mindaugas Šidagis	Tel. 239 3964	m.sidagis@transp.lt

Transporto investicijų direkcija
J. Basanavičiaus g. 9,
LT-01118 Vilnius
Struktūrinių fondų skyrius
Skyriaus vedėja	Evelina Streckienė	Tel. 266 5845	e.streckiene@tid.lt
Vyriausioji specialistė	Rūta Norvaišaitė	Tel. 266 5846	r.norvaisaite@tid.lt
Vyriausiasis specialistas	Mindaugas Rauba	Tel. 266 5846	m.rauba@tid.lt

______________
2006 m. Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
2 priedas

PARAIŠKOS SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ FORMA

Įgyvendinančioji institucija:
Įgyvendinančiosios institucijos padalinys (jei yra):	 centrinė būstinė /  regioninis padalinys
Paraiškos gavimo data:
Paraiškos registracijos numeris:
Paraiškos kodas SFMIS:
Užregistravo (vardas, pavardė, pareigos, parašas):
Intervencijos sritis pagal Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamentą Nr. 438/200:
(Įgyvendinančiosios institucijos paraiškos gavimo registracijos žyma)

(pareiškėjo pavadinimas)

PARAIŠKA SKIRTI FINANSINĘ
PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDRĄJĮ PROGRAMAVIMO
DOKUMENTĄ

(sudarymo vieta ir data)
Bendroji (A) dalis

1. Duomenys apie paraišką
Pirmas paraiškos teikimas	
Paraiška keisti projektą	

Pareiškėjo parašas
2. Pareiškėjo duomenys
Pareiškėjo teisinė forma
Pareiškėjo rekvizitai	pareiškėjo pavadinimas
	subjekto kodas
	vardas, pavardė
	adresas: gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė
	tel.
	faksas
	el. p. adresas
	banko pavadinimas
	banko kodas
	sąskaitos numeris
PVM mokėjimas	 taip
	PVM mokėtojo kodas ________________
	 ne
	PVM nemokėjimo teisinis pagrindas _______________

3. Ar projektas turi partnerį (-ius)
Ar projektas turi partnerį (-ius)	 taip  ne

3.1. Partnerio 1 duomenys
Partnerio pavadinimas
Partnerio teisinė forma
	subjekto kodas
	vardas, pavardė
	adresas:
	gatvė, namo
	numeris, pašto
	indeksas, vietovė
	tel.
	faksas
	el. p. adresas
	banko pavadinimas
	banko kodas
	sąskaitos numeris
PVM mokėjimas	 taip
	PVM mokėtojo kodas _______________
	 ne
	PVM nemokėjimo teisinis pagrindas ______________

Pareiškėjo parašas

3.2. Partnerio n duomenys
Partnerio pavadinimas
Partnerio teisinė forma
	subjekto kodas
	vardas, pavardė
	adresas:
	gatvė, namo
	numeris, pašto
	indeksas, vietovė
	tel.
	faksas
	el. p. adresas
	banko pavadinimas
	banko kodas
	sąskaitos numeris
PVM mokėjimas	 taip
	PVM mokėtojo kodas _______________
	 ne
	PVM nemokėjimo teisinis pagrindas ______________

4. Duomenys apie projektą, kuriam įgyvendinti prašoma parama:
Prioritetas
Priemonė
Priemonės veiklos sritis (-ys) / (jei taikoma)	1 veiklos sritis
	2 veiklos sritis
	n veiklos sritis
Projekto pavadinimas
Konsultacinės įmonės, parengusios projekto paraišką, pavadinimas
Bendra projekto vertė (Lt)
Prašoma paramos suma (Lt)
Projekto tipas	 savarankiškas projektas /  vienas iš etapų /  vienas iš grupės projektų
Atlikti projekto darbai iki paraiškos pateikimo
Projekto įgyvendinimo	Savivaldybė (-ės) _______________
vieta/aprėptis	(a)  miesto teritorija / (b)  kaimo vietovė / (c)  geografiškai neribota
Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn.
Planuojama projekto pradžia:
Planuojama projekto pabaiga:
Projekto vadovas:
Projekto finansininkas:
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą:

5. Duomenys apie gautą/gaunamą kitą paramą iš ES struktūrinės paramos arba pateiktą (-as) paraišką (-as) skirti tokią paramą:
Projekto pavadinimas	Paraiškos/Projekto registracijos numeris	Struktūrinės paramos Šaltinis	Paramos suma, Lt	Sąsaja su projektu, dėl kurio teikiama ši paraiška

6. Projekto santrauka:
6.1. Trumpas projekto esmės aprašymas
6.2. Nuorodos į BPD/projekto atitiktis BPD priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslams:
6.3. Projekto tikslai:
6.4. Projekto veikla:

7. Projekto rezultatai ir pasekmės bei jų įgyvendinimo rodikliai

7.1. Projekto pasiekimų rodikliai:
Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Dabartinė situacija (jei taikoma)	Laukiamo pasiekimo kiekybinė išraiška
Pagal BPD priedą

Pareiškėjo parašas

7.2. Projekto rezultatų rodikliai
Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Dabartinė situacija (jei taikoma)	Laukiamo rezultato kiekybinė išraiška

8. Projekto atitiktis ES horizontaliosioms sritims
ES horizontaliosios sritys	Projekto poveikis	Pagrindimas
Darnus vystymasis	 pagrindinis projekto tikslas

	 teigiamas
	 neutralus
Lygios galimybės	 pagrindinis projekto tikslas

	 teigiamas
	 neutralus
Regioninė plėtra	 pagrindinis projekto tikslas

	 teigiamas
	 neutralus
Informacinė visuomenė	 pagrindinis projekto tikslas

	 teigiamas
	 neutralus

9. Paramos viešumo priemonės

Pažymėkite, kurias viešumo priemones taikysite:
Paramos suma	daugiau kaip 0,5 mln eurų iŠ ŽOFP ar 3 mln. eurų iš kitų fondų	
	ne daugiau kaip 0,5 mln. eurų iš ŽOFP ar 3 mln. eurų iš kitų fondų	
Viešumo priemonės	skelbimų lentos darbų vykdymo vietose (nuimamos ne vėliau nei praėjus 6 mėn. nuo darbų pabaigos ir pakeičiamos atminimo lentomis)	
	atminimo lentos	
	plakatai (nuolatiniai stendai patalpose)	
	specialūs leidiniai ir kita informacinė medžiaga	
	informaciniai renginiai	
	informacijos pateikimas visuomenės informavimo priemonėse	
	informacijos pateikimas projekto dokumentuose	
	kitos priemonės	

Pareiškėjo parašas

10. Projekto finansavimo šaltiniai
Finansavimo šaltinio pavadinimas	Suma, Lt
1. Paramos lėšos
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
2.1. Nacionalinės lėšos
2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos
2.1.2. Savivaldybių disponuojamos lėšos
2.1.3. Kiti valstybės lėšų Šaltiniai
2.2. Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
3. Europos investicijų banko paskola
4. Projekto pajamos, numatomos gauti iš pardavimų, nuomos, paslaugų, mokesčių ir kitais būdais
5. Iš viso

11. Projekto įgyvendinimo planas
Nr.	Veiklos pavadinimas	Trukmė mėn.	200_ metai				200_ metai				200_ metai
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV

Pareiškėjo parašas

12. Projektui reikalingų darbų/paslaugų/prekių pirkimų sutarčių sudarymo planas
Sutarties tipas ir pavadinimas	Pirkimo suma (Lt)	Pirkimą vykdysiantis subjektas	I metai				II metai				N metai
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PREKIŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
PASLAUGŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
DARBŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
PVM, Lt
Iš viso:

Pareiškėjo parašas

13. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Nr.	Išlaidų pavadinimas	Suma be PVM, Lt	PVM Lt	Bendra suma su PVM, Lt	I metai			II metai			N metai
					suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt	suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt	suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt
1.
1.1.
1.2.
1.3.
l. n.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2. n.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3. n.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4. n.
m.
5.	Iš viso

Pareiškėjo parašas

14. Pareiškėjo deklaracija
AŠ, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad: / šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga; / prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga suma; / nesu rimtai pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų; / man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas; / man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas BPD laikotarpiu; / paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant Šią deklaraciją); / sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje; / sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama įgyvendinančiosios ir tarpinės institucijų interneto svetainėse.
Pareiškėjo pavadinimas, adresas, antspaudas
Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, pareigos, / parašas
Data, vieta

Pareiškėjo pareigos	parašas	vardas, pavardė

Pareiškėjo parašas
______________
2006 m. Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
3 priedas

PARAIŠKOS SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

Pildo įgyvendinančioji institucija

Įgyvendinančioji institucija:	Įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas
Įgyvendinančios institucijos padalinys (jei yra):	Pažymėkite, ar paraiška pateikta įgyvendinančiosios institucijos centrinei būstinei ar regioniniam padaliniui
	 centrinė būstinė
	 regioninis padalinys ____________. Jei paraiška pateikta įgyvendinančiosios institucijos regioniniam padaliniui, nurodykite jo pavadinimą.
Paraiškos gavimo data:	Paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje / metai, mėnuo ir diena.
Paraiškos registracijos numeris:	Paraiškos registracijos numeris suteiktas pagal įgyvendinančiosios institucijos vidaus darbo tvarką (pagal vidaus bylų nomenklatūrą).
Paraiškos kodas SFMIS:	Nurodykite SFMIS suteiktą paraiškos kodą (tas pats kodas automatiškai atitenka projektui po paramos sutarties pasirašymo).
Užregistravo (vardas, pavardė, pareigos, parašas):	Paraišką užregistravusio įgyvendinančiosios institucijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, pareigos ir parašas.
Intervencijos sritis pagal Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamentą Nr. 438/2001:	Priskirkite iš Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamento, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų, Nr. 438/2001 4 priede pateikto sąrašo vieną projektą, atitinkantį intervencijos srities kodą (intervencijos srities kodai prie atskiros BPD priemonės taip pat pateikiami BPD priede). Jei projektą atitinka daugiau nei vienas intervencijos srities kodas, priskirkite tą kodą, pagal kurį suplanuota didžioji projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis.
(Įgyvendinančiosios institucijos paraiškos gavimo registracijos žyma)

Pildo pareiškėjas

(pareiškėjo pavadinimas)

Jei paraišką teikia juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens
pavadinimas, jei paraišką teikia fizinis asmuo, nurodomi fizinio
asmens vardas ir pavardė.

PARAIŠKA SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDRĄJĮ PROGRAMAVIMO DOKUMENTĄ

(sudarymo vieta ir data)

Bendroji (A) dalis

1. Duomenys apie paraišką
Pirmas paraiškos teikimas	 pažymėkite, jei paraišką teikiate pirmą kartą
Paraiška keisti projektą	 pažymėkite, jei teikiate paraišką keisti projektą (tuo atveju, kai dėl projekto tikslų, išlaidų ir/arba įgyvendinimo laikotarpio pasikeitimo yra būtina keisti paramos sutartį)

2. Pareiškėjo duomenys
Pareiškėjo teisinė forma	Nurodykite paraišką teikiančio juridinio asmens teisinę formą pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą. Nepildoma, jei paraišką teikia fizinis asmuo.
Pareiškėjo rekvizitai	pareiškėjo pavadinimas	Nurodykite paraišką teikiančio juridinio asmens pavadinimą pagal juridinio asmens steigimo dokumentus. Jei paraišką teikia fizinis asmuo, nurodykite fizinio asmens vardą ir pavardę.
	subjekto kodas	Nurodykite kodą pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą arba fizinio asmens kodą.
	vardas, pavardė, pareigos	Pareiškėjo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje už projektą atsakingo asmens vardas, pavardė pareigos, jei paraišką teikia fizinis asmuo, nurodomi pareiškėjo vardas ir pavardė.
	adresas: / gatvė, namo / numeris, pašto / indeksas, vietovė	Nurodykite paraišką teikiančio juridinio asmens registracijos vietą arba buveinės adresą. Jei paraišką teikia fizinis asmuo, nurodoma fizinio asmens gyvenamoji vieta. Šiuo adresu bus susirašinėjama su ES paramą administruojančiomis institucijomis paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	telefonas	Nurodykite pareiškėjo telefono numerį. Šiuo numeriu turi būti susisiekiama su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	faksas	Nurodykite pareiškėjo fakso numerį. Šiuo numeriu bus susirašinėjama su ES paramą administruojančiomis institucijomis paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	el. p. adresas	Nurodykite pareiškėjo elektroninio pašto adresą. Šiuo adresu bus susirašinėjama su ES paramą administruojančiomis institucijomis paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	banko pavadinimas	Nurodykite banko pavadinimą, kuriame atidaryta sąskaita šiam projektui.

PVM mokėjimas	banko kodas	Nurodykite banko kodą, kuriame atidaryta speciali sąskaita šiam projektui.
	sąskaitos numeris	Nurodykite banko sąskaitos, atidarytos šiam projektui, t. y. į kurią bus pervedamos paramos lėšos, numerį.
	 taip – pažymima, jei pareiškėjas yra įsiregistravęs PVM mokėtoju PVM mokėtojo kodas _______________
	 ne – pažymima, jei pareiškėjas nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju PVM nemokėjimo teisinis pagrindas / Nurodomas PVM įstatymo atitinkamo straipsnio numeris.

3. Ar projektas turi partnerį (-įus)
Ar projektas turi partnerį (-ius)	 taip – pažymima, jei projektą planuojama įgyvendinti kartu su partneriais /  ne –pažymima, jei projektą planuojama įgyvendinti individualiai, be partnerių

3.1. Partnerio 1 duomenys
Pildoma, jei pareiškėjas planuoja įgyvendinti projektą kartu su partneriu(-iais). Dėl kiekvieno partnerio turi būti užpildyta atskira lentelė.
Partnerio pavadinimas	Nurodomas partnerio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio asmens pavadinimas pagal registracijos pažymėjimo duomenis.
Partnerio teisinė forma	Nurodykite partnerio teisinę formą pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą.
	subjekto kodas	Nurodykite juridinio asmens registracijos pažymėjimo kodą arba fizinio asmens kodą.
	vardas, pavardė, pareigos	Nurodykite partnerio įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje už projektą atsakingo asmens vardą, pavardę ir pareigas.
	adresas: / gatvė, / namo numeris, / pašto indeksas, / vietovė	Nurodykite partnerio juridinio asmens registracijos vietą arba buveinės adresą.
	telefonas	Nurodykite partnerio telefono numerį. Šiuo numeriu turi būti susisiekiama su partneriu paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	faksas	Nurodykite partnerio fakso numerį. Šiuo numeriu bus susirašinėjama su ES paramą administruojančiomis institucijomis paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	el. p. adresas	Nurodykite partnerio elektroninio pašto adresą. Šiuo adresu bus susirašinėjama su ES paramą administruojančiomis institucijomis paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu.
	banko pavadinimas	Nurodykite banko pavadinimą, kuriame atidaryta sąskaita šiam projektui.
	banko kodas	Nurodykite banko kodą, kuriame atidaryta speciali sąskaita šiam projektui.
	sąskaitos numeris	Nurodykite banko sąskaitos, atidarytos šiam projektui, t. y. į kurią bus pervedamos paramos lėšos, numerį.
PVM mokėjimas	 taip – pažymima, jei partneris yra įsiregistravęs PVM mokėtoju PVM mokėtojo kodas _____________
	 ne – pažymima, jei partneris nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju PVM nemokėjimo teisinis pagrindas / Nurodomas PVM įstatymo atitinkamo straipsnio numeris.

3.2. Partnerio n duomenys
Partnerio pavadinimas
Partnerio teisinė forma
	subjekto kodas
	vardas, pavardė, pareigos
	adresas: / gatvė, / namo numeris, / pašto indeksas, / vietovė
	telefonas
	faksas
	el. p. adresas
	banko pavadinimas
	banko kodas
	sąskaitos numeris
PVM mokėjimas	 taip / PVM mokėtojo kodas _____________
	 ne / PVM nemokėjimo teisinis pagrindas

4. Duomenys apie projektą, kuriam įgyvendinti prašoma parama
Prioritetas	Nurodomas BPD prioriteto, pagal kurį teikiama paraiška, pavadinimas. BPD prioriteto pavadinimas nurodytas skelbime teikti paraiškas.
Priemonė	Nurodomas BPD priemonės, pagal kurią teikiama paraiška, pavadinimas. BPD priemonės pavadinimas nurodytas skelbime teikti paraiškas.
Priemonės veiklos sritis (-ys) (jei taikoma)	1 veiklos sritis. Nurodoma BPD priemonės veiklos sritis (-ys), kurias planuojama įgyvendinti pagal šį projektą. Remtinos BPD priemonės veiklos sritis (-ys) nurodyta(-os) Gairėse pareiškėjams.
	2 veiklos sritis
	n veiklos sritis
Projekto pavadinimas	Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, pavadinimas.
Konsultacinės įmonės, parengusios projekto paraišką, pavadinimas	Jei projekto paraišką rengė konsultacinė įmonė, nurodomas jos pavadinimas.
Bendra projekto vertė (Lt)	Nurodoma bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis, litais.
Prašoma paramos suma (Lt)	Nurodoma prašoma paramos suma, litais.
Projekto tipas	 savarankiškas projektas – pažymima, jei teikiamas projektas yra baigtinis, t.y. nei iki jo įgyvendinimo, nei po jo įgyvendinimo kitų su juo susijusių projektų nebus; /  vienas iš etapų- pažymima, jei teikiamas projektas yra vienas iš etapų, kurie numatyti galutiniam tikslui įgyvendinti, ir kiti etapai buvo ar planuojami finansuoti naudojant ES ar nacionalinio biudžeto lėšas; /  vienas iš grupės projektų – pažymima, jei teikiamas projektas yra vienas iš keleto tarpusavyje susijusių vienu metu vykdomų projektų, kurie numatyti bendram tikslui įgyvendinti.
Atlikti projekto darbai iki paraiškos pateikimo	Nurodoma, kokie darbai (planavimas, projekto dokumentacijos rengimas, galimybių studijos rengimas ir kt.) atlikti iki paraiškos pateikimo datos ir nurodykite jų vertę litais. / Išlaidų tinkamumo finansuoti pradžia yra nustatoma gairėse pareiškėjams, todėl iki paraiškos pateikimo su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos gali būti kompensuojamos tik tuomet, jei taip yra nustatyta gairėse pareiškėjams ir paramos skyrimo sutartyje.
Projekto įgyvendinimo vieta/ aprėptis	(a) Savivaldybė (-ės) ___________ – nurodomas savivaldybės (-ių) pavadinimas (-ai), kurioje (-iose) planuojama įgyvendinti projektą; / (b)  miesto teritorija – pažymima, jei projekto planuojama įgyvendinimo vieta (ne pareiškėjo registracijos vieta!) yra miesto teritorija; / (c)  kaimo vietovė – pažymima, jei planuojama projekto įgyvendinimo vieta (ne pareiškėjo registracijos vieta!) yra kaimo vietovė; / (d)  geografiškai neribota – pažymima, jei projektą planuojama įgyvendinti ir kaimo vietovėje, ir mieste (ne pareiškėjo registracijos vieta!).
Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn.	Nurodoma planuojama projekto įgyvendinimo trukmė mėnesiais.
Planuojama projekto pradžia	Nurodoma planuojamų tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo pradžia. Išlaidų tinkamumo finansuoti pradžia nustatyta Gairėse pareiškėjams. Projekto pradžia (= tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo pradžios data) gali būti ankstesnė už paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą tik tuomet, jei Gairėse pareiškėjams numatyta kompensuoti išlaidas, susijusias su projekto įgyvendinimu, patirtas iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos.
Planuojama projekto pabaiga	Nurodoma planuojama su projekto įgyvendinimu susijusių tinkamų finansuoti iš laidų patyrimo pabaiga. Projekto pabaigos data negali būti vėlesnė už projekto išlaidų tinkamumo finansuoti datą, nurodytą Gairėse pareiškėjams.
Projekto vadovas	Nurodomas pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto valdymą ir priežiūrą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel., faksas, el. p.
Vyr. finansininkas (buhalteris)	Nurodomas pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto lėšų apskaitą projekto įgyvendinimo metu (pageidautina, kad tai būtų institucijos vyr. buhalteris arba buhalteris), vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel., faksas, el. p.
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą	Nurodomas pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel., faksas, el. p. Pastaba. Projekto vadovo ir projekto įgyvendinimo priežiūrą atliekančio asmens funkcijas gali atlikti tas pats asmuo.

5. Duomenys apie gautą/gaunamą kitą paramą iš ES struktūrinės paramos arba pateiktą (-as) paraišką (-as) skirti tokią paramą
Nurodomas pareiškėjo šiuo metu įgyvendinamo ir/arba pabaigto įgyvendinti projekto, kuriam įgyvendinti buvo skirta ir/arba šiuo metu yra skiriama ES struktūrinė parama, pavadinimas, kodas, paramos šaltinis (pvz.: ES struktūrinis fondas, Sanglaudos fondas), skirta paramos suma bei pateikiama informacija apie tai, ar projektas turi sąsajų su teikiamu projektu, taip pat pateikiama informacija apie kitas pareiškėjo pateiktas paraiškas skirti ES struktūrinę paramą.
Projekto pavadinimas	Paraiškos/Projekto registracijos numeris	Struktūrinės paramos šaltinis	Paramos suma, Lt	Sąsaja su projektu, dėl kurio teikiama ši paraiška

6. Projekto santrauka: / 6.1. Trumpas projekto esmės aprašymas / Trumpai paaiškinama: / kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl ir kam reikalingi projekto rezultatai; / kaip pareiškėjas susijęs su spręstina problema ir kodėl būtent jis teikia paraišką; / vieta, kurioje bus įgyvendinamas projektas; / kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas; / kokie projekto parengimo darbai jau atlikti; / kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą, kaip bus organizuojamas projekto įgyvendinimas. / 6.2. Nuorodos į BPD/projekto atitiktis BPD priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslams: / Nurodoma, kokių BPD prioritetų, priemonių, veiklos sričių tikslams įgyvendinti yra skirtas projektas. / 6.3. Projekto tikslai: / (Projekto tikslai turi būti konkretūs, realūs bei įgyvendinami ir aiškiai susiję su BPD tikslais). / Nurodoma: / kokie bus tiesioginiai projekto pasiekimai (kas bus pastatyta, įrengta, sumontuota, įsigyta, perskaityta paskaitų), – 7.1 lentelėje nurodomi tie patys pasiekimo rodikliai; / kokie bus šių pasiekimų rezultatai (kas įvyks/pasikeis po to, kai bus įgyvendintas projektas) – 7.2 lentelėje nurodomi tie patys rezultatai; / kada jie bus pasiekti. / 6.4. Projekto veikla: / Nurodoma, kokią veiklą planuojama įgyvendinti tam, kad būtų pasiekti projekto tikslai (techninės dokumentacijos parengimas, viešųjų pirkimų konkursų organizavimas, personalo, atsakingo už projekto įgyvendinimą, samdymas, darbų organizavimas, įgyvendinimo priežiūra, kt.). / Jei projekto veiklą arba jos dalį pareiškėjas planuoja įgyvendinti pats, neorganizuodamas viešųjų ar kitų prekių ir paslaugų pirkimų, pagrindžiama, kodėl pasirinkta būtent tokia veikla ir kodėl toks sprendimas yra efektyviausias siekiant projekto tikslų / Aprašoma ir pagrindžiama planuojamos projekto veiklos įgyvendinimo seka ir terminai.

7. Projekto pasiekimai ir rezultatai bei jų įgyvendinimo rodikliai

Turi būti nustatyti planuojami projekto pasiekimai ir rezultatai bei jų matavimo rodikliai, išreiškiami kiekybine išraiška. Rodiklių pagalba, vertinant įsipareigotų rodiklių pasiekimo laipsnį, projekto įgyvendinimo metu yra stebima ir vertinama projekto įgyvendinimo eiga, taip pat nustatoma, kiek projektas prisideda prie BPD priemonės tikslų įgyvendinimo.

Išskiriami BPD priemonės lygio (tie, kurie sutampa su nustatytais kiekvienos BPD priemonės aprašyme BPD priede pasiekimų ir rezultatų rodikliais, šių rodiklių sąrašas nurodomas kiekvienoje paraiškos A dalies formoje ir pareiškėjas turi pasirinkti, kuris iš išvardytų rodiklių atitinka jo projektą) ir projekto lygio rodikliai (papildomi rodikliai, kurie nesutampa su BPD priedo priemonės aprašyme išvardytais rodikliais ir kuriuos nustato projekto vykdytojas individualiai kiekvienam projektui). Kiekvienam projektui turi būti priskirtas mažiausia vienas BPD priemonės lygio pasiekimų ir rezultatų rodiklis ir mažiausia vienas projekto lygio pasiekimų ir rezultatų rodiklis.

Nurodykite šioje lentelėje projekto pasiekimų (ko tikimasi kaip tiesioginės projekto išdavos iš veiklos per projekto įgyvendinimo laikotarpį, pvz.: renginių skaičius, dalyvių skaičius, atnaujintų nutekamojo vandens tinklų ilgis, nutiestų geležinkelių ilgis ir pan.) ir rezultatų (pasikeitimai po projekto įgyvendinimo, pvz., naujai sukurtų darbo vietų skaičius, kaip projekto įgyvendinimo pasekmė, gabenamo prekių kiekio padidėjimas, sutaupytos energijos kiekis ir pan.) rodiklius. Planuojami pasiekimų ir rezultatų rodikliai turi būti realūs ir pasiekiami, nes pagal juos bus vertinama projekto įgyvendinimo sėkmė. Jeigu, patvirtinus projektą, nustatyti pasiekimų ir rezultatų rodikliai nepasiekiami, finansavimas iš paramos lėšų gali būti sumažintas, nutrauktas ir/arba išieškotos jau išmokėtos paramos lėšos. Laukiami pasiekimų ir rezultatų rodikliai turi būti nustatomi taip, kad galima būtų surinkti ir pateikti duomenis, patvirtinančius projekto įgyvendinimo pažangą.

Bendrų ir papildomų sukurtų/išsaugotų darbo vietų rodikliai privalomi visiems projektams:

– jei vienas iš projekto uždavinių yra darbo vietų kūrimas/išsaugojimas (pvz., įmonės įsteigimas, arba naujos technologijos diegimas perkvalifikuojant darbuotojus kitam darbui, taip pat žmonių įdarbinimas projekto įgyvendinimo metu) – bendrų sukurtų/išsaugotų darbo vietų skaičius nurodomas kaip projekto rezultatų rodiklis.

7.1. Projekto pasiekimų rodikliai:
Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.
Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Dabartinė situacija (jei taikoma)	Laukiamo pasiekimo kiekybinė išraiška
BPD priemonės lygio

Projekto lygio

7.2. Projekto rezultatų rodikliai:
Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.
Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Dabartinė situacija (jei taikoma)	Laukiamo rezultato kiekybinė išraiška
BPD priemonės lygio

Projekto lygio

8. Projekto atitiktis ES horizontaliosioms sritims
ES horizontaliosios sritys	Projekto poveikis	Pagrindimas
Darnus vystymasis	 pagrindinis / projekto tikslas	Nurodykite, kiek projektas prisideda prie darnaus vystymosi politikos tikslų: palaiko bendrą gyvenimo kokybę, nuolatinį gamtos išteklių prieinamumą, nepažeidžia aplinkosauginių reikalavimų, tenkina dabartinius plėtros poreikius nepažeidžiant ateities kartų poreikių įgyvendinimo galimybių.
	 teigiamas
	 neutralus
Lygios galimybės	 pagrindinis / projekto tikslas	Visi finansuojami projektai turėtų prisidėti prie lygių galimybių užtikrinimo. Nurodykite, kaip į lygias galimybes buvo (bus) atsižvelgta rengiant ir įgyvendinant projektą.
	 teigiamas
	 neutralus
Regioninė plėtra	 pagrindinis / projekto tikslas	Nurodykite, kaip projektas prisidės prie atskirų Lietuvos regionų išsivystymo skirtumo mažinimo, ar jis įgyvendinamas probleminiame regione, ar projektas padės išspręsti esmines regiono atsilikimo problemas.
	 teigiamas
	 neutralus
Informacinė visuomenė	 pagrindinis / projekto tikslas	Nurodykite, kaip projektas prisidės prie informacinės visuomenės plėtros uždavinių: IT infrastruktūros ir institucinių bei gyventojų IT gebėjimų plėtros, naujų galimybių naudoti IT ir pan.
	 teigiamas
	 neutralus

9. Paramos viešumo priemonės
Viena iš paramos skyrimo projektui įgyvendinti sąlygų yra skirtos paramos viešinimas pagal Europos Sąjungos informavimo ir viešumo reikalavimus (nacionaliniai reikalavimai patvirtinti Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-233 (Žin., 2004, Nr. 98-3650, Nr. 186-6935).
Gairėse pareiškėjams yra nurodytos privalomos viešumo priemonės, kurias projekto vykdytojas privalo įgyvendinti. Viešumo priemonių įgyvendinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti išlaidų. Jeigu parama viršija 500 000 eurų iš ŽOFP ir 3 mln. eurų iš kitų fondų, privalomai iškeliamos skelbimų lentos projekto vykdymo metu ir atminimo lentos po projekto pabaigos.
Pažymimi „x“ langeliai prie tų viešumo priemonių, kurias pareiškėjai planuoja įgyvendinti įgyvendindami projektą.
Ši paraiškos dalis nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.
Pažymėkite, kurias viešumo priemones taikysite:
Paramos suma	daugiau kaip 0,5 mln. eurų iš ŽOFP ar 3 mln. eurų iš kitų fondų	
	ne daugiau kaip 0,5 mln. eurų iš ŽOFP ar 3 mln. eurų iš kitų fondų	
Viešumo priemonės	skelbimų lentos darbų vykdymo vietose (nuimamos ne vėliau nei praėjus 6 mėn. nuo darbų pabaigos ir pakeičiamos atminimo lentomis)	
	atminimo lentos	
	plakatai (nuolatiniai stendai patalpose)	
	specialūs leidiniai ir kita informacinė medžiaga (lankstinukai, brošiūros, informaciniai lapeliai, biuleteniai, tinklalapiai)	
	informaciniai renginiai / (projektui pristatyti skirti seminarai, konferencijos, parodos, spaudos konferencijos)	
	informacijos pateikimas visuomenės informavimo priemonėse (straipsniai, TV ir radijo klipai, pranešimai žiniasklaidai. Pranešimai žiniasklaidai yra privalomi projektu vykdytojams pasai visas BPD priemones, išskyrus fizinius asmenis pagal BPD „Kaimo plėtros ir žuvininkystės“ prioriteto priemones bei juridinius asmenis pagal BPD 4.8 priemonės veiklos sritį „ Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“. Išplatinti pranešimą žiniasklaidai reiškia nusiųsti jį pasirinktoms naujienų agentūroms, nacionalinėms visuomenės informavimo priemonėms, specializuotai spaudai. Minėtų išimčių atveju pranešimą žiniasklaidai platina įgyvendinančioji institucija)	
	informacijos pateikimas projekto dokumentuose / (skelbimuose apie viešąjį pirkimą, viešojo pirkimo konkurso sąlygose, iš paramos lėšų rengiamuose investiciniuose projektuose, galimybių studijose ir kt., pavyzdžiui, „Knyga leidžiama iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšų pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 5.2 priemonę“ ir pan.)	
	kitos priemonės / (lipdukai, rašikliai, aplankai ir kt.)	

10. Projekto finansavimo šaltiniai
Nurodykite planuojamus projekto finansavimo šaltinius, išskirdami, kokio dydžio visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį planuojama padengti iš paramos lėšų ir kokio dydžio dalį – iš pareiškėjo nuosavų lėšų. Paraiškoje nurodyto dydžio nuosavos lėšos turi būti užtikrintos paraiškos teikimo metu. Jei pareiškėjas yra biudžetinė įstaiga, paraiškoje nurodomo dydžio nuosavos lėšos turi būti įtrauktos į pareiškėjo ir/arba jo partnerio (-ių) atitinkamų metų asignavimus.
Jei PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos, sumas nurodykite su PVM, jei netinkamos – be PVM.
Nepildoma pagal S priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą „ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.

Finansavimo šaltinio pavadinimas	Suma, Lt
1. Paramos lėšos
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
2.1. Nacionalinės lėšos
2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos
2.1.2. Savivaldybių disponuojamos lėšos
2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai
2.2. Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
3. Europos investicijų banko paskola
4. Projekto pajamos, numatomos gauti iš pardavimų, nuomos, paslaugų, mokesčių ir kitais būdais
5. Iš viso

11. Projekto įgyvendinimo planas
Nurodykite planuojamų projekto veiklos sričių trukmę ir jų įgyvendinimo išdėstymą pagal ketvirčius, išskirdami bendrą veiklos srities įgyvendinimo trukmę. Į planuojamų veiklos sričių sąrašą, be specifinių projekto veiklos sričių, taip pat turi būti įtrauktos viešinimo priemonės ir projekto auditas.
Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.

Nr.	Veiklos pavadinimas	Trukmė mėn.	200_ metai				200_ metai				200_ metai
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV

Pareiškėjo parašas

12. Projektui reikalingų darbų/paslaugų/prekių pirkimų sutarčių sudarymo planas
Jei projektui įgyvendinti planuojama sudaryti darbų, paslaugų ir/arba prekių pirkimo sutartis, nurodykite, kokio tipo sutartis (prekių, paslaugų ar darbų pirkimo), dėl kokių prekių, paslaugų ar darbų, su kokiais tiekėjais (jei tiekėjai jau yra atrinkti), kada ir dėl kokios sumos jas planuojate sudaryti.
Jei pirkimų procedūros pradėtos vykdyti prieš paraiškos pateikimą ir yra atrinkti pirkimą vykdysiantys subjektai (darbų vykdytojai, paslaugų teikėjai arba prekių tiekėjai), nurodykite jų pavadinimą. Nurodykite, ar tam tikrus pirkimus vykdys pareiškėjas ar partneris (-iai).
Tai pat nurodykite, kokį metų ketvirtį yra planuojamas atskiras pirkimas.
Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.

Sutarties tipas ir pavadinimas	Pirkimo suma (Lt)	Pirkimą vykdysiantis subjektas	I metai				II metai				N metai
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PREKIŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
PASLAUGŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
DARBŲ PIRKIMAS:
1.
2.

n.
PVM, Lt
Iš viso:

Pareiškėjo parašas

13. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Nurodykite planuojamas tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apibrėžtos Gairėse pareiškėjams.
Jei pagal atskirą išlaidu eilutę PVM išskirti neįmanoma, nurodykite atitinkamos išlaidu eilutės sumą neišskirdami PVM.
Nepildoma pagal 8 priemonės veiklos sritį „Žvejybos laivu atidavimas į metalo laužą“ bei 10 priemonės veiklos sritis „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive dėl jo atidavimo į metalo laužą“ ir „Kompensacijos už laikiną žvejybinės veiklos nutraukimą“ teikiamiems projektams.

Nr.	Išlaidų pavadinimas	Suma be PVM, Lt	PVM Lt	Bendra suma su PVM, Lt	I metai			II metai			N metai
					suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt	suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt	suma be PVM, Lt	PVM, Lt	bendra suma su PVM, Lt
1.
1.1.
1.2.
1.3.
l. n.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2. n.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3. n.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4. n.
m.
5.	Iš viso

Pareiškėjo parašas

14. Pareiškėjo deklaracija
Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad: / šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga; / prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga suma; / nesu rimtai pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų; / man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas; / man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas BPD laikotarpiu; / paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją); / sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje; / sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama įgyvendinančiosios ir tarpinės institucijų interneto svetainėse, / sutinku, kad asmenys, tvarkantys mano ir partnerio(-ių) asmens duomenis (kredito įstaigos bei kitos finansų įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, VĮ Registrų centras, Gyventojų registro tarnyba ir kitos institucijos, kurios turi teisę tvarkyti mano asmens duomenis apie gaunamas pajamas, turimą turtą, nekilnojamojo turto sandorius, finansinius įsipareigojimus ir kitus duomenis), įgyvendinančiajai ir/arba tarpinei institucijoms paprašius pateiktų jai turimus mano asmens duomenis apie mane ir mano gaunamas pajamas, turimą turtą, nekilnojamojo turto sandorius bei prisiimtus finansinius įsipareigojimus ir kitus duomenis, kad galėtų nustatyti, ar aš ir partneris (-iai) esame tinkami skirti paramą; / patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę susipažinti su įgyvendinančiosios, tarpinės, vadovaujančiosios ir mokėjimo institucijų tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, taip pat nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.
Pareiškėjo pavadinimas, adresas, antspaudas
Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas
Data, vieta

Pareiškėjo pareigos	parašas	vardas, pavardė
______________
2006 m. Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
4 priedas

PARAIŠKOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMAI GAUTI
(transporto sektoriaus projektams)

B DALIS

PAGRINDINĖ DALIS
1. Investicijų srities kategorijos / Pildo Transporto investicijų direkcija
31 – Transporto infrastruktūra
 311 – Geležinkeliai
 312 – Keliai
 314 -Aerouostai
 315 – Uostai
 316 – Vandens keliai
 317 – Miesto transportas
2. Paramos skyrimo procedūra / Pildo Transporto investicijų direkcija
 Tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra /  Ribotos trukmės paramos teikimo procedūra
3. Paraiškos tipas / Pažymėti tuščiame langelyje x. Baigus pildyti B pagrindinę dalį, pildykite jums tinkantį paraiškos priedą.
Paraiškos rūšis	Projekto darbų tipas	Priedai
 Paraiška darbams	 naujas /  rekonstrukcija /  mišrus	1 priedas /  1.1. Kelių transportas /  1.2. Geležinkelio transportas /  1.3. Vandens transportas /  1.4. Oro transportas
 Paraiška paslaugoms		 2 priedas

4. Projekto valdymas, administravimas ir įgyvendinimas
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) patirtis panašiuose projektuose	Pareiškėjo
	Projekto pavadinimas, vykdymo metai ir vieta	Projekto tikslas			Projekto rezultatai		Pareiškėjo vaidmuo projekte (pagrindinis projekto vykdytojas ar partneris)		Projekto vertė, finansavimo šaltiniai, suteiktos paramos (jei buvo suteikta) bendras dydis ir pareiškėjo tiesiogiai gauta paramos dalis

	Partnerio 1 (taip pat pridedama 2,3,.... n partnerių duomenys)
	Projekto pavadinimas, vykdymo metai ir vieta	Projekto tikslas		Projekto rezultatai		Pareiškėjo vaidmuo projekte (pagrindinis projekto vykdytojas ar partneris)		Projekto vertė, finansavimo šaltiniai, suteiktos paramos (jei buvo suteikta) bendras dydis ir pareiškėjo tiesiogiai gauta paramos dalis

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) žmogiškieji ištekliai			Nuolatinių darbuotojų skaičius, iš viso			Darbuotojų, turinčių patirtį panašiuose projektuose, skaičius
	Pareiškėjo
	Partnerio 1
	Partnerio 2
	Partnerio n

5. Informacija apie žemę / (būsimo projekto vietoje)
Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę		 Pridėti /  Nepridėti
6. Informacija apie turtą
Dokumentai, patvirtinantys turto valdymą patikėjimo teise		 Pridėti /  Nepridėti
7. Projekto dokumentacijos parengimo ir įgyvendinimo grafikas / Jei tai projekto etapas/grupė, lentelę pildykite kiekvienam etapui/grupei atskirai.
	Pradžios data		Užbaigimo data
Galimybių studija
Poveikio aplinkai vertinimas
Techninis projektas
Konkurso dokumentai

8. Planuojamos išlaidos / Pridėti skaičiuojamąją (orientacinę) sąmatą.	Išlaidos, Lt	Išlaidos, %
Bendra projekto vertė (1)
Netinkamos išlaidos (2)
Tinkamos projekto išlaidos (3)=(l)-(2)		100
Prašoma parama (4)
Nuosavos pareiškėjo ar partnerio lėšos tinkamoms išlaidoms apmokėti (5)=(3)-(4)

9. Nefinansuojamų išlaidų apmokėjimas	Suma, Lt
1. Netinkamų išlaidų apmokėjimas (pagal 8 lentelės (2) eilutę):
1.1 Pareiškėjo ir partnerio nuosavos lėšos
1.2 Pareiškėjo ir partnerio skolintos lėšos
1.3 Kiti šaltiniai (nurodyti)
2. Nuosavos pareiškėjo ar partnerio lėšos tinkamoms išlaidoms apmokėti (pagal 8 lentelės (5) eilutę):
2.1 Pareiškėjo ir partnerio nuosavos lėšos
2.2 Pareiškėjo ir partnerio skolintos lėšos
2.3 Kiti šaltiniai (nurodyti)

10. Finansinė analizė / (Finansinė analizė yra galimybių studijos ar statinio statybos pagrindimo dalis. Pridėti prie paraiškos.)
10.1 Projektas generuoja pajamas					 Taip /  Ne*
* Jeigu 10.1 pažymėta „Ne“, prašome toliau pildyti 11 lentelę
10.2	Grynosios projekto pajamos
10.3	Diskontuotos grynosios pajamos
10.4	Diskontuotos pradinės investicijos
10.5	Investicijų atsiperkamumo norma (3/4)
10.6	Finansavimo normos skaičiavimas ((4-3)/4)*0,75
11. Ekonominė analizė / Pridėti prie visų paraiškų. Joje turi būti nurodomi kaštai, pajamos (pelnas), nauda visuomenei; apskaičiuojama vidinė grąžos norma, grynoji dabartinė vertė, naudos ir kaštų santykis, kaštų-naudos analizė.
Analizės indikatoriai			11.1 Bazinis scenarijus (5% diskonto norma)
			Grynoji dabartinė vertė ____________________
			Vidinė grąžos norma _____________________
			Naudos/kaštų santykis ____________________
			11.2 Pesimistinis scenarijus (7% diskonto norma) / (projekto pabrangimas lygus (arba didesnis) užsakovo rezervui):
			Grynoji dabartinė vertė ______________________
			Vidinė grąžos norma ______________________
			Naudos/kaštų santykis* ______________________

11.3 Kaštų-naudos analizės išvados / (Trumpas apibūdinimas)
11.4 Kaštų-naudos analizės bazinio scenarijaus santrauka		Nediskontuotos išlaidos				Nediskontuota nauda
		1. Išlaidų komponentas		2. Išlaidų k.	Iš viso	1. Naudos k.	2. Naudos k.	3. Naudos k.		4. Naudos k.	5. Naudos k.	Iš viso
%
Iš viso per 20 m. tūkst. Lt

11.5 Prognozės ir jų pagrindimas

Prognozės pavadinimas	Trumpas prognozės pagrindimas	Išsamaus prognozės pagrindimo nuoroda į galimybių studiją
Eismo intensyvumo prognozė	Eismo intensyvumo prognozės pagrindimas	XX pusl.
Pirmojo išlaidų komponento prognozė	Prognozės komponento pavadinimas ir paaiškinimas	XX pusl.
Kitos pateiktų 11.4 lentelėje išlaidų ir naudos komponentų prognozės

12. Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas
Jei diegiamos aplinkosaugos priemonės, kiek procentų aplinkosaugos priemonių kaina sudaro statybos darbų kainos?	_____%	Nurodyti, kokias aplinkosaugos priemones numatoma diegti
Jei diegiamos eismo saugos priemonės, kiek procentų eismo saugos priemonių kaina sudaro statybos darbų kainos?	_____%	Nurodyti, kokias eismo saugos priemones numatoma diegti

13. Projekto įtaka užimtumui
	Tiesiogiai	Netiesiogiai
Darbo vietų skaičius projekto įgyvendinimo metu
Darbo vietų skaičius įgyvendinus projektą

PASTABA. Užpildžius pagrindinę B dalį apie projektą, paraiškos teikėjas pildo tik reikiamą priedo dalį.
______________
Paraiškos struktūrinių fondų
paramai gauti B dalies
1.1 priedas

PARAIŠKA DARBAMS

Kelių projektai

1. Trumpas projekto apibūdinimas:
1.1. Valstybinės reikšmės keliai (magistraliniai, krašto ir rajoniniai):
Darbų pavadinimas	Aprašymas
	Esama situacija	Būsima situacija
Kelio ilgis:
Eismo juostų skaičius kiekvienai krypčiai:
Sankryžų skaičius (pagal tipus):
Tiltai (ilgis/plotis):
Tuneliai (ilgis/plotis):
Viadukai (ilgis/plotis)
Žvyrkelių asfaltavimas:
Aplinkosauginių bei saugaus eismo priemonių diegimas:
Kelių kategorija (AM, I, II, III, IV, V, Iv, IIv, IIIv)
Kita:

1.2 Vietinės reikšmės keliai ir gatvės:
Darbų pavadinimas	Aprašymas
	Esama situacija	Būsima situacija
Kelio ilgis:
Eismo juostų kiekvienai krypčiai skaičius:
Sankryžų skaičius (pagal tipus):
Tiltai (ilgis/plotis):
Viadukai (ilgis/plotis):
Tuneliai (ilgis/plotis):
Eismo reguliavimo sistemos modernizavimas:
Eismo srauto skaičiavimo detektorių diegimas:
Aplinkosauginių bei saugaus eismo priemonių diegimas:
Žvyrkelių asfaltavimas:
Gatvės, jų kategorijos (A, B, C, D (D1, D2), E)
Kelių kategorija (AM, I, II, III, IV, V, Iv, IIv, IIIv)
Kita:

2. Vieta
Vieta
Vietos žemėlapis	 Pridedamas /  Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk.,

Nurodyti projekto vietą pridedamame žemėlapyje.
Ar projektas vykdomas gatvėse ir keliuose, kuriuose yra visuomeninio transporto maršrutai?
 Taip	 Ne

3. Laukiamas rezultatas
3.1. Valstybinės reikšmės keliai (magistraliniai, krašto, rajoniniai)
Esami ir prognozuojami transporto srautai, lentelė turėtų būti užpildyta pagal du alternatyvius scenarijus: projekto įgyvendinimo atveju ir neįgyvendinus projekto
Metai		VTSP	Tarptaut. vežimai	Kategorija
				Lengvosios transp. priemonės		Sunkiosios transp. priemonės		Autobusai		Kiti
				Vietin.	Tarptaut.	Vietin.	Tarptaut.	Vietin.	Tarptaut.	Vietin.	Tarptaut.
1	Esami srautai
2	Užbaigus
3	Užbaigus / + 5
4	Užbaigus + 10
5	Užbaigus / + 15
6	Užbaigus + 20

VTSP: Vidutinis metinis transporto srautas per parą

Vidutinis eismo intensyvumo pokytis per 10 metų, % (l-[2]/[4])
Kai pagrindinis projekto tikslas nukreipti transporto srautą nuo miesto centro: Sumažėjimas po rekonstrukcijos pirmais metais, % (l-[2]/[l])

3.2. Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
Esami ir prognozuojami transporto srautai
Lentelė turėtų būti užpildyta pagal du alternatyvius scenarijus: projekto įgyvendinimo atveju ir neįgyvendinus projekto
Metai			VTSP*	Kategorija
				Lengvosios transp. priemonės		Sunkiosios transp. priemonės		Autobusai		Kita
1	Esami srautai
2	Užbaigus
3	Užbaigus + 5
4	Užbaigus + 10
5	Užbaigus + 15
6	Užbaigus + 20

* VTSP: Vidutinis metinis transporto srautas per parą

Vidutinis eismo intensyvumo pokytis per 10 metų, % (l-[2]/[4])
Kai pagrindinis projekto tikslas nukreipti transporto srautą nuo miesto centro: / Sumažėjimas po rekonstrukcijos pirmais metais, % (l-[2]/[l])

Paraiškos struktūrinių fondų paramai
gauti B dalies
1.2 priedas

PARAIŠKA DARBAMS

Geležinkelio projektai

1. Trumpas projekto apibūdinimas
1.1. Rekonstrukcija:

Darbų pavadinimas	Aprašymas
	Esama situacija	Būsima situacija
Elektrifikacija:
Antras kelias ar esamo modernizavimas:
Geležinkelių sistemų modernizavimas:
Tiltų, viadukų, tunelių rekonstravimas
Vėžės plotis:
Pervažų panaikinimas:
Keleivių terminalai:
Kita:

1.2. Nauji projektai:

Darbų pavadinimas	Aprašymas
	Esama situacija	Būsima situacija
Kelio ilgis:
Geležinkelio vėžių sk.:
Maks. greitis:
Vėžės plotis:
Geležinkelių sistemų modernizavimas:
Elektrifikacijos sistema:
Tiltų skaičius:
Viadukų (ilgis/plotis):
Tiltų (ilgis/plotis):
Tunelių (ilgis/plotis):
Keleivių terminalai:
Kita:

2. Vieta

Vieta
Vietos žemėlapis	 Pridedamas /  Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk.,

Nurodyti projekto vietą pridedamame žemėlapyje.

3. Laukiamas rezultatas

Esami ir numatomi transporto srautai pagal vartotojų kategorijas per metus.
Lentelė turėtų būti užpildyta pagal du alternatyvius scenarijus: projekto įgyvendinimo atveju ir neįgyvendinus projekto

Metai		VTSP*	Kategorija
			Keleivių		Krovinių
			Vietin.	Tarptaut	Vietin.	Tarptaut.
1	Esami srautai
2	Užbaigus
3	Užbaigus + 5
4	Užbaigus + 10
5	Užbaigus + 15
6	Užbaigus + 20
* VTSP: Vidutinis metinis srautas per parą

Vidutinis eismo intensyvumo pokytis per 10 metų, % (l-[2]/[4])
Kai pagrindinis projekto tikslas nukreipti transporto srautą nuo miesto centro: / Sumažėjimas po rekonstrukcijos pirmais metais, % (l-[2]/[l])

______________

Paraiškos struktūrinių fondų paramai
gauti B dalies
2 priedas

PARAIŠKA PASLAUGOMS

1. Trumpas projekto apibūdinimas

Trumpas projekto aprašymas / (Pridedama techninė užduotis)*	 Pridėta /  Nepridėta
Paslaugos pagrindimas
Transporto šaka:
Paslaugų vykdymas kartu su tiekimu	 Su tiekimu /  Be tiekimo
Paslaugų pavadinimas / (numatomi atlikti darbai)	Esama situacija	Laukiami rezultatai

Prekės pavadinimas / (numatomos tiekti prekės)	Esama situacija	Laukiami rezultatai

* Techninėje užduotyje turi būti įrašyta:
– esamos situacijos pagrindimas, įvertinimas;
– užduoties tikslai (bendrieji tikslai, specialieji tikslai);
– Paslaugos teikėjo, konsultanto darbo rezultatai;
– darbų apimtis (bendroji dalis, specialioji veikla, projekto valdymas);
– trukmė ir vieta (vieta, darbų pradžia ir įvykdymo trukmė);
– reikalavimai (darbuotojai, darbo vieta, konsultanto suteikiama įranga, įstaigos įranga, nenumatytos išlaidos);
– ataskaitos (reikalavimai ataskaitų rengimui, ataskaitų teikimas ir paskirstymas);
– stebėjimas (monitoringas) ir vertinimas (rodiklių nustatymas, specialieji reikalavimai);
– reikalingos sąnaudos;
– prielaidos ir rizikos veiksniai (prielaidos, galinčios sutrikdyti projekto įgyvendinimą;
– rizikos veiksniai).

2. Vieta:

Nurodoma geografinė padėtis žemėlapyje, kurioje bus atliekamos paslaugos (apskritis, rajonas, miestas, kita), įmonė (galutinio naudos gavėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas).

PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ PRIEDŲ SĄRAŠAS:
(Pridedamas originalas ir 1 kopija, jei originalas nėra reikalaujamas – 2 kopijos)

	Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę (originalai)
	Dokumentai, patvirtinantys turto valdymą patikėjimo teise (originalai)
	- Darbų paraiškoms – galimybių studija (statinio statybos pagrindimas) (kopija) – Paslaugų paraiškoms – techninė užduotis (originalas) – Tiekimo paraiškoms – trumpas projekto aprašymas ir techniniai reikalavimai (originalas).
	Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų poveikio aplinkai vertinimo deklaracija
	Institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo NATŪRA 2000 teritorijų monitoringą, deklaracija 2000 teritorijų (kopija)
	Poveikio aplinkai vertinimas (kopija)
	Skaičiuojamoji (orientacinė) sąmata (originalas)
	Techninis projektas (kopija)
	Pareiškėjo ir partnerio(-ių) darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo, vyr. finansininko ir už projekto priežiūrą atsakingo asmens), gyvenimo aprašymai (CV) (originalai)
	Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (kopija)
	Pažyma, patvirtinanti bendrąjį finansavimą (originalas) Jei pareiškėjas yra savivaldybės administracija – Tarybos sprendimo dėl projekto bendrafinansavimo kopija
	Regioninės plėtros/ Strateginis plėtros planas (kopija arba išrašas)
	Pareiškėjo raštas, patvirtinantis atskiros banko sąskaitos projektui atidarymą (originalas). Raštas turi būti pasirašytas institucijos vadovo ir vyriausiojo finansininko.
	Notariškai patvirtinta valstybės, savivaldybės įmonės ar viešosios įstaigos įstatų (statuto ar nuostatų) kopija
Lietuvos Respublikos kompetentingos valstybės institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad pareiškėjas ir partneris(-iai):
	Įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (originalas)
	Įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (originalas)

Juridinio asmens pavadinimas	vadovo pareigos	(vardas, pavardė, parašas)

(data)

Antspaudas

Paraiškos rengėjas:

(institucija, pareigos, vardas, pavardė, parašas)
______________
2006 m. Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
5 priedas

PARAIŠKOS SPECIALIOSIOS B DALIES PILDYMO INSTRUKCIJA

Prieš pildant paraiškos specialiąją B dalį būtina perskaityti Gaires pareiškėjams ir šią instrukciją.

Paraiškos specialioji B dalis yra skirta transporto infrastruktūros projektams. Ji susideda iš dviejų dalių – pagrindinės dalies ir priedų, kurie yra pildomi priklausomai nuo to, kam yra pateikta paraiška: darbams (1 priedas), paslaugoms (2 priedas) ar tiekimui (3 priedas).
Bendra taisyklė: punktuose, kuriuose yra išvardyti galimų variantų atsakymai, reikia pažymėti kryželiu (x) Jums tinkančio varianto kvadratėlį, kituose paraiškos punktuose reikia įrašyti prašomą informaciją (tekstą, skaičius ar pan.).
Paraiška pildoma tik kompiuteriu ir turi būti pateikta popieriniame variante bei kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske – CD).

1. INVESTICIJŲ SRITIES KATEGORIJOS

Šį lentelės punktą pildo Transporto investicijų direkcija (TID).

1 pav. paraiškos 1 dalis „Investicijų srities kategorijos“.

1. Investicijų srities kategorijos / Pildo Transporto investicijų direkcija
31 – Transporto infrastruktūra
	311 -Geležinkeliai
	312 – Keliai
	314 – Aerouostai
	315 – Uostai
	316 – Vandens keliai
	317 – Miesto transportas

Lentelėje paraiškos vertintojai pažymės, į kurią(-ias) iš išvardytų transporto infrastruktūros sričių bus investuojama įgyvendinant projektą (pagal Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamentą Nr. 438/2001).

2. PARAMOS SKYRIMO PROCEDŪRA

Šį paraiškos punktą pildo Transporto investicijų direkcija.
Čia paraiškos vertintojai nurodys, kuri paramos skyrimo procedūra yra taikoma Jūsų projektui (LR finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1K-033 aktuali redakcija).

2 pav. paraiškos 2 dalis „Paramos skyrimo procedūra“

2. Paramos skyrimo procedūra
 tiesioginio finansavimo skyrimo procedūra /  ribotos trukmės paramos skyrimo procedūra

Paramos teikimo procedūros ir galimi pareiškėjai vienu ar kitu atveju aprašyti Gairių pareiškėjams 22 ir 28 punktuose.

3. PARAIŠKOS TIPAS

Pasirinkite Jums tinkamą vieną paraiškos rūšį. Kelių paraiškos rūšių iš karto pasirinkti negalima.

Paraiškos rūšis
Pirmame šios lentelės stulpelyje (paraiškos rūšis) pasirinkite vieną Jums tinkamą paraiškos rūšį iš trijų galimų ir ją pažymėkite (žr. Pav. Nr. 1, 1 stulpelį):
paraiška darbams – tai paraiška darbams atlikti ar statiniui pastatyti, kurių išlaidos sudaro didžiąją projekto išlaidų dalį. Pateikiant paraišką, kartu privaloma pridėti galimybių studiją ar statinio statybos pagrindimą ir poveikio aplinkai vertinimą (pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą).
Rekomenduojama pridėti techninį projektą. Jei techninio projekto neturite ir planuojate gauti finansinę paramą tiek darbams, tiek techninio projekto parengimui, vertinant paraiškas bus kreipiamas dėmesys, kokią dalį išlaidų nuo bendros projekto vertės sudaro techninio projekto parengimas. Jei šios išlaidos viršija 5% bendros projekto vertės, rekomenduojame teikti dvi paraiškas: 1. paraišką darbams (ar tiekimui priklausomai nuo vykdomos projekto veiklos) ir 2. paraišką paslaugoms, t. y. šiuo atveju paraišką techniniam projektui atlikti;
paraiška paslaugoms – tai paraiška tyrimams atlikti (kaip pavyzdžiui, galimybių studijai, ekonominiams ir rinkos tyrimams, techniniams tyrimams, vertinimui ir auditui) ar projekto techninei dokumentacijai parengti.

3 pav. Paraiškos tipo žymėjimas.
1. Paraiškos tipas / Pažymėti tuščiame langelyje x Baigus pildyti B pagrindinę dalį, pildykite jums tinkantį paraiškos priedą.
1 stulpelis / Paraiškos rūšis	2 stulpelis / Projekto darbų tipas	3 stulpelis / Priedai
 Paraiška darbams	 naujas /  rekonstrukcija /  mišrus	1 priedas /  1.1. Kelių transportas /  1.2. Geležinkelio transportas /  1.3. Vandens transportas /  1.4. Oro transportas
 Paraiška paslaugoms		 2 priedas

Projekto darbų tipas

Projekto darbų tipas nurodomas tik tada, kai paraiška teikiama darbams atlikti.

Jeigu pažymėsite, kad paraiška teikiama darbams atlikti, ją turite detalizuoti. Nurodykite, koks bus projekto darbų tipas: tai yra ar bus atliekama nauja statyba, ar jau esamo objekto rekonstrukcija, ar mišrus (kai projekte bus vykdoma ir nauja statyba, ir rekonstrukcija) (žr. Pav. Nr. 3, 2 stulpelį).

Priedai
Nurodykite, kuriuos priedus pildysite.
1 priedas pildomas, kai paraiška teikiama darbams atlikti. Šis priedas yra suskirstytas į dalis pagal transporto rūšis (kelių ir geležinkelių). Pildykite jums tinkančią ar kelias tinkančias šio priedo dalis (žr. Pav. Nr. 3, 3 stulpelį).
Teikiant paraišką paslaugoms pildykite 2 priedą.

Paraiškos B dalies priedai yra pildomi tik tada, kai yra užpildyta paraiškos B dalies pagrindinė dalis.

Pažymėję Jums tinkančią paraiškos rūšį, projekto darbų tipą ir nurodę pildomą priedą, pereikite prie ketvirto B paraiškos pagrindinės dalies punkto „Projekto valdymas, administravimas ir įgyvendinimas“.

4. PROJEKTO VALDYMAS, ADMINISTRAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Šiame paraiškos punkte į lentelę įrašykite pagrindinius duomenis apie projekto valdymą, administravimą ir įgyvendinimą:
Pareiškėjo ir partnerio(-ių) patirtis panašiuose projektuose
Šioje lentelės dalyje pateikite duomenis apie pareiškėjo ir partnerių, jei jie dalyvauja projekte, patirtį panašiuose projektuose. Jei projekte partneriai nedalyvauja, tuomet nurodykite duomenis tik apie pareiškėjo patirtį.
Projekto partneriais gali būti tik tos įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurios gali būti ir pareiškėju pagal transporto sektoriaus priemonę (Gairių pareiškėjams 22 punktas). Partnerių dalyvavimas projekte nėra būtinas.
Panašus projektas – tai anksčiau įgyvendintas panašaus pobūdžio (veiklos) ir masto transporto srities projektas, kuris padėtų įvertinti pareiškėjo patirtį įgyvendinant transporto srities projektus. Panašaus masto projektas reiškia, kad skirtumas tarp dabar teikiamo projekto vertės ir anksčiau įgyvendinto projekto vertės neturi viršyti 20%.
Jei tokių projektų esate įgyvendinę daug, tuomet nurodykite tik tuos projektus, kurie buvo įgyvendinti per paskutinius 5 metus ir, Jūsų nuomone, yra esminiai vertinant pareiškėjo gebėjimus įgyvendinant transporto infrastruktūros projektus.
Lentelės eilutėje „Pareiškėjas“ nurodykite, kad tai yra pareiškėjas ir parašykite pareiškėjo organizacijos pavadinimą (žr. Pav. Nr. 4). Žemiau stulpeliuose reikia įrašyti panašaus projekto pavadinimą, vykdymo metus ir vietas, projekto tikslus, rezultatus, pareiškėjo vaidmenį projekte, t.y. pareiškėjas panašiame projekte buvo partneriu ar pagrindiniu projekto vykdytoju. Toliau reikia nurodyti projekto vertę, finansavimo šaltinius, suteiktos paramos dydį, tiesiogiai gautos paramos dalį.

4 pav. Patirties panašiuose projektuose aprašymas.
4. Projekto valdymas, administravimas ir įgyvendinimas
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) patirtis panašiuose projektuose	Pareiškėjas -	Vilniaus rajono savivaldybė
	Projekto pavadinimas, vykdymo metai ir vieta	Projekto tikslas	Projekto rezultatai	Pareiškėjo vaidmuo projekte (pagrindinis projekto vykdytojas ar partneris)	Projekto vertė, finansavimo šaltiniai, suteiktos paramos (jei buvo suteikta) bendras dydis ir pareiškėjo tiesiogiai gauta paramos dalis
	Kelio A15 Vilnius-Lyda rekonstrukcija 2001–2002 m.	Rekonstruoti atskirus / kelio ruožus: sustiprinti ir praplatinti kelio dangą	2001–2002 m. rekonstravus kelią: 7.2 km kelio ruože sustiprinta ir išplatinta danga; sustiprinta (atnaujinta) 0,8 km dangos;	Pagrindinis projekto vykdytojas	Projekto vertė: 100 000 Lt / Finansavimo šaltiniai: / ISPA, Kelių priežiūros ir plėtros programa / Paramos dydis: 70 000 Lt / Tiesiogiai gauta dalis: / 45 000 Lt, t. y. 64,29% bendros paramos sumos.
	Partnerio 1 – Švenčionių rajono savivaldybė
	Projekto pavadinimas, vykdymo metai ir vieta	Projekto tikslas	Projekto rezultatai	Pareiškėjo vaidmuo projekte (pagrindinis projekto vykdytojas ar partneris)	Projekto vertė, finansavimo šaltiniai, suteiktos paramos (jei buvo suteikta) bendras dydis ir pareiškėjo tiesiogiai gauta paramos dalis
	102 Švenčionys-Zarasai kelio rekonstrukcija 2002–2003 m.	Žvyrkelio asfaltavimas	Išasfaltuota 0,25 km žvyrkelio	Pagrindinis projekto vykdytojas	Projekto vertė: 140 000 Lt / Finansavimo šaltinis: / Kelių priežiūros ir plėtros programa / Paramos dydis: 120 000 Lt / Tiesiogiai gauta dalis: / 50 000 Lt, t. y. 41,67% bendros paramos sumos.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) žmogiškieji ištekliai
Pildant šią lentelės dalį pirmajame stulpelyje prie pareiškėjo ar partnerio nurodykite atitinkamai jų organizacijos pavadinimus. Stulpelyje „nuolatinių darbuotojų skaičius“ nurodykite, kiek iš viso paraiškos teikėjo organizacijoje dirba darbuotojų, paskutiniame stulpelyje nurodykite darbuotojų skaičių, kurie turi patirtį įgyvendinant ar administruojant panašius projektus. Analogiškai pildykite eilutes apie kiekvieną projekte dalyvaujantį partnerį (žr. Pav. Nr. 5).

5 pav. Darbuotojų skaičiaus nurodymas.
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) žmogiškieji ištekliai		Nuolatinių darbuotojų skaičius, iš viso	Darbuotojų, turinčių patirtį panašiuose projektuose, skaičius
	Pareiškėjo – N miesto savivaldybė	140	35
	Partnerio 1 – N rajono savivaldybė	60	10

Pasitikrinkite, ar pildydami paraiškos A dalies 4 punktą nurodėte asmenis, atsakingus už projekto įgyvendinimą (t. y. projekto vadovas, vyr. finansininkas ir asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą).

5. INFORMACIJA APIE ŽEMĘ

Pažymėkite, ar pridedate prie paraiškos dokumentus, patvirtinančius daiktinę teisę į žemę (žr. Pav. Nr. 6).
Šiuo atveju daiktinė teisė į žemę – tai žemės nuosavybės teisė, patikėjimo teisė valdyti žemę ar kita suteikta teisė konkrečioje žemės teritorijoje statyti statinį, nepažeidžiant kitų asmenų teisių. Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę, – tai dokumentai, kuriais būtų patvirtinta, kam priklauso ši žemė, ir siekiant nepažeisti nuosavybės teisių turi būti garantuota, kad žemė nepriklauso kitiems privatiems ar fiziniams asmenims, kitai savivaldybei ir pan., t. y. dokumentai, patvirtinantys, kad šioje teritorijoje pareiškėjas gali įgyvendinti teikiamą projektą.
Tokius dokumentus išduoda VĮ Registrų centras, jei žemė yra įregistruota registre. Jei žemė nėra įregistruota minėtame registre, tuomet dėl dokumentų reikia kreiptis į konkrečios apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyrių.
Jei pareiškėjas tokių dokumentų negali pateikti, tuomet turi pateikti raštą, kad projekto vykdymo vietoje žemė priklauso jam arba valstybei. Jei žemė priklauso valstybei, tuomet prie rašto reikia pridėti tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, VĮ Registrų centro pažyma, apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriaus pažyma).

6 pav. Dokumentų, patvirtinančių daiktinę teisę į žemę, pateikimas.
5. Informacija apie žemę / (būsimo projekto vietoje)
Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę	 Pridėti /  Nepridėti

6. INFORMACIJA APIE TURTĄ

Pažymėkite, ar pridedate prie paraiškos turto valdymą patikėjimo teise patvirtinančius dokumentus (žr. Pav. Nr. 7).
Tokius dokumentus išduoda VĮ Registrų centras, jei šis turtas yra įregistruotas VĮ Registrų centro registre. Jei turtas nėra įregistruotas minėtame registre, tuomet pateikite pažymą, kuria būtų pažymėta, kieno balanse yra projekto metu numatyti rekonstruoti ar modernizuoti statiniai bei nurodyta turto pradinė ir likutinė vertė.

7 pav. Turto valdymą nuosavybės arba patikėjimo teise patvirtinančių dokumentų pateikimas.
6. Informacija apie turtą
Dokumentai, patvirtinantys turto valdymą pasitikėjimo teise	 Pridėti /  Nepridėti

7. PROJEKTO DOKUMENTACIJOS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

Pateikite informaciją apie pasirengimą įgyvendinti projektą. Nurodykite jau parengtų studijų pradžios ir užbaigimo datas, pradėtų ir neužbaigtų studijų pradžios datas. Jei kurios nors dokumentacijos rengimas nėra reikalingas, atitinkamoje eilutėje dėkite brūkšnį. Jeigu lentelėje nėra nurodyta dokumentacija, kurią rengiate, įterpkite papildomą(-as) eilutes ir įrašykite šios trūkstamos dokumentacijos pavadinimą ir rengimo datas.
Jei tai projekto etapas ar projektų grupė, paaiškinkite, kaip tai yra susiję su visu projektu, kodėl jį/ją galima laikyti techniškai/finansiškai nepriklausomu. Jei dokumentacija turi būti rengiama kiekvienam ar keliems projekto etapams ar grupei, tuomet lentelėje rengiamą reikiamą dokumentaciją sugrupuokite pagal projekto etapus ar grupes (žr. Pav. Nr. 8).
Projekto etapas apibrėžiamas kaip techniškai ir finansiškai nepriklausoma didesnio (platesnio) projekto dalis, kuri gali būti identifikuojama kaip nepriklausomai nuo kirų projekto etapų funkcionuojanti dalis.
Projektas – vienas iš grupės projektų, kai projektų grupės projektai:
– yra išsidėstę toje pačioje vietovėje ar kelyje;
– priklauso tam pačiam vietovės ar kelio bendrajam planui;
– yra stebimi ar prižiūrimi tos pačios priežiūros įmonės.
Pateiktame pavyzdyje Nr. 8 aprašomas kelių rekonstrukcijos projektas. Jį numatoma įgyvendinti 2 etapais: Vilnius-Pabradė kelio ruožo rekonstrukcija bei Pabradė-Švenčionys kelio ruožo rekonstrukcija ir praplatinimas. Kaip matome iš žemiau pateiktos lentelės, projekto galimybių studija ir poveikio aplinkai vertinimas buvo atliktas bendrai 2 etapams. Dokumentacija, kuri bus rengiama atskirai kiekvienam etapui yra sugrupuota pagal etapus.

8 pav. Projekto dokumentacijos parengimo ir įgyvendinimo grafikas.
7. Projekto dokumentacijos parengimo ir įgyvendinimo grafikas / Jei tai projekto etapas, lentelę pildykite kiekvienam etapui atskirai.
	Pradžios data	Užbaigimo data
Galimybių studija	2002-02-07	2002-12-03
Poveikio aplinkai vertinimas	2003-07-08	2003-11-11

1 etapas. Ruožo Vilnius-Pabradė rekonstravimas
Techninis projektas	2003-01-03	2003-03-03
Pirkimo dokumentai	2004-01-03	2004-03-05

2 etapas. Ruožo Pabradė–Švenčionys rekonstravimas
Techninis projektas	2003-09-10	2004-02-18
Pirkimo dokumentai	2005-01-03	2005-04-15

8. PLANUOJAMOS IŠLAIDOS

Prie paraiškos pridėkite skaičiuojamąją (orientacinę) projekto sąmatą.

Į planuojamų išlaidų lentelės pirmąją eilutę „Bendra projekto vertė“ įrašykite viso projekto planuojamą vertę (Lt). Šios vertės procentinė reikšmė jau pateikta lentelėje ir ji sudaro 100%.
Į lentelės antrą eilutę „Netinkamos išlaidos“ įrašykite visų su projektu susijusių netinkamų išlaidų sumą ir procentinę dalį nuo bendros projekto vertės.
Trečioje eilutėje „Tinkamos projekto išlaidos“ nurodykite, kokia yra projekto vertė atėmus netinkamas projekto išlaidas (žr. Pav. Nr. 11). Lentelėje nurodant procentinį dydį, jį reikia suapvalinti iki šimtųjų procento dalių.
Tinkamos išlaidos gali būti:
1. Įranga ir įrenginiai – tai gali būti programinės įrangos, įrenginių įsigijimas, tačiau jų pirkimas turi būti pagrįstas ir būtinas projekto įgyvendinimui. Perkant padėvėtą įrangą ir įrenginius, taikomos papildomos tinkamumo sąlygos, todėl būtina atskirti naują ir padėvėtą įrangą ir įrenginius.
2. Žemės, nekilnojamojo turto įsigijimas – tai neapstatytos žemės įsigijimas, nekilnojamojo turto, pastatų įsigijimas, jei šie yra tiesiogiai susiję su veiklos tikslais. Tačiau žemės įsigijimas negali sudaryti daugiau nei 10% visų tinkamų projekto išlaidų. Todėl į lentelę įrašykite tą žemės įsigijo sumą, kuri neviršija 10% visų tinkamų išlaidų. Tuo atveju, jei viršija, perviršio į lentelę neįskaičiuokite, nes tai jau bus netinkamos išlaidos.
3. Statybos/renovacijos/kiti darbai – tai darbai, kuriais sukuriamas ar pastatomas naujas objektas, arba renovacijos/ modernizavimo darbai, kuriais išplečiamos objekto savybės. Į darbų kainą įskaičiuojama ir statybos vietos paruošimo kaina. (Einamieji remonto darbai nėra finansuojami.)
4. Paslaugų pirkimas – tai teisinių konsultacijų, notarų, statinio statybos techninės priežiūros (darbų projektams), projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, Galimybių studijos parengimo (tik paslaugų projektams), audito, viešinimo paslaugos.
5. Kitos išlaidos – jei įgyvendinant projektą numatoma patirti kitas išlaidas, nepaminėtas aukščiau išvardytose kategorijose, tačiau šios išlaidos nėra nurodytos, kaip netinkamos išlaidos Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamentu Nr. 448/2004, nurodykite jas. Pavyzdžiui, gali būti įrangos nusidėvėjimas bei kitos tinkamos finansuoti išlaidos pagal Europos Komisijos reglamentą Nr. 448/2004.
Norėtume priminti, kad įnašai natūra yra netinkamos išlaidos. Taip buvo nuspręsta pasinaudojant Europos Komisijos 2004 m. kovo 10 d. reglamento Nr. 448/2004 suteikta teise taikyti griežtesnius apribojimus kai kurioms šio reglamento nuostatoms.

9 pav. Projekto išlaidų apskaičiavimas.
8. Planuojamos išlaidos / Pridėti skaičiuojamąją (orientacinę) sąmatą.	Išlaidos, Lt	Išlaidos, %
Bendra projekto vertė (1)	112 500
Netinkamos išlaidos (2)	23 000
Tinkamos projekto išlaidos (3)=(l)-(2)	89 500	100
Prašoma parama (4)	67 125	75
Nuosavos pareiškėjo ar partnerio lėšos tinkamoms išlaidoms apmokėti (5)=(3)-(4)	22 375	25

10 pav. Projekto išlaidos.
VISOS PROJEKTO IŠLAIDOS
	TINKAMOS PROJEKTO IŠLAIDOS (100 %)					NETINKAMOS PROJEKTO IŠLAIDOS / (privalo padengti pareiškėjas)
		Finansavimas iš ERPF (ne daugiau kaip 75 %)		Pareiškėjo įnašai ir nacionalinis biudžeto bendrasis finansavimas (daugiau kaip 25 %)

Projekte gali būti numatytos visos išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos tam projektui įgyvendinti. Tačiau iš paramos lėšų bus finansuojamos tik tinkamos (pagal Europos regioninės plėtros fondui keliamus reikalavimus) projekto išlaidos, kaip matyti iš 10 paveikslo. Todėl projekto netinkamas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia ES ir nacionalinio biudžeto parama, pareiškėjas privalo finansuoti pats. Taip pat sudarius rangos, prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartis, jei šiose sutartyse numatoma darbų, paslaugų, prekių kaina didesnė nei skiriama parama, tuomet perviršį pareiškėjas/projekto vykdytojas privalo padengti iš nuosavų lėšų ar skolintų lėšų.

9. NEFINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

Šioje lentelėje reikia nurodyti, kas, iš kokių lėšų ir kokią netinkamų ar tinkamų išlaidų, tačiau nepadengiamų ES ir nacionalinio biudžeto paramos lėšomis, dalį apmokės.

11 pav. Nefinansuojamų išlaidų apmokėjimas
9. Nefinansuojamų išlaidų apmokėjimas	Suma, Lt
1. Netinkamų išlaidų apmokėjimas	23 000
1.1 Pareiškėjo ir partnerio nuosavos lėšos (pagal 8 lentelės (2) eilutę):	15 000
1.2 Pareiškėjo ir partnerio skolintos lėšos	8 000
1.3 Kiti šaltiniai (nurodyti)
2. Nuosavos pareiškėjo ar partnerio lėšos tinkamoms išlaidoms apmokėti (pagal 8 lentelės (5) eilutę):	22 375
2.1 Pareiškėjo ir partnerio nuosavos lėšos	12 375
2.2 Pareiškėjo ir partnerio skolintos lėšos	10 000
2.3 Kiti šaltiniai (nurodyti)

10. FINANSINĖ ANALIZĖ

Pateiktoje lentelėje nurodykite, ar projektas generuoja pajamas (žr. Pav. Nr. 12). Taip pat šioje lentelė įrašykite prašomus rodiklius naudodamiesi galimybių studija, statinio statybos pagrindimu, techniniu projektu. Prie paraiškos pridėkite projekto finansinę analizę (galimybių studijos ar statinio statybos pagrindimo dalis).
Finansinės analizės tikslas yra nustatyti investicijų finansavimo planą, projekto rentabilumą bei projekto įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę. Čia apskaičiuoti rodikliai paprastai išreiškiami piniginiais vienetais.

12 pav. Finansinė analizė.
10. Finansinė analizė / (Finansinė analizė yra galimybių studijos ar statinio statybos pagrindimo dalis. Pridėti prie paraiškos.)
10.1 Projektas generuoja pajamas		 Taip /  Ne*
* Jeigu 10.1 pažymėta „Ne“, prašome toliau pildyti 11 lentelę
10.2	Grynosios projekto pajamos
10.3	Diskontuotos grynosios pajamos
10.4	Diskontuotos pradinės investicijos
10.5	Investicijų atsiperkamumo norma (3/4)
10.6	Finansavimo normos skaičiavimas ((4-3)/4)*0,75

11. EKONOMINĖ ANALIZĖ

Šioje paraiškos dalyje įrašykite šių pagrindinių projekto ekonominės analizės indikatorių reikšmes: grynoji dabartinė vertė, vidinė grąžos norma, naudos/kaštų santykis (žr. Pav. Nr. 13). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad naudos/kaštų rodiklis skaičiuojamas mažiausiai 2 scenarijais: Baziniu (Projekto vertinimo laikotarpis 20 metų, diskonto norma 5%, bazinė investicijų vertė, eismo intensyvumo augimas nominalus); Pesimistiniu (Projekto vertinimo laikotarpis 20 metų, diskonto norma 7 %, investicijų vertė su užsakovo rezervu (arba nenumatytomis išlaidomis), eismo intensyvumo augimas pesimistinis).
Ekonominė projekto analizė – tai galimybių studijos dalis, atliekama visiems projektams. Ji reikalinga tam, kad būtų nustatyta projekto įtaka šalies, regiono, ūkio šakos ekonomikai, būtų galima įvertinti projektą, atsižvelgus į tas aplinkos sąlygas, kurios nebuvo įvertinos rengiant projektą.
Atliekant naudos-kaštų analizę ir apskaičiuojant naudos/kaštų santykį rekomenduojame vadovautis Europos Komisijos parengtu dokumentu „Kaštų-naudos analizės gairės investiciniams projektams“ (angl. „Guide to cost-benefit analysis of investment projects“ 2002, internete adresu: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf) arba Automobilių kelių investicijų vadovu kelių transporto projektuose. Pastarąjį vadovą galima gauti VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“.
Siekiant vienodai traktuoti naudos/kaštų santykį, prašome atliekant skaičiavimus imti diskonto normą 5%, o laikotarpį – 20 metų.

13 pav. Ekonominės analizės indikatorių apskaičiavimas.
11. Ekonominė analizė / Pridėti prie visų paraiškų. Joje turi būti nurodomi kaštai, pajamos (pelnas), nauda visuomenei; apskaičiuojama vidinė grąžos norma, grynoji dabartinė vertė, naudos ir kaštų santykis, kaštų-naudos analizė.
Analizės indikatoriai				11.1 Bazinis scenarijus (5% diskonto norma)
				Grynoji dabartinė vertė: 145 700
				Vidinė grąžos norma: 15,33%
				Naudos/kaštų santykis: 2,01 11.2 Pesimistinis scenarijus (7% diskonto norma)
				(projekto pabrangimas lygus (arba didesnis)
				užsakovo rezervui):
				Grynoji dabartinė vertė 85 600
				Vidinė grąžo s norma 10,1% _______________
				Naudos/kaštų santykis 1,56 ______________
11.3 Kaštų-naudos analizės išvados
(Trumpas apibūdinimas)
1.4 Kaštų-naudos analizės bazinio scenarijaus santrauka	Nediskontuotos išlaidos				Nediskontuota nauda
	Rekonstrukcija	Priežiūra	Iš viso		Žvyrkelių priežiūros išlaidos	APEI santaupos	Kelionės laiko santaupos	Dulkėtumo santaupos	Avaringumo santaupos	Iš viso
%	82%	18%	100%		11%	26%	47%	15,3%	3,7%	100%
Iš viso per 20 m. tūkst. Lt	9991,1	2148,8	12139,9		3586,4	8750,4	15660,1	5060,4	1210,5	33057,4

11.5 Prognozės ir jų pagrindimas
	Trumpas prognozės pagrindimas	Išsamaus prognozės pagrindimo nuoroda į galimybių studiją
Eismo intensyvumo prognozė	Eismo intensyvumo prognozės paaiškinimas	XX pusl.
	Pirmojo išlaidų prognozės komponento pavadinimas ir paaiškinimas	XX pusl.

Prognozės pavadinimas	Trumpas prognozės pagrindimas	Išsamaus prognozės pagrindimo nuoroda į galimybių studiją
Kitos pateiktų išlaidų ir naudos komponentų prognozės

12. EISMO SAUGOS IR APLINKOSAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS

Aplinkosaugos priemonėmis gali būti pripažintos šios projekto veiklos sritys: triukšmo slopinimo sienučių įrengimas ir rekonstravimas; apsauginės tinklo tvoros įrengimas ir rekonstravimas; pralaidų gyvūnams įrengimas; kitų žmonėms, florai ir faunai skirtų apsaugoti priemonių, kompensuojančių arba panaikinančių susisiekimo komunikacijų keliamą neigiamą poveikį aplinkai, įrengimas ir (ar) rekonstravimas.
Eismo saugos priemonės gali būti pripažintos šios projekto veiklos sritys: geležinkelio pervažų rekonstravimas ir statyba; pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir rekonstravimas; šaligatvių įrengimas ir rekonstravimas; apšvietimo įrengimas ir rekonstravimas; skirtingų lygių pėsčiųjų ir dviratininkų perėjų įrengimas ir rekonstravimas; atitvarų įrengimas ir rekonstravimas; stacionarių greičio matuoklių įrengimas; sankryžų rekonstravimas (pvz., rekonstravimas į žiedines, skirtingų lygių sankryžų statyba, greitėjimo-lėtėjimo juostų, saugos salelių įrengimas ir kt.); kitų inžinerinių priemonių, ženkliai sumažinančių eismo įvykių tikimybę arba pasekmes ir nepriskirtų kitoms veikloms, įrengimas ir rekonstravimas.
Jei paraiškoje yra numatytas eismo saugos ar aplinkosaugos priemonių diegimas, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai. Prašome nurodyti, kiek procentų eismo saugos ar aplinkosaugos priemonės sudaro nuo bendros statybos darbų vertės (pagal techninį projektą arba orientacinę sąmatą). Taip pat nurodykite, kokios eismo saugos ar aplinkosaugos priemonės numatomos diegti.

14 pav. Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas.

12. Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas
Jei diegiamos aplinkosaugos priemonės, kiek procentų aplinkosaugos priemonių kaina sudaro statybos darbų kainos?	___%	Nurodyti, kokias aplinkosaugos priemones numatoma diegti
Jei diegiamos eismo saugos priemonės, kiek procentų eismo saugos priemonių kaina sudaro statybos darbų kainos?	___%	Nurodyti, kokias eismo saugos priemones numatoma diegti

13. PROJEKTO ĮTAKA UŽIMTUMUI

Nurodykite, kiek planuojama sukurti naujų darbo vietų projekto įgyvendinimo metu ir kiek įgyvendinus projektą (žr. Pav. Nr. 14).
Tiesioginės darbo vietos – tai darbo vietos, kurios yra būtinos projekto įgyvendinimui (statyba, paslaugų tiekimas), o įgyvendinus projektą-jo priežiūrai.
Netiesioginės darbo vietos – tai darbo vietos, kurios nėra susijusios su tiesiogine projekto veikla, tačiau lemia naujų darbo vietų sukūrimą, tai yra naujų įmonių steigimą, veikiančių įmonių darbo vietų skaičiaus padidinimą (pavyzdžiui, nutiesus kelią per kaimo vietovę, kurioje vystomas kaimo turizmas, kelio nutiesimas ypač paskatins kaimo turizmą dar sparčiau vystytis ir kurtis naujoms darbo vietoms).

15 pav. Projekto įtaka darbo užimtumui.
13. Projekto įtaka užimtumui
	Tiesiogiai	Netiesiogiai
Darbo vietų skaičius projekto įgyvendinimo metu	120	50
Darbo vietų skaičius įgyvendinus projektą	0	50

14. PARAIŠKOS DARBAMS SPECIALIOSIOS B DALIES PRIEDŲ PILDYMAS

Priedai pildomi užpildžius paraiškos specialiosios B dalies pagrindinę dalį

14.1. Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti B dalies 1.1 priedo Paraiška darbams. Kelių projektai pildymas

14.1.1. Trumpas projekto apibūdinimas

Pagal kelio reikšmę, t.y. valstybinės reikšmės keliai arba vietinės reikšmės keliai (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 1999 m. birželio 9 d. Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobiliu kelių sąrašo patvirtinimo“ ir LR kelių įstatymo 1995 m. gegužės 11 d., Nr. I-891 naujos redakcijos, 3 straipsniu), pildykite atitinkamą lentelę. Pildant lentelę aprašykite esamą situaciją ir kaip ji turėtų pasikeisti po projekto įgyvendinimo.
Valstybinės reikšmės keliai (magistraliniai, krašto ir rajoniniai keliai) Iš stulpelio „darbų pavadinimas“ pasirinkite planuojamus atlikti darbus ir trumpai aprašykite esamą situaciją bei kaip ji turėtų pasikeisti įgyvendinus projektą. Jei kurių nors iš paminėtų lentelėje darbų neplanuojama atlikti, tose eilutėse dėkite brūkšnius, jų pildyti nereikia. Aprašyme pateikus skaičius, nurodykite jų matavimo vienetus:
– kelio ilgis, tiltų, tunelių, planuojamų asfaltuoti žvyrkelių ilgis rašomas kilometrais (km),
– eismo juostų ir sankryžų skaičius vienetais (vnt).
Saugaus eismo ir aplinkosauginių priemonių diegimo atveju nurodykite, kokia yra dabartinė padėtis ir ką planuojama įdiegti.
Jei nėra nė vieno tinkamo darbo pavadinimo arba numatote atlikti darbus, kurie nepaminėti lentelėje, pasinaudokite eilute „kita“ ir surašykite šiuos darbus.
Vadovaudamiesi LR aplinkos ir susisiekimo ministrų 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“, nurodykite kelių kategoriją ir kokia ji taps po projekto įgyvendinimo.
Vietinės reikšmės keliai ir gatvės
Pildykite tik tas stulpelio „darbų pavadinimas“ eilutes, kurios atitinka planuojamus atlikti darbus. Aprašykite esamą situaciją bei kaip ji turėtų pasikeisti įgyvendinus projektą. Jei kurių nors iš paminėtų lentelėje darbų neplanuojate atlikti, tose eilutėse dėkite brūkšnius, jų pildyti nereikia.
Aprašyme pateikus skaičius, nurodykite jų matavimo vienetus:
– kelio ilgis, tiltų, tunelių, planuojamų asfaltuoti žvyrkelių ilgis rašomas kilometrais (km),
– eismo juostų ir sankryžų skaičius vienetais (vnt).
Eismo reguliavimo sistemos modernizavimo, eismo srauto skaičiavimo detektorių diegimo, saugaus eismo bei aplinkosauginių priemonių diegimo atveju nurodykite, kokia šiuo metu yra situacija ir kaip ji pasikeis po projekto įgyvendinimo.
Jei tai gatvės darbai, nurodykite, kokia yra gatvės kategorija ir kokia ji taps po projekto įgyvendinimo (Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.06.01:1999).
Vadovaudamiesi LR aplinkos ir susisiekimo ministrų 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“, nurodykite kelių kategoriją ir kokia ji taps po projekto įgyvendinimo.

14.1.2. Vieta

16. pav. Pažymėkite, ar pridedate vietos žemėlapį.
Vieta
Vietos žemėlapis	 Pridedamas /  Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/ kaimai)

Pridėkite detalų vietos žemėlapį ir jame nurodykite projekto vietą.
Nurodykite vietą, kurioje bus atliekami su projektu susiję darbai. Nurodykite projekto pradžios ir pabaigos vietas (t.y. kuriame kelio kilometre bus pradėti ir kuriame bus baigti planuojami darbai), didesnės apimties techninius darbus, gretimus miestus ir kaimus.
Taip pat nurodykite, ar projektas vykdomas gatvėse ir keliuose, kuriuose yra visuomeninio transporto maršrutai.

14.1.3. Laukiamas rezultatas

Po dvi lenteles pildykite atskirai valstybinės ir vietinės reikšmės keliams. Vienoje jų surašykite esamus ir prognozuojamus transporto priemonių srautus, jei projektas bus įgyvendintas, o kitoje – transporto priemonių srautus, jei projektas nebūtų įgyvendintas. Duomenys surašomi pasinaudojant atliktos galimybių studijos medžiaga.
Taip pat paskaičiuokite ir įrašykite į lentelę vidutinį eismo intensyvumo pokytį per 10 metų (%). Skaičiuojant šį rodiklį reikia vidutinio eismo intensyvumo reikšmę užbaigus projektą padalyti iš vidutinio eismo intensyvumo reikšmės po 10 metų užbaigus projektą. Gautą skaičių reikia atimti iš 1 ir padauginti iš 100.
Paskaičiuokite ir įrašykite į lentelę sumažėjimą po rekonstrukcijos pirmais metais, kai pagrindinis projekto tikslas yra nukreipti transporto srautą nuo miesto centro (%). Šis rodiklis skaičiuojamas taip: vidutinio eismo intensyvumo reikšmė užbaigus projektą dalijama iš vidutinio esamo srauto reikšmės. Gauta reikšmė atimama iš 1 ir padauginama iš 100.

14.2. Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti B dalies 1.2 priedo
Paraiška darbams. Geležinkelių projektai
pildymas

14.2.1. Trumpas projekto apibūdinimas
Pagal darbų pobūdį (rekonstrukcija ar nauja statyba) pildykite atitinkamą lentelę.

Rekonstrukcija
Surašykite darbus, planuojamus atlikti įgyvendinant projektą. Aprašykite esamą ir numatomą situaciją įgyvendinus projektą. Jei įgyvendinant projektą nenumatote atlikti kurių nors darbų, išvardytų lentelėje, tose eilutėse dėkite brūkšnius, jų pildyti nereikia.
Aprašyme pateikus skaičius, nurodykite jų matavimo vienetus:
– kelio ilgį, viadukų, tiltų, tunelių ilgį nurodykite kilometrais (km),
– geležinkelio vėžių skaičių, tiltų skaičių nurodykite vienetais (vnt.),
– maksimalų greitį kilometrais per valandą (km/h).
Jei nėra nė vieno tinkamo darbo pavadinimo arba numatote atlikti darbus, kurie nepaminėti lentelėje, pasinaudokite eilute „kita“ ir surašykite šiuos darbus.

Nauji projektai
Surašykite darbus, planuojamus atlikti įgyvendinant projektą. Aprašykite esamą ir numatomą situaciją įgyvendinus projektą. Jei įgyvendinant projektą nenumatote atlikti kurių nors darbų, išvardytų lentelėje, tose eilutėse dėkite brūkšnius, jų pildyti nereikia.
Aprašyme pateikus skaičius, nurodykite jų matavimo vienetus:
– kelio ilgį, viadukų, tiltų, tunelių ilgį nurodykite kilometrais (km),
– geležinkelio vėžių skaičių, tiltų skaičių nurodykite vienetais (vnt.),
– maksimalų greitį kilometrais per valandą (km/h).
Jei nėra nė vieno tinkamo darbo pavadinimo arba numatote atlikti darbus, kurie nepaminėti lentelėje, pasinaudokite eilute „kita“ ir surašykite šiuos darbus.

14.2.2. Vieta

17 pav. Pažymėkite, ar pridedate vietos žemėlapį.
Vieta
Vietos žemėlapis	 Pridedamas /  Nepridedamas
Vietos aprašymas (nurodoma projekto pradžia ir pabaiga, kilometrų sk., didesni techniniai darbai, gretimi miesteliai/ kaimai)

Pridėkite detalų vietos žemėlapį ir jame nurodykite projekto vietą.
Nurodykite vietą, kurioje bus atliekami su projektu susiję darbai. Nurodykite projekto pradžios ir pabaigos vietas (t.y. kuriame kelio kilometre bus pradėti ir kuriame bus baigti planuojami darbai), surašykite esančius greta miestelius ir kaimus. Nurodykite didesnės apimties techninius darbus.

14.2.3. Laukiamas rezultatas

Pildykite dvi laukiamų rezultatų lenteles nepriklausomai, kuriems darbams (ar rekonstrukcijos, ar naujos statybos) pateiktas projektas. Vienoje jų surašykite esamus ir prognozuojamus keleivių/krovinių srautus, jei projektas bus įgyvendintas, o kitoje -keleivių/krovinių srautus, jei projektas nebūtų įgyvendintas.
Taip pat paskaičiuokite ir įrašykite į lentelę vidutinį eismo intensyvumo pokytį per 10 metų (%). Skaičiuojant šį rodiklį reikia vidutinio eismo intensyvumo reikšmę užbaigus projektą padalyti iš vidutinio eismo intensyvumo reikšmės po 10 metų užbaigus projektą. Gautą skaičių reikia atimti iš 1 ir padauginti iš 100.
Paskaičiuokite ir įrašykite į lentelę sumažėjimą po rekonstrukcijos pirmais metais, kai pagrindinis projekto tikslas nukreipti transporto srautą nuo miesto centro (%). Šis rodiklis skaičiuojamas taip: vidutinio eismo intensyvumo reikšmė užbaigus projektą dalijama iš vidutinio esamo srauto reikšmės. Gauta reikšmė atimama iš 1 ir padauginama iš 100. Šią priedo dalį pildykite pasinaudodami atlikta galimybių studija.

15. PARAIŠKOS PASLAUGOMS SPECIALIOSIOS B DALIES PRIEDO PILDYMAS

Paslaugų sutartys sudaromos tyrimams atlikti ar kitai techninei dokumentacijai (techniniam projektui) parengti.
Sutartys tyrimams atlikti apima projekto parengimo tyrimus, galimybių studijas, statinio statybos pagrindimą, ekonominius ir rinkos tyrimus bei techninius tyrimus.
Paslaugų sutarties biudžete įrašomas finansavimo dydis, nurodytas konkurso dokumentuose. Šis dydis turi atitikti techninės užduoties reikalavimus.

15.1. Trumpas projekto apibūdinimas

Trumpas projekto aprašymas
Šiame punkte nurodykite, ar prie paraiškos pridedate techninę užduotį.
Techninėje užduotyje suformuluojami tikslai ir uždaviniai paslaugos teikėjui ir pateikiama orientacinė informacija. Techninė užduotis įrašoma į pirkimo dokumentus. Pasibaigus viešajam pirkimui, techninė užduotis pridedama prie sutarties priedų. Technine užduotimi užtikrinama, kad projektas yra tinkamai suprastas, darbas atliktas laiku, o lėšos neiššvaistytos.
Techninę užduotį sudaro:
– esamos situacijos pagrindimas, įvertinimas – tai esamos situacijos apžvalga;
– užduoties tikslai. Tikslus skirstykite į bendruosius ir specialiuosius. Pagal svarbą eilės tvarka išdėstykite visus sutarties tikslus, kuriuos ketinama įgyvendinti projekto metu;
– Paslaugos teikėjo, konsultanto darbo rezultatai;
– darbų apimtis. Darbų apimtis aprašoma šiomis 3 dalimis: (1) bendroji dalis, (2) specialioji veikla ir (3) projekto valdymas bei paslaugų teikėjo pareiga ir atsakomybė.
Bendroji dalis – tai su sutartimi susiję duomenys, t.y. geografinė vieta, kur bus teikiamos paslaugos, tikslinės grupės, paslaugų pobūdis, numatomi darbai ar tiekimas.
Specialioji veikla – tai aiškiai nustatytas ir detalus užduočių planas, kuris turi būti įvykdytas siekiant įgyvendinti sutarties tikslus. Šis užduočių planas išdėstomas pagal svarbą eilės tvarka. Jei reikia, nurodomas užduočių įvykdymo grafikas.
Projekto valdymas bei paslaugos teikėjo pareigos ir atsakomybė – tai atsakomybė už sutarties įvykdymą. Nurodomas finansavimas, išlaidos ir ataskaitos, bendradarbiavimo būdai tarp perkančiosios organizacijos ir paslaugos teikėjo. Apibrėžiama perkančiosios organizacijos pagalba ir parama;
– trukmė ir vieta – aprašoma projekto įgyvendinimo vieta ir įvykdymo trukmė (nurodant, kada projektas bus pradėtas įgyvendinti ir kada baigtas).
Projekto įgyvendinimo vietos aprašyme nurodomas rajonas, šalis, kaimo vietovė ir pan., kur bus įgyvendinamas projektas. Taip pat yra nurodoma užduoties įgyvendinimo pradžios data ir visa trukmė (laikotarpis, per kurį projektas bus įgyvendintas).
– reikalavimai darbuotojams, darbo vietai, įrangai, paslaugoms, tiekimui, dokumentacijai ir pan.
Smulkiai detalizuojami reikalavimai darbuotojams, įrangai, tiekimui, paslaugoms, dokumentacijai, darbo vietai ir kt. (nurodoma, kam taikomi šie reikalavimai – ar paslaugų teikėjui, ar perkančiajai organizacijai). Ypatingas dėmesys turi būti skirtas reikalavimams, už kuriuos atsako paslaugų teikėjas. Pridedami reikalingi dokumentai, patvirtinantys atitiktį reikalavimams (pavyzdžiui, įranga turi turėti reikiamus sertifikatus).
Čia taip pat suformuluojami reikalavimai konsultantams (ekspertams) ir prašoma pridėti šiuos priedus:
1. Ekspertų gyvenimo aprašymus (CV), kuriuose būtų pateikta informacija apie ekspertų asmeninius duomenis (amžius, tautybė, išsilavinimas), užimamas pareigas, patirtį, mokamas užsienio kalbas.
2. Detalų techninės užduoties biudžetą (skaičiuojamąją sąmatą), kuris apima išlaidas, susijusias su darbo užmokesčiu ekspertams (nurodoma numatomų darbo dienų skaičius, užmokestis už kiekvieną darbo dieną bei darbo užmokestis iš viso), ir administracines išlaidas (kaip pavyzdžiui, sveikatos draudimas, apgyvendinimo, perkėlimo išlaidos ir pan.). Pabaigoje pateikiama visa numatomų išlaidų suma, taip pat nenumatytų susijusių su projektu išlaidų suma (Lt);
– ataskaitos – formuluojami reikalavimai ataskaitų rengimui ir ataskaitų teikimui.
Turi būti pateiktas atsakingo asmens, t. y. projekto vadovo adresas, kuriam turi būti pristatytos ataskaitos. Numatoma ataskaitų rengimo kalba ir reikalingų kopijų skaičius. Galutinė ataskaita pateikiama įgyvendinus užduotis;
–stebėjimas (monitoringas) ir vertinimas – apibrėžiami rodikliai, specialieji reikalavimai:
Stebėjimo, vertinimo ir ataskaitų sistema turi būti prižiūrima visą projekto įgyvendinimo laiką. Stebėjimo sistema turi užtikrinti projekto įgyvendinimo metu atliekamų mokėjimų tinkamumą, palengvinti visų atliktų išlaidų patikrinimą.
Nustatomi finansiniai ir techniniai (fiziniai) rodikliai, pagal kuriuos bus vykdomas stebėjimas ir vertinimas. Taip pat šie rodikliai naudojami rengiant technines bei su mokėjimais susijusias ataskaitas;
– prielaidos ir rizikos veiksniai – tai prielaidos (teigiami veiksniai) ir rizikos (neigiami veiksniai), galinčios turėti įtakos projekto įgyvendinimui bei projekto rezultatui; nurodoma, kokia jų pasireiškimo tikimybė ir, jei tai neigiami veiksniai, numatomi būdai, kaip galima būtų jų išvengti.
Paslaugos pagrindimas
Trumpai aprašykite, kokiems tikslams yra reikalinga konkreti paslauga ir kaip ji bus pritaikyta.
Transporto šaka
Pagal paraiškos pagrindinės B dalies trečiąjį punktą nurodykite transporto šaką (kelių, geležinkelių, vandens, oro ar bevariklis transportas).
Paslaugų vykdymas kartu su tiekimu
Lentelėje pažymėkite, ar paslaugos bus teikiamos kartu su prekėmis. Jei taip, tuomet pildykite ir paskutinę lentelės dalį „Prekės pavadinimas“ (prekės pavadinimas, esama situacija ir laukiami rezultatai).
Paslaugų pavadinimas
Šiame punkte pagal nurodytą lentelės formą (įtraukiant reikalingą eilučių skaičių) įrašykite kiekvieną su paslaugomis susijusią veiklą. Nurodykite, kokia yra esama padėtis ir kokių tikimasi rezultatų suteikus reikiamas paslaugas.
Prekės pavadinimas
Pildoma tuo atveju, jei planuojamas paslaugų teikimas kartu su prekių tiekimu.
Kitoje lentelėje detalizuokite numatomų pirkti paslaugų kainas.

15.2. Vieta

Nurodykite geografinę vietą, kuriai bus teikiamos paslaugos (miestą, rajoną, apskritį), įmonę, įstaigą, organizaciją (galutinio naudos gavėjo pavadinimą, adresą, telefoną, faksą).

16. PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ PRIEDŲ SĄRAŠAS:

Prie paraiškos pridedant priedus turi būti pridedamas 1 priedo originalas ir 1 kopija (kai kurių dokumentų originalas nėra reikalaujamas, tokiu atveju pridedamos 2 kopijos) ir paraiškos B dalyje „Prie paraiškos pridedamų priedų sąrašas“ pažymimas kvadratėlis. Toliau pateikiamas aprašymas, kokie priedai pridedami prie paraiškos.

		Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę (originalai) Dokumentai, patvirtinantys daiktinę teisę į žemę, – tai dokumentai, kuriais būtų patvirtinta, kam priklauso ši žemė, ir siekiant nepažeisti nuosavybės teisių turi būti garantuota, kad žemė nepriklauso kitiems privatiems ar fiziniams asmenims, kitai savivaldybei ir pan., t. y. dokumentai, patvirtinantys, kad šioje teritorijoje pareiškėjas gali įgyvendinti teikiamą projektą. Tokius dokumentus išduoda VĮ Registrų centras, jei žemė yra įregistruota registre. Jei žemė nėra įregistruota minėtame registre, tuomet dėl dokumentų reikia kreiptis į konkrečios apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyrių arba pateikti institucijos vadovo pasirašytą raštą, kad projekto vykdymo vietoje žemė priklauso pareiškėjui arba valstybei. Jei žemė priklauso valstybei, tuomet prie rašto reikia pridėti tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, VĮ Registrų centro pažyma, apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriaus pažyma).
		Dokumentai, patvirtinantys turto valdymą patikėjimo teise (originalai) Tokius dokumentus išduoda VĮ Registrų centras, jei šis turtas yra įregistruotas VĮ Registrų centro registre. Jei turtas nėra įregistruotas minėtame registre, tuomet pateikite pažymą, kuria būtų pažymėta, kieno balanse yra projekto metu numatyti rekonstruoti ar modernizuoti statiniai bei nurodyta turto pradinė ir likutinė vertė.
		- Darbų paraiškoms – galimybių studija (statinio statybos pagrindimas) (kopija) – Paslaugų paraiškoms – techninė užduotis (originalas) Jei pareiškėjas yra teikęs paraišką tam pačiam projektui, tačiau jam nebuvo skirta parama, jis gali pakartotinai neteikti galimybių studijos ir nurodyti, kad ji buvo pateikta
		Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų poveikio aplinkai vertinimo deklaracija
		Institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijų monitoringą, deklaracija 2000 teritorijų (kopija) Ši deklaracija yra patvirtinta 2004 m. sausio 27 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-44
		Poveikio aplinkai vertinimas (kopija)
		Skaičiuojamoji (orientacinė) sąmata (originalas) – tai detali sąmata pagal projekto veiklas, nurodant jų vertes
		Techninis projektas (kopija). Techninį projektą rekomenduojame pridėti. Jei pareiškėjas yra teikęs paraišką tam pačiam projektui, tačiau jam nebuvo skirta parama, jis gali pakartotinai neteikti techninio projekto ir nurodyti, kad jis buvo pateiktas
		Pareiškėjo ir partnerio(-ių) darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo, vyr. finansininko ir už projekto priežiūrą atsakingo asmens), gyvenimo aprašymai (CV) (originalai). Jame turi būti įrašyta darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, šeiminė padėtis, aprašytas išsilavinimas, darbo patirtis, įgūdžiai, kalbų mokėjimas bei kita naudinga informacija.
		Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (kopija)
		Pažyma, patvirtinanti pareiškėjo bendrąjį finansavimą, patvirtinta vadovo ir finansininko (originalas) Jei pareiškėjas yra savivaldybės administracija – Tarybos sprendimo dėl projekto bendrafinansavimo kopija
		Regioninės plėtros/ Strateginis plėtros planas (kopija arba išrašas)
		Pareiškėjo raštas, patvirtinantis atskiros banko sąskaitos projektui atidarymą (originalas). Raštas turi būti pasirašytas institucijos vadovo ir vyriausiojo finansininko
		Notariškai patvirtinta valstybės, savivaldybės įmonės ar viešosios įstaigos įstatų (statuto ar nuostatų) kopija
Lietuvos Respublikos kompetentingos valstybės institucijos išduotas dokumentas (originalas), liudijantis, kad pareiškėjas ir partneris (-iai):
	Įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Šio dokumento nereikia pateikti tik institucijoms, kurių veikla finansuojama valstybės ar savivaldybės biudžeto.
	Įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Šio dokumento nereikia pateikti tik institucijoms, kurių veikla finansuojama valstybės ar savivaldybės biudžeto.

Jei pareiškėjas ar partneris negali pateikti aukščiau nurodytų dokumentų, jis privalo raštu nurodyti priežastis, dėl kurių šie dokumentai negali būti pateikti, ir pats patvirtinti atitiktį reikalavimams, nurodytiems Gairių pareiškėjams III skyriaus VII skirsnyje „Tinkamumo skirti paramą vertinimas“.
Taip pat norėtume priminti, kad kiekvienas pareiškėjas yra atsakingas už tai, kad būtų pateikti pakankami įrodymai, kad jis atitinka nustatytus reikalavimus. Transporto investicijų direkcija turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomą informaciją, jei iškyla abejonių dėl pareiškėjo (partnerių) atitikties nustatytiems reikalavimams. Kaip pavyzdžiui, Transporto investicijų direkcija papildomai gali pareikalauti pateikti notariškai patvirtintą pareiškėjo (partnerių) registracijos pažymėjimo kopiją arba išrašą iš Juridinių asmenų registro, Pareiškėjo (partnerių) 2 pastarųjų metų balansų kopijas, Pareiškėjo (partnerių) debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų paaiškinimo raštą bei kitą Transporto investicijų direkcijos vertintojams svarbią ir reikiamą informaciją.
Jei Transporto investicijų direkcijai pateikus prašymą pareiškėjui dėl papildomos informacijos pareiškėjas (partneriai) atsisako arba nepateikia reikiamos informacijos, paraiška gali būti atmetama.
______________
2006 m. Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
6 priedas

REKOMENDACIJOS DĖL JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES TURINIO

Sudarant jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį būtina vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir šiomis rekomendacijomis. Pareiškėjo ir partnerių sudaromoje jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje, pridedamoje prie paraiškos, turi būti numatyta:
1. Koks ir kokio dydžio bus partnerio (-ių) ir pareiškėjo indėlis (pinigais, įnašu natūra, žmogiškaisiais ištekliais, suteiktu naudotis turtu, patirtimi ir pan.)?
2. Kokius darbus atliks pareiškėjas ir kokius partneris (-iai). Kaip bus pasidalijamos projekto veiklos sritys (kas vykdys pirkimus, kaip bus organizuojamas projekto valdymas, įgyvendinimo priežiūra, t.y. kaip ir kokia apimtimi tai vykdys abu partneriai, kaip jie koordinuos savo veiksmus bei kas bus atsakingas už bendro turto apskaitą, kas tvarkys bendrus partnerių reikalus)?
3. Kokios pareiškėjo ir partnerio (-ių) teisės ir pareigos?
4. Kaip pareiškėjas užtikrins savo įsipareigojimų pagal paramos sutartį tinkamą įgyvendinimą, kaip partneris (-iai) prisidės priėjo įsipareigojimų vykdymo:
4.1. kaip projekto partneris (-iai) užtikrins jo turimų (saugomų) dokumentų ir informacijos, susijusios su įgyvendinamu projektu, prieinamumą (pvz., rengiant ataskaitas);
4.2. kaip gaunamos ir perduodamos partneriui išrašytos ir paramos lėšomis apmokamos sąskaitos, koks partnerio (-ių) atstovas jas tvirtina;
4.3. kaip bus užtikrinama projekto partnerio (-ių) pareiga teikti pareiškėjui informaciją apie projekto pažangą, pareiga teikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus;
4.4. kaip bus keičiamasi kita informacija tarp projekto vykdytojo ir jo partnerio (-ių);
4.5. kokios partnerio (-ių) pareigos santykiuose su trečiaisiais asmenimis (projekto priežiūrą ir kontrolę vykdančiomis institucijomis, rangovais ir kt.) ir kokia partnerio atsakomybė nesilaikius šių įsipareigojimų;
4.6. kaip atliekamas projekto auditas (kaip perkama audito atlikimo paslauga, ar tas pats auditorius atlieka visą projekto auditą, ar kiekvienas partneris savo daliai, kas sujungia išvadas), kurio iš partnerių sprendimas yra įpareigojantis, jei atsiranda nenumatytų atvejų ir t. t.
5. Kokia atsakomybė, jei vienas iš partnerių ketina pasitraukti iš projekto arba nevykdo savo įsipareigojimų, kaip partneris (-iai), kaip negalintis vykdyti projekto veiklos srities užtikrins tokios veiklos srities tęstinumą, kaip būtų įgyvendinamas projektas pasitraukus vienam iš partnerių, kokios sankcijos?
6. Nuostata, kad teisių ir įsipareigojimų perleidimas be Įgyvendinančiosios institucijos raštiško sutikimo negalimas.
7. Nuostata dėl lėšų ir turto panaudojimo tik projekto tikslais.
8. Ar partneris numato patirti tinkamas finansuoti išlaidas, kaip bus apmokamos partnerio tinkamos finansuoti išlaidos, kokiu dydžiu, kaip vyks pinigų pervedimai tarp pareiškėjo ir partnerio, kokie nustatomi terminai?
9. Kaip bus apmokamos išlaidos, kurios nebus pripažintos tinkamomis finansuoti, arba kaip bus apmokama tinkamų finansuoti išlaidų dalis, nefinansuojama iš ES paramos (kas jas padengs, kaip jos paskirstomos tarp partnerių)?
10. Kokia lėšų panaudojimo ir nuostolių padengimo tvarka?
11. Kaip bus pasidalijami projekto rezultatai, įgytas turtas, gautas pelnas (ar tai bendroji dalinė partnerių nuosavybė, ar turtas įsigyjamas kiekvieno partnerio vardu atskirai, bet tik suteikiama teisė naudotis kitam partneriui (-iams)?
12. Kaip bus naudojamas, valdomas ir disponuojamas bendras partnerių turtas?
13. Nuostata, kad partneriai jokiu būdu negalės perleisti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti yra skiriama parama, 5 (penkerius) metus nuo paramos sutarties sudarymo dienos.
14. Nuostata, kad partneriai negalės pakeisti pagal paramos sutartį remiamos veiklos pobūdžio ir (ar) turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo naudota parama, nuosavybės formos 5 (penkerius) metus nuo paramos skyrimo dienos.
15. Nuostata, kad pareiškėjas ir partneris (-iai) privalo sudaryti sąlygas tikrinti projektą kontrolės institucijoms (Europos Komisijos auditoriai, valstybės kontrolė, vadovaujančioji, tarpinė bei įgyvendinančioji institucijos ir kt.) ir pateikti patikrinimą atliekantiems darbuotojams visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ir informaciją.
16. Kaip bus užtikrintas informacijos konfidencialumas ir partnerių galimybė susipažinti su informacija apie projekto įgyvendinimą?
17. Kokia jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties keitimo ir nutraukimo tvarka? Kokia dėl sutarties nutraukimo padarytų tiesioginių nuostolių atlyginimo partneriui tvarka? Taip pat būtina nustatyti, kad sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama tik gavus Įgyvendinančiosios institucijos raštišką sutikimą.
18. Kokia dokumentų saugojimo tarka?
19. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties galiojimas (sutartis turi apimti projekto veiklos tęstinumo laikotarpį).
20. Šioje sutartyje gali būti aptariamos ir kitos sąlygos.
______________
2006 m. Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
7 priedas

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO LENTELĖ

Paraiškos Nr.: / Pareiškėjo pavadinimas: / Projekto pavadinimas:
Eil. Nr.	Kriterijus	Vertinimas / (Taip/Ne/Netaikoma)	Pastabos
1.	Ar paraiška atitinka nustatytą paraiškos formą?
2.	Ar paraiška yra visiškai užpildyta?
3.	Ar paraiška yra pasirašyta ir užantspauduota įgalioto asmens?
4.	Ar paraiškos kiekvienas puslapis pasirašytas?
5.	Ar paraiška užpildyta lietuvių kalba?
6.	Ar pareiškėjas, pateikęs paraišką darbų projekto finansavimui, pateikė:
6.1.	Dokumentus, patvirtinančius daiktinę teisę į žemę
6.2.	Dokumentus, patvirtinančius turto nuosavybės ar turto patikėjimo teisę
6.3.	Galimybių studiją (statinio statybos pagrindimą)
6.4.	Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų poveikio aplinkai vertinimo deklaraciją?
6.5.	Institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijų monitoringą, deklaraciją? (jei reikia)
6.6.	Poveikio aplinkai vertinimą (jei reikia)
7.	Ar pareiškėjas, pateikęs paraišką paslaugų projekto finansavimui, pateikė techninę užduotį paslaugoms atlikti?
8.	Ar pareiškėjas, pateikęs paraišką tiekimo projekto finansavimui, pateikė projekto aprašymą ir techninius reikalavimus?
9.	Ar pateikta Projekto sąmata (numatant visas projekto veiklas)?
10.	Ar pateikti pareiškėjo ir partnerio (-ių) darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą, CV?
11.	Ar pateikta jungtinės veiklos sutartis, nustatanti aiškius įsipareigojimus tarp šalių? (jei taikoma)
12.	Ar pateikta pažyma, patvirtinanti pareiškėjo indėlį projekto bendrajam finansavimui?
13.	Ar pateiktas regioninės plėtros/strateginis plėtros planas (kopija arba išrašas)?
14.	Ar pateiktas pareiškėjo raštas, patvirtinantis atskiros banko sąskaitos projektui atidarymą
15.	Ar pateikta notariškai patvirtinta valstybės, savivaldybės įmonės ar viešosios įstaigos įstato (statuto ar nuostatų) kopija (jei taikoma)?
16.	Ar pateiktas dokumentas, liudijantis, kad pareiškėjas ir partneris (-iai) įvykdė įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu? (jei taikoma)
17.	Ar pateiktas dokumentas, liudijantis, kad pareiškėjas ir partneris (-iai) įvykdė įsipareigojimus VMI, susijusius su mokesčių mokėjimu? (jei taikoma)
18.	Ar pateiktas reikiamas paraiškos ir jos priedų originalų ir kopijų skaičius, taip pat paraiška pateikta elektroninėje laikmenoje (CD)?
19.	Ar projekto išlaidos Projekto sąmatoje ir paraiškos A ir B dalyse surašytos litais?
20.	Ar pateikta pareiškėjo ir partnerio (-ių) deklaracija (ar pasirašyta Paraiškos A dalies 14 lentelė)?

Išvada dėl projekto tinkamumo (Taip/Ne):

Komentarai:

Paraiškos vertintojas: / (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tikrinimo data:
Susipažinau / (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Data:

______________
2006 m. Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
8 priedas

TINKAMUMO SKIRTI PARAMĄ VERTINIMO LENTELĖ

Paraiškos Nr.: / Pareiškėjo pavadinimas: / Projekto pavadinimas:
Eil. Nr.	Kriterijus	Vertinimas / (Taip/Ne/ Netaikoma)	Pastabos
Pareiškėjo ir partnerio tinkamumas
1.	Ar pareiškėjas atitinka Gairėse pareiškėjams nustatytus reikalavimus?
2.	Ar projekto partneriai yra tinkami? (jei taikoma)
3.	Ar pareiškėjas turi pakankamai administracinių gebėjimų – yra paskyręs projekto vadovą, vyr. buhalterį (buhalterį), asmenį, atsakingą už projekto priežiūrą?
4.	Ar pareiškėjas (ir jo partneris, jei taikoma) įvykdė įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu?
5.	Ar pareiškėjas (ir jo partneris, jei taikoma) įvykdė įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu?
Projekto atitiktis BPD strategijai ir atitinkamos BPD priemonės tikslams, Lietuvos nacionalinei ūkio sektorių politikai bei strategijai ir ES horizontalaus lygio sritims (konkurencija, aplinkosauga, ES horizontaliosios sritys)
6.	Ar projektas atitinka bendrą BPD strategiją ir Lietuvos bei ES regioninės plėtros politikos kryptis?
7.	Ar projektas prisideda prie BPD ir BPD 1.1 priemonės tikslų įgyvendinimo?
8.	Ar projekto veiklos sritys atitinka bent vieną Gairėse pareiškėjams nurodytą pagal BPD 1.1 priemonę remiamą veiklos sritį?
9.	Ar poveikio aplinkai vertinime (jei pateikiamas) pateiktoms išvadoms pritaria Aplinkos ministerija/ Regiono aplinkos apsaugos departamentas?
10.	Ar projekto NATURA 2000 deklaracijoje nurodyta, kad projektas neturės poveikio arba neturės reikšmingo neigiamo poveikio Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 teritorijoms? (jei taikoma)
11.	Ar poveikis ES horizontaliosioms sritims (darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros ir informacinės visuomenės) nėra neigiamas?
12.	Ar pareiškėjo numatytos suteiktos paramos viešumo priemonės yra atitinkančios projekto vertę?

Projekto išlaidų tinkamumas finansuoti
13.	Ar pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti ir patvirtinti šią teisę turinčio asmens parašu? (savivaldybės tarybos sprendimas; raštas, patvirtinantis lėšų skyrimą bendrajam finansavimui, pasirašytas institucijos vadovo ir vyriausiojo finansininko)
14.	Ar tinkamų išlaidų kategorijų lentelėje pateiktos statybos darbų kainos atitinka techninio projekto sąmatą? (jei yra parengtas techninis projektas)
15.	Ar projekto išlaidos atitinka Gairėse pareiškėjams nustatytas tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas?
16.	Ar netinkamas finansuoti iš ERPF ir valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų išlaidas pareiškėjas įsipareigoja apmokėti iš nuosavų ir/ar partnerio lėšų?
17.	Ar projektas planuojamas įgyvendinti tinkamu finansuoti laikotarpiu ir tinkamoje teritorijoje?
18.	Ar numatytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu, yra būtinos projektui įgyvendinti ir suplanuotos atsižvelgiant į realią rinkos kainą, vidutinį metinį kainų augimą bei valiutų riziką?
Projekto tęstinumas
18.	Ar turtas priklauso (arba naujai sukurtas turtas priklausys) nuosavybės ar patikėjimo teise pareiškėjui?
19.	Ar pareiškėjas turi daiktinę teisę į žemę arba žemė yra valstybės nuosavybė?
Pridėtinė projekto rezultatų vertė
20.	Ar projektas sukuria pridėtinę vertę? (ar tai nėra esamo turto atstatymas – remontas?)
21.	Ar projekto pasiekimų ir rezultatų rodikliai nurodyti pagal BPD priede nustatytus pasiekimų ir rezultatų rodiklius ir yra išreikšti kiekybiškai?

Išvada dėl projekto tinkamumo (Taip/Ne):

Komentarai:

Paraiškos vertintojas: / (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tikrinimo data:
Susipažinau / (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Data:

______________
2006 m. Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
9 priedas

VALSTYBINĖS SVARBOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS IR MULTIMODALINIO TRANSPORTO PLĖTROS PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
(BPD 1.1 priemonės 1 veikla:
1 veikla. Valstybinės svarbos transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas, rekonstravimas ir statyba ir jos funkcionavimo užtikrinimas
Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Maksimalus galimas balų skaičius	Vertinama informacija pateikta paraiškos punkte
1. Specifiniai priemonės atrankos kriterijai:	15
1.1. Prognozuojamo transporto eismo intensyvumas	4	B dalies priedai, paraiška darbams, 3 punktas
1.2. Projektai, skatinantys skirtingų transporto rūšių tarpusavio sąveiką	2	A dalis, 4 punktas
1.3. Projektai, kuriuose diegiamos eismo saugos priemonės:	4	A dalis, 4 punktas ir B dalis, paraiška darbams, 1.1 punktas
1.4. Projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės	3	A dalis, 4 punktas ir B dalis, paraiška darbams, 1.1 punktas
1.5. Projektai, skatinantys teritoriškai nepertraukiamo transporto vystymą (sujungti su kitais keliais, kita infrastruktūra)	2	A dalis, 4 punktas
2. Ar projektas teikia adekvačią naudą, palyginti su sąnaudomis, kurių reikia planuojamiems projekto rezultatams pasiekti	25
2.1. Ekonominės naudos ir kaštų santykis	25	B dalis, 11.1 punktas
3. Projekto rezultatų būtinumas	15
3.1. Atitiktis regioninės plėtros/strateginiams planams	9	Paraiškos priedai
3.2. Projekto prognozių pagrindimas	6	B dalis, 11.4 ir 11.5 punktai
4. Pareiškėjo nuosavų lėšų dalis nuo tinkamų išlaidų projekto bendrajam finansavimui	15	B dalis, 9 punktas
5. Projekto poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (projektas įgyvendinamas probleminėse teritorijose ir Ignalinos AE regione)	5	A dalis 6.3 punktas
6. Projekto veiklos sričių įgyvendinimo suplanavimas, jų organizavimas ir valdymas:	23
6.1. Projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymas laike, ar užtikrinamas greitas lėšų panaudojimas	5	A dalis, 7, 11, 12, 13 punktai
6.2. Atsakomybės už projekto veiklos sritis priskyrimas, nurodyto	6	A dalis, 4 punktas, Paraiškos priedai – darbuotojų CV
6.3. Rizikos analizė (prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti)	12
6.3.1. Projekto parengtumo įgyvendinimui lygis	10	A dalis, 4 punktas
6.3.2. Atlikta jautrumo analizė įvertinant projekto pabrangimą (pabrangimas lygus (arba didesnis) užsakovo rezervui arba nenumatytoms išlaidoms)	2	B dalis, 11.2 punktas
7. Kiti pagal konkrečią BPD priemonę teikiamų projektų naudos ir kokybės aspektai:	2
7.1. Projektas yra antras (ar tolesnis) etapas po prieš tai buvusio finansuoto/finansuojamo iš ES ar valstybės biudžeto.	2	A dalis, 4 punktas
IŠ VISO:	100

APLINKOSAUGINIŲ IR EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMO BEI KELEIVIŲ TERMINALŲ IR JŲ PRIEIGŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
(BPD 1.1 priemonės 2 ir 3 veiklos:
2 veikla. Aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas;
3 veikla. Keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas)
Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Maksimalus galimas balų skaičius	Vertinama informacija pateikta paraiškos punkte
1. Specifiniai priemonės atrankos kriterijai:	15
1.1. Prognozuojamo transporto eismo intensyvumas	2	B dalis, paraiška darbams, 3 punktas
1.2. Projektai, skatinantys skirtingų transporto rūšių tarpusavio sąveiką	1	A dalis, 4 punktas
1.3. Projektai, kuriuose diegiamos eismo saugos priemonės:	6	A dalis, 4 punktas ir B dalis, paraiška darbams, 1.1 punktas
1.4. Projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės	4	A dalis, 4 punktas ir B dalis, paraiška darbams, 1.1 punktas
1.5. Projektai, skatinantys teritoriškai nepertraukiamo transporto vystymą (sujungti su kitais keliais, kita infrastruktūra)	2	A dalis, 4 punktas
2. Ar projektas teikia adekvačią naudą, palyginti su sąnaudomis, kurių reikia planuojamiems projekto rezultatams pasiekti	27
2.1. Ekonominės naudos ir kaštų santykis	27	B dalis, 11.1 punktas
3. Projekto rezultatų būtinumas	13
3.1. Atitiktis regioninės plėtros/strateginiams planams	9	Paraiškos priedai
3.2. Projekto prognozių pagrindimas	4	B dalis, 11.4 ir 11.5 punktai
4. Pareiškėjo nuosavų lėšų dalis nuo tinkamų išlaidų projekto bendrajam finansavimui	15	B dalis, 9 punktas
5. Projekto poveikis regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (projektas įgyvendinamas probleminėse teritorijose ir Ignalinos regione)	5	A dalis 6.3 punktas
6. Projekto veiklos sričių įgyvendinimo suplanavimas, jų organizavimas ir valdymas:	23
6.1. Projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymas laike, ar užtikrinamas greitas lėšų panaudojimas	5	A dalis, 7, 11, 12, 13 punktai
6.2. Atsakomybės už projekto veiklos sritis priskyrimas, nurodyto	6	A dalis, 4 punktas, Paraiškos priedai -darbuotojų CV
6.3. Rizikos analizė (prielaidos ir išankstinės sąlygos projektui pradėti)	12
6.3.1. Projekto parengtumo įgyvendinimui lygis	10	A dalis, 4 punktas
6.3.2. Atlikta jautrumo analizė įvertinant projekto pabrangimą (pabrangimas lygus (arba didesnis) užsakovo rezervui arba nenumatytoms išlaidoms)	2	B dalis, 11.2 punktas
7. Kiti pagal konkrečią BPD priemonę teikiamų projektų naudos ir kokybės aspektai:	2
7.1. Projektas yra antras (ar tolesnis) etapas po prieš tai buvusio finansuoto/finansuojamo iš ES ar valstybės biudžeto.	2	A dalis, 4 punktas
IŠ VISO:	100

______________
2006 m. Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. bendrojo programavimo
dokumento 1.1 priemonę „Transporto
infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų
kokybės gerinimas“
10 priedas

PARAMOS SKYRIMO PROJEKTUI PAVYZDINĖ SUTARTIES FORMA

__________ Nr.
(data)

(sudarymo vieta)

Atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir Transporto investicijų direkcijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 „Dėl ES struktūrinių fondų administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2003, Nr. 88-3999; 2005, Nr. 51-1700) pavesta vykdyti šiame nutarime nustatytas atitinkamai Tarpinei ir Įgyvendinančiajai institucijoms priskirtas funkcijas, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (toliau vadinama – BPD) 1 prioriteto 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau vadinama – Priemonė),
atsižvelgdamos į tai, kad Priemonė įgyvendinama per projektų, atitinkančių BPD 1 prioriteto ir Priemonės tikslus, rėmimą, jų įgyvendinimo finansavimą,
atsižvelgdamos į tai, kad pagal šią paramos sutartį suteikiama parama yra Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai skirtus biudžeto asignavimus,
atsižvelgdamos į tai, kad Projekto vykdytojas, remdamasis Įgyvendinančiosios institucijos paskelbtu
kvietimu teikti paraiškas Nr.	, pateikė paraišką skirti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų paramą šioje paramos sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti,
atsižvelgdamos į tai, kad pateikta paraiška sėkmingai perėjo vertinimo ir atrankos procesus ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija priėmė sprendimą suteikti paramą Šioje paramos sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti,
suprasdamos tai, kad projektų finansavimo taisykles inter alia apibrėžia ne tik Ši paramos sutartis ir nacionaliniai teisės aktai, tačiau ir ES teisės aktai, kurie nustato ES struktūrinių fondų paramos skyrimo sąlygas, ypač 1999 m. birželio 21 d. Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis struktūrinių fondų bendrąsias nuostatas (toliau – Pagrindinis reglamentas), ir 2004 m. kovo 10 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 448/2004, iš dalies pakeičiantis reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį detalias taisykles įgyvendinant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 dėl veiklos sričių, finansuojamų iŠ struktūrinių fondų, išlaidų tinkamumo ir panaikinantį reglamentą (EB) Nr. 1145/2003 (toliau – Išlaidų tinkamumo reglamentas), 2000 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1159/2000 dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl ES struktūrinių fondų paramos,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau vadinama – Tarpinė institucija), atstovaujama,
Transporto investicijų direkcija (toliau vadinama – Įgyvendinančioji institucija), atstovaujama,	,
ir	(toliau vadinama – Projekto vykdytojas),
(Projekto vykdytojo pavadinimas)
atstovaujamas,	,
toliau bendrai vadinami – Šalimis,
sudarė Šią Paramos skyrimo projektui,
(Projekto pavadinimas)
registracijos Nr.	(toliau vadinama – Projektas), vykdyti sutartį (toliau vadinama – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pagal šią Sutartį:
1.1.1. Tarpinė institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 200_ m. _______ d. įsakymu Nr. __________ „Dėl...“, įsipareigoja Projekto vykdytojui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis apmokėti iš ES struktūrinių fondų lėšų, gaunamų pagal BPD, ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų (toliau vadinama – Parama) Sutartyje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, patirtas vykdant Projektą, arba jų dalį Sutartyje nurodytomis sąlygomis;
1.1.2. Įgyvendinančioji institucija įsipareigoja pagal savo kompetenciją Sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti Projekto administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą;
1.1.3. Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti kiekybinius projekto tikslus, naudoti Paramos ir nuosavas lėšas, laikytis projekto įgyvendinimo ir viešųjų pirkimų organizavimo tvarkaraščio taip, kaip nurodyta Sutarties 1 priede;
1.2. Projekto vykdytojui suteikiama iki _____ Lt (arba ____ proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų) parama tinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms apmokėti, iš jų iki ___ Lt (______ proc.) – iš Europos regioninės plėtros fondo, iki _______ Lt (____ proc.) – iš valstybės biudžete Tarpinei institucijai numatytų bendrojo finansavimo lėšų. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma – __________ Lt. Visais atvejais parama išmokama laikantis tikslaus didžiausios galimos paramos sumos ir projekto biudžete numatytos didžiausios galimos tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos santykio (įskaitant visus skaitmenis po kablelio);
1.3. Paramos sumą mažina tiesiogiai iš Projekto veiklos, kuriai skiriama Parama, Projekto įgyvendinimo metu ir vienerius metus po Projekto pabaigos gautos pajamos (pavyzdžiui, iš Projekto rezultatų pardavimų, nuomos, paslaugų ir kitos). Apie tokias pajamas Projekto vykdytojas privalo informuoti Įgyvendinančiąją instituciją;
1.4. Projekto vykdytojas (jei yra, kartu su partneriais) įsipareigoja prisidėti ne mažesniu kaip ________ Lt (_____________ proc.) savo įnašu prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų) apmokėjimą.

2. PARAMOS SKYRIMO SĄLYGOS

2.1. Teikiant Paramą Projekto vykdytojui, neviršijant Sutarties 1.2 punkte nurodytos Paramos sumos, apmokamos tik tos Projekto išlaidos, kurios yra:
2.1.1. tiesiogiai susijusios su Projekto, kuriam teikiama Parama, įgyvendinimu;
2.1.2. būtinos Projektui įgyvendinti ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus;
2.1.3. patirtos Projekto vykdytojo ir Šių asmenų (partnerių):
2.1.3.1. _____________ (partnerio pavadinimas, kodas, adresas)

* Jei projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, jos prisiimami įsipareigojimai negali viršyti patvirtintų asignavimų sumos einamaisiais biudžetiniais metais.

2.1.3.2. ________ (partnerio pavadinimas, kodas, adresas)
2.1.4. tinkamos finansuoti, vadovaujantis 2006 m. Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau vadinama – Gairės pareiškėjams), patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro.... įsakymu Nr. …, (Žin., _____, Nr. ____) nuostatomis;
2.1.5. yra pripažintos tinkamomis finansuoti pagal Sutarties 1 priedą ir yra Projekto vykdytojo patirtos nuo _______ (data) iki ___________ (data);
2.1.6. Projekto vykdytojo patirtos nepažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
2.1.7. įtrauktos į Projekto vykdytojo (jo partnerių) apskaitą ir kurios gali būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais: rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktomis sąskaitomis, perdavimo-priėmimo aktais, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais, kelionių dokumentais ir kitais dokumentais, pateisinančiais patirtas išlaidas, banko darbuotojo parašu ir banko spaudu patvirtintais išrašais iš banko sąskaitos, kasos išlaidų orderiais ir kitais dokumentais, įrodančiais, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.
2.2. Kitos Paramos skyrimo sąlygos:
2.2.1. Projekto vykdytojas jokiu būdu neperleis, neįkeis turto ar kitokiu būdu nesuvaržys daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti yra skiriama Parama, 5 (penkerius) metus nuo Sutarties sudarymo dienos;
2.2.2. Projekto vykdytojas nekeis pagal šią Sutartį remiamos veiklos pobūdžio ir (ar) turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo naudota Parama, nuosavybės formos 5 (penkerius) metus nuo Sutarties sudarymo dienos. Projekto vykdytojas, negalėdamas pats vykdyti veiklos dėl svarbių priežasčių, įsipareigoja užtikrinti tokios veiklos tęstinumą. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą, Projekto vykdytojas įsipareigoja pranešti Įgyvendinančiajai institucijai nedelsdamas po jų paaiškėjimo;
2.2.3. jeigu Projektas, vadovaujantis Gairėmis pareiškėjams, galėjo būti pradėtas įgyvendinti prieš Sutarties pasirašymą ir su trečiaisiais asmenimis sudarytos prekių, paslaugų arba darbų pirkimo-pardavimo sutartys, apmokamos tik išlaidos, kurios atitinka visus Sutartyje ir Gairėse pareiškėjams nurodytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus;
2.2.4. visos sutartys (įskaitant sudarytas iki šios Sutarties įsigaliojimo) su trečiaisiais asmenimis dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kurių išlaidas prašoma apmokėti, turi būti sudaromos (sudarytos) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
2.2.5. tais atvejais, kada Projekto vykdytojas (ir partneriai) įsipareigoja naudoti ir nuosavas lėšas, Paramos dydis gali būti atitinkamai sumažintas, jeigu Projekto vykdytojas (ir partneriai) nesilaiko įsipareigojimų, susijusių su nuosavų lėšų panaudojimu;
2.2.6. Projekto vykdytojas įgyvendina projektų planuojamus tikslus ir rezultatus taip, kaip numatoma Sutartyje ir jos prieduose.

3. TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

Kai taikomas kompensavimo be avanso mokėjimo būdas:
3.1. Išmokant paramos lėšas Projekto vykdytojui taikomas Lietuvos 2004-2006 m. bendroj o programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599, Nr. 93-3421; 2005, Nr. 21-667), nustatytas kompensavimo be avanso mokėjimo būdas:
3.1.1. Projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti Projektą nuosavomis lėšomis ir pasirašius Sutartį Įgyvendinančiai institucijai teikiamuose mokėjimo prašymuose deklaruoja patirtas išlaidas;
3.1.2. Projekto vykdytojas pateikia Įgyvendinančiajai institucijai Sutarties priede nustatytos formos
mokėjimo prašymą kartu su per atsiskaitomąjį laikotarpį patirtas išlaidas pateisinančių ir (arba) jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijomis, patvirtintomis Projekto vykdytojo įgalioto asmens;
3.1.3. Įgyvendinančioji institucija per 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo ir 3.1.2 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, patikrinusi Projekto vykdytojo mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, rengia ir teikia Tarpinei institucijai mokėjimo paraišką;
3.1.4. Tarpinė institucija, patikrinusi ir patvirtinusi Įgyvendinančiosios institucijos parengtą mokėjimo paraišką, per 5 darbo dienas nuo tinkamos mokėjimo paraiškos gavimo dienos teikia ją Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui apmokėti iš Tarpinės institucijos atitinkamų metų biudžeto asignavimų;
3.1.5. jeigu mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos negali būti kompensuojamos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų ir pan.), atitinkama išlaidų dalis nekompensuojama ir apie tai Įgyvendinančioji institucija informuoja Projekto vykdytoją. Tokios išlaidos, pašalinus trukumus, gali būti kompensuojamos pateikus kitus mokėjimo prašymus;
3.1.6. galutinis mokėjimas Projekto vykdytojui (ne mažiau kaip 5 (penki) procentai Paramos sumos) išmokamas tik tada, kai Projekto vykdytojas yra patyręs visas su Projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas ir pateikęs galutinį mokėjimo prašymą, audito išvadą (kartu su audito ataskaita) ir galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą, pasirašytą ataskaitą parengusio asmens ir Projekto vykdytojo įstaigos vadovo.

Kai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas
3.2. Išmokant paramos lėšas Projekto vykdytojui taikomas Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599, Nr. 93-3421; 2005, Nr. 21-667), nustatytas sąskaitų apmokėjimo būdas:
3.2.1. jei Projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą yra sudaręs sutartį dėl paslaugų/prekių pirkimo arba darbų vykdymo įgyvendinant Projektą, jis už praeitą ataskaitinį laikotarpį iki kito mėnesio 15 kalendorinės dienos pateikia Įgyvendinančiajai institucijai nustatytos formos mokėjimo prašymą ir prideda dokumentų, įrodančių, kad išlaidos patirtos per atsiskaitymo laikotarpį vykdant projektą, kopijas, patvirtintas Projekto vykdytojo įgalioto asmens;
3.2.2. Įgyvendinančioji institucija per 30 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo ir 3.2.1 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, patikrinusi Projekto vykdytojo mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, rengia ir teikia Tarpinei institucijai mokėjimo paraišką;
3.2.3. Tarpinė institucija, patikrinusi ir patvirtinusi Įgyvendinančiosios institucijos parengtą mokėjimo paraišką, per 5 darbo dienas nuo tinkamos mokėjimo paraiškos gavimo dienos teikia jas Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui apmokėti iš Tarpinės institucijos atitinkamų metų biudžeto asignavimų;
3.2.4. gavęs Paramos lėšų, Projekto vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas: apmoka rangovų sąskaitas, kartu išmokant gautas Paramos lėšas ir nuosavas lėšas pagal Sutarties 1.2 paramos nustatytą paramos lėšų ir 1.4 punkte nustatytą nuosavų lėšų finansavimo dalis, bei informuoja Įgyvendinančiąją instituciją apie atliktus mokėjimus pateikdamas išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas;
3.2.5. jei mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos negali būti apmokėtos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka išlaidų tinkamumą pagrindžiančių dokumentų, praleisti terminai ir pan.), atitinkama išlaidų dalis neapmokama ir apie tai Įgyvendinančioji institucija informuoja Projekto vykdytoją. Tokios išlaidos, pašalinus trūkumus, gali būti apmokėtos Projekto vykdytojui pateikus kitus mokėjimo prašymus.
3.2.6. galutinį mokėjimo prašymą Projekto vykdytojas teikia gavęs paskutinę rangovų, prekių tiekėjų ar paslaugų teikėjų sąskaitą, po to, kai įsitikina, kad yra įvykdytos visos viešųjų pirkimų sutarties sąlygos.

Toliau nustatytos Sutarties sąlygos, taikomos abiem apmokėjimo būdams:
3.3. Parama išmokama pervedant pinigus į Projekto vykdytojo Paramos lėšoms atidarytą banko sąskaitą, kurios rekvizitai yra tokie:	.
3.4. Projekto vykdytojas privalo nedelsdamas pranešti Įgyvendinančiajai institucijai apie savo sąskaitos banke duomenų pasikeitimą.
3.5. Jei Projekto vykdytojas tinkamai neįvykdo Sutarties 3.4 punkte nurodytos pareigos ir Paramos lėšos yra pervedamos į jo ankstesnę banko sąskaitą, toks Paramos lėšų pervedimas yra laikomas tinkamu ir visa atsakomybė dėl tokio Paramos lėšų pervedimo tenka Projekto vykdytojui.
3.6. Mokėjimo prašymus Projekto vykdytojas gali teikti Įgyvendinančiajai institucijai nuo sutarties pasirašymo dienos iki _____________ d.

4. PROJEKTO VYKDYTOJO TEIKIAMOS ATASKAITOS

4.1. Projekto vykdytojas per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį turi teikti Įgyvendinančiajai institucijai Sutarties ___ priede nustatytos formos Projekto įgyvendinimo ataskaitas šioje Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.
4.2. Projekto įgyvendinimo ataskaitas (kartu pateikiant ir ataskaitos priedus) už praėjusį ketvirtį Projekto vykdytojas turi pateikti per 20 kalendorinių dienų ketvirčiui pasibaigus.
4.3. Kartu su tarpinėmis Projekto įgyvendinimo ataskaitomis Projekto vykdytojas pateikia veiklą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui: publikacijas, brėžinius, statinių nuotraukas ir kitus), informaciją apie įvykdytų pirkimų rezultatus ir pasirašytas sutartis (jei šie dokumentai nebuvo pateikti anksčiau), projekto viešumo priemonių dokumentus.
4.4. Gavusi tarpinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, Įgyvendinančioji institucija ją išnagrinėja per 20 (dvidešimt) darbo dienų ir nustato, ar Projektas vykdomas laikantis Sutarties sąlygų.
4.5. Patikrinusi ir įvertinusi tarpinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą, Įgyvendinančioji institucija gali:
4.5.1. ją patvirtinti;
4.5.2. Projekto vykdytojo paprašyti papildomos informacijos ir nustatyti terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją ir (arba) nuspręsti atlikti Projekto patikrą vietoje;
4.5.3. atmesti, išdėstydama atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį Projekto vykdytojas turi ištaisyti tarpinės Projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują tarpinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą.
4.6. Jeigu Projekto vykdytojas laiku nepateikia tarpinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos, Įgyvendinančioji institucija turi raštu apie tai priminti Projekto vykdytojui ir nustatyti terminą, per kurį tarpinė Projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikta.
4.7. Jeigu Projekto vykdytojas tarpinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos laiku nepateikia ir po priminimo arba Įgyvendinančioji institucija ją atmeta (kaip nurodyta Sutarties 4.5.3 punkte) 3 (tris) kartus, Įgyvendinančioji institucija gali inicijuoti Paramos Projekto vykdytojui sustabdymą, Sutarties nutraukimą ir (arba) išmokėtų Paramos lėšų arba jų dalies grąžinimą.
4.8. Galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą kartu su galutinio mokėjimo prašymu Projekto vykdytojas turi pateikti Įgyvendinančiajai institucijai, užbaigęs projekto rangos darbus ir (ar) paslaugų teikimą bei pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktus ir (ar) patvirtinus paslaugų teikimo galutinę ataskaitą, bet ne vėliau kaip iki 3.6 punkte nustatytos datos. Kartu su galutine projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikti visi ataskaitos priedai, Sutarties _____ priede nustatytos formos Projekto auditoriaus išvada (pridedant audito ataskaitą), Sutarties ____ priede nustatytos formos Deklaracija dėl sukurto/rekonstruoto iš ES paramos lėšų turto įtraukimo į projekto vykdytojo apskaitą.
4.9. Projekto įgyvendinimo ataskaitos turi būti pasirašytos ataskaitą parengusio Projekto vadovo ir Projekto vykdytojo institucijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo.
4.10. Jeigu Projekto vykdytojas galutinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos nepateikia laiku ir po Įgyvendinančiosios institucijos priminimo arba Įgyvendinančioji institucija ją atmeta 2 (du) kartus, Įgyvendinančioji institucija gali inicijuoti Sutarties nutraukimą ir (arba) išmokėtų Paramos lėšų arba jų dalies grąžinimą.
4.11. 5 (penkis) metus nuo Sutarties pasirašymo kasmet Projekto vykdytojas turi teikti Įgyvendinančiajai institucijai Sutarties ____ priede nustatytos formos Penkerių metų projekto vykdytojo įsipareigojimų priežiūros ataskaitą už einamuosius metus iki gruodžio 31 d.

5. PROJEKTO VYKDYTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

5.1. Projekto vykdytojas įsipareigoja naudoti paramos lėšas tik projektui įgyvendinti.
5.2. Projekto vykdytojas privalo:
5.2.1. siekdamas numatytų Projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Sutartyje;
5.2.2. naudoti Paramos lėšas tik su Projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas atsiskaityti, kaip nurodyta Sutartyje;
5.2.3. užtikrinti nuosavų (ir partnerių) lėšų įnašą, nurodytą Sutarties 1.4 punkte, Projektui įgyvendinti;
5.2.4. gavęs paramos lėšas, per 5 (penkias) darbo dienas atsiskaityti su rangovu, paslaugų teikėju ar prekių tiekėju, kartu išmokant gautas paramos lėšas ir nuosavas lėšas pagal Sutarties 1.2 punkte nustatytą paramos lėšų ir 1.4 punkte nustatytą nuosavų lėšų finansavimo dalis, ir pateikti Įgyvendinančiajai institucijai pranešimą apie paramos ir nuosavų lėšų apmokėjimą, kartu pateikiant ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas;
5.2.5. pranešti Įgyvendinančiajai institucijai apie visus galimus nukrypimus nuo Projekto. Jokie su Įgyvendinančiąja institucija raštu nesuderinti nukrypimai nuo Projekto, keičiantys Projekto apimtį, keičiantys Projekto išlaidas (išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimą, atsiradusį vykdant viešuosius pirkimus), pratęsiantys Projekto įgyvendinimo laiką ar kitaip keičiantys Projektą, nėra leidžiami. Projekto vykdytojas privalo iš anksto raštu informuoti Įgyvendinančiąją instituciją apie visus numatomus su Projekto įgyvendinimu susijusius pakeitimus ir pranešti apie aplinkybes, dėl kurių Projekto įgyvendinimo sąlygos kinta ir, jei reikia, inicijuoti Sutarties pakeitimą vadovaujantis Sutarties 11 skyriuje nustatyta tvarka;
5.2.6. visas su projekto įgyvendinimu susijusias sutartis (įskaitant sudarytas iki šios Sutarties įsigaliojimo) su trečiaisiais asmenimis dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kurių išlaidas prašoma kompensuoti, sudaryti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
5.2.7. viešuosius pirkimus, vykdomus nuo Sutarties įsigaliojimo, vykdyti tik suderinus su Įgyvendinančiąja institucija, o jeigu viešųjų pirkimų procedūros buvo įvykdytos iki Sutarties pasirašymo, pateikti visus reikiamus dokumentus Įgyvendinančiajai institucijai, kad ji galėtų patikrinti, ar buvo tinkamai laikomasi viešųjų pirkimų procedūrų;
5.2.8. vykdyti privalomus visuomenės informavimo veiksmus, nustatytus Gairėse pareiškėjams ir 2000 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1159/2000 „Dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl struktūrinių fondų paramos“;
5.2.9. jei paaiškėja, kad buvo gauta didesnė paramos suma, nei numatyta Šios Sutarties 1.2 punkte, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo išaiškėjimo grąžinti Tarpinei institucijai dėl klaidos gautą didesnę Paramos lėšų sumą;
5.2.10. gavęs sprendimą dėl Paramos skyrimo sustabdymo, nutraukimo ir (arba) reikalavimo gražinti Paramos lėšas, per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus;
5.2.11. atidaryti atskirą sąskaitą Paramos lėšoms pervesti. Buhalterinę apskaitą tvarkyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus. Apskaitant Projekto išlaidas buhalterinėje apskaitoje Projekto vykdytojas privalo turėti visų atitinkamų transakcijų atžvilgiu tinkamą apskaitos kodavimą, kuris palengvintų visų rūsių kontrolės institucijoms išlaidų sutikrinimą. Projekto vykdytojas visus paramos lėšų mokėjimo dokumentus privalo kaupti ir saugoti atskirai nuo kitų projekto vykdytojo ūkinių operacijų dokumentų bei užtikrinti, kad Įgyvendinančiosios institucijos pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos ir tinkamomis finansuoti dar nepripažintos išlaidos apskaitoje būtų aiškiai atskirtos;
5.2.12. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu, ir saugoti su Šiomis operacijomis susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos, ir Šiuos dokumentus pateikti Sutarties 8.1 punkte nurodytoms institucijoms;
5.2.13. laiku ir tinkamai pateikti Įgyvendinančiajai institucijai visas reikiamas ataskaitas;
5.2.14. bendradarbiauti su Projektą kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto vykdymo vietą ir Projekto veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir Sutarties vykdymu;
5.2.15. jei Projekte dalyvauja rangovas, įpareigoti rangovą savo lėšomis apdrausti turtą, kuriam sukurti įgyvendinant projektą buvo naudota Parama, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia rangovo pasirinkta draudimo bendrovė, ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Projekto vykdytojo ir rangovo sutartyje turi būti nustatyta, kad įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas Šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, rangovas privalo atlikti visus sutartyje numatytus darbus;
5.2.16. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo draudiminio įvykio pranešti Įgyvendinančiajai institucijai apie draudiminius įvykius, susijusius su turtu, kuriam įgyti buvo suteikta Parama, ir gautinas draudimo išmokas;
5.2.17. kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, pranešti Įgyvendinančiajai institucijai apie bet kurių duomenų, pateiktų Sutartyje ir jos prieduose, pasikeitimus;
5.2.18. Įgyvendinančiosios institucijos nustatytais terminais teikti jai papildomą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, Šalinti mokėjimo prašymų ir projekto įgyvendinimo ataskaitų bei projekto įgyvendinimo trūkumus;
5.2.19. Tarpinei institucijai priėmus sprendimą sustabdyti Paramos išmokėjimą, per Tarpinės institucijos nustatytą laiką ištaisyti padarytus pažeidimus, o priėmus sprendimą nutraukti Paramos mokėjimą ir grąžinti jau sumokėtas lėšas, per Tarpinės institucijos nustatytą laiką grąžinti reikalaujamą Paramos dalį ar visą gautą Paramos sumą ir sumokėti sprendime grąžinti Paramą nustatytas palūkanas, kurios nustatomos pagal kiekvienais kalendoriniais metais buvusią vidutinę palūkanų normą Lietuvoje;
5.2.20. laiku negrąžinus Sutarties 5.2.19 punkte nurodytos sumos per Tarpinės institucijos sprendime grąžinti Paramą nurodytą terminą, mokėti 0,02 (dviejų Šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo grąžintinos Paramos lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą grąžinti Paramos lėšas dieną;
5.2.21. saugoti visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos ir prireikus Šiuos dokumentus pateikia Sutarties 8.1 punkte nurodytoms institucijoms ir asmenims;
5.3. Projekto vykdytojas negali perleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iŠ Sutarties, tretiesiems asmenims be raštiško Tarpinės ir Įgyvendinančiosios institucijų sutikimo. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad Projekto partnerių teisės ir įsipareigojimai taip pat nebūtų perleidžiami be raštiško Tarpinės ir Įgyvendinančiosios institucijų sutikimo.
5.4. Projekto rezultatai nuosavybės ar patikėjimo teise turi priklausyti Projekto vykdytojui, partneriui (-iams) arba jam kartu su partneriu (-iais).
5.5. Projekto vykdytojas turi teisę:
5.5.1. atsisakyti Paramos bei inicijuoti Sutarties pakeitimą, laikydamasis Sutarties 11 skyriuje nustatytos tvarkos;
5.5.2. žodžiu ir rastu teikti Sutarties Šalims paklausimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

6. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS PAREIGOS IR TEISĖS

6.1. Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Vadovaujančiosios institucijos ir Tarpinės institucijos priimtais teisės aktais bei Įgyvendinančios institucijos vidaus procedūrų vadovo nuostatomis, privalo:
6.1.1. ne vėliau kaip per ______ darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos įvertinti Projekto vykdytojo pateiktą mokėjimo prašymą ir kartu su mokėjimo prašymu teikiamus išlaidas pateisinančius ir jų apmokėjimą įrodančius (jeigu taikomas kompensavimo be avanso mokėjimo būdas) dokumentus ir, jei prašyme nurodyta patirtų išlaidų suma gali būti kompensuota (apmokėta), pateikti Tarpinei institucijai mokėjimo paraišką dėl lėšų pervedimo Projekto vykdytojui;
6.1.2. teikti Projekto vykdytojui informaciją, susijusią su įgyvendinamo Projekto apskaita ir dokumentavimu;
6.1.3. vykdyti Projekto administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą bei Paramos ir Projekto vykdytojo nuosavų lėšų panaudojimo finansinę kontrolę;
6.1.4. stebėti Projekto įgyvendinimo eigą ir pažangą, planuotų pasiekti Projekto rezultatų įgyvendinimą, tikrinti ir analizuoti Projekto vykdytojo teikiamas ataskaitas bei priimti sprendimus dėl jų tinkamumo, prireikus reikalauti papildomos informacijos;
6.1.5. atlikti su Projektu susijusius patikrinimus (dokumentų patikrinimus, patikras Projekto įgyvendinimo vietoje ir pan.), prireikus teikti Projekto vykdytojui pastabas ir įspėjimus dėl Projekto netinkamo vykdymo, reikalauti papildomos informacijos ir atlikti kitus veiksmus, užtikrinančius tinkamą Projekto įgyvendinimo ir Paramos naudojimo priežiūrą ir kontrolę;
6.1.6. saugoti visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos ir prireikus šiuos dokumentus pateikti Sutarties 8.1 punkte nurodytoms institucijoms ir asmenims;
6.1.7. savo interneto svetainėje (www.tid.lt) skelbti informaciją (ES ir nacionalinius teisės aktus, dokumentus, paaiškinimus ir t.t.), kuri gali būti reikalinga Projekto vykdytojui (ir partneriams) šios Sutarties nuostatoms tinkamai vykdyti;
6.1.8. vykdyti kitas Vadovaujančiosios institucijos ir Tarpinės institucijos priimtuose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
6.2. Nustačiusi, jog esama rimtų Paramos panaudojimo pažeidimų, kurių neįmanoma ištaisyti, arba gavusi pagrįstą informaciją apie tokius pažeidimus, Įgyvendinančioji institucija privalo pranešti Tarpinei institucijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir imtis būtinų priemonių netinkamai panaudotoms Paramos lėšoms susigrąžinti.
6.3. Įgyvendinančioji institucija turi teisę:
6.3.1. reikalauti iš Projekto vykdytojo papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu, Įgyvendinančiosios institucijos nuomone, pateiktos informacijos nepakanka įsitikinti, jog Projekto vykdytojo pateiktoje ataskaitoje informacija yra teisinga, ir (arba) mokėjimo prašymas būtų tinkamas apmokėti;
6.3.2. derinti Projekto vykdytojo tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo (apmokėjimo) tvarkaraštį ir inicijuoti jo pakeitimą, atsižvelgiant į Tarpinės institucijos turimus atitinkamo laikotarpio asignavimus;
6.3.3. suderinus su Tarpine institucija, keisti ir tikslinti Sutarties ___ – ___ prieduose numatytus dokumentus ir jų formas;
6.3.4. inicijuoti Paramos teikimo sustabdymą arba nutraukimą ir (arba) reikalauti grąžinti suteiktą Paramos sumą Sutarties 9 dalyje nustatyta tvarka.
6.4. Įgyvendinančioji institucija turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Vadovaujančiosios institucijos ir Tarpinės institucijos priimtuose teisės aktuose.

7. TARPINĖS INSTITUCIJOS PAREIGOS IR TEISĖS

7.1. Tarpinė institucija, vadovaudamasi Vadovaujančiosios institucijos priimtais teisės aktais bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos – transporto sektoriaus tarpinės institucijos – Europos Sąjungos fondų administravimo vidaus procedūrų vadovo nuostatomis, privalo:
7.1.1. patikrinusi ir patvirtinusi Įgyvendinančiosios institucijos paraišką Tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo Projekto vykdytojui, pateikti ją Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui apmokėti iš atitinkamų metų Tarpinės institucijos biudžeto asignavimų ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo mokėjimo paraiškos gavimo dienos;
7.1.2. saugoti visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos ir prireikus šiuos dokumentus pateikti Sutarties 8.1 punkte nurodytoms institucijoms;
7.1.3. savo interneto svetainėje (www.transp.lt) skelbti informaciją (ES ir nacionalinius teisės aktus, dokumentus, paaiškinimus ir t. t.), kuri gali būti reikalinga Projekto vykdytojui (ir partneriams) šios Sutarties nuostatoms tinkamai vykdyti.
7.2. Tarpinė institucija turi teisę:
7.2.1. inicijuoti Paramos skyrimo sustabdymą arba nutraukimą ir reikalauti grąžinti jau išmokėtą Paramos dalį Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka;
7.2.2. papildomai tikrinti paraiškoje tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo Projekto vykdytojui pateiktą informaciją ir prašyti Įgyvendinančiąją instituciją ir (ar) Projekto vykdytoją pateikti papildomą informaciją arba dokumentus.
7.3. Tarpinė institucija, vykdydama savo funkcijas, turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančiuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8. SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ

8.1. Europos audito rūmų, Europos Komisijos, Vadovaujančiosios ir Mokėjimo institucijų, Valstybės kontrolės, Tarpinės institucijos, Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus ir Įgyvendinančiosios institucijos įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas Projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti Projekto vykdytojo finansinę-ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su Projekto įgyvendinimu, ir visas kitas aplinkybes, susijusias su Projektu ir Sutartimi, 10 (dešimt) metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos.
8.2. Projekto vykdytojas privalo bendradarbiauti su institucijomis bei asmenimis, nurodytais Sutarties 8.1 punkte, laiku teikti jiems visą su Projektu susijusią informaciją, leisti ir sudaryti sąlygas jiems tikrinti Projekto įgyvendinimą ir veiklą vietoje, įeiti į visas gamybines, pagalbines ir kitas patalpas, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir apskaita, bei vykdyti Sutarties 8.1 punkte nurodytų institucijų pateiktas rekomendacijas.

9. PARAMOS SKYRIMO SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS, PARAMOS GRĄŽINIMAS

9.1. Įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti Paramos skyrimo sustabdymą arba Sutarties nutraukimą ir (arba) siūlyti Tarpinei institucijai priimti sprendimą dėl Projekto vykdytojui suteiktos Paramos arba jos dalies grąžinimo, kai Projekto vykdytojas:
9.1.1. nepateikia mokėjimo prašymų ir Projekto įgyvendinimo ataskaitų Sutartyje nustatyta tvarka;
9.1.2. teikdamas Projekto paraišką, prašydamas išmokėti Paramos lėšas arba vykdydamas Sutartį, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, turinčią reikšmės sprendimo skirti Paramą priėmimui arba tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei;
9.1.3. vykdydamas Projektą, pažeidžia ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su Projekto įgyvendinimu;
9.1.4. nustoja vykdyti Projektą, nukrypsta nuo patvirtintų Projekto biudžeto išlaidų kategorijų sumų daugiau kaip 10 (dešimt) proc., negali pasiekti Sutartyje nustatytų Projekto uždavinių, tikslų ir apie tai neinformavo Įgyvendinančiosios institucijos;
9.1.5. neinformavo Įgyvendinančiosios institucijos apie Projekto įgyvendinimo metu ir per 1 metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos iš Projekto sukurtų rezultatų gautas pajamas;
9.1.6. per (5) penkerius metus nuo Sutarties pasirašymo dienos pakeičia pagal Sutartį remiamos veiklos pobūdį;
9.1.7. per (5) penkerius metus nuo Sutarties pasirašymo dienos perleidžia arba parduoda iš Paramos lėšų įsigytą turtą;
9.1.8. nesuderinęs su Įgyvendinančiąja institucija, perleidžia tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises pagal Sutartį;
9.1.9. nevykdo Sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu, pranešimu apie draudiminius įvykius bei gautinas draudimo išmokas;
9.1.10. nesudaro sąlygų ar neleidžia Sutarties 8.1 punkte nurodytiems asmenims apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip įgyvendinamas Projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po Paramos skyrimo;
9.1.11. nevykdo Sutarties sąlygų, nustatančių Projekto vykdytojui pareigą tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;
9.1.12. pažeidžia norminiuose teisės aktuose ir Sutartyje nustatytą dokumentų saugojimo tvarką;
9.1.13. sistemingai pažeidinėja aplinkos apsaugos ar kitas taisykles, reglamentuojančias Projekto vykdytojo veiklą;
9.1.14. nepradeda vykdyti Projekto per 6 mėn. nuo Sutarties pasirašymo;
9.1.15. tampa bankrutuojančiu arba likviduojamu Projekto įgyvendinimo metu;
9.1.16. pažeidžia kitas Sutarties sąlygas.
9.2. Įgyvendinančioji institucija, nustačiusi ir (arba) gavusi informacijos, jog esama Sutarties 9.1 punkte išvardytų, pažeidimų, registruoja informaciją apie pažeidimus ir per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokios informacijos gavimo atlieka papildomą Projekto vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoj e.
9.3. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi papildomą Projekto vykdytojo gautų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje ir aptikusi tam tikrų pažeidimų, nustato Projekto vykdytojui terminą (ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų), per kurį aptikti pažeidimai turi būti ištaisyti, sustabdo atitinkamo Projekto vykdytojo mokėjimo prašymo vertinimą (jei mokėjimo prašymas yra pateiktas).
9.4. Jei Projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepašalina aptiktų pažeidimų, Įgyvendinančioji institucija Šią informaciją registruoja ir nedelsdama – per 3 darbo dienas – apie patikrinimo rezultatus bei aptiktus pažeidimus informuoja Projekto vykdytoją bei Tarpinę instituciją ir siūlo Tarpinei institucijai sustabdyti arba nutraukti Paramos skyrimą. Apie rastus ir nepašalintus pažeidimus Įgyvendinančioji institucija taip pat per 5 (penkias) darbo dienas informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovaujančiąją instituciją ir Mokėjimo instituciją.
9.5. Tarpinė institucija, gavusi Įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą dėl Paramos skyrimo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo, per 10 (dešimt) darbo dienų išnagrinėja Šį pasiūlymą ir priima sprendimą:
9.5.1. sustabdyti Paramos skyrimą ir nurodyti pažeidimų pašalinimo terminą;
9.5.2. nutraukti Paramos skyrimą, nutraukti Sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas arba jų dalį;
9.5.3. sumažinti Paramą Projekto vykdytojui;
9.5.4. Įgyvendinančiosios institucijos siūlymą atmesti kaip nepagrįstą.
9.6. Tarpinė institucija, priimdama sprendimą dėl netinkamai įgyvendinamo Projekto, atsižvelgia į tai, ar Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Projekto vykdytojo kaltės bei aplaidumo ar dėl objektyvių aplinkybių, kurių neįmanoma buvo numatyti teikiant Projekto paraišką. Jeigu sprendimui priimti informacijos ir (ar) dokumentų nepakanka, Tarpinė institucija gali kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją ir (arba) Projekto vykdytoją, prašydama pateikti papildomą informaciją ir (ar) dokumentus.
9.7. Tarpinė institucija per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie priimtą sprendimą registruotu laišku informuoja Įgyvendinančiąją instituciją ir Projekto vykdytoją.
9.8. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl Paramos skyrimo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo ir Paramos lėšų grąžinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu informuoti Tarpinę instituciją. Šis terminas negali būti trumpesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų, jei Paramos skyrimas sustabdomas, ir 30 (trisdešimt) dienų, -jei reikalaujama grąžinti sumokėtas Paramos lėšas.
9.9. Projekto vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 9.7 punkte nustatytos informacijos gavimo dienos, gali pateikti Tarpinei institucijai motyvuotus paaiškinimus, papildomą informaciją ir dokumentus. Informaciją, pagrindžiančią paaiškinimus dėl priimto sprendimo, Tarpinė institucija išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jos gavimo dienos ir priima vieną iš sprendimų, nurodytų Sutarties 9.5 punkte.
9.10. Sustabdytą Paramos skyrimą Tarpinė institucija gali atnaujinti tik Projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus.
9.11. Sutartis laikoma nutraukta po to, kai Tarpinė institucija priima sprendimą atmesti Projekto vykdytojo paaiškinimus kaip nepagrįstus, arba, jeigu tokie paaiškinimai negauti per Sutarties 9.9 punkte nustatytą terminą, nuo sprendimo išsiuntimo Projekto vykdytojui dienos.
9.12. Tarpinei institucijai priėmus sprendimą sumažinti Paramą Projekto vykdytojui, Sutartis laikoma pakeista nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

10. KONFIDENCIALUMAS

10.1. Projekto vykdytojas sutinka, kad Šalys rinktų, kauptų ir apdorotų informaciją, duomenis (taip pat ir esančius ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo kompiuterizuotoje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje) apie jį ir jo veiklą, būtinus sprendimams dėl Paramos skyrimo priimti ir kitiems tikslams, susijusiems su Projekto įgyvendinimo priežiūra ir kontrole.
10.2. Įgyvendinančioji ir Tarpinė institucijos įsipareigoja saugoti ir neviešinti su Sutarties sudarymu ir vykdymu gautos informacijos, susijusios su Projekto vykdytojo veikla, išskyrus informaciją, numatytą Komisijos 2000 m. gegužės 30 d. reglamente (EB) Nr. 1159/2000 dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl struktūrinių fondų paramos.
10.3. Šios Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus ES bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

11. SUTARTIES PAKEITIMAS, ATSISAKYMAS NUO SUTARTIES

11.1. Sutarties pakeitimai gali būti fiksuojami trimis būdais:
11.1.1. Projekto vykdytojui raštu informuojant Įgyvendinančiąją instituciją apie pakeitimus;
11.1.2. keičiant Sutartį, Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo;
11.1.3. Tarpinei institucijai priėmus sprendimą sumažinti paramą.
11.2. Projekto vykdytojas raštu informuoja Įgyvendinančiąją instituciją apie Projekto pakeitimus, kurie neturi poveikio Projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams, kaip nurodyta Sutarties 5.2.5 punkte. Įgyvendinančioji institucija per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos pritaria arba pateikia motyvuotą paaiškinimą dėl nepritarimo pakeitimui ar jo daliai.
11.3. Sutartis turi būti keičiama, jeigu:
11.3.1. būtina pakeisti Projekto įgyvendinimo laikotarpį daugiau nei 1 mėnesiui;
11.3.2. keičiasi Projekto vykdytojo (arba partnerio) adresas, telefonas, faksas, banko sąskaitos rekvizitai;
11.3.3. kurios nors Projekto išlaidų kategorijos suma nukrypo nuo Sutartyje nustatytos sumos daugiau nei 10 (dešimt) procentų;
11.3.4. planuoti Projekto kiekybiniai rezultatai sumažėjo daugiau kaip 10 (dešimt) procentų;
11.3.5. atsirado kitų nenumatytų aplinkybių, turinčių įtakos Projekto įgyvendinimo nukrypimui nuo Sutarties sąlygų;
11.3.6. Tarpinė institucija priima sprendimą sumažinti Paramą.
11.4. Atsiradus Sutarties 11.3.1–11.3.5 punktuose išvardytoms aplinkybėms, Projekto vykdytojas privalo raštu pateikti Įgyvendinančiai institucijai prašymą pakeisti Sutartį ir kartu su prašymu pateikti visus prašymą pagrindžiančius įrodymus.
11.5. Įgyvendinančioji institucija, gavusi prašymą pakeisti Sutartį, turi įvertinti prašymo aplinkybes ir per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Tarpinei institucijai rekomendacinio pobūdžio pasiūlymą dėl galimo Sutarties keitimo. Pasiūlyme Įgyvendinančioji institucija išdėsto savo nuomonę ir ją pagrindžiančius argumentus dėl Projekto vykdytojo prašymo.
11.6. Galutinį sprendimą dėl prašymo pakeisti Sutartį priima Tarpinė institucija, atsižvelgdama į Įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą. Sprendimas priimamas ir Įgyvendinančioji institucija apie jį informuojama per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai buvo gautas ir užregistruotas Įgyvendinančiosios institucijos raštas dėl Sutarties pakeitimo.
11.7. Po to, kai Įgyvendinančioji institucija gavo ir užregistravo Tarpinės institucijos sprendimą dėl Sutarties pakeitimo, Projekto vykdytojas turi būti informuojamas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jeigu prašymas atmetamas, informaciniame rašte išdėstomi atmetimo motyvai.
11.8. Paprastai prašymas pakeisti Sutartį patenkinamas, jeigu numatoma, kad, pakeitus Sutartį, Projektas galėtų duoti daugiau socialinės ir ekonominės naudos, geriau prisidėti prie BPD tikslų įgyvendinimo. Taip pat atsižvelgiama į aplinkybes, kurių Projekto vykdytojas, teikdamas paraišką, negalėjo numatyti.
11.9. Apie sutikimą arba nesutikimą keisti Sutartį Projekto vykdytojas informuojamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei su juo buvo pateikti visi prašymą pagrindžiantys dokumentai.
11.10. Jeigu prašymas patenkinamas arba patenkinamas su tam tikromis išlygomis, prie rašto Projekto vykdytojui pridedamas Tarpinės ir Įgyvendinančiosios institucijų pasirašytas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo. Jame išdėstomos Sutarties pakeitimo sąlygos, kurioms Tarpinė ar Įgyvendinančioji institucija pritaria. Laiške nurodoma, per kiek laiko Projekto vykdytojas turi pasirašyti susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir du susitarimo egzempliorius grąžinti Įgyvendinančiajai institucijai.
11.11. Jeigu Projekto vykdytojas per nurodytą laiką neatsiunčia pasirašyto susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu Sutarties pakeitimu, ir pasirašyta Sutartis galioja be pakeitimų.
11.12. Sutarties pakeitimai įsigalioja po to, kai susitarimą dėl Sutarties pakeitimo pasirašo visos Šalys ir Sutarties pakeitimas užregistruojamas.
11.13. Visų Sutarties Šalių pasirašytas ir užregistruotas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo yra neatsiejama Sutarties dalis ir saugomas kartu su Sutartimi.
11.14. Projekto vykdytojas turi teisę vienašališkai atsisakyti vykdyti Sutartį ir gauti Paramą, jeigu jam nebuvo išmokėta jokia Paramos lėšų dalis arba jis grąžino visas išmokėtas Paramos lėšas.

12. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13. PRANEŠIMAI

13.1. Pranešimai Šalims turi būti siunčiami šiais adresais:
13.1.1. Tarpinei institucijai:
Susisiekimo ministerija
Gedimino pr. 17 01505
Vilnius

13.1.2. Įgyvendinančiajai institucijai:
Transporto investicijų direkcija
J. Basanavičiaus g. 9 01118
Vilnius

13.1.3. Projekto vykdytojui:

13.2. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus dviem darbo dienoms po jo išsiuntimo registruotu paštu.
13.3. Pranešimas gali būti išsiųstas faksu Šiais numeriais:
Tarpinei institucijai: (8 5) 212 4335
Įgyvendinančiajai institucijai: (8 5) 266 5831
Projekto vykdytojui:
13.4. Faksimilinis pranešimas laikomas įteiktu tą pačią dieną, jeigu jis išsiųstas iki 12 valandos. Faksimilinis pranešimas laikomas įteiktu kitą dieną, jeigu jis išsiųstas po 12 valandos. Pranešimo išsiuntimą patvirtina siuntėjo telefakso aparato spausdinama ataskaita. Negavęs pranešimo asmuo privalo įrodyti, kad jo telefakso aparatas nepriėmė pranešimo.
13.5. Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso ar telefakso aparato numerio pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal Šiuos duomenis.
13.6. Sutartyje numatytos ataskaitos turi būti siunčiamos paštu arba įteikiamos tiesiogiai Įgyvendinančiosios ar Tarpinės institucijos atsakingam darbuotojui.
13.7. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, visi pranešimai turi būti išsiųsti Projekto vykdytojui per 5 (penkias) darbo dienas nuo aplinkybių, apie kurias turi būti pranešta, atsiradimo dienos.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo, jeigu jos įrodo, kad Sutarties nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimosios jėgos aplinkybių, vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1952) ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
14.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo visos sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
14.3. Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
14.4. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
14.5. Sutarties priedai:
1 priedas. Projekto Nr.	paraiška.
2 priedas. Šalių atstovavimo pagrindą patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos (jeigu sutartį pasirašo ne Projekto vykdytojo institucijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas).
3 priedas. Projekto vykdytojo tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo (apmokėjimo) tvarkaraštis (mėnesio tikslumu).
4 priedas. Mokėjimo prašymo forma su pildymo instrukcija.
5 priedas. Dokumentų, pagrindžiančių atliktas išlaidas, sąrašas ir formų pavyzdžiai.
6 priedas. Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma.
7 priedas. Auditoriaus išvados forma.
8 priedas. Penkerių metų projekto vykdytojo įsipareigojimų priežiūros ataskaitos forma.
9 priedas. Pranešimo dėl projekto rezultatų įtraukimo į apskaitą kaip projekto vykdytojo (ar partnerio) turto valdymo patikėjimo ar nuosavybės teise forma.

15. ŠALIŲ PARAŠAI:

Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos
valstybės sekretorius	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
Transporto investicijų
direkcijos direktorius	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
Projekto vykdytojui atstovaujančio
asmens pareigų pavadinimas	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

PASTABA. Sutartis gali būti pildoma ir tikslinama pagal projekto specifiką, gali būti koreguojami mokėjimo terminai, ataskaitų teikimo terminai, įrašomi reikalavimai Projekto audito atlikimui, papildoma arba išbraukiama informacija apie viešuosius pirkimus, įrašomos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos. Gali būti papildomos, tačiau negali būti keičiamos tik pagrindinės Šalių pareigos ir teisės.
______________
Paramos skyrimo projektui
Nr.
„
“ sutarties
3 priedas

PROJEKTO VYKDYTOJO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKARAŠTIS

Projekto vykdytojas:
Projekto Nr. ir pavadinimas:
Išlaidų kategorija (pagal paramos sutartį)	Patirtos išlaidos 2004 metais (litais su PVM*)
	I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis			Iš viso per metus
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Darbo užmokestis
2. Įrangos ir mašinų įsigijimas
3. Žemės, nekilnojamojo turto įsigijimas
4. Statybos vietos parengimas
5. Statybos/renovacijos/kiti darbai
6. Paslaugų pirkimas
6.1.
6.2.
7. Netiesioginės projekto išlaidos (pvz.: tel./faks., elektra, šildymas ir pan.)
8. Kitos išlaidos (nurodyti)
Iš viso:

Išlaidų kategorija (pagal paramos sutartį)	Patirtos išlaidos 2005 metais (litais su PVM*)
	I ketvirtis					II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis			Iš viso per metus
	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Darbo užmokestis
2. Įrangos ir mašinų įsigijimas
3. Žemės, nekilnojamojo turto įsigijimas
4. Statybos vietos parengimas
5. Statybos/renovacijos/kiti darbai
6. Paslaugų pirkimas
6.1.
6.2.
7. Netiesioginės projekto išlaidos (pvz.: tel./faks., elektra, šildymas ir pan.)
8. Kitos išlaidos (nurodyti)
Iš viso:

* Jei PVM yra netinkamos išlaidos, jo įtraukti nereikia.
Išlaidų kategorija (pagal paramos sutartį)	Planuojama išlaidų 2006 metais (litais su PVM*)
	I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis			Iš viso per metus
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Darbo užmokestis
2. Įrangos ir mašinų įsigijimas
3. Žemės, nekilnojamojo turto įsigijimas
4. Statybos vietos parengimas
5. Statybos/renovacijos/kiti darbai
6. Paslaugų pirkimas
6.1.
6.2.
7. Netiesioginės projekto išlaidos (pvz.: tel./faks., elektra, šildymas ir pan.)
8. Kitos išlaidos (nurodyti)
Iš viso:

Išlaidų kategorija (pagal paramos sutartį)	Planuojama išlaidų 2007 metais (litais su PVM*)
	I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis			Iš viso per metus
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Darbo užmokestis
2. Įrangos ir mašinų įsigijimas
3. Žemės, nekilnojamojo turto įsigijimas
4. Statybos vietos parengimas
5. Statybos/renovacijos/kiti darbai
6. Paslaugų pirkimas
6.1.
6.2.
7. Netiesioginės projekto išlaidos (pvz.: tel./faks., elektra, šildymas ir pan.)
8. Kitos išlaidos (nurodyti)
Iš viso:

Išlaidų kategorija (pagal paramos sutartį)	Planuojama išlaidų 2008 metais (litais su PVM*)
	I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis			Iš viso per metus
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Darbo užmokestis
2. Įrangos ir mašinų įsigijimas
3. Žemės, nekilnojamojo turto įsigijimas
4. Statybos vietos parengimas
5. Statybos/renovacijos/kiti darbai
6. Paslaugų pirkimas
6.1.
6.2.
7. Netiesioginės projekto išlaidos (pvz.: tel./faks., elektra, šildymas ir pan.)
8. Kitos išlaidos (nurodyti)
Iš viso:

Įstaigos vadovas	(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Vyr. finansininkas (buhalteris)	(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
______________

Paramos skyrimo projektui
Nr.
„
“ sutarties
4 priedas

Mokėjimo prašymo forma
su pildymo instrukcija

Pildo įgyvendinančioji institucija
Mokėjimo prašymo registravimo data	200_/_/_ Nurodykite mokėjimo prašymo registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje datą
Mokėjimo prašymą, užregistravo	vardas, pavardė, pareigos, parašas Nurodykite mokėjimo prašymą užregistravusio įgyvendinančiosios institucijos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas, parašą
Įgyvendinančioji institucija	Įgyvendinančiosios institucijos (įgyvendinančiosios institucijos regioninio padalinio), kuriai (kuriam) pateiktas mokėjimo prašymas, pavadinimas
Tarpinė institucija	Nurodykite už BPD priemonę, pagal kurią teikiama parama, atsakingos tarpinės institucijos pavadinimą
Data, iki kurios turėjo būti pateiktas mokėjimo prašymas	Nurodykite datą, iki kurios turėjo būti pateiktas mokėjimo prašymas pagal sutartyje nustatytą mokėjimo prašymų teikimo tvarkaraštį. Jei paramos sutartyje buvo keičiamas mokėjimo prašymų keitimo tvarkaraštis, nurodomi duomenys pagal mokėjimo prašymo teikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną galiojančius paramos sutarties keitimus
Paraiškos tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui numeris ir data	Nurodykite Šio mokėjimo prašymo pagrindu suformuotos paraiškos tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui numerį ir datą. Ši skiltis pildoma po to, kai buvo pateikta paraiška tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui.

(Įgyvendinančiosios institucijos prašymo gavimo registracijos žyma)

(projekto vykdytojo pavadinimas)
Juridinio asmens, su kuriuo pasirašyta paramos skyrimo sutartis, visas pavadinimas. Jei sutartis pasirašyta su fiziniu asmeniu, nurodomi fizinio asmens vardas ir pavardė

MOKĖJIMO PRAŠYMAS

_________ Nr. __________
(data)
Nurodoma mokėjimo prašymo parengimo data (metai, mėnuo, diena), mokėjimo prašymo numeris suteikiamas chronologine eilės tvarka ir turi būti unikalus kiekvienam mokėjimo prašymui. įgyvendinančiosios institucijos atmesti mokėjimo prašymai Įtraukiami į chronologinę numeravimo eilės tvarką. Jei projekto vykdytojas įgyvendina daugiau nei vieną pagal BPD priemones finansuojamą projektą, mokėjimo prašymams numeriai suteikiami chronologine eilės tvarka pagal kiekvieną projektą.

(sudarymo vieta)
Nurodoma mokėjimo prašymo parengimo vieta (pvz., Vilnius, Šilutė ir pan.)

Pildo projekto vykdytojas
Prašomo mokėjimo tipas	 D avanso mokėjimas / Pažymima, jei mokėjimo prašymas teikiamas paramos sutartyje numatytam avansui gauti /  tarpinis / Pažymima, jei teikiamas tarpinio mokėjimo prašymas /  galutinis / Pažymima, jei teikiamas galutinio mokėjimo prašymas. / Viename mokėjimo prašyme gali būti pažymėtas tik vienas mokėjimo prašymo tipas
Taikomas mokėjimo būdas	 išlaidų kompensavimas  sąskaitų apmokėjimas / Pažymimas atitinkamas paramos sutartyje nustatytas projektui taikomas išlaidų apmokėjimo būdas, pagal kurį prašoma apmokėti Šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas išlaidas. Jei paramos sutartyje Jūsų projektui finansuoti yra numatytas daugiau nei vienas mokėjimo būdas, vienas mokėjimo prašymas gali būti teikiamas tik išlaidoms pagal vieną mokėjimo būdą apmokėti (arba išlaidų kompensavimo, arba sąskaitų apmokėjimo).

Projekto pavadinimas		Nurodomas visas projekto pavadinimas pagal paramos skyrimo sutartį
Projekto kodas (SFMIS)		Nurodomas projekto kodas pagal paramos skyrimo sutartį
Programa / Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (BPD)	Prioritetas / Nurodomas BPD prioriteto, pagal kurį teikiama parama, pavadinimas			Priemonė / Nurodomas BPD priemonės, pagal kurią teikiama parama, pavadinimas		Veiklos sritis Nurodoma BPD priemonės veiklos sritis, pagal kurią įgyvendinamas projektas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis		pradžia: 200_/_/_ pabaiga: 200_/_/_ Nurodomas paramos sutartyje nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis
Paramos sutarties numeris		Nurodomas paramos sutarties numeris
Išlaidų, deklaruojamų mokėjimo prašyme, patyrimo periodas		Nuo 200 iki 200 / Nurodykite laikotarpi per kurį patyrėte Šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas išlaidas. Jei taikomas išlaidų kompensavimo būdas, deklaruojamos išlaidos privalo būti apmokėtos. Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.
Deklaruojama suma, iš jų:
Tinkamų finansuoti išlaidų suma		Nurodoma Šiame mokėjimo prašyme deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma litais. Tinkamos finansuoti išlaidos apibrėžiamos Gairėse pareiškėjams ir paramos skyrimo sutartyje. Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.
Netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma		Jei PVM išlaidos, susijusios su remiamo projekto įgyvendinimu, nėra tinkamos finansuoti, nurodoma tokių PVM išlaidų suma litais. Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.
Prašoma finansuoti suma, iš jų:
Tinkamų finansuoti išlaidų suma		Nurodoma deklaruojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma, kurią prašoma apmokėti (jei taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas) arba kompensuoti (jei taikomas išlaidų kompensavimo būdas) iš paramos lėšų šiame mokėjimo prašyme pagal paramos sutartyje nustatytą paramos lyginamąją dalį. Jei teikiamas avanso mokėjimo prašymas, nurodoma prašoma avanso suma.
Netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma		Nurodoma Šiame mokėjimo prašyme prašoma apmokėti (jei taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas) arba kompensuoti (jei taikomas išlaidų kompensavimo būdas) netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma, jei ją apmokėti/kompensuoti yra numatyta paramos sutartyje arba atskiroje su įgyvendinančiąja ir tarpine institucijomis pasirašytoje sutartyje. Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.
Projekto vykdytojo rekvizitai		Subjekto kodas			Adresas
Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį		Telefonas			Faksas
		Pašto indeksas			El. p. adresas
Projekto vykdytojo atsakingas asmuo / Nurodykite duomenis pagal paramos sutartį		Vardas, pavardė / Pareigos / Telefonas / Faksas / El. p. adresas
Vyr. buhalteris (buhalteris) Nurodomas projekto vykdytojo įmonės, įstaigos ar organizacijos vyr. buhalterio vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel., faksas, el. p. Jei projekto vykdytojo įmonės ar įstaigos apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė, mokėjimo prašymą turi pasirašyti sutartyje su apskaitos paslaugas teikiančia įmone nustatytas apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojas		Vardas, pavardė / Telefonas Mobilusis tel. / Faksas / El. p. adresas
Banko pavadinimas			Banko kodas
Banko sąskaitos numeris / Nurodomas banko sąskaitos, atidarytos paramos lėšoms gauti, numeris
PVM mokėtojas		 taip / pažymima, jei projekto vykdytojas yra įsiregistravęs PVM mokėtoju /  ne / pažymima, jei projekto vykdytojas nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju

1. Šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas išlaidas pateisinančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų sąrašas
Nurodomi prie šio mokėjimo prašymo pridedami deklaruojamas išlaidas pateisinantys ir išlaidų apmokėjimą įrodantys (jei jie gali būti pateikti) dokumentai, kurie priskiriami atskiroms projekto išlaidų kategorijoms, numatytoms finansuoti paramos sutartyje. Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.
Nr.	Projekto biudžeto išlaidų kategorija / Patirtos išlaidos nurodomos vadovaujantis paramos sutartyje nustatytu išlaidų kategorijų sąrašu	Išlaidų pavadinimas / Nurodomas patirtų išlaidų turinys, pvz., įsigytų prekių pavadinimas, apmokėtų paslaugų pavadinimas	Išlaidas pateisinantys dokumentai / Nurodomas dokumento, pateisinančio atskirą išlaidų eilutę (pvz.: autorinė sutartis, pirkimo sutartis ir pagal jas išrašytos sąskaitos, darbų priėmimo-perdavimo aktai, išrašai iš apskaitos registrų), pavadinimas, numeris, data. Jei teikiama apmokėti rangovo, atrinkto pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, sąskaita, nurodomas rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo, iš kurio perkamas objektas, pavadinimas, sutarties data bei numeris ir teikiamos apmokėti sąskaitos numeris bei data	Suma be PVM, Lt / Nurodykite sumą, priskiriamą projekto išlaidoms	PVM, Lt / Nurodykite sumą, priskiriamą projekto išlaidoms	Suma su PVM, Lt / Nurodykite sumą, priskiriamą projekto išlaidoms	Išlaidų apmokėjimą įrodantys, jei taikomas išlaidų kompensavimo būdas, dokumentai / Nurodomas dokumento, įrodančio atskiros išlaidų eilutės išlaidų apmokėjimą (pvz., banko išrašas), pavadinimas, numeris, data. / Jei taikomas išlaidų kompensavimo būdas, deklaruojamos išlaidos turi būti visiškai apmokėtos.	Suma, Lt / Nurodykite / sumą, priskiriamą projekto išlaidoms	Įgyvendinančiosios institucijos sprendimas/komentaras / Pildo įgyvendinančioji institucija pagal kiekvieną išlaidas pateisinantį ir išlaidų apmokėjimą įrodantį dokumentą
									Tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt	Netinkamas finansuoti PVM, mokėtinas iš spec. programos, Lt
1.
1.1.

l. Iš viso pagal <išlaidų kategorijos pavadinimas> išlaidų kategoriją:
2
2.1.

2. Iš viso pagal<išlaidų kategorijos pavadinimas>išlaidų kategoriją:

Iš viso:

2. Visos mokėjimo prašymuose, įskaitant šį, deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos pagal projekto biudžeto išlaidų kategorijas
Nepildoma avanso mokėjimo prašyme

Nr.	Projekto biudžeto išlaidų kategorijos pavadinimas / Patirtas išlaidas nurodykite pagal paramos sutartyje nustatytą išlaidų kategorijų sąrašą	Planuojama projekto biudžeto išlaidų kategorijai suma pagal paramos sutartį, Lt / Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodykite paramos sutartyje atskirai išlaidų eilutei numatytą sumą	Ankstesniuose mokėjimo prašymuose įgyvendinančiajai institucijai deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos / Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodykite sumą, kurią deklaravote pagal ankstesnius mokėjimo prašymus	Įgyvendinančiosios institucijos patvirtintos tinkamos finansuoti išlaidos / Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodykite, kokią sumą ankstesniuose mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų (žr. 4 stulpelis) įgyvendinančioji institucija patvirtino kaip tinkamas finansuoti išlaidas	Šiame mokėjimo prašyme deklaruojamos tinkamos finansuoti išlaidos, Lt / Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodykite šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas patirtas tinkamas finansuoti išlaidų sumas	Iš viso nuo projekto pradžios deklaruota tinkamų finansuoti išlaidų, Lt / Nurodykite ties kiekviena išlaidų eilute pagal ankstesnius mokėjimo prašymus (žr. 4 stulpelis) ir šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas patirtas tinkamas išlaidas	Likusios deklaruoti išlaidos, Lt / Prie kiekvienos išlaidų eilutės nurodykite pagal paramos sutartį numatytas likusias deklaruoti išlaidas
1	2	3	4	5	6	4+6	7=3-4-6

	Iš viso

3. Mokėjimo prašymų sumų išskaidymas pagal finansavimo šaltinius
Nurodykite išlaidų paskirstymą pagal paramos skyrimo sutartyje numatytus finansavimo šaltinius. Kai taikomas išlaidų kompensavimas, visos mokėjimo prašyme nurodomos išlaidos jau turi būti apmokėtos iš nuosavų projekto vykdytojo (ir partnerio(-ių) lėšų. Tokiu atveju mokėjimo prašyme nurodoma per atsiskaitomąjį laikotarpį patirtų tinkamų finansuoti išlaidų suma sąlyginai išskaidoma: nurodoma, kokia išlaidų dalis turėtų būti kompensuota pagal sutartį – „prašoma paramos suma“ ir kokią šios sumos dalį paramos gavėjas turėtų apmokėti pats pagal sutartį.
Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.
	Patvirtinta paramos sutartyje, Lt / Prie atskiro finansavimo šaltinio nurodykite paramos sutartyje numatytą sumą	Procentinė dalis / Nurodykite, kokią procentinę dalį nuo visos tinkamų finansuoti išlaidų sumos sudaro kiek vienas finansavimo šaltinis	Ankstesniuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, Lt / Prie atskiro finansavimo šaltinio nurodykite, kokias sumas deklaravote ankstesniuose mokėjimo prašymuose	Šiame mokėjimo prašyme nurodytos sumos, Lt / Prie atskiro finansavimo šaltinio nurodykite šiame mokėjimo prašyme deklaruojamas sumas (per atsiskaitomąjį laikotarpį patirtų išlaidų sumos). / Jei taikomas kompensavimo (su arba be avanso) mokėjimo būdas, išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos	Nuo projekto pradžios nurodyta kartu su šiuo mokėjimo prašymu, Lt / Prie atskiro finansavimo šaltinio nurodykite, kokias sumas deklaravote ankstesniuose mokėjimo prašymuose nuo projekto įgyvendinimo pradžios kartu su šiame mokėjimo prašyme deklaruojamomis sumomis	Sumos, kurias pagal paramos sutartį dar galima nurodyti likusiuose mokėjimo prašymuose*, Lt / Prie atskiro finansavimo šaltinio nurodykite, kiek lėšų liko deklaruoti pagal paramos sutartyje patvirtintas sumas
	1	2	3	4	5=3+4	6=1-5
1. Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:
1.1. Prašoma paramos lėšų
1.2. Tinkamos finansuoti išlaidos iš nuosavų lėšų (projekto vykdytojui pagal paramos sutartį tenkanti dalis):

1.2.1. Nacionalinės lėšos
1.2.1.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) valstybės biudžeto lėšos, privatizavimo fondo lėšos, valstybės vardu skolintos lėšos

1.2.1.2. Pareiškėjo ir partnerio(-ių) savivaldybių disponuojamos lėšos (tarp jų savivaldybių biudžeto lėšos, savivaldybių privatizavimo fondo lėšos, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos fondo lėšos, savivaldybių skolintos lėšos, savivaldybių įmonių lėšos, labdaros ir kitos savivaldybių disponuojamos lėšos)
1.2.1.3. Kiti valstybės lėšų šaltiniai
1.2.2. Privačios paramos gavėjo ir partnerio (-ių) lėšos
1.3. Europos investicijų banko paskola
1.4. Projekto pajamos
2. Netinkamas finansuoti PVM
3. Netinkamas PVM, prašomas apmokėti iš PVM specialiosios programos

* Jei taikomas kompensavimo su avansu mokėjimo būdas ir projekto vykdytojas yra gavęs avansą, tai1.1 eilutės(prašoma paramos lėšų) 6 stulpelyje turi būti mažinama avanso suma).

Pastabos:

4. Projekto įgyvendinimo eiga
Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.
Projekto veiklos sritys / Atsiskaitykite pagal kiekvieną projekto veiklos sritį, nustatytą paramos sutartyje		Planuotas laikas / (metai, mėnuo) Nurodykite paramos sutartyje nustatytą planuotą projekto veiklos srities pradžią ir pabaigą		Faktinis laikas / (metai, mėnuo) / Nurodykite faktinę projekto veiklos srities pradžią ir pabaigą			Įgyvendinimo laipsnis, % / Nurodykite procentine išraiška planuotų projekto veiklos sričių įgyvendinimo laipsnį
Nr.		pradžia	pabaiga	pradžia	pabaiga
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Pastabos:

5. Projekto įgyvendinimo eiga siekiant nustatytų projekto tikslų
Pateikite informaciją apie paramos sutartyje nustatytus pasiektus projekto pasiekimų ir rezultatų rodiklius.
Nepildoma avanso mokėjimo prašyme.
Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas / Atsiskaitykite pagal kiekvieną rodiklį, nustatytą paramos sutartyje	Matavimo vienetai	Informacijos šaltinis	Planuoti rodikliai pagal paramos sutartį / Nurodykite paramos sutartyje įsipareigotą pasiekti rodiklio kiekybinę išraišką	Per atsiskaitymo periodą pasiekti rodikliai / Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant rodiklį, pasiekta per atsiskaitymo laikotarpį	Iki atsiskaitymo periodo teikimo datos pasiekti rodikliai / Nurodykite kiekybine išraiška, kokia pažanga, įgyvendinant kiekvieną rodiklį, pasiekta iki atsiskaitymo laikotarpio	Rodiklių įvykdymo rezultatas nuo projekto įgyvendinimo pradžios / (6+7)/5*100) Procentai / Nurodykite procentine išraiška planuotų rodiklių pasiekimo laipsnį
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

Pastabos:

6. Priedai (priklausomai nuo BPD priemonės)
Nurodykite pridedamus dokumentus ir pridedamų dokumentu lapų skaičių
 Banko garantija
 Laidavimo draudimas
 Laidavimo draudimo sutartis
 Sąskaitos (kopijos/originalai)
 Išankstinio apmokėjimo sąskaitos
 Mokėjimo pavedimai (kopijos/originalai)
 Pirkimo-pardavimo/nuomos sutartys
 Darbų/prekių/paslaugų perdavimo ir priėmimo aktai
 Banko išrašai
 Kasos pajamų orderiai
 Kasos išlaidų orderiai
 Kelionių dokumentai
 Projekto audito išvada (teikiama kartu su audito ataskaita)
 Metinė/galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita
 Projekto įgyvendinimo priežiūros komiteto posėdžio protokolas
 Projekto darbuotojų darbo valandų grafikai ir jų užmokestis
 Paskolos sutarties kopija
 Metinio balanso kopija (UAB)
Kiti Priedų skaičius _________

7. Pareiškėjo deklaracija
Patvirtinu, kad šiame dokumente ir jo prieduose pateikta informacija yra teisinga.
Projekto vykdytojo institucijos/organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo	(pareigos)	A. V.	(parašas)	(vardas, pavardė)
Projekto vadovas	(pareigos)		(parašas)	(vardas, pavardė)
Vyr. finansininkas (buhalteris)	(pareigos)		(parašas)	(vardas, pavardė)

______________
Paramos skyrimo projektui
Nr.
„
“ sutarties
5 priedas

DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ ATLIKTAS IŠLAIDAS, SĄRAŠAS IR FORMŲ PAVYZDŽIAI

Projekto vykdytojas privalo teikti Įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymus ir jų priedus:
1. Avansinio mokėjimo atveju: Sutarties 2 priede nustatytą mokėjimo prašymą ne anksčiau kaip nuo pirkimo sutartyje nustatytos darbų (paslaugų suteikimo ar prekių pateikimo) pradžios ir ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) pateiktos sąskaitos apmokėjimo termino pabaigos. Kartu su avansinio mokėjimo prašymu turi būti pateikti šie priedai:
1.1. sutarties su rangovu kopija;
1.2. rangovo (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) avansinė sąskaita;
1.3. banko arba draudimo įmonės garantija dėl avanso sumos; 1.4 mokėjimo pažymos pagal finansavimo šaltinius.
2. Tarpinio mokėjimo atveju: Sutarties 2 priede nustatytą mokėjimo prašymą, parengtą pagal rangovų (paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo) sąskaitas, likus ne mažiau kaip 45 kalendorinėms dienoms iki sąskaitoje nurodyto apmokėjimo termino. Kartu su tarpinio mokėjimo prašymu turi būti pateikti šie priedai:
2.1. darbų pirkimo atveju: mokėjimo pažymos pagal finansavimo šaltinius, rangovo išrašyta PVM sąskaita faktūra, banko arba draudimo įmonės garantija dėl pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (pirmo tarpinio mokėjimo atveju), pažyma apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų priėmimo aktai, atliktų darbų santrauka, darbų pakeitimų aktai ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinti darbų pakeitimai, darbų pakeitimų sąrašas;
2.2. paslaugų pirkimo atveju: mokėjimo pažymos pagal finansavimo šaltinius, paslaugų teikėjo išrašyta PVM sąskaita-faktūra, banko arba draudimo įmonės garantija dėl pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (pirmo tarpinio mokėjimo atveju), pažyma apie suteiktų paslaugų vertę, pridedant išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
3. Galutinio mokėjimo atveju: Sutarties 2 priede nustatytą mokėjimo prašymą likus ne mažiau kaip 45 kalendorinėms dienoms iki paramos sutartyje nustatytos projekto pabaigos datos. Kartu su galutinio mokėjimo prašymu turi būti pateikti šie priedai:
3.1. darbų pirkimo atveju: rangovo sąskaita sulaikytiems pinigams, mokėjimo pažymos pagal finansavimo šaltinius, techninio prižiūrėtojo išduota rangovui darbų priėmimo pažyma, banko arba draudimo įmonės išduota atsakomybės už atsiradusius defektus garantija arba kiti privalomi dokumentai galutiniam mokėjimui atlikti pagal pirkimo sutarties sąlygas;
3.2. paslaugų pirkimo atveju: paslaugų teikėjo galutinio mokėjimo sąskaita, mokėjimo pažymos pagal finansavimo šaltinius, dokumentas, patvirtinantis, kad paslaugos suteiktos, pažyma apie suteiktų paslaugų vertę, pridedant išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
Įgyvendinančioji institucija turi teisę, suderinusi su tarpine institucija, keisti ir tikslinti išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašą ir formas.
______________
Pavyzdys

TARPINIO MOKĖJIMO PAŽYMA

Data:

Rangovas	Užsakovas
Įmonės kodas	Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas	PVM mokėtojo kodas
Adresas	Adresas

Kam: Transporto investicijų direkcijai (TID)
J. Basanavičiaus g. 9
LT-01118 Vilnius, Lietuva

Projekto Nr.
Sutarties Nr.
Projekto pavadinimas:

Sutarties vertė su PVM:
Atliktų darbų aktas Nr.:

Nr.	Aprašymas	Nuorodos	Suma, Lt
1	2	3	4
1	Darbai atlikti…mėn., PVM sąskaita faktūra Nr.
2	Avansinis mokėjimas
3	Avanso grąžinimas
4	Suminis grąžintas avansas
5	Sulaikomi pinigai (____ %)
6	Sukauptų sulaikytų pinigų mokėjimas
7	Suminiai sulaikyti pinigai (iki ___% nuo priimtos sutarties sumos _____ litais)
8	Suma apmokėjimui

Pervesti į:	Bankas
Banko kodas
Sąskaitos Nr.

Rangovo atstovas	Užsakovo atstovas
Techninės priežiūros inžinierius
Užsakovo projekto vadovas	Užsakovo vyr. finansininkas
Patikrino TID vyr. finansininkas	Patvirtino TID direktorius

______________

(Pavyzdys)

Rangovas	Užsakovas
Įmonės kodas	Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas	PVM mokėtojo kodas
Adresas	Adresas

	Data

Projekto Nr.
Sutarties Nr.
Objektas

Atliktų darbų aktas Nr.

Per 200___ m. __________________ mėn.

Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai)	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, LTL	Bendra kaina, LTL	Pastabos

		vnt.
		vnt.

		vnt.
		vnt.

Iš viso

Rangovas	Užsakovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)	(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)
______________
(Pavyzdys)

Rangovas	Užsakovas	Data
Įmonės kodas	Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas	PVM mokėtojo kodas
Adresas	Adresas

Projekto Nr.
Sutarties Nr.
Objektas

Pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. _________________

Eil. Nr.	Statinių ir išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina, litais	Įvykdytų darbų vertė, litais			Įvykdytų darbų procentas, %
			Praeitais laikotarpiais	Ataskaitiniu laikotarpiu	Iš viso nuo darbų pradžios	Praeitais laikotarpiais	Ataskaitiniu laikotarpiu	Iš viso nuo darbų pradžios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
	Iš viso be PVM
	PVM 18 %
	Iš viso su PVM

Rangovas		Užsakovas		Inžinierius (techninės priežiūros vadovas)
_______________________________		_______________________________		_______________________________
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)		(vardas, pavardė, pareigos, parašas)		(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

______________

Pavyzdys

Atliktų darbų santrauka
Projekto pavadinimas,
projekto numeris
200_ m. ___________ mėn.
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kontrakte numatyta vertė	Užaktuota pagal darbų priėmimo aktus		Rekvizitai (tarpinio mokėjimo pažyma)	Balansas
			nuo projekto pradžios	ein. mėn.	Nr.	(3-4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Darbų sąrašas Nr. 1 (pagal atrinkto rangovo pasiūlymą)
2.	Darbų sąrašas Nr. 2 (pagal atrinkto rangovo pasiūlymą)
3.	Darbų sąrašas Nr. 3 (pagal atrinkto rangovo pasiūlymą)
4.	Darbų sąrašas Nr. 4 (pagal atrinkto rangovo pasiūlymą)
5.	Darbų sąrašas Nr. 5 (pagal atrinkto rangovo pasiūlymą)
6.	Darbų sąrašas Nr. 6 (pagal atrinkto rangovo pasiūlymą)
…	Darbų sąrašas Nr. n (pagal atrinkto rangovo pasiūlymą)
	Iš viso:

Rangovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Techninės priežiūros vadovas

 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Užsakovo projekto finansininkas

 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Užsakovo projekto vadovas

 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
______________

Pavyzdys

Projekto pavadinimas
Projekto Nr.
Sutarties Nr.
Rangos sutarties Nr.

Objektas:
Data:

Darbų pakeitimo aktas Nr.

Komisija, sudaryta iš	Užsakovo atstovo –
Techninės priežiūros inžinieriaus –
Projektuotojo atstovo –
Rangovo atstovo –

apžiūrėjusi objekte vykdomus darbus, nustatė, kad:

1. Projekte nebuvo numatyta
Komisija siūlo:
1.
2.

Priedai:
1. Nuotraukos.
2. Kainos skaičiavimas.

Papildomų darbų vertė, Lt:

2. Projekte nebuvo numatyta
Komisija siūlo:
1.
2.

Priedai:
1. Nuotraukos.
2. Kainos skaičiavimas.
3. Brėžiniai.

Papildomų darbų vertė, Lt:
Bendra papildomų darbų vertė:

Komisija:

Užsakovas –
Techninės priežiūros vadovas –
Projektuotojas –
Rangovas –
______________

Pavyzdys

Projekto vykdytojui
Adresas	Data

Projekto pavadinimas
Projekto numeris

Projekto rangovas pasiūlė šiuos darbų pakeitimus
DARBŲ PAKEITIMAS Nr. 1

1.1. Darbo pavadinimas Nr. 1 (pvz., atliekant darbus, paaiškėjo, kad būtina atlikti papildomai dar __________________ (nurodyti konkrečius darbus) darbus, kurie nebuvo numatyti).
Papildomų darbų vertė yra...
1.2. Darbo pavadinimas Nr. 2
Papildomų darbų vertė yra...
1.3. Darbo pavadinimas Nr. 3
Papildomų darbų vertė yra...
Darbų Pakeitimo Nr. 1 bendra vertė..., iš sumų nenumatytiems atvejams (arba rezervams): Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinti.
Lėšų nenumatytiems atvejams (ar rezervui) panaudojamas:
Sumos nenumatytiems atvejams (ar rezervui)
Ankstesnių pakeitimų vertė
Iš viso
Pakeitimo Nr. 1 vertė
Bendras sumų nenumatytiems atvejams (ar rezervui) likutis

Techninės priežiūros vadovas (prižiūrėtojas)

FIDIC inžinierius (jei darbai atliekami pagal FIDIC sutartį)

Užsakovas
______________
Pavyzdys

Projekto pavadinimas
Projekto Nr.
Sutarties Nr.

DARBŲ PAKEITIMŲ SĄRAŠAS

Sąr. Nr.	Aprašymas	Pakeitimo patvirtinimo data	Pakeitimo vertė, Lt	Darbų pakeitimo Nr.	Darbų pakeitimo pavadinimas	Finansavimo šaltinis			Pastabos
						darbų sąrašai, Lt	sumos nenumatytiems atvejams, Lt	rezervinės sumos, Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.					1.1. / 1.2. / 1.3.

2.					2.1. / 2.2. / 2.3.

	Iš viso sąrašų suma
	Pagal sutartį
	Likutis

Rangovas	Užsakovo projekto finansininkas
(vardas, pavardė, pareigos, parašas) / Techninės priežiūros vadovas	(vardas, pavardė, pareigos, parašas) / Užsakovo projekto vadovas
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)	(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

______________

Paramos skyrimo projektui
Nr.
„
“ sutarties
6 priedas

Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma

Ataskaitos gavimo registracijos žyma

(projekto ataskaitos sudarytojo pavadinimas/vardas, pavardė)

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ___________________________
(ataskaitos tipas – tarpinė/galutinė)

ATASKAITA

__________ Nr. __________
(data)

(sudarymo vieta)

1. Iki kada turėjo būti pateikta ataskaita: 200_/_/_

2. Informacija apie projektą
Projekto pavadinimas
Projekto kodas
Programa	Prioritetas		Priemonė		Veiklos sritis
Projekto vykdytojo pavadinimas
Paramos sutarties numeris
Adresas		Gatvė, namo numeris / Pašto indeksas / Gyv. vietovė / Tel., faksas / El. paštas
Projekto sąskaitos Nr.		Banko pavadinimas
		Banko kodas
		Sąskaitos numeris
Projekto vadovas		Vardas, pavardė
		Pareigos
		Telefonas, faksas
		El. paštas
Projekto finansininkas		Vardas, pavardė
		Pareigos
		Telefonas, faksas
		El. paštas
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą		Vardas, pavardė
		Pareigos
		Telefonas, faksas
		El. paštas

Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis	nuo ________	iki ________
Atsiskaitymo laikotarpis (nuo projekto įgyvendinimo pradžios)	nuo ________	iki ________
Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis (tik rengiant galutinę ataskaitą)	nuo ________	iki ________
Bendra projekto vertė planuota (planuota paraiškoje)
Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma (planuota paraiškoje)
Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma (planuota paraiškoje)
Iš jų – netinkamų finansuoti PVM išlaidų suma (planuota paraiškoje)
Bendra projekto vertė faktinė (tik rengiant galutinę ataskaitą)
Iki ataskaitos pateikimo datos
Iki ataskaitos teikimo datos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos
Iki ataskaitos teikimo datos patirtos netinkamos finansuoti išlaidos
Iš jų – netinkamos finansuoti PVM išlaidos
Ataskaitinio laikotarpio
Ataskaitiniu laikotarpiu patirtos tinkamos finansuoti išlaidos
Ataskaitiniu laikotarpiu patirtos netinkamos finansuoti išlaidos
Iš jų – netinkamos finansuoti PVM išlaidos

3. Projekto įgyvendinimo santrauka

Projekto tikslas
Tikslinė grupė – NETAIKOMA
Projekto įgyvendinimo eigos santrauka

4. Pasiekti rezultatai
	Rodikliai	Planuota	Pasiekta	Komentarai
	Projekto pasiekimo rodikliai
1.	Pagal BPD priedą
2.	Kiti

	Projekto rezultatų rodikliai
1	Pagal BPD priedą
2	Kiti

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto rezultatų

5. Įgyvendinta projekto veikla

	Veiklos pavadinimas	Planuotas įgyvendinimo laikas	Faktinis įgyvendinimo laikas	Komentarai
1.
2.

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto veiklos įgyvendinimo

6. Projekto finansavimas ir patirtos išlaidos
6.1. Visos iki ataskaitos pateikimo dienos patirtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

	Išlaidų kategorija	Planuota lėšų suma	Faktiškai patirtos išlaidos iki ataskaitos pateikimo datos	Komentarai
1.
2.

Iš viso

Išvados ir rekomendacijos dėl projekto finansavimo ir patirtų išlaidų

6.2. Projekto finansavimo šaltiniai (gautos lėšos)

Nr.	Finansavimo šaltinis	Planuota	Faktiškai gauta už ataskaitinį periodą	Faktiškai gauta iki ataskaitos pateikimo datos	Komentarai
1.	Tinkamos finansuoti išlaidos, iš jų:
1.1.	Paramos lėšos
1.1.1.	ERPF lėšos
1.1.2.	Bendrojo finansavimo lėšos
1.2.	Tinkamos finansuoti išlaidos iš nuosavų lėšų (projekto vykdytojui pagal paramos sutartį tenkanti dalis):
1.2.1.	Nacionalinės lėšos
1.2.1.1.	Pareiškėjo ir partnerio (-ių) valstybės biudžeto lėšos, privatizavimo fondo lėšos, valstybės vardu skolintos lėšos
1.2.1.2.	Pareiškėjo ir partnerio (-ių) savivaldybių disponuojamos lėšos, (tarp jų – savivaldybių biudžeto lėšos, savivaldybių privatizavimo fondo lėšos, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
	programos fondo lėšos, savivaldybių skolintos lėšos, savivaldybių įmonių lėšos, labdaros ir kitos savivaldybių disponuojamos lėšos)
1.2.1.3.	Kiti valstybės lėšų šaltiniai
1.2.2.	Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
1.3.	Europos investicijų banko paskola
2.	Projekto pajamos
3.	Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų
4.	Netinkamos išlaidos, finansuojamos iš PVM specialiosios programos

7. Projekto valdymas
Projekto valdymo schemos ir darbuotojų atsakomybės aprašymas / Projekto priežiūros komiteto sudėtis ir funkcijos

Išvados ir rekomendacijos dėl pasirinktos projekto valdymo struktūros ir jos funkcionavimo

8. Bendradarbiavimas su projekto partneriais

Projekto partneriai:
Partnerių pasirinkimo priežastys:
Atsakomybės ir darbų pasidalijimas tarp partnerių:
Projekto partnerių finansinių įsipareigojimų vykdymas:
Bendradarbiavimas su partneriais įgyvendinant projektą:
Informacijos apie projekto įgyvendinimo eigą pasidalijimas tarp partnerių, pakeitimų derinimas:
Susitarimai dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių:

Išvados ir rekomendacijos dėl partnerių pasirinkimo ir bendradarbiavimo organizavimo

9. Projekto metu kilusios problemos ir jų sprendimo priemonės
	Problema	Priemonės, kurių buvo imtasi problemai spręsti	Rezultatas
	Techninė
1.
2.
	Finansinė
1.
2.
	Teisinė
1.
2.

10. Informacija apie atliktas patikras projekto įgyvendinimo vietoje
Patikros data	Nustatyti pažeidimai ir neatitikimai	Priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams ir neatitikimams pašalinti

11. Projekto viešųjų pirkimų informacija
Eil. Nr.	Pirkimų pavadinimas	Pirkimų būdas	Pirkimų pradžia (data)	Pirkimų pabaiga (data)	Komentarai
1.
2.

12. Informavimo ir viešinimo priemonės
	Priemonės, numatytos paramos sutartyje	Įgyvendintos
1.
2.

13. Projekto tęstinumas (tik rengiant galutine ataskaita)

Ar pasiektas tęstinis rezultatas: / Kaip planuojama naudoti pasiektą rezultatą: / Kaip kitos institucijos ir asmenys gali panaudoti projekto rezultatą: / Kas atsakingas už tęstinę veiklą po projekto pabaigos:

14. Priežiūra po projekto įgyvendinimo (tik rengiant galutinę ataskaitą)
Kaip bus stebimos projekto pasekmės: / Kaip bus teikiamos ataskaitos po projekto pabaigos: / Kur bus saugomi projekto dokumentai:

15. Ataskaitos priedai
	Priedas	Teikiamas / ne
1.	Projekto įgyvendinimo grafikas
2.	Mokėjimų srautų prognozė
3	Techninės priežiūros ataskaita

16. Už ataskaitos parengimą atsakingo darbuotojo išvados ir pastabos

(Projekto vykdytojo organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)
(Projekto vadovo pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

______________
Projekto įgyvendinimo ataskaitos priedas
Nr. 1

Projektų, atrinktų taikant ribotos trukmės paramos skyrimo procedūrą, vykdymo grafikas 2004–2007 metais

	Veiklos pavadinimas (pagal paraiškos B dalies 4 ir 8 lenteles)	Kaina (Lt)		Viešojo	2004 m.					2005 m.					2006 m.					2007 m.					Pastabos
		Paraiškoje nurodytos tinkamos išlaidos	Sutarties kaina	pirkimo konkurso laimėtojo pavadinimas	SA	VA	KO	BA	GE	Bl	Ll	RU	RG	SP	LA	GR	SA	VA	KO	BA	GE	Bl	Ll	RU	RG	SP	LA	GR	SA	VA	KO	BA	GE	Bl	Ll	RU	RG	SP	LA	GR	SA	VA	KO	BA	GE	BI
Projekto vykdytojo pavadinimas
Projekto pavadinimas	Darbai Nr. 1
	Viešieji pirkimai
	Darbai Nr. 2
	Viešieji pirkimai
	Darbai Nr. N
	Viešieji pirkimai
	Paslaugos Nr. 1
	Viešieji pirkimai
	Paslaugos Nr. 2
	Viešieji pirkimai
	Paslauga Nr. N
	Viešieji pirkimai
Iš viso įvykdyta (Lt)	Planuota
	Faktiškai

	Paslaugos (vykdymas)
	Statybos darbai (vykdymas)
Viešieji
pirkimai
|	Išankstinis skelbimas
	Skelbimas

Projekto vadovas ____________
(parašas)
______________

Projekto įgyvendinimo ataskaitos priedas Nr. 2

Mokėjimų srautų prognozės

Projekto vykdytojo pavadinimas

Nr.
_____________________________ ______________
(data)

 (sudarymo vieta)

Projekto pavadinimas ir kodas	Planuojama išlaidų 200_ metais
	I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis			Iš viso:
	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos

Iš viso:

PASTABA. Už praėjusius laikotarpius įrašomos taktines išlaidos.
(lentelės tęsinys)

Projekto pavadinimas ir kodas	Planuojama išlaidų 200_ metais
	I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis			Iš viso:
	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų	planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų	nuosavos pareiškėjo lėšos		planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos ES lėšų		planuojama išlaidų iš Susisiekimo ministerijos Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšų		nuosavos pareiškėjo lėšos

Iš viso:

Įstaigos vadovas	(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Vyr. finansininkas (buhalteris)	(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Projekto įgyvendinimo ataskaitos priedas nr. 3

 (projekto vykdytojas)

PER ATEINANČIUS TRIS <MĖNESIŲ PAVADINIMAI> MĖNESIUS PLANUOJAMŲ PATIRTI IŠLAIDŲ IŠ ES FINANSINĖS PARAMOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ ES<STRUKTŪRINIO FONDO PAVADINIMAS> FONDO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI, ATASKAITA

_________ Nr. ________
(data)

 (sudarymo vieta)
tūkst. litų
Priemonės pavadinimas	Planuojama išlaidų N – N+2 mėnesiais iš struktūrinio fondo lėšų				Planuojama išlaidų N – N+2 mėnesiais iš valstybės biudžeto specialiosios <struktūrinio fondo pavadinimas> fondo programos (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) lėšų				Planuojama išlaidų N – N+2 mėnesiais iš nuosavų projekto vykdytojo lėšų
	N mėnuo	N+1 mėnuo	N+2 mėnuo	Iš viso:	N mėnuo	N+1 mėnuo	N+2 mėnuo	Iš viso:	N mėnuo	N+1 mėnuo	N+2 mėnuo	Iš viso:

Iš viso:

 (įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas (buhalteris)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
______________

Projekto įgyvendinimo ataskaitos priedas Nr. 4

REKOMENDACIJOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITOS TURINIUI

Įvadinė ataskaita

1. Techninės priežiūros ir kokybės kontrolės vykdymas:
1.1. bendroj i dalis (kam atliekama techninė priežiūra, kas ją atlieka, t. y. projekto vadovas, inžinieriai(-ius);
1.2. ikistatybinis etapas (inžinieriaus pareigos);
1.3. statybos etapai (techninės priežiūros funkcijos ir uždaviniai);
1.4. ataskaitos (nurodama, kas kokioje turi būti);
1.5. laboratoriniai darbai (kas kontroliuojama, kas atliekama, kokios priemonės naudojamas, kokiomis rekomendacijomis remiamasi ir kita).
2. Pradinio etapo problemos (pvz., sutarties sąlygų pakeitimas, rezervinės sumos, procedūriniai klausimai, problemos iškilusios apsilankius objektuose).
Priedai:
A. Informacija apie sutartį (kas yra projekto vykdymo priežiūros vadovas, techninės priežiūros inžinierius, rangovo atstovas ir kt.).
B. Informacija apie sutartį (Įgyvendinančioji institucija, užsakovas, techninės priežiūros teikėjas, projektuotojas, rangovai, tyrimai ir techninės konsultacijos, nurodant adresus, telefonus, atsakingus ir kontaktinius asmenis).
C. Personalo darbo grafikas.
D. Personalo skyrimo patvirtinimas.

Mėnesinė ataskaita

1. Trumpas įgyvendinamos sutarties aprašymas.
2. Rangos darbų sutarties vykdymo eiga per ataskaitinį mėnesį (sutarties numeris, rangovas, kiek padaryta, kiek buvo planuota, koks yra atsilikimas nuo grafiko).
3. Techninės priežiūros veikla.
4. Finansinė sutarties vykdymo būklė (sutarties numeris, rangovas, darbų įvykdymas per mėnesį, planuotas, bendras darbų įvykdymas nuo darbų pradžios, planuotas darbų vykdymas nuo darbų pradžios; per ataskaitinį mėnesį patvirtinta nenumatytų darbų).
5. Problemos bei darbų pakeitimai (kaip laikomasi statybos technologijų reikalavimų ir medžiagų kokybės standartų reikalavimų, kokie nukrypimai ir techninės priežiūros inžinieriaus veiksmai; kaip rangovas vykdo inžinieriaus reikalavimus).
6. Kita veikla per ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas).
7. Darbų eigos grafikas (pagal pridedamą pavyzdį).

Galutinė ataskaita

1. Trumpas įgyvendinamos sutarties aprašymas.
2. Apibendrintas projekto darbų aprašymas.
3. Apibendrintas techninės priežiūros veiklos aprašymas visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
4. Paslaugų projektų finansinė analizė visu vykdymo laikotarpiu, galutiniai pinigų srautai ir apmokėjimų suvestinė, darbų pakeitimų suvestinė.
5. Esminių problemų, iškilusių įgyvendinant projektą, analizė, sprendimo būdai ir rekomendacijos.
6. Darbų eigos grafikas (pagal pridedamą pavyzdį).
7. Kita informacija.

Pavyzdys

Paramos skyrimo projektui
Nr.
„
“ sutarties
7 priedas

AUDITORIAUS IŠVADA

Adresatas:
<Projekto vykdytojo pavadinimas ir adresas>
<Įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas ir adresas>

Mes atlikome ____________________________________________________ (toliau –
(projekto vykdytojo pavadinimas)
Projekto vykdytojas) vykdomo projekto Nr. „	„
(projekto pavadinimas)
(toliau – Projektas), finansuojamo įgyvendinant BPD priemonę <BPD priemonės pavadinimas>, 200[]m. [ ]d. mokėjimo prašymuose deklaruojamų ir/arba deklaruotų patirtų išlaidų tinkamumo finansuoti pagal paramos sutartį Nr. _____, projekto išlaidų auditą. Projekto vykdytojas yra atsakingas už mokėjimo prašymuose pateiktos informacijos teisingumą. Mūsų pareiga, vadovaujantis atliktu projekto išlaidų auditu, pareikšti nuomonę, ar mokėjimo prašymuose deklaruojamos ir/arba deklaruotos patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal paramos sutarties sąlygas ir Gairių pareiškėjams nuostatas.
Projekto išlaidų auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus, taikomus sutarties sąlygų atitikties auditui. Šie standartai reikalauja, jog mes taip planuotume ir atliktume projekto išlaidų auditą kad gautume pakankamą pagrindą tvirtinti, ar Projekto vykdytojas laikėsi paramos sutartyje nustatytų sąlygų. Projekto išlaidų auditas buvo atliekamas pagal techninėje užduotyje numatytą apimtį. Projekto išlaidų audito metu atrankos pagrindu buvo tikrinami finansiniai duomenys, patvirtinantys mokėjimo prašymuose nurodytas sumas bei informaciją. Mes tikime, kad atliktas projekto išlaidų auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei.
Projekto išlaidų auditas buvo atliekamas pagal techninėje užduotyje numatytą apimtį. Mūsų nuomone, mokėjimo prašymuose deklaruotos patirtos išlaidos visais reikšmingais atžvilgiais yra tinkamos finansuoti pagal paramos sutartyje nustatytas sąlygas ir Gairių pareiškėjams nuostatas, išskyrus toliau išdėstytus reikšmingus nukrypimus _______ litų sumai:
– nukrypimas
– nukrypimas
– nukrypimas

Data

Audito įmonė
Audito įmonės pažymėjimo Nr. ___
Adresas

Auditorius(-ė)
Auditoriaus pažymėjimo Nr. _____

PASTABOS:
1. Apibendrinta audito išvada pateikiama kartu su audito ataskaita, kuri turi būti surašyta vadovaujantis Nacionaliniais audito standartais, ir joje turi būti pagrįsti apibendrintoje audito išvadoje nurodyti įvertinimai.
2. Įgyvendinančioji ir tarpinė institucijos gali nustatyti papildomus reikalavimus informacijai, kuri yra pateikiama apibendrintoje audito išvadoje.
______________

Paramos skyrimo projektui
Nr.

“ sutarties
8 priedas

PENKERIŲ METŲ PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMŲ PRIEŽIŪROS ATASKAITA

Projekto Nr.
Projekto pavadinimas
Projekto vykdytojo pavadinimas, adresas
Projekto vykdytojo atstovo, atsakingo už poprojektinę
priežiūrą, vardas, pavardė, kontaktinis tel., el. paštas

Paramos sutarties pasirašymo data:
Ataskaitinis laikotarpis nuo paramos sutarties pasirašymo:
 1-ieji metai
 2-ieji metai
 3-ieji metai
 4-ieji metai
 5-ieji metai
Nr.	Tikrinimo objektas		Taip/Ne	Pastabos
1	Ar su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai yra saugomi LR archyvų įstatymo numatyta tvarka ir yra prieinami visoms Sutarties 24 punkte nurodytoms institucijoms?			Paaiškinti, kaip saugoma, kas atsakingas
2	Ar pagal Sutartį remiamos veiklos pobūdis yra pakeistas?
3	Ar pagal Sutartį remiamo projekto sukurto/įsigyto turto nuosavybės pobūdis yra pakeistas?
4	Ar pagal Sutartį remiamo projekto vykdytojas pasikeitė?
5*	Ar atminimo lentos projekto įvykdymo vietoje yra įrengtos?			Patikslinti, kur įrengta (jei įmanoma – pateikti nuotraukas)
* Pildoma tik pasibaigus projektui.
Užpildė (Projekto vykdytojo atsakingas už ataskaitos rengimą ir teikimą asmuo):		pavardė parašas data / pavardė parašas data
Patvirtino (Projekto vykdytojo vadovas):
Įgyvendinančiosios institucijos projekto vadovo pastabos
______________________________________________ / pavardė parašas data

______________

Paramos skyrimo projektui
Nr.
„
“ sutarties
9 priedas

(Projekto vykdytojo institucijos rekvizitai)

Transporto investicijų direkcijai
J. Basanavičiaus g. 9
LT-01118 Vilnius
Faks. (8 5)266 5831

DEKLARACIJA DĖL SUKURTO/REKONSTRUOTO IŠ ES PARAMOS LĖŠŲ TURTO ĮTRAUKIMO Į PROJEKTO VYKDYTOJO APSKAITĄ

 pagal _________ paramos teikimo projektui Nr.
(projekto vykdytojo pavadinimas)	(data)
„_________________________“ sutartį vykdė šias veiklas pagal išvardytas
(projekto pavadinimas)
rangos ir paslaugų sutartis:
1. Rangos darbai:
(sutarties numeris, data, pavadinimas, rangovo pavadinimas, atliktų ir priimtų darbų vertė)
2. Inžinerinės paslaugos:
(išvardyti visas sutartis, nurodant jų numerius, datas, suteiktų paslaugų vertes,
 paslaugų teikėjų pavadinimus, atliktus darbus/paslaugas)
3. Kitos išlaidos (pvz., auditas)
(išvardyti visas sutartis, nurodant sutarčių numerius, datas, paslaugų
 teikėjų pavadinimus, atliktų paslaugų vertes)

Patvirtiname, kad projektas Nr. __________ „	“ yra
(projekto numeris)	(projekto pavadinimas)
visiškai įgyvendintas. Visos ūkinės operacijos, susijusios su projekto įgyvendinimu, yra registruotos buhalterinėje apskaitoje pagal.
(nurodyti atitinkamo teisės akto pavadinimą ar kitą tvarką, pagal kurią vedama apskaita)
Projekto įgyvendinimo metu sukurtas turtas, kurio vertė ______ Lt (suma žodžiais), yra
(suma skaičiais)
apskaitytas kaip projekto vykdytojo nuosavybė, valdoma patikėjimo teise.

Projekto vykdytojo institucijos vadovas	(parašas)	(vardas, pavardė)

Projekto vykdytojo institucijos vyriausiasis finansininkas	(parašas)	(vardas, pavardė)
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2006 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 3-295

2006 metų kvietimo teikti paraiškas pavyzdinė forma

SUSISIEKIMO MINISTERIJA – tarpinė institucija
TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJA – įgyvendinančioji institucija

2006 METŲ KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1 PRIORITETO „SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 1.1 PRIEMONĘ „TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS“
(taikant tiesioginio finansavimo skyrimo procedūrą)
Nr. BPD2004-ERPF-1.1.0-05

1. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas vadovaujantis 2006 metų Gairėmis pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinė ir ekonominė infrastruktūros plėtra“ 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau – Gairės pareiškėjams), patvirtintomis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 200.. m. ……. d. įsakymu Nr. ….. (Žin., 2006, Nr. ……….), taikant TIESIOGINIO FINANSAVIMO SKYRIMO PROCEDŪRĄ.
2. Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinė ir ekonominė infrastruktūros plėtra“ 1.1 priemonės „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ tikslas – sukurti šiuolaikišką vieningą transporto sistemą, savo techniniais parametrais ir teikiamų paslaugų kokybe atitinkančią ES valstybių lygį ir integruotą į ES transporto sistemą, siekiant sudaryti palankias sąlygas Lietuvos ekonomikos plėtrai.
3. Pagal šį kvietimą teikti paraiškas remtinos veiklos sritys:
3.1. valstybinės svarbos transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas, rekonstravimas ir statyba (keliai, geležinkeliai) ir jos funkcionavimo užtikrinimas;
3.2. aplinkosauginių ir eismo saugos priemonių diegimas;
3.3. keleivių terminalų ir jų prieigų rekonstravimas.
4. Paraiškas gali teikti tik viešieji juridiniai asmenys, valdantys nuosavybės arba turto patikėjimo teise paraiškoje nurodytą transporto infrastruktūros objektą, įvardyti Gairių pareiškėjams 19 punkte ir gavę Transporto investicijų direkcijos raštišką pakvietimą pateikti paraiškas:
1.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“;
2.2. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
5. Struktūrinių fondų parama teikiama kaip negrąžinama subsidija, prisidedanti prie projektų, tinkamų finansuoti pagal BPD, įgyvendinimo.
6. Paraiškų teikimo tvarka:
1.1. Paraiškos teikiamos adresu:
Transporto investicijų direkcija
J. Basanavičiaus g. 9
01118 Vilnius.
2.2. Paraiškos turi būti pateiktos Transporto investicijų direkcijai užklijuotame voke (dėžėje), atsiųstos registruotu laišku, įteiktos pašto kurjerio arba asmeniškai pareiškėjo 6.1 punkte nurodytu adresu. Paraiškos turi būti užpildytos lietuvių kalba. Kartu turi būti pateikta elektroninė paraiškos formos versija kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske). Pareiškėjas privalo pasirašyti kiekvieną pateikiamos paraiškos puslapį.
3.3. Kitais būdais (pvz., faksu ar elektroniniu paštu) išsiųstos arba kitais adresais įteiktos paraiškos nebus vertinamos.
4.4. Pareiškėjas turi pateikti atskiruose vokuose (dėžėse) vieną paraiškos (įskaitant bendrąją (A) ir specialiąją (B) dalis bei priedus) originalą, ant kurio aiškiai nurodoma „Originalas“, ir vieną kopiją – „Kopija“. Ant kiekvieno voko turi būti užrašyta:
6.4.1. kvietimo teikti paraiškas pavadinimas ir numeris;
6.4.2. pareiškėjo pavadinimas ir adresas;
6.4.3. BPD prioriteto numeris;
6.4.4. BPD priemonės numeris ir pavadinimas;
6.4.5. žodžiai „Neatplėšti iki paraiškų registravimo procedūros“.
5.5. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, vadovaujantis Gairėmis pareiškėjams.
6.6. Galutinis terminas projektų paraiškoms pateikti yra 2006 m. …………… d. ….. val.
7.7. Visos projektų paraiškos, gautos po nurodyto termino, bus iš karto atmetamos, o pareiškėjams bus grąžinti neatplėšti vokai.
7. Elektroninę paraiškos formą galima gauti Transporto investicijų direkcijoje adresu: J. Basanavičiaus g. 9, Vilnius, arba Susisiekimo ministerijos (www.transp.lt) ir (arba) Transporto investicijų direkcijos (www.tid.lt) interneto svetainėse.
8. Gairės pareiškėjams ir kita informacija apie kvietimo teikti paraiškas sąlygas bei reikalavimus pateikiama Susisiekimo ministerijos arba Transporto investicijų direkcijos interneto svetainėse 7 punkte nurodytais adresais. Papildoma informacija teikiama telefonais Vilniuje: 266 5845, 266 5846, arba el. p. e.streckiene@tid.lt, r.norvaisaite@tid.lt, m.rauba@tid.lt.
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
Nr. 3-314, 2006-08-03, Žin., 2006, Nr. 87-3425 (2006-08-08), i. k. 1062210ISAK0003-314
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3-295 "Dėl 2006 metų Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemonę "Transporto infrastruktūros prieinamumas ir paslaugų kokybės gerinimas" ir kvietimo teikti paraiškas pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo