Suvestinė redakcija nuo 2008-09-17

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 4-174, i. k. 1062070ISAKSAK-2456

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ RENOVAVIMO IR REKONSTRAVIMO 2007-2009 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2006 m. gruodžio 28 d. Nr. ISAK-2456
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 100 punktą,
tvirtinu Mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo 2007–2009 metų programą (pridedama).

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ	ROMA ŽAKAITIENĖ

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu
Nr. ISAK-2456

MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ RENOVAVIMO IR REKONSTRAVIMO 2007–2009 METŲ PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo 2007–2009 metų programa (toliau vadinama – Programa) parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 100 punktą.
2. Programą numatoma įgyvendinti 2007–2009 metais. Šis Programos įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęsiamas, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes ir Programai įgyvendinti skiriamas lėšas.
3. Programa skirta atnaujinti mokslo ir studijų institucijų valstybei nuosavybės teise priklausančius ir patikėjimo teise arba panaudos sutarties pagrindu valdomus pastatus, atliekant jų renovavimo ir rekonstravimo darbus.
4. Programą vykdo valstybinės aukštosios mokyklos – 14 universitetų ir 15 kolegijų, 32 valstybės mokslinių tyrimų įstaigos (toliau kartu vadinama – Programos vykdytojai).

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

5. Mokslo ir studijų institucijų pastatai yra ne jaunesni nei 30 metų ir statyti gana skirtingu laikotarpiu (kai kurių statybos metai skiriasi net keliais amžiais), vadovaujantis tuomet galiojusiomis statybos normomis ir taisyklėmis. Per praėjusius dešimtmečius pasikeitė norminiai statybos reikalavimai, fiziškai ir moraliai susidėvėjo ir paseno pastatams numatyti optimalų mikroklimatą palaikantys įrenginiai ir sistemos.
6. 2001–2002 m. įvykdyta Mokslo ir studijų įstaigų renovavimo, rekonstravimo ir pagrindinių priemonių įsigijimo programa, 2003–2006 m. įgyvendinta Mokslo ir studijų įstaigų renovavimo, rekonstravimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ISAK-1804. Atnaujinti svarbiausi ir labiausiai energetiniu požiūriu nuostolingi valstybinių universitetinių aukštųjų mokyklų mokslo institutų pastatai. 2001–2002 m. 20 mln. litų, 2003–2006 m. 47,2 mln. litų panaudota energiją taupančioms priemonėms, mažinančioms pastatų eksploatacijos išlaidas ir gerinančioms komforto sąlygas patalpose: atnaujinti šilumos punktai, stogai, pakeisti langai ir lauko įėjimo durys, pradėti ir kiti atnaujinimo darbai: įrengtos šildymo, inžinerinės sistemos, remontuotos sienos. Tačiau esama Programos vykdytojų pastatų techninė būklė ir inžinerinė įranga neatitinka šiuolaikinių esminių statinio reikalavimų ir tokios paskirties pastatams visų keliamų reikalavimų.
7. Programos renovuotinų ir rekonstruotinų pastatų plotas yra 1358 tūkst. m2, iš jų valstybinių universitetų – 680,3 tūkst. m2, valstybinių kolegijų – 303,1 tūkst. m2, valstybės mokslinių tyrimų institucijų – 374,1 tūkst. m2 (renovuotinų ir rekonstruotinų mokslo ir studijų institucijų pastatų sąrašas pateikiamas šios Programos 1 priede).
8. 2007–2009 m. numatoma baigti ankstesniais metais pradėtus valstybinių universitetų ir valstybės mokslinių tyrimų institucijų pastatų renovavimo ir rekonstrukcijos darbus, atlikti valstybinių kolegijų pastatų energijos pasyvių ir aktyvių sistemų atnaujinimą.

III. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

9. Programos tikslas – atnaujinti mokslo ir studijų institucijų pastatus, užtikrinti jų atitiktį esminiams statinio reikalavimams, padidinti pastatų energinį naudingumą, pagerinti mokslo ir studijų proceso kokybę, patalpų naudojimo ir priežiūros sąlygas.
10. Programos uždaviniai:
10.1. rekonstruoti pastatų statybines konstrukcijas ir inžinerines sistemas;
10.2. modernizuoti pastatų energetinį ūkį;
10.3. užtikrinti patalpų atitiktį statybos techninių reglamentų ir higienos normų reikalavimams;
10.4. sumažinti išlaidas pastatų naudojimui, priežiūrai ir užtikrinti veiksmingą valstybės lėšų naudojimą;
10.5. atnaujinti ir modernizuoti pastatus, gerinti jų energetines charakteristikas.

11. Programoje keliamų tikslo ir uždavinių įgyvendinimo priemonės:
11.1. techninės dokumentacijos rengimas;
11.2. langų keitimas;
11.3. stogų remontas be šiltinimo;
11.4. stogų remontas su šiltinimu;
11.5. išorinių sienų remontas;
11.6. vidaus patalpų remontas;
11.7. sanitarinių mazgų kapitalinis remontas;
11.8. šilumos punktų keitimas;
11.9. lauko šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas;
11.10. dalinė šildymo sistemų renovacija;
11.11. naujų šildymo sistemų įrengimas;
11.12. karšto, šalto ir cirkuliacinio vandentiekio bei nuotekų sistemų remontas;
11.13. oro tiekimo ir šalinimo sistemų įrengimas;
11.14. išorės durų keitimas;
11.15. elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemų remontas.

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

12. Programos lėšos bus skirtos mokslo ir studijų institucijų pastatams, kuriuose vyksta studijų procesas ir atliekami moksliniai tyrimai, atnaujinti. Lėšų neskiriama bendrabučiams, administraciniams mokslo ir studijų institucijų pastatams, kuriuose nevyksta studijų procesas ir/arba neatliekami moksliniai tyrimai, ir objektams, kuriems lėšos skiriamos pagal atskirus investicijų projektus, įrašytus į Valstybės investicijų programą.
13. Preliminarus lėšų poreikis Programai įgyvendinti – 36 mln. litų, iš jų: 30 mln. litų – valstybės lėšos, skiriamos Švietimo ir mokslo ministerijai Programai įgyvendinti (toliau vadinama – valstybės lėšos), ir 6 mln. litų – mokslo ir studijų institucijų lėšos (t. y. specialiųjų programų ir kitos teisėtai gautos lėšos). Preliminarus lėšų poreikis pagal metus nurodytas 2 priede.
14. Programai įgyvendinti skirtos valstybės lėšos paskirstomos taip: 60% – valstybiniams universitetams; 26% – valstybinėms kolegijoms; 14% – valstybės mokslinių tyrimų įstaigoms.
15. Programos lėšų (iš viso) paskirstymas Programos vykdytojams nurodytas 3 priede. Šis paskirstymas apskaičiuotas proporcingai:
15.1. pastatų, naudojamų studijų ir mokslinių tyrimų reikmėms, bendrajam plotui;
15.2. valstybės biudžeto asignavimams, skirtiems mokslo ir studijų institucijoms 2006 m. išlaidoms;
15.3. studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose vietose, skaičiui (valstybiniuose universitetuose ir kolegijose).

16. Programai įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų, numatytų atitinkamų metų Valstybės investicijų programoje, paskirstymo Programos vykdytojams projektą kiekvienais metais rengia švietimo ir mokslo ministro sudaryta komisija. Programai skirtų lėšų paskirstymą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
17. Programos vykdytojai skiria savo lėšų ne mažiau kaip 20 procentų jiems skiriamų valstybės lėšų.
18. Švietimo ir mokslo ministerija su Programos vykdytojais sudaro lėšų naudojimo sutartis.

V. PROGRAMOS REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI

19. Programa vertinama analizuojant:
19.1. atnaujintų pastatų kiekį, plotus;
19.2. sutaupytos energijos kiekį, GWh;
19.3. sutaupytas lėšas energijos išlaidoms, tūkst. litų.

VI. NUMATOMI REZULTATAI

20. Planuojama, kad įgyvendinus Programą mokslo ir studijų institucijų pastatuose galima bus sumažinti energijos išlaidas iki 17% (apskaičiuojant 2006 m. kainomis), energijos veiksmingumo priemonių įdiegimas sutaupytų apie 17 GWh, energijos taupymo priemonių investicijos sudarytų apie 81% visos Programos sumos.
21. Pagrindiniai numatomi Programos įgyvendinimo rezultatai:
21.1. bus sudarytos palankios ir saugios sąlygos studijų procesui ir moksliniams tyrimams;
21.2. pagerės mokslo ir studijų institucijų pastatų bendroji techninė būklė, fasadų architektūrinė išraiška;
21.3. sumažės kuro ir energijos vartojimas renovuotuose ir rekonstruotuose pastatuose;
21.4. pagerėjęs patalpų mikroklimatas turės teigiamą įtaką pastatų komfortui, žmonių sveikatai;
21.5. atsiras galimybių racionaliai naudoti energetinius išteklius;
21.6. energijos poreikio mažėjimas prisidės prie teigiamo aplinkosauginio efekto;
21.7. mažės mokslo ir studijų institucijų biudžeto išlaidos pastatų eksploatacijai;
21.8. sutaupytos lėšos galės būti skiriamos tiesioginėms mokslo ir studijų institucijų funkcijoms gerinti;
21.9. bus pailgintas renovuotų pastatų eksploatacinis amžius.

22. Atlikus Programoje numatytus darbus, planuojamas bendras tiesioginės naudos gavėjų skaičius yra apie 200 tūkst. asmenų.
23. Naujos kokybės atnaujinti mokslo ir studijų institucijų pastatai, kuriuose vyksta studijų procesai ir atliekami moksliniai tyrimai, užtikrins lygiavertę Lietuvos valstybinių universitetų, valstybinių kolegijų ir valstybės mokslinių tyrimų institutų integraciją į Europos Sąjungos tokios paskirties institucijų gretas, mažins Lietuvos studentų ir mokslininkų mokslo ir studijų sąlygų, palyginti su Europos Sąjungos išsivysčiusių šalių tokios paskirties pastatams teikiamomis sąlygomis, skirtumus.
______________

Mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo 2007–2009 metų programos
1 priedas
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. ISAK-2547 redakcija)

RENOVUOTINŲ IR REKONSTRUOTINŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ PASTATŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Mokslo ir studijų institucijos pavadinimas	Renovuotino ir/arba rekonstruotino pastato adresas
1	Kauno medicinos universitetas	1.1. A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas
		1.2. A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas
		1.3. Sukilėlių pr. 51, Kaunas
2	Kauno technologijos universitetas	2.1. Studentų g. 48, Kaunas
		2.2. Studentų g. 48A, Kaunas
		2.3. Studentų g. 50, Kaunas
		2.4. Studentų g. 54, Kaunas
		2.5. Studentų g. 56, Kaunas
		2.6. Gedimino g. 43, Kaunas
		2.7. A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
		2.8. Radvilėnų pl. 19, Kaunas
		2.9. Karaliaus Mindaugo pr. 21, Kaunas
3	Klaipėdos universitetas	3.1. Sportininkų g. 13, Klaipėda
		3.2. S. Nėries g. 5, Klaipėda
		3.3. K. Donelaičio g. 2, Klaipėda
		3.4. K. Donelaičio g. 4, Klaipėda
		3.5. Minijos g. 153, Klaipėda
		3.6. H. Manto g. 84
4	Lietuvos kūno kultūros akademija	4.1. Sporto g. 6, Kaunas
		4.2. Aušros g. 42, Kaunas
		4.3. Perkūno a. 3A, Kaunas
		4.4. Arlaviškės, Kauno r.
5	Lietuvos muzikos ir teatro akademija	5.1. Gedimino pr. 39, Vilnius
		5.2. Gedimino pr. 42, Vilnius
6	Lietuvos veterinarijos akademija	6.1. Centriniai rūmai, Tilžės g. 18, Kaunas
7	Lietuvos žemės ūkio universitetas	7.1. Universiteto g. 10, Akademijos mstl., Kauno r.
		7.2. Studentų g. 9, Akademijos mstl., Kauno r.
		7.3. Studentų g. 11, Akademijos mstl., Kauno r.
		7.4. Studentų g. 15, Akademijos mstl., Kauno r.
		7.5. Studentų g. 15A, Akademijos mstl., Kauno r.
		7.6. Birutės a. 23, Palanga
8	Mykolo Romerio universitetas	8.1. Maironio g. 27, Kaunas
		8.2. Maironio g. 27A, Kaunas
		8.3. Maironio g. 29, Kaunas
		8.4. E. Ožeškienės g. 41, Kaunas
		8.5. V Putvinskio g. 68, Kaunas
		8.6. Ateities g. 20, Vilnius
		8.7. Didlaukio g. 57, Vilnius
		8.8. Valakampių g. 5, Vilnius
		8.9. V Putvinskio g. 70, Kaunas
9	Šiaulių universitetas	9.1. P. Višinskio g. 11, Šiauliai
		9.2. Architektų g. 1, Šiauliai
		9.3. P. Višinskio g. 38, Šiauliai
		9.4. Vilniaus g. 88, Šiauliai
		9.5. Pagiegių g. 43, Šiauliai
10	Vilniaus dailės akademija	10.1. Mokomasis korpusas, Maironio g. 4, Vilnius
		10.2. Mokomasis korpusas, Maironio g. 6, Vilnius
		10.3. Muziejus, Savanorių pr., Kaunas
		10.4. Praktikos bazė, Taikos g. 43, Neringos m.
		10.5. Muitinės g. 4, Kaunas
		10.6. Malūnų g. 4, Vilnius
		10.7. Malūnų g. 5, Vilnius
11	Vytauto Didžiojo universitetas	11.1. S. Daukanto g. 27, Kaunas
		11.2. S. Daukanto g. 28, Kaunas
		11.3. K. Donelaičio g. 52, Kaunas
		11.4. Kuzmos g. 7, Kaunas
		11.5. Draugystės g. 19, Kaunas
		11.6. Vileikos g. 8, Kaunas
12	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	12.1. Saulėtekio rūmai, Saulėtekio al. 11, Vilnius
		12.2. Aviacijos rūmai, Rodūnios kelias 30, Vilnius
		12.3. Transporto rūmai, Plytinės g. 27, Vilnius
13	Vilniaus pedagoginis universitetas	13.1. VPU II rūmai, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
		13.2. Gamtos mokslų fakultetas, Sporto kompleksas, Studentų g. 39, Vilnius
14	Vilniaus universitetas	14.1. Knygų saugykla, Universiteto g. 1/2, Vilnius
		14.2. Centriniai rūmai, Universiteto g. 3, Vilnius
		14.3. Biblioteka, Universiteto g. 5, Vilnius
		14.4. Filosofijos fak., S. Skapo g. 7, Vilnius
		14.5. Filologijos fak., Pilies g. 11, Vilnius
		14.6. Filologijos fak., Pilies g. 13, Vilnius
		14.7. Filologijos fak., Pilies g. 15, Vilnius
		14.8. Žurnalistikos inst., Bernardinų g. 11, Vilnius
		14.9. Žurnalistikos inst., Maironio g. 7, Vilnius
		14.10. Matematikos ir informatikos fak., Šaltinių g. 1A, Vilnius
		14.11. Medicinos fak., M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius
		14.12. Gamtos mokslų fak., M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius
		14.13. Matematikos ir informatikos fak., Didlaukio g. 47, Vilnius
		14.15. Botanikos sodas, Kairėnų g. 43, Vilnius
		14.16. Sporto bazė, Žydiškės, Trakų r.
		14.17. Sporto bazė, Žydiškės, Trakų r.
		14.18. Sporto salė, M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius
		14.19. Vivariumas, Geležinio Vilko g. 29A, Vilnius
		14.20. Auditorinis korpusas, Saulėtekio al. 9, Vilnius
		14.21. Šv. Jonų bažnyčia, Pilies g. 21/12, Vilnius
		14.22. Medicinos fak., Žirmūnų g. 124, Vilnius
		14.23. Kauno humanitarinis fak., Muitinės g. 6, Kaunas
		14.24. Kauno humanitarinis fak., Muitinės g. 8, Kaunas
		14.25. Kauno humanitarinis fak., Muitinės g. 18, Kaunas
15	Alytaus kolegija	15.1. Merkinės g. 2, Alytus
		15.2. Merkinės g. 2B, Alytus
16	Kauno kolegija	16.1. Pramonės pr. 20, Kaunas
		16.2. Pramonės pr. 22, Kaunas
		16.3. Gedimino g. 41, Kaunas
		16.4. Puodžių g. 11, Kaunas
		16.5. Mokslo g. 2, Mastaičių k., Kauno r.
		16.6. A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas
		16.7. Muitinės g. 15, Kaunas
		16.8. K. Petrausko g. 15, Kaunas
17	Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija	17.1. Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.
		17.2. Liepų g. 3, Girionys, Kauno r.
		17.3. Liepų g. 5, Girionys, Kauno r.
		17.4. Liepų g. 18, Girionys, Kauno r.
		17.5. Liepų g. 22, Girionys, Kauno r.
		17.6. Laumėnų g. 1, Girionys, Kauno r.
		17.7. Laumėnų g. 4, Girionys, Kauno r.
18	Kauno technikos kolegija	18.1. Tvirtovės a. 35 I, Kaunas
		18.2. Tvirtovės a. 35 II, Kaunas
		18.3. Algirdo g. 54, Kaunas
19	Klaipėdos kolegija	19.1. K. Donelaičio g. 8, Klaipėda
		19.2. K. Donelaičio g. 10, Klaipėda
		19.3. Dariaus ir Girėno g. 8, Klaipėda
20	Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija	20.1. Bijūnų g. 10, Klaipėda
		20.2. Jaunystės g. 1, Klaipėda
		20.3. Vilniaus g. 20, Kretinga
21	Lietuvos jūreivystės kolegija	21.1. I. Kanto g. 7, Klaipėda
22	Marijampolės kolegija	22.1. P. Armino g. 90D, Marijampolė
		22.2. P. Armino g. 92, Marijampolė
		22.3. Vytauto g. 49, Marijampolė
		22.4. J. Jablonskio g. 2A, Marijampolė
23	Panevėžio kolegija	23.1. Laisvės a. 23, Panevėžys
		23.2. Klaipėdos g. 3, Panevėžys
		23.3. Klaipėdos g. 29, Panevėžys
24	Šiaulių kolegija	24.1. Vilniaus g. 137, Šiauliai
		24.2. Tilžės g. 159, Šiauliai
25	Utenos kolegija	25.1. Maironio g. 7, Utena
		25.2. Maironio g. 18, Utena
		25.3. Utenio a. 2, Utena
		25.4. J. Basanavičiaus g. 56, Utena
26	Vilniaus kolegija	26.1. Buivydiškių g. 1, Buivydiškės
		26.2. Naugarduko g. 5, Vilnius
		26.3. L. J. Jasinskio g. 15, Vilnius
		26.4. Didlaukio g. 45, Vilnius
		26.5. Didlaukio g. 49, Vilnius
		26.6. Palydovo g. 29, Vilnius
		26.7. Pamėnkalnio g. 15/6, Vilnius
		26.8. Gerosios Vilties g. 19, Vilnius
		26.9. Gerosios Vilties g. 23, Vilnius
		26.10. Didžioji g. 38, Vilnius
		26.11. Ąžuolų g. 6, Buivydiškės
27	Vilniaus statybos ir dizaino kolegija	27.1. Antakalnio g. 54, Vilnius
		27.2. Tauro g. 18, Vilnius
		27.3. Tauro g. 20/7, Vilnius
28	Vilniaus technikos kolegija	28.1. Olandų g. 16, Vilnius
29	Žemaitijos kolegija	29.1. L. Ivinskio g. 5, Rietavas
		29.2. Sauslauskio k., Rietavo sav.
		29.3. Muziejaus g. 29A, Telšiai
30	Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas	30.1. Tunelio g. 60, Kaunas
31	Biochemijos institutas	31.1. Mokslininkų g. 12, Vilnius
		31.2. Mokslininkų g. 12A, Vilnius
		31.3. Mokslininkų g. 16, Vilnius
		31.4. Mokslininkų g. 22, Vilnius
32	Biotechnologijos institutas	32.1. V. Graičiūno g. 8, Vilnius
33	Botanikos institutas	33.1. Žaliųjų Ežerų g. 47, Vilnius
34	Chemijos institutas	34.1. A. Goštauto g. 9, Vilnius
35	Vilniaus universiteto Ekologijos institutas	35.1. Akademijos g. 2, Vilnius
36	Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas	36.1. Kalvarijų g. 323, Vilnius
37	Fizikos institutas	37.1. Savanorių pr. 231, Vilnius
38	Geologijos ir geografijos institutas	38.1. T. Ševčenkos g. 13, Vilnius
39	Vilniaus universiteto Imunologijos institutas	39.1. Molėtų pl. 29, Vilnius
40	Kultūros, filosofijos ir meno institutas	40.1. Saltoniškių g. 58, Vilnius
41	Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos institutas	41.1. Eivenių g. 2, Kaunas
42	Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas	42.1. Eivenių g. 2, Kaunas
43	Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas	43.1. Sukilėlių pr. 17, Kaunas
44	Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas	44.1. Vydūno al. 4, Palanga
45	Lietuvos energetikos institutas	45.1. Breslaujos g. 3, Kaunas
46	Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas	46.1. R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.
47	Lietuvos istorijos institutas	47.1. Kražių g. 5, Vilnius
48	Kauno technologijos universiteto Maisto institutas	48.1. Taikos pr. 92, Kaunas
49	Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas	49.1. Mituvos g. 9, Kaunas
		49.2. Keleriškių k., Kėdainių r.
50	Lietuvos miškų institutas	50.1. Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.
51	Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas	51.1. Kauno g. 15A, Babtai, Kauno r.
		51.2. Kauno g. 30, Babtai, Kauno r.
52	Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos institutas	52.1. Instituto g. 2, Kaišiadorys
53	Lietuvos žemdirbystės institutas	53.1. Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r.
		53.2. Savanorių pr. 287, Kaunas
		53.3. Joniškėlio k., Pasvalio r.
		53.4. Instituto a. 1, Akademija, Kėdainių r.
		53.5. Varnių g. 17, Kaltinėnai, Šilalės r.
54	Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos institutas	54.1. Instituto g. 20, Raudondvaris, Kauno r.
55	Matematikos ir informatikos institutas	55.1. Akademijos g. 4, Vilnius
56	Puslaidininkių fizikos institutas	56.1. A. Goštauto g. 11, Vilnius
57	Socialinių tyrimų institutas	57.1. Saltoniškių g. 58, Vilnius
58	Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas	58.1. A. Goštauto g. 12, Vilnius
59	Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas	59.1. Linkmenų g. 28, Vilnius
60	Vilniaus universiteto Onkologijos institutas	60.1. Santariškių g. 1, Vilnius
61	Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos institutas	61.1. Savanorių pr. 271, Kaunas

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. ISAK-816, 2008-04-01, Žin., 2008, Nr. 40-1476 (2008-04-08), i. k. 1082070ISAKISAK-816
Nr. ISAK-2547, 2008-09-09, Žin., 2008, Nr. 106-4064 (2008-09-16), i. k. 1082070ISAKSAK-2547

Mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir
rekonstravimo 2007–2009 metų programos
2 priedas

PRELIMINARUS LĖŠŲ POREIKIS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

(tūkst. Lt)
Finansavimo šaltiniai	2007 m.	2008 m.	2009 m.	Iš viso
Valstybės lėšos	8000	11000	11000	30000
Mokslo ir studijų institucijų lėšos	1600	2200	2200	6000
Iš viso	9600	13200	13200	36000

______________
Mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir
rekonstravimo 2007–2009 metų programos
3 priedas

PRELIMINARUS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PROGRAMOS VYKDYTOJAMS

(tūkst. Lt)
Eil. Nr.	Mokslo ir studijų institucijos pavadinimas	Valstybės lėšos	Mokslo ir studijų institucijų lėšos	Iš viso
	Valstybiniai universitetai	18000	3600	21600
1	Kauno medicinos universitetas	846	168	1014
2	Kauno technologijos universitetas	3006	603	3609
3	Klaipėdos universitetas	1083	216	1299
4	Lietuvos kūno kultūros akademija	444	87	531
5	Lietuvos muzikos ir teatro akademija	465	93	558
6	Lietuvos veterinarijos akademija	489	96	585
7	Lietuvos žemės ūkio universitetas	999	201	1200
8	Mykolo Romerio universitetas	696	141	837
9	Šiaulių universitetas	1314	264	1578
10	Vilniaus dailės akademija	558	111	669
11	Vytauto Didžiojo universitetas	936	189	1125
12	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	2316	462	2778
13	Vilniaus pedagoginis universitetas	1188	237	1425
14	Vilniaus universitetas	3660	732	4392
	Valstybinės kolegijos	7800	1560	9360
1	Alytaus kolegija	237	48	285
2	Kauno kolegija	1476	297	1773
3	Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija	207	42	249
4	Kauno technikos kolegija	288	57	345
5	Klaipėdos kolegija	279	54	333
6	Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija	546	108	654
7	Lietuvos jūreivystės kolegija	243	48	291
8	Marijampolės kolegija	522	105	627
9	Panevėžio kolegija	480	96	576
10	Šiaulių kolegija	474	96	570
11	Utenos kolegija	294	60	354
12	Vilniaus kolegija	1641	327	1968
13	Vilniaus statybos ir dizaino kolegija	504	99	603
14	Vilniaus technikos kolegija	270	54	324
15	Žemaitijos kolegija	339	69	408
	Valstybės mokslinių tyrimų įstaigos	4200	840	5040
1	Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas	78	15	93
2	Biochemijos institutas	153	30	183
3	Biotechnologijos institutas	174	33	207
4	Botanikos institutas	141	27	168
5	Chemijos institutas	198	39	237
6	Vilniaus universiteto Ekologijos institutas	165	33	198
7	Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas	144	30	174
8	Fizikos institutas	132	27	159
9	Geologijos ir geografijos institutas	96	18	114
10	Vilniaus universiteto Imunologijos institutas	60	12	72
11	Kultūros, filosofijos ir meno institutas	60	12	72
12	Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos institutas	30	6	36
13	Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas	78	15	93
14	Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas	96	21	117
15	Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas	60	12	72
16	Lietuvos energetikos institutas	291	60	351
17	Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas	111	21	132
18	Lietuvos istorijos institutas	90	18	108
19	Kauno technologijos universiteto Maisto institutas	63	12	75
20	Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas	81	15	96
21	Lietuvos miškų institutas	72	15	87
22	Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas	222	45	267
23	Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos institutas	42	9	51
24	Lietuvos žemdirbystės institutas	609	123	732
25	Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos institutas	51	9	60
26	Matematikos ir informatikos institutas	189	39	228
27	Puslaidininkių fizikos institutas	267	54	321
28	Socialinių tyrimų institutas	36	6	42
29	Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas	90	18	108
30	Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas	81	15	96
31	Vilniaus universiteto Onkologijos institutas	219	45	264
32	Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos institutas	21	6	27
	Iš viso	30000	6000	36000

______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. ISAK-816, 2008-04-01, Žin., 2008, Nr. 40-1476 (2008-04-08), i. k. 1082070ISAKISAK-816
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. ISAK-2456 "Dėl Mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo 2007–2009 metų programos patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas
Nr. ISAK-2547, 2008-09-09, Žin., 2008, Nr. 106-4064 (2008-09-16), i. k. 1082070ISAKSAK-2547
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. ISAK-2456 "Dėl Mokslo ir studijų institucijų renovavimo ir rekonstravimo 2007–2009 metų programos patvirtinimo" pakeitimo