Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. 90 „DĖL PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ PLĖTROS TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SPALIO 1 D. NUTARIMO NR. 1176 „DĖL PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

2014 m. gruodžio 10 d. Nr. 1385
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Pakeisti Pasienio kontrolės punktų plėtros tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 90 „Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“:
1.1. Pakeisti II skyrių ir jį išdėstyti taip:

2
„II SKYRIUS
PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio ir priemonės pavadinimas	2015 metų asignavimai, eurais				2016 metų asignavimai, eurais				2017 metų asignavimai, eurais				Įgyvendi-nančioji institucija
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo-kesčiui
1.	Tikslas – užtikrinti esamų ir būsimų pasienio kontrolės punktų prie išorinių Europos Sąjungos sienų atitiktį Lietuvos Respublikos ratifikuotų tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos ir Šengeno teisyno reikalavimams
1.1.	Uždavinys – plėtoti ir įrengti Europos Sąjungos teisės aktų, Šengeno teisyno, tarptautinių sutarčių ir susitarimų, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią pasienio kontrolės punktų prie išorinių Europos Sąjungos sienų infrastruktūrą, atsižvelgiant į asmenų, transporto priemonių ir krovinių srautus, esamą kaimyninių valstybių pasienio punktų infrastruktūrą, jos plėtros planus ir terminus
1.1.1.	Priemonė – pasienio kontrolės punktų modernizavimas ir statyba	2 651 761			2 651 761	4 562 673			4 562 673	4 611 040			4 611 040	Susisiekimo ministerija
	Įgyvendinant priemonę vykdomi šie projektai:
	Medininkų (įgyvendinimo terminas – 2013–2018 metai), Kybartų (įgyvendinimo terminas – 2015–2018 metai) ir Rambyno (įgyvendinimo terminas – 2013–2017 metai) pasienio kontrolės punktų modernizavimas; bendra projektų vertė – 22 011 121 euras	682 345			682 345	2 020 968			2 020 968	3 765 060			3 765 060	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
	Pilies pasienio kontrolės punkto statyba (įgyvendinimo terminas – 2003–2018 metai); bendra projekto vertė – 5 554 622 eurai	289 620			289 620	579 240			579 240	498 436			498 436	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
	Stasylų (Šalčininkų) geležinkelio pasienio kontrolės punkto statyba (įgyvendinimo terminas – 2004–2016 metai); bendra projekto vertė – 21 628 243 eurai	1 448 100			1 448 100	1 614 921			1 614 921					Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
	Krakūnų (įgyvendinimo terminas – 2016–2017 metai) ir Papelekio (įgyvendinimo terminas – 2016–2018 metai) vietinio susisiekimo pasienio kontrolės punktų statyba; bendra projektų vertė – 2 606 580 eurų					57 924			57 924	57 924			57 924	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
	Pasienio kontrolės punktų informacinių sistemų įrengimas (įgyvendinimo terminas – 2013–2018 metai); bendra projekto vertė – 1 998 378 eurai	231 696			231 696	289 620			289 620	289 620			289 620	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
1.1.2.	Priemonė – įrengti pasienio kontrolės punktų infrastruktūrą, atitinkančią tarptautinių pasienio kontrolės punktų reikalavimus	3 479 205			3 479 205	86 886			86 886	318 582			318 582	Susisiekimo ministerija
	Įgyvendinant priemonę vykdomi šie projektai:
	Tverečiaus (įgyvendinimo terminas – 2006–2015 metai), Adutiškio (įgyvendinimo terminas – 2006–2018 metai) ir Šumsko (įgyvendinimo terminas – 2014–2020 metai) pasienio kontrolės punktų statyba; bendra projektų vertė – 10 397 359 eurai	3 479 205			3 479 205	86 886			86 886	318 582			318 582	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos
1.2.	Uždavinys – užtikrinti tinkamą ir greitą asmenų, transporto priemonių ir jomis vežamų krovinių, kertančių valstybės sieną, kontrolę
1.2.1.	Priemonė – užtikrinti, kad modernizuotuose ir naujuose pasienio kontrolės punktuose dirbtų pakankamai patikrinimus atliekančių institucijų pareigūnų	360 287	360 287	266 450		360 287	360 287	266 450		360 287	360 287	266 450		Vidaus reikalų ministerija
		1 506 024	1 506 024	1 071 594		1 506 024	1 506 024	1 071 594		1 506 024	1 506 024	1 071 594		Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
1.2.2.	Priemonė – įdiegti muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant vieno langelio principą elektroninę paslaugą	714 203	35 334	14 481	678 869									Finansų ministerija
1.2.3.	Priemonė – aprūpinti pasienio kontrolės punktus radiacinei kontrolei vykdyti reikalingomis techninėmis priemonėmis ir įranga, užtikrinti jų techninę priežiūrą ir remontą	13 323	13 323			13 323	13 323			13 323	13 323			Vidaus reikalų ministerija
	1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:	8 010 600	1 879 634	1 338 044	6 130 966	6 529 193	1 879 634	1 338 044	4 649 559	6 809 256	1 879 634	1 338 044	4 929 622
	1.1. bendrojo finansavimo lėšos
	1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos	1 448 100			1 448 100
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)	714 203	35 334	14 481	678 869
	Iš viso Planui finansuoti (1+2)	8 724 803	1 914 968	1 352 525	6 809 835	6 529 193	1 879 634	1 338 044	4 649 559	6 809 256	1 879 634	1 338 044	4 929 622“.

1.2. Pakeisti III skyrių ir jį išdėstyti taip:
„III SKYRIUS
PLANO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Eil. Nr., vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijų reikšmės*			Įgyvendinančioji institucija
		2015 metų	2016 metų	2017 metų
1.	Tikslas – užtikrinti esamų ir būsimų pasienio kontrolės punktų prie išorinių Europos Sąjungos sienų atitiktį Lietuvos Respublikos ratifikuotų tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos ir Šengeno teisyno reikalavimams
R-01-01	Pasienio kontrolės punktų projektinis pralaidumas, automobilių skaičius per parą; dabartinė reikšmė (2013 metai) – 12 120 automobilių, siektina reikšmė (2020 metai) – 17 000 automobilių	12 620	12 820	13 020	Susisiekimo ministerija (Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
1.1.	Uždavinys – plėtoti ir įrengti Europos Sąjungos teisės aktų, Šengeno teisyno, tarptautinių sutarčių ir susitarimų, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią pasienio kontrolės punktų infrastruktūrą prie išorinių Europos Sąjungos sienų, atsižvelgiant į asmenų, transporto priemonių ir krovinių srautus, esamą kaimyninių valstybių pasienio kontrolės punktų infrastruktūrą, jos plėtros planus ir terminus
P-01-01-01	Sudarytos projektavimo ir statybos darbų rangos sutartys (vienetais)	8	10	12	Susisiekimo ministerija (Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
P-01-01-02	Modernizuota Medininkų, Kybartų pasienio kontrolės punktų infrastruktūra (procentais); siektina reikšmė (2020 metai) – 100. Įrengta Rambyno pasienio kontrolės punkto infrastruktūra (procentais); siektina reikšmė (2017 metai) – 100	20	35	50	Susisiekimo ministerija (Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
P-01-01-03	Įrengta Stasylų (Šalčininkų) geležinkelio pasienio kontrolės punkto infrastruktūra (įrengtos vaizdo stebėjimo ir perimetro apsaugos sistemos, įrengta apsauginė tvora nuo pasienio kontrolės punkto iki valstybės sienos) (procentais); dabartinė reikšmė (2013 metai) – 70	85	100		Susisiekimo ministerija (Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
P-01-01-04	Įrengta Pilies pasienio kontrolės punkto infrastruktūra (procentais); siektina reikšmė (2020 metai) – 100	5	10	15	Susisiekimo ministerija (Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
P-01-01-05	Įrengta vietinio susisiekimo pasienio kontrolės punktų infrastruktūra (vienetais); siektina reikšmė (2018 metai) – 3	2	2	2	Susisiekimo ministerija (Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
P-01-01-06	Įrengtos pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos (procentais); siektina reikšmė (2018 metai) – 100	35	70	85	Susisiekimo ministerija (Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
P-01-01-07	Įrengta pasienio kontrolės punktų infrastruktūra, atitinkanti tarptautinių pasienio kontrolės punktų reikalavimus (vienetais); siektina reikšmė (2020 metai) – 3	1	1	1	Susisiekimo ministerija (Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos)
1.2.	Uždavinys – užtikrinti tinkamą ir greitą asmenų, transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, ir jomis vežamų krovinių kontrolę
P-01-02-01	Užtikrinta, kad pasienio kontrolės punktuose dirbtų pakankamai personalo (procentais)	100	100	100	Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
P-01-02-02	Sukurtos vieno langelio principu teikiamos muitinės deklaracijų pateikimo elektroninės paslaugos apimtis, palyginti su planuota apimtimi (procentais); dabartinė reikšmė (2013 metai) – 10, siektina reikšmė (2015 metai) – 100	100			Finansų ministerija (Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos)
P-01-02-03	Pasienio kontrolės punktai, aprūpinti tinkama radiacinei kontrolei atlikti reikalinga įranga ir techninėmis priemonėmis (vienetais)	15	19	25	Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba)

* Vertinimo kriterijaus reikšmė – nuo 2013 metų kasmet pasiekiamų vertinimo kriterijų reikšmių suma.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

Ministras Pirmininkas	Algirdas Butkevičius

Susisiekimo ministras	Rimantas Sinkevičius