LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2002 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1485
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti pridedamą Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynio padariniams šalinti programą (toliau vadinama – programa).
2. Nustatyti, kad atitinkamos institucijos lėšas, nurodytas programos priemonėms vykdyti, pagal galimybes numato rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų projektus ir valstybės investicijų programas.
3. Pavesti Klaipėdos ir Tauragės apskričių viršininkams koordinuoti programos priemonių įgyvendinimą.
4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 897 „Dėl Klaipėdos apskrities pasirengimo potvyniams ilgalaikės programos“ (Žin., 2000, Nr. 65-1955).

MINISTRAS PIRMININKAS	ALGIRDAS BRAZAUSKAS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS	JUOZAS BERNATONIS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimu
Nr. 1485

KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR
POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šioje programoje numatytos pasirengimo potvyniams ir potvynio padariniams šalinti priemonės, jų finansavimas ir atsakingi vykdytojai.
2. Šios programoje numatytos priemonės būtinos, nes:
2.1. gali susidaryti ekstremali situacija prasidėjus potvyniui, kuris staigiai gali sukelti didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai;
2.2. eksploatuojama technika ir įranga morališkai ir fiziškai sensta, dėl to sunku būtų vykdyti gelbėjimo darbus, didėtų potvynio daroma žala.

II. PROGRAMOS TIKSLAS

3. Šios programos tikslas – teisinėmis ir techninėmis priemonėmis sumažinti ekonominius potvynio daromus nuostolius, išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo neigiamo potvynio poveikio.

III. PROGRAMOS UŽDAVINIAI

4. Šios programos uždaviniai yra:
4.1. sukurti teisinę ir techninę bazę, mažinančią potvynio žalos riziką;
4.2. numatyti sąlygas kompleksiškai šalinti potvynio padarinius.

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

5. Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams priemonės ir lėšos, kurių reikės joms įgyvendinti, nurodytos šios programos 1 priede.
6. Priemonės potvynio padariniams šalinti Klaipėdos ir Tauragės apskrityse ir lėšos, kurių reikės joms įgyvendinti, nurodytos šios programos 2 priede.
______________

Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo
potvyniams ir potvynio padariniams šalinti
programos
1 priedas

KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS PRIEMONĖS

Priemonės pavadinimas	Numatomas įvykdymo terminas	Finansavimo šaltiniai (orientacinės lėšos)	Atsakingas vykdytojas	Tikslas
1. Rekonstruoti apsauginius statinius, įrenginius ir kelius, įrengti užtvindomose teritorijose apsaugines zonas parengus statybos pagrindimo medžiagą ir jos pagrindu – statinių projektus:
1.1. Atnaujinti/ papildyti hidrometrinių stočių tinklą	2003–2004 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (4 tūkst. litų)	Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	užtikrinti geresnį potvynių stebėjimą ir prognozę
1.2. Užbaigti Nemuno gatvės iškėlimo ir sujungimo su Mokyklos gatve darbus (Pagėgių savivaldybės Panemunės miestelyje). / Rekonstruoti pagal parengtą darbo projektą Mokyklos gatvės apšvietimą ir elektros linijas	2002 metai	Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programa (624 tūkst. litų) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (260 tūkst. litų)	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Pagėgių savivaldybė	užtikrinti nuolatinį susisiekimą
1.3. Kelio Rukai-Žaliapievis 3-iajame kilometre įrengti didesnio skersmens pralaidą ir sutvirtinti kelio sankasą toje vietoje	2003 metai	Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programa (14 tūkst. litų)	Pagėgių savivaldybė	užtikrinti gyventojų susisiekimą ir sumažinti potvynio poveikį keliui
1.4. Organizuoti užtvindomų šalikelių apsodinimą medžiais (gluosniais, karklais)	2002–2003 metai	Šilutės rajono savivaldybės biudžetas (30 tūkst. litų), Pagėgių savivaldybės biudžetas (20 tūkst. litų)	Šilutės rajono savivaldybė, Pagėgių savivaldybė	padaryti eismą saugesnį per potvynius
1.5. Parengti polderių pertvarkymo programą, numatyti joje kai kurių polderių likvidavimą (siurblinių, polderių pylimų išardymą), atsižvelgiant į jų ūkinę svarbą ir gamtosaugos interesus	2003–2004 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (50 tūkst. litų)	Žemės ūkio ministerija, Vandens išteklių departamentas prie Aplinkos ministerijos	mažinti potvynio vandens išsiliejimą užliejamose teritorijose ir išvengti nereikalingų išlaidų
1.6. Atlikti pylimų, esančių polderinėse sistemose palei Klaipėdos kanalą ir Kuršių marias, Nemuno, Atmatos, Skirvytės, Pakalnės, Vorusnės, Skatulės, Minijos, Tenenio upes Usėnų, Jankaičių, Šilutės, Rusnės, Saugų ir Kintų seniūnijose, techninių galimybių įvertinimą ir parengti techninę dokumentaciją, numatant šių pylimų paaukštinimą, praplatinimą, viršuje – važiuojamosios dalies įrengimą, esamų hidrotechninių įrenginių rekonstravimą bei remontą	2003 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (280 tūkst. litų)	Klaipėdos apskrities viršininkas, Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas	įvertinti pylimų, esančių polderinėse sistemose, technines galimybes ir parengti jų rekonstravimo techninę dokumentaciją
1.7. Pagal techninių galimybių įvertinimą ir parengtą techninę dokumentaciją atlikti objektų, nurodytų 1.6 punkte, statybos darbus	2003–2006 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (5 mln. 984 tūkst. litų)	Klaipėdos apskrities viršininkas	mažinti potvynio žalą
1.8. Parengti Panemunės miestelio, Vilkyškių, Lumpėnų ir Stoniškių seniūnijose esančių apsauginių pylimų atstatymo techninę dokumentaciją	2002 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (50 tūkst. litų)	Tauragės apskrities viršininkas, Pagėgių savivaldybė	mažinti potvynio žalą Pagėgių savivaldybės gyventojų turtui
1.9. Atlikti Panemunės miestelio, Vilkyškių, Lumpėnų ir Stoniškių seniūnijų apsauginių pylimų atstatymo darbus	2003–2004 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (400 tūkst. litų)	Tauragės apskrities viršininkas, Pagėgių savivaldybė	apsaugoti gyvenvietes nuo potvynių
1.10. Atlikti Minijos upės krantų erozijos mažinimo (sustabdymo) galimybių studiją Klaipėdos rajone	2003 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (25 tūkst. litų)	Klaipėdos rajono savivaldybė	apsaugoti statinius, kelius ir žemę nuo upės vagos kaitos (krantų erozijos) daromos žalos
1.11. Išvalyti tekančios per Kretingos miestą Akmenos upės vagą	2003 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (290 tūkst. litų)	Kretingos rajono savivaldybė	mažinti potvynio žalą
1.12. Atlikti tyrimus, suprojektuoti ir pastatyti 1,3 kilometro pylimą Lankupių kaime	2003–2004 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 400 tūkst. litų)	Klaipėdos rajono savivaldybė	apsaugoti gyventojus nuo potvynio
1.13. Suremontuoti (atstatyti) apsauginius pylimus palei Nemuno upę, ties Plaušvarių – Nausėdų kaimais ir Tamošaitienės sodyba	2003 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (62 tūkst. litų)	Pagėgių savivaldybė	apsaugoti sodybas nuo ledonešio, mažinti neigiamus potvynio padarinius
1.14. Atlikti aplink užtvindomas sodybas apsauginių zonų formavimo techninių galimybių įvertinimą ir parengti techninę dokumentaciją. / Atlikti darbus pagal techninių galimybių įvertinimą ir parengtą dokumentaciją	2002–2003 metai	Šilutės rajono savivaldybės biudžetas (30 tūkst. litų), Pagėgių savivaldybės biudžetas (20 tūkst. litų) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (100 tūkst. litų)	Šilutės rajono savivaldybė, Pagėgių savivaldybė Kretingos rajono savivaldybė	apsaugoti sodybas nuo užtvindymo
1.15. Paženklinti užtvindomą kelio Šilutė–Rusnė ruožą, prireikus ir kitus užtvindomus kelius (jų ruožus) specialiais kelio ženklais, kurie per potvynį būtų matomi tamsiu paros metu	2003 metai	Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programa (5 tūkst. litų)	Susisiekimo ministerija, Šilutės rajono savivaldybė	užtikrinti gyventojams ir gelbėjimo pajėgoms saugų susisiekimą su Rusne, sudaryti geresnes sąlygas gelbėjimo technikai potvynio metu saugiai perkelti gyventojus iš užliejamos teritorijos, o vairuotojams – orientuotis užtvindomame kelyje
2. Geriau aprūpinti gelbėjimo tarnybas ryšių ir gelbėjimo priemonėmis:
2.1. Aprūpinti Šilutės policijos komisariatą individualiomis apsauginėmis priemonėmis (20 puskombinezonių su ilgais guminiais batais, 20 gelbėjimo liemenių ir 5 megafonai, 2 aliuminio valtys ir 2 pakabinamieji varikliai, 20 prožektorių, 10 gelbėjimo ratų, 200 metrų virvės, 10 nešiojamųjų radijo stočių)	2003 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (107 tūkst. 276 litai)	Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	gyventojų evakuacijos metu palaikyti viešąją tvarką užliejamoje teritorijoje
2.2. Aprūpinti Pagėgių policijos komisariatą individualiomis apsauginėmis priemonėmis (10 sertifikuotų gelbėjimo liemenių, 10 porų ilgaaulių guminių batų, 2 megafonai, 6 nešiojamosios radijo stotys, 1 aliuminio valtis 3–4 asmenims ir pakabinamasis variklis, 2 sertifikuoti gelbėjimo ratai, 10 vandeniui nepralaidžių žibintuvėlių, 10 lietpalčių su gaubtuvais)	2003 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (60 tūkst. litų)	Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	gyventojų evakuacijos metu palaikyti viešąją tvarką užliejamoje teritorijoje
2.3. Įsteigti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą Pagėgiuose ir aprūpinti gelbėjimo priemonėmis	2003–2005 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (1 mln. 490 tūkst. litų)	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	operatyviai atlikti įvairius gelbėjimo darbus Pagėgių savivaldybėje
3. Nenutrūkstamai tiekti gyventojams geriamąjį vandenį, užtikrinti jo kokybę – įrengti Panemunėje gręžinį	2003 metai	Pagėgių savivaldybės biudžetas (70 tūkst. litų)	Pagėgių savivaldybė	užtikrinti vartojimui tinkamo vandens tiekimą gyventojams
4. Parengti gyventojams atmintinę „Kaip elgtis potvynio metu, kad būtų išvengta susirgimų užkrečiamosiomis ligomis“	2003 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (20 tūkst. litų)	Klaipėdos visuomenės sveikatos centras	suteikti informaciją, kaip išvengti susirgimų užkrečiamosiomis ligomis ir jų protrūkių užliejamoje teritorijoje
5. Parengti užliejamų teritorijų skirstymo pagal užliejimo tikimybę schemą. Atsižvelgiant į potvynių metu užliejamų zonų tikimybę, nustatyti specialiąsias ūkinės veiklos potvynio metu užliejamoje teritorijoje sąlygas ir pagal poreikį parengti teisės aktų pakeitimo ar papildymo projektus	2003–2004 metai	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (75 tūkst. litų)	Vandens išteklių departamentas prie Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerija, Pagėgių savivaldybė, Šilutės rajono savivaldybė	siekiant sumažinti potvynių daromą žalą, neskatinti ūkinės veiklos plėtojimo užliejamose zonose
Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto – 9 mln. 657 tūkst. 276 litai. Iš savivaldybių biudžetų – 170 tūkst. litų. Iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programos – 643 tūkst. litų. Bendra suma – 10 mln. 470 tūkst. 276 litai.

______________
Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo
potvyniams ir potvynio padariniams šalinti
programos
2 priedas

PRIEMONĖS POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS
APSKRITYSE

Priemonės pavadinimas	Numatomas įvykdymo terminas	Finansavimo šaltiniai (orientacinės lėšos)	Atsakingas vykdytojas
1. Atstatyti vietinės reikšmės kelius, elektros linijas, dezinfekuoti (chloruoti) vandens šulinius	kasmet	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (1 mln. 630 tūkst. litų), iš tos sumos Šilutės rajono savivaldybei – 1 mln. 20 tūkst. litų, Pagėgių savivaldybei – 610 tūkst. litų)	Šilutės rajono savivaldybė, Pagėgių savivaldybė
2. Šalinti seklumas Nemuno vagoje, jo atšakose, kad būtų išvengta ledų sangrūdų	kasmet	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (150 tūkst. litų)	Susisiekimo ministerija
3. Atstatyti nuniokotus valstybinės reikšmės automobilių kelius	kasmet	Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programa (300 tūkst. litų)	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
4. Suremontuoti apsauginius pylimus	kasmet	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (2 mln. 500 tūkst. litų)	Klaipėdos apskrities viršininko administracija
5. Eksploatuoti specialųjį automobilį, skirtą gyventojams kilnoti per užlietą kelio atkarpą Šilutė–Rusnė-Šilutė	kasmet	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (20 tūkst. litų)	Šilutės rajono savivaldybė
6. Eksploatuoti hidrometrines stotis	kasmet	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (21 tūkst. litų)	Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
7. Organizuoti tikslinius geriamojo vandens tyrimus, kurių reikia visuomenės sveikatai, higienos ir epidemiologinei būklei įvertinti	kasmet	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (40 tūkst. litų)	Sveikatos apsaugos ministerija
Bendra suma – 4 mln. 661 tūkst. litų.

______________