LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL EKOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2006–2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2006 m. vasario 6 d. Nr. 120
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. X-347 „Dėl Ekologinio saugumo užtikrinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 117-4226) 2 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Ekologinio saugumo užtikrinimo programos įgyvendinimo 2006–2010 metų priemonių planą (pridedama).
2. Nustatyti, kad:
2.1. Ekologinio saugumo užtikrinimo programos įgyvendinimo priemonės vykdomos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje atitinkamoms ministerijoms ir institucijoms, atsakingoms už programos vykdymą, patvirtintų bendrųjų asignavimų. Taip pat gali būti naudojamos savivaldybių, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo lėšos, kitos lėšos, gautos iš tarptautinių fondų bei organizacijų, Lietuvos ir užsienio valstybių bei tarptautinių organizacijų bendrų programų lėšos, juridinių ir fizinių asmenų lėšos.
2.2. Ekologinį saugumą užtikrinančios priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 24 d. nutarime Nr. 315 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 40-1290), 2003 m. sausio 21 d. nutarime Nr. 66 „Dėl Nacionalinės aplinkos sveikatinimo veiksmų 2003–2006 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 8-288) ir 2002 m. balandžio 12 d. nutarime Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1499), turi būti vykdomos pagal nustatytuosius atitinkamų programų vykdymo reikalavimus.

Ministras Pirmininkas	Algirdas Brazauskas

Aplinkos ministras	Arūnas Kundrotas
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 120

EKOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2006–2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

	Priemonės pavadinimas	Priemonės paskirtis	Vykdymo laikas	Vykdytojai	Lėšų poreikis, tūkst. litų
					2006 metais	2007 metais	2008 metais	2009 metais	2010 metais
	I.VANDENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS
1.	Nustatyti bešeimininkius hidrotechnikos statinius ir pateikti išvadas dėl jų naudojimo ir priežiūros tikslingumo	spręsti hidrostatinių, kurie neturi savininkų, priežiūros klausimą	2006–2007 metai	apskričių viršininkai, savivaldybės, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
2.	Įvertinti požeminio vandens gamtinę saugą ir atlikti kartografavimą Lietuvos teritorijoje	planuoti ūkinę veiklą, siekiant išvengti požeminio vandens taršos, neigiamų požeminio vandens kokybės pokyčių	2006–2007 metai	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	100	100
3.	Inventorizuoti karstinius reiškinius, atlikti karstinės denudacijos monitoringą ir karstinio proceso intensyvumo prognozę	vykdyti karstinio proceso neigiamų pasekmių (pastatų sugriovimų, požeminio vandens taršos) prevenciją	2006–2010 metai	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
4.	Parinkti naftos produktais, cheminėmis ir kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto grunto laikino sandėliavimo aikštelių vietas apskrities administracinėse ribose	nustatyti ir ištirti labiausiai apsaugotų žemės gelmių teritorijas, atsižvelgiant į hidrogeologinę būklę; ištikus avarijai, bus galima laikinai sandėliuoti užterštą gruntą	2006–2010 metai	apskričių viršininkai, savivaldybės
5.	Inventorizuoti geologinės aplinkos taršos židinius ir ištirti jų pavojingumą aplinkos kokybei	ištirti ūkinės veiklos neigiamų padarinių pavojingumą aplinkai, nustatyti jų likvidavimo prioritetus, planuoti geologinės aplinkos taršos prevencijos priemones	2006–2010 metai	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	100	100	100	100	100
6.	Organizuoti dirvos drėgmės matavimus Vilniaus, Kauno, Utenos, Telšių, Biržų, Lazdijų meteorologijos stotyse, šiuo tikslu įsigyjti matavimo priemones	efektyviau prognozuoti sausrą	2007 metai	Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos		50
7.	Įrengti automatizuotas vandens nuotekio matavimo stotis, perduodančias duomenis realiu laiku, pavasario potvyniams ir lietaus poplūdžiams prognozuoti	pagerinti pavasario potvynių ir lietaus poplūdžių Nemuno, Akmenos–Danės, Merkio upėse prognozavimą ir gyventojų perspėjimą apie gresiantį pavojų	2007–2008 metai	Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos		250	200
	II. ATMOSFEROS APSAUGOS PRIEMONĖS
8.	Nuolat radiozonduoti atmosferą Kauno aerologijos stotyje	pagerinti meteorologinių prognozių kokybę, nustatyti tikslesnį kritulių kiekį ir vėjo greitį škvalo ar uragano metu, įvertinti tolimųjų tarpvalstybinių atmosferos teršalų pernašas	2006–2010 metai	Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos		130	130	130	130
9.	Įrengti meteorologinį radiolokatorių vakarinėje Lietuvos dalyje	gauti operatyvią informaciją apie meteorologinius procesus (tarp jų stichinius ir katastrofinius) pajūryje ir gretimoje Lietuvos teritorijoje, pagerinti prognozių ir perspėjimo potencialiai pavojingiems objektams (Būtingės naftos terminalui, akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“, Klaipėdos jūrų uostui ir kitiems) kokybę	2007 metai	Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos		3500
10.	Automatizuoti ir modernizuoti aplinkos stebėjimo stotis Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantėse	pagerinti meteorologinių prognozių ir perspėjimų apie stichinius reiškinius, teikiamų Klaipėdos jūrų uostui, Būtingės naftos terminalui ir akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“, kokybę	2006 metai	Jūrinis tyrimų centras, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	420
	III. ATLIEKŲ TVARKYMO PRIEMONĖS
11.	Surinkti ir sutvarkyti pesticidus, keliančius pavojų aplinkai	sutvarkyti pesticidų atliekų kapinyną ir pesticidų gaisravietes	2006–2007 metai	Aplinkos ministerija	5248	7872
12.	Sutvarkyti užterštas teritorijas ir sandėlius	sutvarkyti užterštas teritorijas, pesticidų sandėlius ir juos supančias teritorijas, darančius neigiamą poveikį požeminiam vandeniui	2006–2007 metai	Aplinkos ministerija, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra	7596	11394
13.	Tvarkyti pavojingas atliekas	sutvarkyti pavojingas atliekas bankrutavusiose įmonėse ir bešeimininkes pavojingas atliekas	2006–2007 metai	Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija	967	1450
	IV. EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PRIEMONĖS
14.	Nustatyti šalies pajėgumą reaguoti į ekstremalias ekologines situacijas, atsakingų institucijų gebėjimą apsaugoti gyventojus ir aplinką ir pateikti pasiūlymus dėl šios veiklos gerinimo	nustatyti šalies atsakingų institucijų pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas silpnąsias vietas ir prioritetines ekologinio saugumo užtikrinimo veiklos kryptis	2006 metai	Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Susisiekimo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija
15.	Išanalizuoti esamą teisinę bazę, reglamentuojančią reagavimą į ekologines ekstremalias situacijas, sudaryti teisės aktų, kuriuos reikia parengti ar papildyti, sąrašą ir parengti jų projektus	apibrėžti teisės aktuose ekstremalių situacijų padarinius, juos likviduojančių pajėgų funkcijas, vadovavimo ir atsakomybės ribas	2006 metai	Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija
16.	Vertinti aplinkos kokybės pokyčius (aplinkos oro, vandens ir dirvožemio) ekstremalių situacijų ir avarijų atvejais	užtikrinti operatyvų aplinkos objektų, esančių ekstremalių situacijų zonoje, ištyrimą; įvertinti pagal analizių duomenis aplinkos užterštumą ir poveikį visuomenės sveikatai; atsižvelgiant į ekstremalios situacijos mastą, rengti pasiūlymus dėl aplinkos ir visuomenės sveikatos monitoringo būtinumo	2006–2010 metai	Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, Aplinkos apsaugos agentūra, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
17.	Parengti ir įgyvendinti ekstremalių situacijų padarinių likvidavimo ir gelbėjimo tarnybų pareigūnų mokymo programą	užtikrinti deramą ekstremalių situacijų padarinių likvidavimą ir efektyvesnę atsakingų už padarinių likvidavimą institucijų tarpusavio sąveiką	2006–2010 metai	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos ministerija	8	10	15	10	20
18.	Teikti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei informaciją apie aplinkos kokybę ekstremalių situacijų ir avarijų atvejais Aplinkos apsaugos agentūros interneto puslapyje	pateikti operatyvius ir informatyvius svarbius duomenis, užtikrinti prieinamumą prie jų suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei	2006–2010 metai	Aplinkos apsaugos agentūra
19.	Teikti radiacinio pavojaus perspėjimo ir monitoringo informacinės sistemos duomenis suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei Aplinkos apsaugos agentūros interneto puslapyje	užtikrinti operatyvų duomenų pateikimą suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei	2006–2010 metai	Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai
20.	Įsigyti šlaitų pastovumo modeliavimo įrangą	ištirti gamtinių reljefo formų, sąvartynų, sankasų pastovumą, siekiant laiku įdiegti prevencines nuošliaužų susidarymo priemones	2006 metai	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	30
21.	Išplėsti seisminių stočių tinklą	įrengti 1 arba 2 seismologines stotis	2006–2010 metai	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos		200
22.	Įsigyti atsparumo ugniai bandymų įrangą pagal LST EN 1363-1:2000 „Atsparumo ugniai bandymai. I dalis. Bendrieji reikalavimai“	užtikrinti Lietuvos ir tarptautiniuose standartuose numatytus statinių saugumo reikalavimus; bandymais užtikrinti, kad statybai naudojamos medžiagos ir konstrukcijos būtų saugios žmonėms ir aplinkai	2006–2009 metai	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	210	220	250
23.	Operatyviau ir efektyviau likviduoti ekstremalių situacijų padarinius	geriau pasirengti likviduoti ekstremalias situacijas – aprūpinti pavaldžias įstaigas gaisrine ir gelbėjimo technika, pavojingų medžiagų, pasklidusių aplinkoje ir vidaus vandenyse, indentifikavimo, sulaikymo ir neutralizavimo, durpynų ir miškų gesinimo priemonėmis, gelbėjimo įranga, jeigu griūtų pastatai	2006–2010 metai	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	800	1200	1300	1300	1400
24.	Ištirti Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone esančių Pasvalio ir Biržų miestų geologines sąlygas (inžinerinis geologinis kartografavimas M1:5000)	pagrįsti ekologiškai saugią urbanistinę plėtrą karstinių reiškinių požiūriu	2006–2008 metai	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	150	150	250
25.	Sukurti ir pildyti gravitacinių procesų (nuošliaužų) duomenų bazę	atlikti nuošliaužų susidarymo dėsningumų analizę, vykdyti neigiamų padarinių prevenciją	2006–2010 metai	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos	10	10	10	10	10

______________