LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL LIKUSIŲ NUO KARO SPROGMENŲ IŠVALYMO IR PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS

2008 m. sausio 29 d. Nr. V-88
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 446 „Dėl Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 52-2023) 2 punktu ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 2003, Nr. 32-1308) 10 straipsnio 3 ir 4 dalimis:
1. Tvirtinu Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos (toliau – Programa) įgyvendinimo priemonių vykdymo krašto apsaugos sistemoje planą (pridedama).
2. Pavedu Lietuvos kariuomenės vadui paskirti Programos įgyvendinimo koordinatorių, kuris apibendrins iš atskirų Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojų gautus duomenis ir kasmet iki sausio 10 d. Resursų ir programų departamentui teiks užpildytą formą apie Programos vykdymo koordinavimą pagal Strateginio planavimo metodikos (toliau – Metodika) 4 priedą, o iki sausio 20 d. – metinę Programos įgyvendinimo ataskaitą pagal Metodikos 8 priedą.
3. Nurodau:
3.1. Resursų ir programų departamentui užtikrinti metodinės paramos teikimą Programos įgyvendinimo koordinatoriui ir atskirų Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojams rengiant ataskaitas;
3.2. Lietuvos karo akademijos Mokslo centro Karo istorijos centrui konsultuoti Programos įgyvendinimo koordinatorių ir atskirų Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojus karo istorijos klausimais ir teikti metodinę pagalbą;
3.3. Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnybai sumaketuoti ir išspausdinti Programai įgyvendinti reikalingus leidinius.

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS	JUOZAS OLEKAS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-88

LIKUSIŲ NUO KARO SPROGMENŲ IŠVALYMO IR PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE PLANAS

Uždaviniai	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas1	Įvykdymo terminas
1. Ištirti ir įvertinti likusių nuo karo sprogmenų keliamą riziką	1.1. Teikti informaciją Krašto apsaugos ministerijai apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas, įskaitant Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis ir buvusių sovietinių karinių bazių teritorijas, taip pat informaciją apie su likusiais nuo karo sprogmenimis susijusius incidentus, juose sužalotus ar žuvusius asmenis ir padarytą žalą	Lietuvos kariuomenė / (apskričių viršininkai, savivaldybės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)	nuolat
	1.2. Rinkti, analizuoti, dokumentuoti ir archyvuoti gautą informaciją ir archyvinę medžiagą apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas	Lietuvos kariuomenė, / Lietuvos karo akademijos Mokslo centro Karo istorijos centras / (Krašto apsaugos ministerija)	nuolat
	1.3. Remiantis surinkta informacija, rengti užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų žemėlapius	Lietuvos kariuomenė / (Krašto apsaugos ministerija)	2007 metų IV ketvirtis; atnaujinti – nuolat
	1.4. Parengti studiją, kurioje būtų: / 1.4.1. įvertinta užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų keliama rizika; / 1.4.2. nustatytas žemėlapiuose pažymėtų užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų suskirstymas pagal pavojingumo kategorijas; / 1.4.3. numatytas užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų būklės ir pokyčių stebėjimas, prognozuojama tolesnė eiga; / 1.4.4. numatyti užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų žymėjimo, sprogmenų pašalinimo, išvežimo arba sunaikinimo ir prioritetiniai darbai; / 1.4.5. nustatytas lėšų poreikis studijoje numatytai veiklai vykdyti	Lietuvos kariuomenė / (Krašto apsaugos ministerija)	2008 metų IV ketvirtis
2. Parengti ir pakeisti teisės aktus siekiant mobilizuoti Lietuvos Respublikos institucijas likusių nuo karo sprogmenų keliamai rizikai ir poveikiui mažinti ir su tuo susijusiai veiklai vykdyti	2.1. Parengti ir patvirtinti Informacijos apie užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų keliamą grėsmę civiliams gyventojams teikimo tvarkos aprašą, kuriame būtų nustatytas užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų žymėjimas įspėjamaisiais ženklais ir kitos bendrosios prevencijos priemonės, padėsiančios išvengti tokių teritorijų keliamo pavojaus arba jį sumažinti	Lietuvos kariuomenė, Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba / (Krašto apsaugos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, apskričių viršininkai, savivaldybės)	2008 metų III ketvirtis
	2.2. Parengti ir patvirtinti Užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų pavojingumo kategorijų nustatymo metodiką	Lietuvos kariuomenė / (Krašto apsaugos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, apskričių viršininkai, savivaldybės)	2008 metų IV ketvirtis
	2.3. Pakeisti Standartinių sprogmenų neutralizavimo rekomendacijų ir sprogimo imitacijos vykdymo instrukcijas, patvirtintas Lietuvos kariuomenės vado 2006 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-606, ir Išminavimo darbų apsaugos taisykles, patvirtintas Krašto apsaugos departamento 1991 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 63	Lietuvos kariuomenė	2008 metų III ketvirtis
	2.4. Parengti ir patvirtinti Užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų, kuriose vykdomi išminavimo darbai, saugumo taisykles	Lietuvos kariuomenė / (Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kariuomenė)	2008 metų ketvirtis
	2.5. Parengti ir patvirtinti Sprogstamųjų užtaisų neutralizavimo tvarkos aprašą	Lietuvos kariuomenė / (Krašto apsaugos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)	2008 metų I ketvirtis
	2.6. Pakeisti Ekstremalių situacijų prevencijos Lietuvos Respublikoje tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 109 (Žin., 2000, Nr. 12-298)	KAM Teisės departamentas, Lietuvos kariuomenė, / Krizių valdymo centras prie KAM / (Krašto apsaugos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)	2008 metų II ketvirtis
	2.7. Rengti ir tvirtinti užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų išminavimo darbų metinius planus	Lietuvos kariuomenė / (Krašto apsaugos ministerija)	2008–2018 metai
3. Vykdyti užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų išvalymą (pagal šio plano 1.4 punkte numatytos atlikti studijos rezultatus ir vadovaujantis šio plano 2 punkte numatytų parengti ir pakeisti šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų bei tvirtinamų metinių planų nuostatomis)	3.1. Žymėti užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas, vykdyti kitas sprogimų prevencijos priemones	Lietuvos kariuomenė / (apskričių viršininkai, savivaldybės, Krašto apsaugos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)	2008–2018 metai
	3.2. Organizuoti išvalymo darbus	Lietuvos kariuomenė / (Krašto apsaugos ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos)	2008–2018 metai
4. Bendradarbiauti su užsienio valstybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis ar fondais siekiant sumažinti likusių nuo karo sprogmenų keliamą riziką	4.1. Dalyvauti mokslinių ir technologinių žinių mainuose, būtinuose likusių nuo karo sprogmenų pašalinimo veiklai vykdyti, keistis ekspertų patirtimi, savanoriškai teikti informaciją Jungtinių Tautų sistemai priklausančioms su minomis susijusios veiklos duomenų bazėms, ypač informaciją, susijusią su įvairiomis nuo karo likusių sprogmenų šalinimo priemonėmis ir technologijomis	Tarptautinių ryšių ir operacijų departamentas / (Užsienio reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija)	nuolat
	4.2. Teikti tarptautinėms organizacijoms ataskaitas apie Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo rezultatus

___________________
1 Šioje skiltyje skliausteliuose nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 446 „Dėl likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos ir likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ paskirti atsakingi vykdytojai.
______________